	[image: image1.png][TCGP 7,
70 Mo oe ,ﬂ{g.;:





CONCEJO DE BOGOTA D.C.
	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA  Y CONTROL POLÍTICO
	Código: - GN-PRO01-F09

	
	ACTA SUCINTA
	Versión. No 3
Fecha: 30 de agosto de 2010.



COMISIÓN PRIMERA PERMANENTE DEL PLAN DE DESARROLLO

Período Constitucional 2008-2011

(Artículo 54 del Acuerdo 348 de 2008)

ACTA SUCINTA:



018
LUGAR:                                           
Recinto Los Comuneros 
FECHA:




10 de abril  de 2011
HORA DE INICIACIÓN:


9:00 a.m.

HORA INICIACIÓN RECESO:               9:03 a.m.

HORA FINALIZACIÓN RECESO:          9:32

HORA DE FINALIZACIÓN:

10:32 a.m.

PRESIDENTE:                
         

Severo Antonio Correa Valencia

SERETARIA:



Claudia Cristina Giraldo Gallo
ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del quórum

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día

3. Aprobación de Actas
4. Citación a debate de Control Político 

Continuación  debate proposiciones 250  del 11 de mayo  y Aditiva 293 del 5 de junio de 2010. TEMA PRIORIZADO: FORO  “Carrera Séptima –SITP-Transmilenio”. Citante: BANCADA PARTIDO VERDE
5. Lectura, discusión y aprobación de proposiciones
6. Comunicaciones y varios 

DESARROLLO

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Contestan el llamado a lista los honorables concejales miembros de la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial SEVERO ANTONIO CORREA VALENCIA, ANTONIO ERESMID SANGUINO PÁEZ, RAFAEL ORLANDO SANTIESTEBAN MILLÁN, JORGE DURÁN SILVA.
La Secretaria informa que se registra la asistencia de cuatro (4) honorables concejales miembros de la Comisión, por tanto, hay quórum deliberatorio.

De otras comisiones se registra la asistencia de los concejales ANDRÉS FELIPE ARBELÁEZ VARGAS.

Continuando con el llamado a lista se registra la asistencia de los honorables concejales de la Comisión del Plan ANDRÉS CAMACHO CASADO, JORGE ERNESTO SALAMANCA CORTÉS, ORLANDO PARADA DÍAZ, FERNANDO LÓPEZ GUTIÉRREZ.
De otras Comisiones los honorables concejales ISAAC MORENO DE CARO, ÁLVARO JOSÉ ARGOTE MUÑOZ, MARTHA ESPERANZA ORDÓNEZ VERA, MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA, DARÍO FERNANDO CEPEDA PEÑA,  PEDRO PABLO BECERRA PANESSO, CELIO NIEVES HERRERA, ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, ORLANDO CASTAÑEDA SERRANO, HENRY CASTRO.
En el transcurso de la sesión ingresan los honorables concejales miembros de la Comisión del Plan NELLY PATRICIA MOSQUERA MURCIA, OMAR MEJÍA BÁEZ, CARLOS VICENTE DE ROUX RENGIFO.
De otras comisiones ingresan los honorables concejales WILSON HERNANDO DUARTE ROBAYO, JOSÉ FERNANDO ROJAS RODRÍGUEZ, LAUREANO ALEXI GARCÍA PEREA, JAIME CAICEDO TURRIAGO, LILIANA DE DIAGO, GERMÁN AUGUSTO GARCÍA ZACIPA, MARÍA ANGÉLICA TOVAR RODRÍGUEZ, CARLOS ORLANDO FERREIRA PINZÓN, EDGAR ALFONSO TORRADO GARCÍA, CLARA LUCÍA SANDOVAL MORENO, CARLOS PÉREZ PARRA, CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABÓN, FELIPE RÍOS LONDOÑO, CARLOS FERNANDO GALÁN PACHÓN, CARLOS ROBERTO SÁENZ VARGAS, SOLEDAD TAMAYO TAMAYO.
Presento excusa el honorable concejal RAFAEL ALBERTO ESCRUCERIA LORZA. 
Por la Administración y los organismos de control asisten los siguientes funcionarios: DIRECTOR GENERAL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, Gabriel Amado Pardo; SUBDIRECTOR DE COMPETITIVIDAD Y GOBIERNO, Marco Antonio Machado; SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DE MOVILIDAD, Carmen Sofía Prieto Dueñas; PERSONERO DELEGADO, Heráclito Landiñez; DELEGADO VEEDURÍA DISTRITAL, Victor Manuel Gutiérrez Hernández; DIRECTORA PLANEACIÓN EMPRESA TRANSMILENIO S.A., Sandra Ángel; DIRECTOR SEGURIDAD VIAL SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, William A. Pedraza B.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Secretaria de la Comisión por solicitud del  Presidente procede a leer el orden del día establecido para la sesión, el cual es aprobado. 
3. APROBACIÓN DE ACTAS
No se aprobó el  Acta Sucinta 015 del 1 de abril de 2010, al  haberse pasado directamente al punto de Citación a debate. 
4.   CITACIÓN A DEBATE DE CONTROL POLÍTICO
Continuación  debate proposiciones 250  del 11 de mayo  y Aditiva 293 del 5 de junio de 2010. TEMA PRIORIZADO: FORO  “Carrera Séptima –SITP-Transmilenio”. Citante: BANCADA PARTIDO VERDE.  
El Honorable Concejal Celio Nieves Herrera manifiesta que a propósito del debate citado por la Bancada Partido Verde es claro que se deben cumplir con las metas de ejecución y especialmente cuando las obras son financiadas con recursos de valorización. Por ello se debe mirar el por qué en las Troncales de la Avenida Caracas y la Autopista Norte se han tenido que realizar hasta tres reparaciones a las losas en diez años de funcionamiento, lo cual podría constituir un detrimento patrimonial, pues ha demandado la inversión de $51 mil millones, por lo cual se puede decir que es una obra inconclusa, ya que en la mitad de la vida útil tiene que estar en reparación, por falta de planeación, mal diseño, mal manejo de aguas lluvias. Lo anteriormente expuesto independientemente de si se está de acuerdo o no del Transmilenio por la Carrera 7ª. Solicita la venia para retirarse por estarse llevando a cabo las elecciones internas de la Bancada Partido Polo Democrático.
El Honorable Concejal citante de la Bancada Partido Verde Antonio Eresmid Sanguino Páez le desea suerte en la elección en medio de esa emboscada tan brava que debe tener en su partido. Agrega que  está seguro que no usa el espejo retrovisor al hacer mención a las losas de Transmilenio y considera que sobre ese tema se debe hacer un debate para quitarle a la discusión los prejuicios políticos a la realización de Transmilenio por la Carrera 7ª.

Antes de entrar en materia deja constancia en relación a la entrevista al Secretario de Movilidad Fernando Álvarez el día 8 de abril de 2011, refiriéndose a la visita que hizo al apartamento  del Señor Álvaro Dávila en enero de 2010 ( quien fue asesor de la Lotería de Bogotá, Secretaría General de la Alcaldía Mayor, UAESP) donde le querían solicitar que intercediera ante la Directora del IDU por el conflicto surgido en la calle 26. La pregunta es: ¿Por qué no lo hicieron en el despacho del funcionario?
Señala que en el debate llevado a cabo en agosto de 2009 sobre el tema del transmilenio por la Carrera 7ª   solicitó a la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría General para que realicen investigación en relación a la licitación y para concluir el debate se requiere la presencia del Director del IDU, quien adjudicó la obra por $83.991 millones al consorcio Sain y Cóndor.
Recuerda que el año anterior con Alfonso Prada y Gilma Jiménez solicitaron a la Procuraduría General la suspensión inmediata de esa licitación o la vigilancia administrativa, así mismo se realizó el debate el 19 de agosto de 2010, antes de la adjudicación y se alertó sobre irregularidades en la concepción y en el proceso licitatorio como: La estimación de la demanda tenía una diferencia entre el estudio del 2006 y el último estudio del Transmilenio Ligh con una disminución del 50%. Falta de claridad de los recursos para la estación de transferencia en la carrera 100; falta de recursos para adecuación de redes; era una adición disfrazada de licitación.
Las obras contratadas no se han iniciado al haberse precipitado la adjudicación, al confundir terquedad con sentido de autoridad y aunque en el debate anterior se solicitó validar los estudios del 2006 con la Universidad Nacional. Así mismo, que se mirara los diseños y el tema de redes de acueducto no se hizo. El inicio de obras estaba previsto para septiembre de 2010 y en abril de 2011 no han arrancado, representando que por cada mes de demora en el inicio se deben cancelar $700 millones. Adicionalmente por ampliar el tiempo de desvíos viales se firmó un otrosí que representa una adición de $6 mil millones, por el contrato de redes $17 mil millones y por el plan de tráfico $6 mil millones, en total de $29 mil millones. 
El Presidente pregunta al citante si hablan los funcionarios o se aplaza el debate.
El Honorable Concejal Jorge Ernesto Salamanca Cortés sostiene que falta por establecer muchas responsabilidades porque hubo improvisación y precipitud en la contratación del Transmilenio por la carrera 7ª, en un afán  de enviar un mensaje de autoridad y se desestimaron los llamados del Concejo y de los Organismos de Control. No obstante, no se puede desconocer que en el proceso del Sistema Integrado de Transporte Público se hizo con todos los autores, aunque falta ver la operatividad y en el Sistema de Movimiento Urbano Regional se está adelantando la consultoria para proyectar las nuevas vías y esos casos no se miran porque se ven opacado por el escándalo Nacional. En esos dos últimos temas el Partido Liberal tiene una citación a debate de control político porque hubo un manejo serio.
El Honorable Concejal Orlando Parada Díaz manifiesta que el citante ya expresado el deseo de aplazar el debate para poder escuchar a los funcionarios responsables, Los Organismos de Control deberían pronunciarse sobre las excusas de los funcionarios y debían sentar una posición sobre el tema de Transmilenio por la Carrera 7ª. así mismo se debe agendar todos los asuntos relacionados con la movilidad de la ciudad, debido a que el Partido de la U ha priorizado la proposición sobre el tema del SITP y los 13 operadores, los procesos de chatarrización y las tarifas del nuevo Sistema.
El Presidente  acoge la solicitud de aplazar el debate.

5. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES
El Honorable Concejal Jorge Durán Silva indica que no hay quórum.
El Presidente solicita a la Secretaria verificar el quórum.

Una vez hecho el llamado a lista La Secretaria informa que se encuentran presentes siete (7) honorables Concejales, por tanto, hay quórum deliberatorio.

El Presidente levanta la sesión donde se aplazó la continuación del Foro “Carrera Séptima –SITP-Transmilenio”.  proposiciones 250  del 11 de mayo  y Aditiva 293 del 5 de junio de 2010.. Citado por la Bancad Partido Verde. 

Siendo las 10:32 a.m., se levanta la sesión del 10 de abril de 2011.
SEVERO ANTONIO CORREA VALENCIA         ATI SEYGUNDIBA QUIGUA IZQUIERDO
Presidente                                                              Primer Vicepresidente

JULIO CÉSAR ACOSTA ACOSTA                     CLAUDIA CRISTINA GIRALDO GALLO                                                   

Segundo Vicepresidente                                        Secretaria 
Elaboró: Gloria Inés Cely
Revisó: Claudia Cristina Giraldo Gallo
[image: image1.png]                                                                                                      [image: image2.png]Gerticado CO0GH245



                                                                 
“UN CONCEJO DE CARA A LA CIUDAD”
Calle 36 No. 28 A - 41   PBX.  2088210

WWW.concejodebogota.gov.co                                                                                 

                                                                                                                                        CP-PR001-F02

[image: image2.png][image: image3.png]


_1332314403.bin

