## Slide 1
Interventoría – UAESP
INFORME EJECUTIVO No 74 – ABRIL 2024
Contrato 396 de 2018

## Slide 2
  gestión técnica operativa

## Slide 3
NOTA: La Interventoría solicitó cambios en las certificaciones de pesaje del PIDJ mediante comunicado 20217000296242 del 29/06/2021 reiterado en diciembre del mismo año, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3977-21
(*) De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, artículo 2.3.2.1.1. “Definiciones”. Numeral 43.
Fuente: Base de datos PIDJ en revisión de la interventoría
Periodo comprendido entre el 12 de febrero 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos ordinarios* 2018 a 2023
PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS
F-18 A J-18 | 172.895,38 |  | F-18 A J-18 | 256.796,21 |  | F-18 A J-18 | 159.875,93 |  | F-18 A J-18 | 103.550,86 |  | F-18 A J-18 | 106.847,52 |  | F-18 A J-18 | 799.965,90
J-18 A D-18 | 230.675,14 |  | J-18 A D-18 | 332.846,80 |  | J-18 A D-18 | 207.576,76 |  | J-18 A D-18 | 129.757,14 |  | J-18 A D-18 | 140.700,97 |  | J-18 A D-18 | 1.041.556,81
E-19 A J-19 | 224.500,84 |  | E-19 A J-19 | 325.237,90 |  | E-19 A J-19 | 200.607,98 |  | E-19 A J-19 | 135.386,44 |  | E-19 A J-19 | 142.677,31 |  | E-19 A J-19 | 1.028.410,47
J-19 A D-19 | 230.653,82 |  | J-19 A D-19 | 337.258,09 |  | J-19 A D-19 | 203.796,68 |  | J-19 A D-19 | 146.151,39 |  | J-19 A D-19 | 144.767,46 |  | J-19 A D-19 | 1.062.627,44
E-20 A J-20 | 208.208,39 |  | E-20 A J-20 | 308.836,56 |  | E-20 A J-20 | 188.589,30 |  | E-20 A J-20 | 131.769,69 |  | E-20 A J-20 | 139.714,78 |  | E-20 A J-20 | 977.118,72
J-20 A D-20 | 222.258,40 |  | J-20 A D-20 | 341.289,88 |  | J-20 A D-20 | 212.966,07 |  | J-20 A D-20 | 145.617,49 |  | J-20 A D-20 | 151.377,14 |  | J-20 A D-20 | 1.073.508,98
E-21 A J-21 | 210.401,74 |  | E-21 A J-21 | 314.599,07 |  | E-21 A J-21 | 199.061,31 |  | E-21 A J-21 | 137.361,31 |  | E-21 A J-21 | 140.446,52 |  | E-21 A J-21 | 1.001.869,95
J-21 A D-21 | 222.958,27 |  | J-21 A D-21 | 328.248,37 |  | J-21 A D-21 | 204.313,22 |  | J-21 A D-21 | 140.168,24 |  | J-21 A D-21 | 142.368,46 |  | J-21 A D-21 | 1.038.056,56
E-22 A J-22 | 213.257,29 |  | E-22 A J-22 | 307.220,87 |  | E-22 A J-22 | 190.941,88 |  | E-22 A J-22 | 129.964,48 |  | E-22 A J-22 | 135.467,58 |  | E-22 A J-22 | 976.852,10
J-22 A D-22 | 223.548,38 |  | J-22 A D-22 | 322.395,77 |  | J-22 A D-22 | 198.457,62 |  | J-22 A D-22 | 134.293,82 |  | J-22 A D-22 | 139.299,63 |  | J-22 A D-22 | 1.017.995,22
E-23 A J-23 | 215.273,71 |  | E-23 A J-23 | 301.691,67 |  | E-23 A J-23 | 185.063,09 |  | E-23 A J-23 | 131.508,73 |  | E-23 A J-23 | 133.120,97 |  | E-23 A J-23 | 966.658,17
J-23 A D-23 | 218.548,87 |  | J-23 A D-23 | 312.187,73 |  | J-23 A D-23 | 191.516,08 |  | J-23 A D-23 | 133.779,86 |  | J-23 A D-23 | 137.527,93 |  | J-23 A D-23 | 993.560,47
TOTAL | 2.593.180,23 |  | TOTAL | 3.788.608,92 |  | TOTAL | 2.342.765,92 |  | TOTAL | 1.599.309,45 |  | TOTAL | 1.654.316,27 |  | TOTAL | 11.978.180,79

## Slide 4
  gestión técnica operativa
  Total de toneladas recolectadas y transportadas residuos ordinarios* por concesionario 2018 a 2023
NOTA: La Interventoría solicitó cambios en las certificaciones de pesaje del PIDJ mediante comunicado 20217000296242 del 29/06/2021 reiterado en diciembre del mismo año, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3977-21
(*) De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, artículo 2.3.2.1.1. “Definiciones”. Numeral 43.
Fuente: Base de datos PIDJ en revisión de la interventoría
Periodo comprendido entre el 12 de febrero 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
Chart: TOTAL DE TONELADAS: 11.978.180,79
| PROMOAMBIENTAL SAS | LIME S.A. E.S.P. | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
 | 2593180.231 | 3788608.92 | 2342765.9208 | 1599309.45 | 1654316.266
SERVICIO | feb-18 a jun-18 | jul-18 a dic-18 | ene-19 a jun-19 | jul-19 a dic-19 | ene-20 a jun-20 | jul-20 a dic-20 | ene-21 a jun-21 | jul-21 a dic-21 | ene-22 a jun-22 | jul-22 a dic-22 | ene-23 a jun-23 | jul-23 a dic-23
Domiciliario | 752.321,84 | 981.476,69 | 960.830,50 | 991.850,75 | 916.477,85 | 1.001.042,00 | 935.109,15 | 968.433,37 | 911.140,20 | 947.847,09 | 904.168,75 | 932.778,69
Barrido | 28.581,89 | 42.303,86 | 44.182,81 | 52.189,59 | 42.146,63 | 52.142,58 | 44.489,99 | 47.311,91 | 44.588,28 | 48.056,29 | 45.825,95 | 46.844,71
Corte césped | 15.389,75 | 16.431,88 | 19.112,26 | 14.336,55 | 15.039,35 | 17.452,55 | 19.643,29 | 19.402,44 | 17.838,38 | 18.347,25 | 12.888,81 | 10.387,90
Poda | 3.672,42 | 1.344,38 | 4.284,90 | 4.250,55 | 3.454,89 | 2.871,85 | 2.627,52 | 2.908,84 | 3.285,24 | 3.744,59 | 3.774,66 | 3.549,17
Total | 799.965,90 | 1.041.556,81 | 1.028.410,47 | 1.062.627,44 | 977.118,72 | 1.073.508,98 | 1.001.869,95 | 1.038.056,56 | 976.852,10 | 1.017.995,22 | 966.658,17 | 993.560,47
∑ promedio diario | 26.517,23 | 33.963,18 | 34.095,03 | 34.648,15 | 32.228,70 | 35.007,98 | 33.219,83 | 33.858,86 | 32.391,26 | 33.199,03 | 32.036,55 | 32.399,65

## Slide 5
(*) De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, artículo 2.3.2.1.1. “Definiciones”. Numeral 43.
Fuente: Base de datos PIDJ
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2024
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos ordinarios* – 2024
PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS
ene-24 | 35.143,42 |  | ene-24 | 51.156,33 |  | ene-24 | 31.045,36 |  | ene-24 | 21.455,74 |  | ene-24 | 22.640,02 |  | ene-24 | 161.440,87
feb-24 | 35.020,34 |  | feb-24 | 50.125,69 |  | feb-24 | 30.575,06 |  | feb-24 | 21.181,48 |  | feb-24 | 22.127,44 |  | feb-24 | 159.030,01
mar-24 | 35.092,98 |  | mar-24 | 50.269,24 |  | mar-24 | 30.689,20 |  | mar-24 | 21.200,89 |  | mar-24 | 22.049,71 |  | mar-24 | 159.302,02
abr-24 | 36.031,96 |  | abr-24 | 52.195,60 |  | abr-24 | 31.311,25 |  | abr-24 | 21.420,89 |  | abr-24 | 22.533,93 |  | abr-24 | 163.493,63
TOTAL | 141.288,70 |  | TOTAL | 203.746,86 |  | TOTAL | 123.620,87 |  | TOTAL | 85.259,00 |  | TOTAL | 89.351,10 |  | TOTAL | 643.266,53

## Slide 6
  gestión técnica operativa
  Total de toneladas recolectadas y transportadas residuos ordinarios* por concesionario - 2024
(*) De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, artículo 2.3.2.1.1. “Definiciones”. Numeral 43.
Fuente: Base de datos PIDJ.
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2024
Chart: TOTAL DE TONELADAS: 643.266,53
| PROMOAMBIENTAL SAS | LIME S.A. E.S.P. | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
 | 141288.7 | 203746.86 | 123620.8699 | 85259 | 89351.1
SERVICIO | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24
Domiciliario | 151.714,24 | 149.465,81 | 150.077,91 | 153.534,55
Barrido | 7.623,69 | 7.772,83 | 7.844,41 | 7.883,53
Corte césped | 1.534,26 | 1.232,10 | 920,41 | 1.442,38
Poda | 568,68 | 559,27 | 459,29 | 633,17
Total | 161.440,87 | 159.030,01 | 159.302,02 | 163.493,63
Promedio diario | 5.207,77 | 5.483,79 | 5.138,77 | 5.449,79

## Slide 7
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – solicitudes Residuos Especiales/RCD 2018 a 2023
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS
F-18 A J-18 | 1.392 | 0 | 757 |  | F-18 A J-18 | 1.265 | 5.584 | 8.085 |  | F-18 A J-18 | 0 | 1.302 | 542 |  | F-18 A J-18 | 0 | 111 | 3.851 |  | F-18 A J-18 | 4.558 | 0 | 1.945 |  | F-18 A J-18 | 7.216 | 6.997 | 15.180
J-18 A D-18 | 3.198 | 0 | 2.224 |  | J-18 A D-18 | 1.996 | 7.120 | 5.780 |  | J-18 A D-18 | 2.266 | 3.689 | 1.691 |  | J-18 A D-18 | 22 | 356 | 277 |  | J-18 A D-18 | 2.730 | 0 | 1.060 |  | J-18 A D-18 | 10.213 | 11.164 | 11.032
E-19 A J-19 | 3.230 | 0 | 2.966 |  | E-19 A J-19 | 1.842 | 7.072 | 4.464 |  | E-19 A J-19 | 4.834 | 5.205 | 2.585 |  | E-19 A J-19 | 0 | 119 | 71 |  | E-19 A J-19 | 519 | 40 | 879 |  | E-19 A J-19 | 10.425 | 12.436 | 10.965
J-19 A D-19 | 1.638 | 0 | 1.107 |  | J-19 A D-19 | 1.473 | 7.712 | 3.800 |  | J-19 A D-19 | 1.598 | 4.783 | 2.488 |  | J-19 A D-19 | 0 | 382 | 250 |  | J-19 A D-19 | 433 | 42 | 764 |  | J-19 A D-19 | 5.143 | 12.919 | 8.409
E-20 A J-20 | 2.133 | 0 | 2.048 |  | E-20 A J-20 | 1.813 | 4.080 | 2.522 |  | E-20 A J-20 | 792 | 1.384 | 875 |  | E-20 A J-20 | 839 | 172 | 635 |  | E-20 A J-20 | 233 | 25 | 454 |  | E-20 A J-20 | 5.810 | 5.661 | 6.534
J-20 A D-20 | 1.301 | 0 | 2.394 |  | J-20 A D-20 | 1.082 | 4.044 | 2.934 |  | J-20 A D-20 | 0 | 1.672 | 1.277 |  | J-20 A D-20 | 829 | 0 | 762 |  | J-20 A D-20 | 307 | 63 | 701 |  | J-20 A D-20 | 3.518 | 5.779 | 8.068
E-21 A J-21 | 1.144 | 0 | 1.725 |  | E-21 A J-21 | 1.409 | 2.618 | 2.506 |  | E-21 A J-21 | 0 | 1.377 | 1.015 |  | E-21 A J-21 | 1.472 | 300 | 1.052 |  | E-21 A J-21 | 205 | 285 | 681 |  | E-21 A J-21 | 4.230 | 4.580 | 6.979
J-21 A D-21 | 890 | 42 | 1.179 |  | J-21 A D-21 | 1.653 | 2.709 | 2.327 |  | J-21 A D-21 | 156 | 1.410 | 1.020 |  | J-21 A D-21 | 155 | 867 | 1.083 |  | J-21 A D-21 | 171 | 287 | 727 |  | J-21 A D-21 | 3.025 | 5.315 | 6.336
E-22 A J-22 | 1.155 | 42 | 689 |  | E-22 A J-22 | 777 | 3.148 | 1.839 |  | E-22 A J-22 | 1.416 | 801 | 738 |  | E-22 A J-22 | 76 | 587 | 799 |  | E-22 A J-22 | 188 | 280 | 556 |  | E-22 A J-22 | 3.611 | 4.888 | 4.621
J-22 A D-22 | 1.525 | 98 | 490 |  | J-22 A D-22 | 832 | 2.982 | 2.024 |  | J-22 A D-22 | 598 | 838 | 643 |  | J-22 A D-22 | 132 | 734 | 952 |  | J-22 A D-22 | 268 | 339 | 546 |  | J-22 A D-22 | 3.356 | 4.991 | 4.655
E-23 A J-23 | 1.317 | 7 | 912 |  | E-23 A J-23 | 770 | 2.167 | 1.792 |  | E-23 A J-23 | 544 | 842 | 510 |  | E-23 A J-23 | 227 | 674 | 921 |  | E-23 A J-23 | 207 | 264 | 518 |  | E-23 A J-23 | 3.065 | 3.954 | 4.653
J-23 A D-23 | 1.270 | 28 | 1.107 |  | J-23 A D-23 | 879 | 2.292 | 2.263 |  | J-23 A D-23 | 247 | 954 | 664 |  | J-23 A D-23 | 265 | 712 | 960 |  | J-23 A D-23 | 138 | 292 | 611 |  | J-23 A D-23 | 2.799 | 4.278 | 5.605
TOTAL | 20.192 | 217 | 17.598 |  | TOTAL | 15.792 | 51.528 | 40.336 |  | TOTAL | 12.451 | 24.257 | 14.048 |  | TOTAL | 4.017 | 5.013 | 11.613 |  | TOTAL | 9.958 | 1.917 | 9.442 |  | TOTAL | 62.410 | 82.962 | 93.037

## Slide 8
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Ejecuciones – Residuos especiales/RCD 2024
Fuente: Base de datos PIDJ en revisión de la interventoría e Informes del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo 2024.
PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS
ene-24 | 141 | 0 | 174 |  | ene-24 | 72 | 413 | 281 |  | ene-24 | 64 | 169 | 123 |  | ene-24 | 46 | 133 | 173 |  | ene-24 | 18 | 37 | 74 |  | ene-24 | 340 | 752 | 825
feb-24 | 243 | 0 | 189 |  | feb-24 | 157 | 425 | 252 |  | feb-24 | 69 | 189 | 151 |  | feb-24 | 51,85 | 135 | 191 |  | feb-24 | 31 | 45 | 112 |  | feb-24 | 552 | 795 | 895
mar-24 | 198 | 0 | 199 |  | mar-24 | 140 | 332 | 256 |  | mar-24 | 74 | 141 | 107 |  | mar-24 | 35 | 121 | 150 |  | mar-24 | 34 | 38 | 96 |  | mar-24 | 481 | 632 | 808
TOTAL | 582 | 0 | 562 |  | TOTAL | 369 | 1.170 | 789 |  | TOTAL | 207 | 499 | 381 |  | TOTAL | 80 | 389 | 514 |  | TOTAL | 83 | 120 | 282 |  | TOTAL | 1.374 | 2.179 | 2.528

## Slide 9
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
*Promedio de kilómetros ejecutados de febrero 2018 a diciembre de 2023
  gestión técnica operativa
  Histórico – barrido y limpieza barrido manual y áreas públicas 2018 a 2023
TOTAL
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
F-18 A J-18 | 548.435,73 |  | F-18 A J-18 | 388.587,65 |  | F-18 A J-18 | 210.773,42 |  | F-18 A J-18 | 144.125,19 |  | F-18 A J-18 | 187.399,10 |  | F-18 A J-18 | 1.479.321,08
J-18 A D-18 | 675.110,20 |  | J-18 A D-18 | 403.417,71 |  | J-18 A D-18 | 256.212,04 |  | J-18 A D-18 | 214.438,41 |  | J-18 A D-18 | 243.325,02 |  | J-18 A D-18 | 1.792.503,37
E-19 A J-19 | 716.753,78 |  | E-19 A J-19 | 704.502,89 |  | E-19 A J-19 | 339.272,88 |  | E-19 A J-19 | 276.966,96 |  | E-19 A J-19 | 247.086,08 |  | E-19 A J-19 | 2.284.582,59
J-19 A D-19 | 875.343,63 |  | J-19 A D-19 | 834.863,32 |  | J-19 A D-19 | 389.461,40 |  | J-19 A D-19 | 279.127,98 |  | J-19 A D-19 | 258.517,77 |  | J-19 A D-19 | 2.637.314,11
E-20 A J-20 | 1.400.263,65 |  | E-20 A J-20 | 825.746,66 |  | E-20 A J-20 | 382.014,81 |  | E-20 A J-20 | 259.766,97 |  | E-20 A J-20 | 255.373,94 |  | E-20 A J-20 | 3.123.166,03
J-20 A D-20 | 1.530.486,50 |  | J-20 A D-20 | 835.005,42 |  | J-20 A D-20 | 393.182,09 |  | J-20 A D-20 | 263.367,50 |  | J-20 A D-20 | 258.594,44 |  | J-20 A D-20 | 3.280.635,96
E-21 A J-21 | 1.490.850,81 |  | E-21 A J-21 | 735.056,62 |  | E-21 A J-21 | 338.184,89 |  | E-21 A J-21 | 234.516,81 |  | E-21 A J-21 | 225.463,04 |  | E-21 A J-21 | 3.024.072,17
J-21 A D-21 | 1.498.928,66 |  | J-21 A D-21 | 665.476,52 |  | J-21 A D-21 | 299.166,97 |  | J-21 A D-21 | 214.720,38 |  | J-21 A D-21 | 201.225,65 |  | J-21 A D-21 | 2.879.518,18
E-22 A J-22 | 1.465.685,02 |  | E-22 A J-22 | 651.095,04 |  | E-22 A J-22 | 299.001,72 |  | E-22 A J-22 | 210.663,26 |  | E-22 A J-22 | 194.694,13 |  | E-22 A J-22 | 2.821.139,16
J-22 A D-22 | 786.564,76 |  | J-22 A D-22 | 661.367,30 |  | J-22 A D-22 | 314.329,07 |  | J-22 A D-22 | 214.544,80 |  | J-22 A D-22 | 197.722,71 |  | J-22 A D-22 | 2.174.528,65
E-23 A J-23 | 633.525,86 |  | E-23 A J-23 | 646.732,51 |  | E-23 A J-23 | 306.819,04 |  | E-23 A J-23 | 210.679,29 |  | E-23 A J-23 | 192.632,82 |  | E-23 A J-23 | 1.990.389,53
J-23 A D-23 | 868.871,10 |  | J-23 A D-23 | 855.057,87 |  | J-23 A D-23 | 433.037,62 |  | J-23 A D-23 | 317.116,71 |  | J-23 A D-23 | 329.815,08 |  | J-23 A D-23 | 2.803.898,37
*PROMEDIO MENSUAL | 175.927,04 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 115.590,27 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 55.795,15 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 40.000,48 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 39.321,83 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 426.634,78

## Slide 10
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo 2024.
  gestión técnica operativa
  Histórico – barrido y limpieza barrido manual y áreas públicas (km) 2024
TOTAL
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
ene-24 | 185.597,16 |  | ene-24 | 181.312,07 |  | ene-24 | 95.509,22 |  | ene-24 | 71.614,50 |  | ene-24 | 79.321,79 |  | ene-24 | 613.354,73
feb-24 | 172.767,59 |  | feb-24 | 167.716,84 |  | feb-24 | 88.459,82 |  | feb-24 | 66.722,09 |  | feb-24 | 73.050,46 |  | feb-24 | 568.716,80
mar-24 | 184.238,54 |  | mar-24 | 176.334,87 |  | mar-24 | 92.952,28 |  | mar-24 | 68.944,68 |  | mar-24 | 76.510,36 |  | mar-24 | 598.980,74
PROMEDIO MENSUAL | 180.867,76 |  | PROMEDIO MENSUAL | 175.121,26 |  | PROMEDIO MENSUAL | 92.307,11 |  | PROMEDIO MENSUAL | 69.093,76 |  | PROMEDIO MENSUAL | 76.294,21 |  | PROMEDIO MENSUAL | 593.684,09

## Slide 11
TOTAL
  gestión técnica operativa
  histórico – barrido y limpieza barrido mecánico 2018 a 2023
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
*Promedio de kilómetros ejecutados de febrero 2018 a diciembre de 2023
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
F-18 A J-18 | 1.034,80 |  | F-18 A J-18 | 133.325,70 |  | F-18 A J-18 | 11.347,55 |  | F-18 A J-18 | 44.079,70 |  | F-18 A J-18 | 10.266,21 |  | F-18 A J-18 | 200.053,96
J-18 A D-18 | 131.477,60 |  | J-18 A D-18 | 196.744,19 |  | J-18 A D-18 | 46.936,62 |  | J-18 A D-18 | 46.292,78 |  | J-18 A D-18 | 16.630,26 |  | J-18 A D-18 | 438.081,45
E-19 A J-19 | 163.523,62 |  | E-19 A J-19 | 184.469,73 |  | E-19 A J-19 | 65.697,75 |  | E-19 A J-19 | 39.979,63 |  | E-19 A J-19 | 27.622,82 |  | E-19 A J-19 | 481.293,54
J-19 A D-19 | 145.087,78 |  | J-19 A D-19 | 185.111,69 |  | J-19 A D-19 | 70.736,21 |  | J-19 A D-19 | 59.293,15 |  | J-19 A D-19 | 29.098,67 |  | J-19 A D-19 | 489.327,50
E-20 A J-20 | 152.419,30 |  | E-20 A J-20 | 183.650,26 |  | E-20 A J-20 | 73.802,45 |  | E-20 A J-20 | 78.097,49 |  | E-20 A J-20 | 28.638,14 |  | E-20 A J-20 | 516.607,64
J-20 A D-20 | 163.282,28 |  | J-20 A D-20 | 185.318,21 |  | J-20 A D-20 | 75.263,19 |  | J-20 A D-20 | 78.667,66 |  | J-20 A D-20 | 28.836,83 |  | J-20 A D-20 | 531.368,17
E-21 A J-21 | 163.261,99 |  | E-21 A J-21 | 172.954,85 |  | E-21 A J-21 | 76.346,46 |  | E-21 A J-21 | 76.435,90 |  | E-21 A J-21 | 32.520,63 |  | E-21 A J-21 | 521.519,83
J-21 A D-21 | 168.585,36 |  | J-21 A D-21 | 166.227,46 |  | J-21 A D-21 | 80.235,24 |  | J-21 A D-21 | 76.172,42 |  | J-21 A D-21 | 37.200,92 |  | J-21 A D-21 | 528.421,40
E-22 A J-22 | 165.699,54 |  | E-22 A J-22 | 163.477,62 |  | E-22 A J-22 | 76.228,12 |  | E-22 A J-22 | 75.206,46 |  | E-22 A J-22 | 39.621,94 |  | E-22 A J-22 | 520.233,68
J-22 A D-22 | 166.405,36 |  | J-22 A D-22 | 164.967,70 |  | J-22 A D-22 | 77.045,49 |  | J-22 A D-22 | 76.172,43 |  | J-22 A D-22 | 40.446,12 |  | J-22 A D-22 | 525.037,10
E-23 A J-23 | 160.507,10 |  | E-23 A J-23 | 162.411,00 |  | E-23 A J-23 | 73.640,93 |  | E-23 A J-23 | 75.206,48 |  | E-23 A J-23 | 38.925,98 |  | E-23 A J-23 | 510.691,48
J-23 A D-23 | 162.558,03 |  | J-23 A D-23 | 164.896,53 |  | J-23 A D-23 | 70.545,28 |  | J-23 A D-23 | 75.291,11 |  | J-23 A D-23 | 43.723,50 |  | J-23 A D-23 | 517.014,45
*PROMEDIO MENSUAL | 24.561,17 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 29.064,15 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 11.236,98 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 11.280,21 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 5.261,01 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 81.403,52

## Slide 12
TOTAL
  gestión técnica operativa
  histórico – barrido y limpieza barrido mecánico (km) 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo 2024.
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
ene-24 | 26.897,87 |  | ene-24 | 27.593,50 |  | ene-24 | 11.398,53 |  | ene-24 | 12.364,26 |  | ene-24 | 8.249,07 |  | ene-24 | 86.503,23
feb-24 | 25.061,46 |  | feb-24 | 25.809,16 |  | feb-24 | 10.581,09 |  | feb-24 | 11.660,04 |  | feb-24 | 7.680,45 |  | feb-24 | 80.792,20
mar-24 | 26.784,74 |  | mar-24 | 27.577,57 |  | mar-24 | 11.429,18 |  | mar-24 | 12.289,33 |  | mar-24 | 8.200,35 |  | mar-24 | 86.281,18
PROMEDIO MENSUAL | 26.248,03 |  | PROMEDIO MENSUAL | 26.993,41 |  | PROMEDIO MENSUAL | 11.136,27 |  | PROMEDIO MENSUAL | 12.104,54 |  | PROMEDIO MENSUAL | 8.043,29 |  | PROMEDIO MENSUAL | 84.525,54

## Slide 13
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
*Promedio de kilómetros ejecutados de febrero 2018 a diciembre de 2023
  gestión técnica operativa
  Histórico – barrido y limpieza consolidado 2018 a 2023
TOTAL
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
F-18 A J-18 | 549.470,53 |  | F-18 A J-18 | 521.913,35 |  | F-18 A J-18 | 222.120,96 |  | F-18 A J-18 | 188.204,89 |  | F-18 A J-18 | 197.665,32 |  | F-18 A J-18 | 1.679.375,04
J-18 A D-18 | 806.587,80 |  | J-18 A D-18 | 600.161,90 |  | J-18 A D-18 | 303.148,65 |  | J-18 A D-18 | 260.731,19 |  | J-18 A D-18 | 259.955,28 |  | J-18 A D-18 | 2.230.584,82
E-19 A J-19 | 880.277,40 |  | E-19 A J-19 | 888.972,62 |  | E-19 A J-19 | 404.970,62 |  | E-19 A J-19 | 316.946,59 |  | E-19 A J-19 | 274.708,89 |  | E-19 A J-19 | 2.765.876,13
J-19 A D-19 | 1.020.431,41 |  | J-19 A D-19 | 1.019.975,01 |  | J-19 A D-19 | 460.197,60 |  | J-19 A D-19 | 338.421,14 |  | J-19 A D-19 | 287.616,45 |  | J-19 A D-19 | 3.126.641,60
E-20 A J-20 | 1.552.682,94 |  | E-20 A J-20 | 1.009.396,92 |  | E-20 A J-20 | 455.817,26 |  | E-20 A J-20 | 337.864,46 |  | E-20 A J-20 | 284.012,08 |  | E-20 A J-20 | 3.639.773,67
J-20 A D-20 | 1.693.768,78 |  | J-20 A D-20 | 1.020.323,63 |  | J-20 A D-20 | 468.445,28 |  | J-20 A D-20 | 342.035,16 |  | J-20 A D-20 | 287.431,27 |  | J-20 A D-20 | 3.812.004,13
E-21 A J-21 | 1.654.112,80 |  | E-21 A J-21 | 908.011,47 |  | E-21 A J-21 | 414.531,35 |  | E-21 A J-21 | 310.952,72 |  | E-21 A J-21 | 257.983,67 |  | E-21 A J-21 | 3.545.592,01
J-21 A D-21 | 1.667.514,02 |  | J-21 A D-21 | 831.703,98 |  | J-21 A D-21 | 379.402,20 |  | J-21 A D-21 | 290.892,81 |  | J-21 A D-21 | 238.426,57 |  | J-21 A D-21 | 3.407.939,58
E-22 A J-22 | 1.631.384,56 |  | E-22 A J-22 | 814.572,66 |  | E-22 A J-22 | 375.229,84 |  | E-22 A J-22 | 285.869,72 |  | E-22 A J-22 | 234.316,07 |  | E-22 A J-22 | 3.341.372,84
J-22 A D-22 | 952.970,12 |  | J-22 A D-22 | 826.335,00 |  | J-22 A D-22 | 391.374,56 |  | J-22 A D-22 | 290.717,23 |  | J-22 A D-22 | 238.168,84 |  | J-22 A D-22 | 2.699.565,75
E-23 A J-23 | 794.032,97 |  | E-23 A J-23 | 809.143,51 |  | E-23 A J-23 | 380.459,97 |  | E-23 A J-23 | 285.885,76 |  | E-23 A J-23 | 231.558,80 |  | E-23 A J-23 | 2.501.081,02
J-23 A D-23 | 1.031.429,13 |  | J-23 A D-23 | 1.019.954,39 |  | J-23 A D-23 | 503.582,90 |  | J-23 A D-23 | 392.407,82 |  | J-23 A D-23 | 373.538,58 |  | J-23 A D-23 | 3.320.912,82
*PROMEDIO MENSUAL | 200.488,20 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 144.654,43 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 67.032,13 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 51.280,70 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 44.582,84 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 508.038,30

## Slide 14
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo 2024.
*Cifras actualizadas con el último informe del concesionario
  gestión técnica operativa
  Histórico – barrido y limpieza consolidado (km) 2024
TOTAL
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
ene-24 | 212.495,03 |  | ene-24 | 208.905,56 |  | ene-24 | 106.907,75 |  | ene-24 | 83.978,76 |  | ene-24 | 87.570,86 |  | ene-24 | 699.857,96
feb-24 | 197.829,06 |  | feb-24 | 193.526,00 |  | feb-24 | 99.040,91 |  | feb-24 | 78.382,12 |  | feb-24 | 80.730,91 |  | feb-24 | 649.509,00
mar-24 | 211.023,28 |  | mar-24 | 203.912,45 |  | mar-24 | 104.381,46 |  | mar-24 | 81.234,01 |  | mar-24 | 84.710,71 |  | mar-24 | 685.261,91
PROMEDIO MENSUAL | 207.115,79 |  | PROMEDIO MENSUAL | 202.114,67 |  | PROMEDIO MENSUAL | 103.443,37 |  | PROMEDIO MENSUAL | 81.198,30 |  | PROMEDIO MENSUAL | 84.337,49 |  | PROMEDIO MENSUAL | 678.209,63

## Slide 15
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Corte de Césped (m² totales) 2018 a 2023
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
MES | M2 TOTALES | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS
F-18 A J-18 | 39.079.808,67 | 6.494 |  | F-18 A J-18 | 47.786.941,73 | 67.759 |  | F-18 A J-18 | 18.435.075,46 | 7.210 |  | F-18 A J-18 | 35.913.566,17 | 4.894 |  | F-18 A J-18 | 29.770.339,83 | 5.899 |  | F-18 A J-18 | 170.985.731,86 | 92.256
J-18 A D-18 | 60.087.784,07 | 13.707 |  | J-18 A D-18 | 69.042.114,93 | 49.651 |  | J-18 A D-18 | 34.538.803,39 | 26.243 |  | J-18 A D-18 | 48.956.417,80 | 6.614 |  | J-18 A D-18 | 34.975.507,30 | 7.395 |  | J-18 A D-18 | 247.600.627,49 | 103.610
E-19 A J-19 | 59.253.453,96 | 13.949 |  | E-19 A J-19 | 67.085.850,71 | 48.566 |  | E-19 A J-19 | 35.348.523,25 | 26.417 |  | E-19 A J-19 | 35.720.885,58 | 5.299 |  | E-19 A J-19 | 35.032.540,52 | 8.749 |  | E-19 A J-19 | 232.441.254,02 | 102.980
J-19 A D-19 | 60.137.275,60 | 14.130 |  | J-19 A D-19 | 64.775.374,97 | 50.024 |  | J-19 A D-19 | 38.558.588,58 | 27.266 |  | J-19 A D-19 | 34.307.898,02 | 5.321 |  | J-19 A D-19 | 33.974.928,05 | 8.740 |  | J-19 A D-19 | 231.754.065,22 | 105.481
E-20 A J-20 | 60.059.217,70 | 13.784 |  | E-20 A J-20 | 67.766.064,64 | 51.632 |  | E-20 A J-20 | 41.512.647,76 | 29.222 |  | E-20 A J-20 | 34.255.441,05 | 5.400 |  | E-20 A J-20 | 38.631.538,54 | 10.181 |  | E-20 A J-20 | 242.224.909,68 | 110.219
J-20 A D-20 | 60.886.640,19 | 14.202 |  | J-20 A D-20 | 67.842.915,01 | 151.396 |  | J-20 A D-20 | 38.521.949,34 | 26.463 |  | J-20 A D-20 | 34.267.434,64 | 5.464 |  | J-20 A D-20 | 37.573.766,27 | 9.942 |  | J-20 A D-20 | 239.092.705,45 | 207.467
E-21 A J-21 | 60.211.899,36 | 14.071 |  | E-21 A J-21 | 63.477.843,70 | 179.370 |  | E-21 A J-21 | 36.228.613,91 | 25.375 |  | E-21 A J-21 | 33.333.473,57 | 5.367 |  | E-21 A J-21 | 36.454.972,99 | 9.713 |  | E-21 A J-21 | 229.706.803,52 | 233.896
J-21 A D-21 | 61.511.171,76 | 14.437 |  | J-21 A D-21 | 56.627.847,24 | 169.200 |  | J-21 A D-21 | 37.781.116,18 | 25.918 |  | J-21 A D-21 | 33.609.671,38 | 5.381 |  | J-21 A D-21 | 37.513.675,92 | 10.085 |  | J-21 A D-21 | 227.043.482,46 | 225.021
E-22 A J-22 | 56.902.444,29 | 13.184 |  | E-22 A J-22 | 58.124.124,31 | 160.284 |  | E-22 A J-22 | 38.274.688,46 | 25.976 |  | E-22 A J-22 | 33.770.336,48 | 5.408 |  | E-22 A J-22 | 44.270.381,20 | 11.621 |  | E-22 A J-22 | 231.341.974,73 | 216.473
J-22 A D-22 | 67.659.347,79 | 14.454 |  | J-22 A D-22 | 57.656.506,52 | 161.097 |  | J-22 A D-22 | 36.455.216,37 | 25.488 |  | J-22 A D-22 | 33.293.749,63 | 5.374 |  | J-22 A D-22 | 43.674.970,80 | 11.151 |  | J-22 A D-22 | 238.739.791,10 | 217.564
E-23 A J-23 | 58.699.539,90 | 12.946 |  | E-23 A J-23 | 62.294.977,69 | 173.370 |  | E-23 A J-23 | 40.586.329,60 | 26.869 |  | E-23 A J-23 | 33.501.160,83 | 5.366 |  | E-23 A J-23 | 42.646.033,09 | 25.223 |  | E-23 A J-23 | 237.728.041,11 | 243.774
J-23 A D-23 | 63.370.517,83 | 14.167 |  | J-23 A D-23 | 67.431.357,13 | 190.231 |  | J-23 A D-23 | 41.912.943,40 | 27.917 |  | J-23 A D-23 | 33.397.011,12 | 5.364 |  | J-23 A D-23 | 46.337.620,81 | 51.211 |  | J-23 A D-23 | 252.449.450,29 | 288.890
TOTAL | 707.859.101,12 | 159.525 |  | TOTAL | 749.911.918,59 | 1.452.580 |  | TOTAL | 438.154.495,68 | 300.364 |  | TOTAL | 424.327.046,25 | 65.252 |  | TOTAL | 460.856.275,31 | 169.910 |  | TOTAL | 2.781.108.836,95 | 2.147.631

## Slide 16
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Corte de Césped (m²) 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo 2024.
MES | M2 TOTALES | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS
ene-24 | 10.171.542,00 | 2.367 |  | ene-24 | 11.489.925,30 | 27.913 |  | ene-24 | 7.648.399,68 | 5.273 |  | ene-24 | 5.587.994,88 | 894 |  | ene-24 | 7.711.384,88 | 8.439 |  | ene-24 | 42.609.246,74 | 44.886
feb-24 | 10.236.851,81 | 2.368 |  | feb-24 | 10.185.089,16 | 29.147 |  | feb-24 | 7.968.300,00 | 4.891 |  | feb-24 | 5.588.702,99 | 895 |  | feb-24 | 8.136.855,44 | 9.292 |  | feb-24 | 42.115.799,40 | 46.593
mar-24 | 10.234.696,72 | 2.371 |  | mar-24 | 10.272.085,52 | 33.466 |  | mar-24 | 6.979.505,29 | 4.757 |  | mar-24 | 5.587.144,58 | 895 |  | mar-24 | 7.713.599,25 | 8.452 |  | mar-24 | 40.787.031,36 | 49.941
TOTAL | 30.643.090,53 | 7.106 |  | TOTAL | 31.947.099,98 | 90.526 |  | TOTAL | 22.596.204,97 | 14.921 |  | TOTAL | 16.763.842,45 | 2.684 |  | TOTAL | 23.561.839,58 | 26.183 |  | TOTAL | 125.512.077,50 | 141.420

## Slide 17
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Poda de Árboles 2018 a 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 febrero de 2018 al el 31 de diciembre de 2023.
PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS
F-18 A J-18 | 1.597 |  | F-18 A J-18 | 1.689 |  | F-18 A J-18 | 4.305 |  | F-18 A J-18 | 948 |  | F-18 A J-18 | 1.067 |  | F-18 A J-18 | 9.606
J-18 A D-18 | 1.510 |  | J-18 A D-18 | 2.003 |  | J-18 A D-18 | 4.815 |  | J-18 A D-18 | 3.475 |  | J-18 A D-18 | 4.124 |  | J-18 A D-18 | 15.927
E-19 A J-19 | 28.913 |  | E-19 A J-19 | 26.146 |  | E-19 A J-19 | 10.941 |  | E-19 A J-19 | 8.595 |  | E-19 A J-19 | 15.349 |  | E-19 A J-19 | 89.944
J-19 A D-19 | 34.765 |  | J-19 A D-19 | 35.387 |  | J-19 A D-19 | 13.500 |  | J-19 A D-19 | 10.268 |  | J-19 A D-19 | 17.627 |  | J-19 A D-19 | 111.547
E-20 A J-20 | 25.255 |  | E-20 A J-20 | 31.576 |  | E-20 A J-20 | 13.142 |  | E-20 A J-20 | 10.247 |  | E-20 A J-20 | 14.218 |  | E-20 A J-20 | 94.438
J-20 A D-20 | 16.030 |  | J-20 A D-20 | 19.424 |  | J-20 A D-20 | 13.500 |  | J-20 A D-20 | 10.250 |  | J-20 A D-20 | 10.008 |  | J-20 A D-20 | 69.212
E-21 A J-21 | 19.229 |  | E-21 A J-21 | 22.131 |  | E-21 A J-21 | 13.017 |  | E-21 A J-21 | 10.248 |  | E-21 A J-21 | 9.068 |  | E-21 A J-21 | 73.693
J-21 A D-21 | 24.479 |  | J-21 A D-21 | 20.427 |  | J-21 A D-21 | 9.443 |  | J-21 A D-21 | 10.237 |  | J-21 A D-21 | 10.607 |  | J-21 A D-21 | 75.193
E-22 A J-22 | 26.228 |  | E-22 A J-22 | 25.482 |  | E-22 A J-22 | 9.611 |  | E-22 A J-22 | 10.247 |  | E-22 A J-22 | 10.362 |  | E-22 A J-22 | 81.930
J-22 A D-22 | 29.015 |  | J-22 A D-22 | 27.744 |  | J-22 A D-22 | 11.326 |  | J-22 A D-22 | 10.246 |  | J-22 A D-22 | 9.789 |  | J-22 A D-22 | 88.120
E-23 A J-23 | 29.134 |  | E-23 A J-23 | 26.974 |  | E-23 A J-23 | 11.025 |  | E-23 A J-23 | 10.243 |  | E-23 A J-23 | 10.379 |  | E-23 A J-23 | 87.755
J-23 A D-23 | 29.404 |  | J-23 A D-23 | 28.879 |  | J-23 A D-23 | 11.099 |  | J-23 A D-23 | 10.263 |  | J-23 A D-23 | 10.646 |  | J-23 A D-23 | 90.291
TOTAL | 265.559 |  | TOTAL | 267.862 |  | TOTAL | 125.724 |  | TOTAL | 105.267 |  | TOTAL | 123.244 |  | TOTAL | 887.656

## Slide 18
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Poda de Árboles 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo 2024.
PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS
ene-24 | 4.924 |  | ene-24 | 5.018 |  | ene-24 | 1.875 |  | ene-24 | 1.713 |  | ene-24 | 1.785 |  | ene-24 | 15.315
feb-24 | 4.859 |  | feb-24 | 4.873 |  | feb-24 | 1.875 |  | feb-24 | 1.713 |  | feb-24 | 1.849 |  | feb-24 | 15.169
mar-24 | 4.910 |  | mar-24 | 5.453 |  | mar-24 | 1.725 |  | mar-24 | 1.710 |  | mar-24 | 1.742 |  | mar-24 | 15.540
TOTAL | 14.693 |  | TOTAL | 15.344 |  | TOTAL | 5.475 |  | TOTAL | 5.136 |  | TOTAL | 5.376 |  | TOTAL | 46.024

## Slide 19
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Lavado De Áreas Públicas (m² totales) 2018 a 2023
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
MES | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS
F-18 A J-18 | 831.128,01 | 271 |  | F-18 A J-18 | 31.933,97 | 71 |  | F-18 A J-18 | 66.176,85 | 113 |  | F-18 A J-18 | 122.350,49 | 174 |  | F-18 A J-18 | 60.117,52 | 65 |  | F-18 A J-18 | 1.111.706,84 | 694
J-18 A D-18 | 1.210.636,22 | 473 |  | J-18 A D-18 | 47.188,14 | 246 |  | J-18 A D-18 | 59.210,77 | 110 |  | J-18 A D-18 | 247.626,58 | 263 |  | J-18 A D-18 | 75.434,47 | 62 |  | J-18 A D-18 | 1.640.096,18 | 1.154
E-19 A J-19 | 443.560,13 | 311 |  | E-19 A J-19 | 118.948,28 | 265 |  | E-19 A J-19 | 121.046,54 | 128 |  | E-19 A J-19 | 137.242,59 | 123 |  | E-19 A J-19 | 79.631,76 | 133 |  | E-19 A J-19 | 900.429,30 | 960
J-19 A D-19 | 268.403,83 | 238 |  | J-19 A D-19 | 56.466,24 | 156 |  | J-19 A D-19 | 84.949,79 | 91 |  | J-19 A D-19 | 130.889,91 | 118 |  | J-19 A D-19 | 129.024,14 | 172 |  | J-19 A D-19 | 669.733,91 | 775
E-20 A J-20 | 228.612,19 | 220 |  | E-20 A J-20 | 62.111,60 | 163 |  | E-20 A J-20 | 69.076,09 | 87 |  | E-20 A J-20 | 37.274,54 | 82 |  | E-20 A J-20 | 100.642,59 | 139 |  | E-20 A J-20 | 497.717,01 | 691
J-20 A D-20 | 269.580,26 | 247 |  | J-20 A D-20 | 55.199,70 | 154 |  | J-20 A D-20 | 63.379,22 | 83 |  | J-20 A D-20 | 37.274,85 | 82 |  | J-20 A D-20 | 104.137,71 | 143 |  | J-20 A D-20 | 529.571,74 | 709
E-21 A J-21 | 125.170,36 | 174 |  | E-21 A J-21 | 58.343,63 | 162 |  | E-21 A J-21 | 49.411,93 | 80 |  | E-21 A J-21 | 42.118,00 | 76 |  | E-21 A J-21 | 26.596,00 | 57 |  | E-21 A J-21 | 301.639,92 | 549
J-21 A D-21 | 39.105,76 | 111 |  | J-21 A D-21 | 58.343,61 | 162 |  | J-21 A D-21 | 49.519,26 | 78 |  | J-21 A D-21 | 41.366,00 | 75 |  | J-21 A D-21 | 23.261,49 | 46 |  | J-21 A D-21 | 211.596,12 | 472
E-22 A J-22 | 39.105,75 | 110 |  | E-22 A J-22 | 58.303,61 | 161 |  | E-22 A J-22 | 49.518,86 | 78 |  | E-22 A J-22 | 41.366,00 | 75 |  | E-22 A J-22 | 23.261,48 | 46 |  | E-22 A J-22 | 211.555,70 | 470
J-22 A D-22 | 40.700,17 | 112 |  | J-22 A D-22 | 58.303,61 | 161 |  | J-22 A D-22 | 47.138,82 | 74 |  | J-22 A D-22 | 41.030,00 | 74 |  | J-22 A D-22 | 23.023,23 | 45 |  | J-22 A D-22 | 210.195,83 | 466
E-23 A J-23 | 40.700,17 | 112 |  | E-23 A J-23 | 56.925,13 | 157 |  | E-23 A J-23 | 48.086,28 | 73 |  | E-23 A J-23 | 41.030,00 | 74 |  | E-23 A J-23 | 23.023,23 | 45 |  | E-23 A J-23 | 209.764,81 | 461
J-23 A D-23 | 50.763,91 | 124 |  | J-23 A D-23 | 58.893,45 | 164 |  | J-23 A D-23 | 45.757,51 | 76 |  | J-23 A D-23 | 42.727,32 | 80 |  | J-23 A D-23 | 24.944,74 | 47 |  | J-23 A D-23 | 223.086,93 | 491
TOTAL | 3.587.466,77 | 2.503 |  | TOTAL | 720.960,97 | 2.022 |  | TOTAL | 753.271,91 | 1.071 |  | TOTAL | 962.296,29 | 1.296 |  | TOTAL | 693.098,35 | 1.000 |  | TOTAL | 6.717.094,29 | 7.892

## Slide 20
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Lavado De Áreas Públicas (m² totales) 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo 2024.
MES | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS |  | PERIODO | M2 | # AREAS
ene-24 | 0,00 | 0 |  | ene-24 | 0,00 | 0 |  | ene-24 | 5.836,06 | 19 |  | ene-24 | 8.156,22 | 12 |  | ene-24 | 10.163,29 | 7 |  | ene-24 | 24.155,57 | 38
feb-24 | 9.536,90 | 12 |  | feb-24 | 0,00 | 0 |  | feb-24 | 6.179,85 | 8 |  | feb-24 | 7.807,96 | 10 |  | feb-24 | 4.446,18 | 3 |  | feb-24 | 27.970,89 | 33
mar-24 | 8.344,76 | 7 |  | mar-24 | 0,00 | 0 |  | mar-24 | 4.383,14 | 15 |  | mar-24 | 10.333,48 | 15 |  | mar-24 | 8.813,76 | 6 |  | mar-24 | 31.875,14 | 43
TOTAL | 17.881,67 | 19,00 |  | TOTAL | 0,00 | 0,00 |  | TOTAL | 16.399,05 | 42,00 |  | TOTAL | 26.297,66 | 37,00 |  | TOTAL | 23.423,23 | 16,00 |  | TOTAL | 84.001,60 | 114,00

## Slide 21
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Mantenimiento de Cestas 2018 a 2023
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS
F-18 A J-18 | 0 |  | F-18 A J-18 | 17.826 |  | F-18 A J-18 | 15.626 |  | F-18 A J-18 | 8.725 |  | F-18 A J-18 | 18.565 |  | F-18 A J-18 | 60.742
J-18 A D-18 | 0 |  | J-18 A D-18 | 32.943 |  | J-18 A D-18 | 28.890 |  | J-18 A D-18 | 12.216 |  | J-18 A D-18 | 22.278 |  | J-18 A D-18 | 96.327
E-19 A J-19 | 0 |  | E-19 A J-19 | 38.738 |  | E-19 A J-19 | 27.636 |  | E-19 A J-19 | 13.036 |  | E-19 A J-19 | 26.304 |  | E-19 A J-19 | 105.714
J-19 A D-19 | 33.592 |  | J-19 A D-19 | 143.080 |  | J-19 A D-19 | 72.483 |  | J-19 A D-19 | 68.368 |  | J-19 A D-19 | 65.355 |  | J-19 A D-19 | 382.878
E-20 A J-20 | 111.232 |  | E-20 A J-20 | 179.483 |  | E-20 A J-20 | 112.467 |  | E-20 A J-20 | 80.994 |  | E-20 A J-20 | 98.156 |  | E-20 A J-20 | 582.332
J-20 A D-20 | 113.961 |  | J-20 A D-20 | 160.057 |  | J-20 A D-20 | 113.525 |  | J-20 A D-20 | 82.930 |  | J-20 A D-20 | 96.917 |  | J-20 A D-20 | 567.390
E-21 A J-21 | 113.855 |  | E-21 A J-21 | 149.236 |  | E-21 A J-21 | 107.381 |  | E-21 A J-21 | 84.618 |  | E-21 A J-21 | 96.629 |  | E-21 A J-21 | 551.719
J-21 A D-21 | 113.850 |  | J-21 A D-21 | 149.533 |  | J-21 A D-21 | 98.598 |  | J-21 A D-21 | 84.586 |  | J-21 A D-21 | 95.779 |  | J-21 A D-21 | 542.346
E-22 A J-22 | 113.820 |  | E-22 A J-22 | 144.575 |  | E-22 A J-22 | 92.582 |  | E-22 A J-22 | 84.511 |  | E-22 A J-22 | 81.579 |  | E-22 A J-22 | 517.067
J-22 A D-22 | 108.950 |  | J-22 A D-22 | 138.486 |  | J-22 A D-22 | 86.956 |  | J-22 A D-22 | 86.702 |  | J-22 A D-22 | 75.004 |  | J-22 A D-22 | 496.098
E-23 A J-23 | 103.927 |  | E-23 A J-23 | 130.153 |  | E-23 A J-23 | 80.991 |  | E-23 A J-23 | 83.678 |  | E-23 A J-23 | 67.278 |  | E-23 A J-23 | 466.027
J-23 A D-23 | 103.764 |  | J-23 A D-23 | 129.641 |  | J-23 A D-23 | 77.127 |  | J-23 A D-23 | 83.400 |  | J-23 A D-23 | 61.147 |  | J-23 A D-23 | 455.079
TOTAL | 916.951 |  | TOTAL | 1.413.751 |  | TOTAL | 914.262 |  | TOTAL | 773.764 |  | TOTAL | 804.991 |  | TOTAL | 4.823.719

## Slide 22
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Mantenimiento De Cestas 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo 2024.
PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS |  | PERIODO | CESTAS ATENDIDAS
ene-24 | 17.267 |  | ene-24 | 21.600 |  | ene-24 | 12.728 |  | ene-24 | 13.839 |  | ene-24 | 10.029 |  | ene-24 | 75.463
feb-24 | 17.261 |  | feb-24 | 21.600 |  | feb-24 | 12.617 |  | feb-24 | 13.839 |  | feb-24 | 10.033 |  | feb-24 | 75.350
mar-24 | 17.238 |  | mar-24 | 21.600 |  | mar-24 | 12.573 |  | mar-24 | 13.837 |  | mar-24 | 10.027 |  | mar-24 | 75.275
TOTAL | 51.766 |  | TOTAL | 64.800 |  | TOTAL | 37.918 |  | TOTAL | 41.515 |  | TOTAL | 30.089 |  | TOTAL | 226.088

## Slide 23
  CESTAS PÚBLICAS
  Marzo de 2024
TOTALIDAD DE CESTAS |  |  | 
TIPO CESTA | PORCENTAJE | CANTIDAD CESTAS | CANTIDAD PUNTOS
TIPO 1 (M-121) | 60% | 8.718 | 4.359
TIPO 2 (M-123) | 20% | 2.906 | 1.453
TIPO 3 (M-124) | 20% | 2.906 | 1.453
TOTAL (*) | 100% | 14.530 | 7.265
Nota: El Concesionario instaló puntos de cestas adicionales en la localidad de Sumapaz.
NOVEDADES |  |  | 
TIPO CESTA | DAÑO POR TERCEROS | HURTADAS | PORCENTAJE
TIPO 1 (M-121) | 795 | 363 | 13%
TIPO 2 (M-123) | 233 | 726 | 33%
TIPO 3 (M-124) | 231 | 614 | 29%
TOTAL (*) | 1.259 | 1.703 | 20%
Fuente: informe mensual del Concesionario el informe del mes de marzo de 2024.
*Las cantidades se encuentra en unidades de cestas.
MANTENIMIENTO DE CESTAS |  |  | 
CANTIDAD DE CESTAS EXISTENTES | CANTIDAD DE CESTAS TIPO I (M-121) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO II (M-123) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO III (M-124)
4.411 | 8.355 | 2.180 | 2.292

## Slide 24
  CESTAS PÚBLICAS
  Marzo de 2024
TOTALIDAD DE CESTAS |  |  | 
TIPO CESTA | PORCENTAJE | CANTIDAD CESTAS | CANTIDAD PUNTOS
TIPO 1 (M-121) | 60% | 15.416 | 7.708
TIPO 2 (M-123) | 20% | 5.138 | 2.569
TIPO 3 (M-124) | 20% | 5.138 | 2.569
TOTAL | 100% | 25.692 | 12.846
MANTENIMIENTO DE CESTAS |  |  | 
CANTIDAD DE CESTAS EXISTENTES | CANTIDAD DE CESTAS TIPO I (M-121) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO II (M-123) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO III (M-124)
4.334 | 13.773 | 1.040 | 2.453
NOVEDADES |  |  | 
TIPO CESTA | DAÑO POR TERCEROS | HURTADAS | PORCENTAJE
TIPO 1 (M-121) | 1906 | 1.643 | 23%
TIPO 2 (M-123) | 38 | 4.098 | 80%
TIPO 3 (M-124) | 285 | 2.685 | 58%
TOTAL (*) | 2.229 | 8.426 | 41%
Fuente: informe mensual del Concesionario el informe del mes de marzo de 2024.
*Las cantidades se encuentra en unidades de cestas.

## Slide 25
  CESTAS PÚBLICAS
  marzo de 2024
TOTALIDAD DE CESTAS |  |  | 
TIPO CESTA | PORCENTAJE | CANTIDAD CESTAS | CANTIDAD PUNTOS
TIPO 1 (M-121) | 60% | 9.736 | 4.868
TIPO 2 (M-123) | 20% | 3.244 | 1.622
TIPO 3 (M-124) | 20% | 3.244 | 1.622
TOTAL | 100 | 16.224 | 8.112
MANTENIMIENTO DE CESTAS |  |  | 
CANTIDAD DE CESTAS EXISTENTES | CANTIDAD DE CESTAS TIPO I (M-121) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO II (M-123) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO III (M-124)
3.217 | 7.542 | 752 | 1.062
NOVEDADES |  |  | 
TIPO CESTA | DAÑO POR TERCEROS | HURTADAS* | PORCENTAJE
TIPO 1 (M-121) | 2.186 | 8 | 23%
TIPO 2 (M-123) | 2.490 | 4 | 77%
TIPO 3 (M-124) | 2.156 | 28 | 67%
TOTAL | 6.832 | 40 | 42%
Fuente: Informe mensual del Concesionario del mes de abril de 2024.
*Las cantidades se encuentran en unidades de cestas.

## Slide 26
  CESTAS PÚBLICAS
  marzo de 2024
TOTALIDAD DE CESTAS |  |  | 
TIPO CESTA | PORCENTAJE | CANTIDAD CESTAS | CANTIDAD PUNTOS
TIPO 1 (M-121) | 60% | 6.876 | 3.437
TIPO 2 (M-123) | 20% | 2.290 | 1.145
TIPO 3 (M-124) | 20% | 2.290 | 1.145
TOTAL | 100 | 11.456 | 5.728
NOVEDADES |  |  | 
TIPO CESTA | CESTAS HURTADAS | CESTAS CON DAÑO- FUERA DE SERVICIO | PORCENTAJE
TIPO 1 (M-121) | 744 | 1.436 | 32%
TIPO 2 (M-123) | 1.973 | 16 | 87%
TIPO 3 (M-124) | 1.717 | 98 | 79%
TOTAL | 4.434 | 1.550 | 52%
MANTENIMIENTO DE CESTAS |  |  | 
CANTIDAD DE CESTAS EXISTENTES | CANTIDAD DE CESTAS TIPO I (M-121) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO II (M-123) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO III (M-124)
2.381 | 6.876 | 2.290 | 2.290
Fuente: informe mensual del Concesionario el informe del mes de marzo de 2024.
*Las cantidades se encuentra en unidades de cestas.

## Slide 27
  CESTAS PÚBLICAS
  Marzo de 2024
TOTALIDAD DE CESTAS |  |  | 
TIPO CESTA | PORCENTAJE | CANTIDAD CESTAS | CANTIDAD PUNTOS
TIPO 1 (M-121) | 60% | 7.698 | 3.849
TIPO 2 (M-123) | 20% | 2.566 | 1.283
TIPO 3 (M-124) | 20% | 2.566 | 1.283
TOTAL | 100 | 12.830 | 6.415
MANTENIMIENTO DE CESTAS |  |  | 
CANTIDAD DE CESTAS EXISTENTES | CANTIDAD DE CESTAS TIPO I (M-121) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO II (M-123) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO III (M-124)
2.630 | 5.820 | 234 | 1.343
NOVEDADES* |  |  | 
TIPO CESTA | DAÑO POR TERCEROS | HURTADAS | PORCENTAJE
TIPO 1 (M-121) | 335 | 1.985 | 30%
TIPO 2 (M-123) | 43 | 2.348 | 93%
TIPO 3 (M-124) | 129 | 1.268 | 55%
TOTAL | 507 | 5.601 | 48%
Fuente: Informe mensual del Concesionario el informe de marzo de 2024
*Las cantidades se encuentra en unidades de cestas.
Nota: las cantidades de cestas atendidas se encuentran observadas por la Interventoría

## Slide 28
Crecimiento Vs Plan Operativo
11%
PO:
Actual: 123
111
Crecimiento Vs Plan Operativo
42%
PO:
Actual: 170
120
Crecimiento Vs Plan Operativo
43%
PO:
77
Crecimiento Vs Plan Operativo
12%
PO:
Actual: 67
60
Crecimiento Vs Plan Operativo
1%
PO:
Actual: 80
79
  FLOTA VEHICULAR
  Marzo 2024
Flota Vehicular
550
Actual: 110
Presenta informe de incumplimiento SAC 90 P.O. (16 vehículos en adiciones suscritas).

## Slide 29
  FLOTA VEHICULAR
  Tipología Marzo 2024
Compactador: 271
Volquetas: 43
Barredoras Mecánicas: 28
Camión: 25
Utilitarios: 139
AmpIirrol: 28
Vehículos de Lavado: 16
Total 550

## Slide 30
SUBA
1.768***
- - - - - - - - -
968*
1.778**
  CONTENEDORES
  reportados como Instalados marzo – 2024
2.869
2.192
ENGATIVÁ
2.613
- - - - - - -- - - -
BARRIOS UNIDOS
256
* La Interventoría generó informe de incumplimiento de capacidad nominal – SAC 87.
** Plan Piloto Aprobado por la UAESP – La Interventoría generó informe de incumplimiento de capacidad nominal – SAC 86.
*** Plan Piloto Aprobado por la UAESP – La Interventoría generó informe de incumplimiento de capacidad nominal – SAC 78 y SAC 85.
La Unidad emitió concepto en el cual indica que es viable implementar la disminución de contenedores en el espacio público, sobre el cual la Interventoría indicó no estar de acuerdo.
FONTIBÓN
577
- - - - - - - - -
KENNEDY
1.201
CANDELARIA SAN CRISTÓBAL SUMAPAZ USME
71 217 9 280
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CHAPINERO SANTA FE USAQUÉN
84 141 166
Total Contenedores – Adiciones
490
450 No aprovechables
40 Aprovechables
Total Contenedores – Anexo 11
10.748
5.374 No aprovechables
5.374 Aprovechables
ANTONIO NARIÑO CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA TEUSAQUILLO
35 565 306 150
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BOSA LOS MÁRTIRES RAFAEL URIBE TUNJUELITO
337 95 482 222
Cantidad actual de contenedores
9.575
4.894 No aprovechables
4.681 Aprovechables

## Slide 31
SUBA
233
ENGATIVÁ
145
  CONTENEDORES
  Contenedores reemplazados marzo – 2024
2.380 Contenedores
Reemplazados
22,14%
366
971*
SAN CRISTÓBAL USME SANTA FE USAQUÉN CHAPINERO LA CANDELARIA
138 115 55 51 6 1
FONTIBÓN KENNEDY
248 723
665
CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA RAFAEL URIBE
234 110 178
BOSA TUNJUELITO ANTONIO NARIÑO
  5 1
37 90 2
LOS MÁRTIRES TEUSAQUILLO
9 5
La obligación de reemplazar contenedores esta sobre la capacidad Nominal del Anexo 11 .
*Se reportaron 11 contenedores remplazados, en el informe del Concesionario de marzo de 2024.

## Slide 32
  CONTENEDORES
Zonas de mayor vandalismo al esquema de Contenerización marzo – 2024
SUBA
Rincón del Norte
La Gaitana
Usaquén
La Capuchina
Santa Inés
FONTIBÓN KENNEDY
Villa Carmenza Roma
Villemar Catalina ii
La Cecilia
BARRIOS UNIDOS
San Fernando
ENGATIVÁ
Normandía
Garces Navas
RAFAEL URIBE URIBE CIUDAD BOLÍVAR
Quiroga Arborizadora Alta
Molinos Sierra Morena

## Slide 33
CHAPINERO SANTA FE
Lago Gaitan Las Cruces
SUBA
Suba urbano
El salitre
ENGATIVÁ
El Minuto
Bachué
FONTIBÓN KENNEDY
Ferrocaja Marsella
  CONTENEDORES
Casos de Éxito marzo – 2024
TEUSAQUILLO TUNJUELITO
Pablo VI Nuevo Muzú

## Slide 34
  CONTENEDORES
esquema de Contenerización abril - 2024

## Slide 35
  CONTENEDORES
esquema de Contenerización abril - 2024

## Slide 36
  CONTENEDORES
esquema de Contenerización abril - 2024

## Slide 37
  CONTENEDORES
esquema de Contenerización abril - 2024

## Slide 38
  CONTENEDORES
esquema de Contenerización abril - 2024

## Slide 39
  actividades adicionales Recolección de puntos críticos y arrojo clandestino

## Slide 40
  CENSO DE PUNTOS CRÍTICOS
  Puntos críticos por Localidad Marzo 2024
CANDELARIA SAN CRISTÓBAL USME
2 33 11
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CHAPINERO SANTA FE USAQUÉN
9 21 10
SUBA
48
- - - - - - - - -
209
FONTIBÓN
34
- - - - - - - - -
KENNEDY
71
ANTONIO NARIÑO CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA TEUSAQUILLO
22 42 22 14
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BOSA LOS MÁRTIRES RAFAEL URIBE TUNJUELITO
61 20 32 13
Total Puntos Críticos
674
86
105
226
BARRIOS UNIDOS
56
- - - - - - - - -
ENGATIVÁ
153

## Slide 41
(**) La Interventoría solicitó cambios en las certificaciones de pesaje del PIDJ mediante comunicado 20217000296242 del 29/06/2021
Fuente: Base de datos PIDJ y Punto Limpio
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos de puntos críticos y arrojo clandestino 2018 a 2023
PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS
M-18 A J-18 | 7.610,15 |  | M-18 A J-18 | 31.226,24 |  | M-18 A J-18 | 11.836,84 |  | M-18 A J-18 | 10.066,20 |  | M-18 A J-18 | 5.258,92 |  | M-18 A J-18 | 65.998,35
J-18 A D-18 | 25.165,23 |  | J-18 A D-18 | 57.934,51 |  | J-18 A D-18 | 26.225,49 |  | J-18 A D-18 | 21.236,97 |  | J-18 A D-18 | 17.353,15 (**) |  | J-18 A D-18 | 147.915,35
E-19 A J-19 | 24.203,16 |  | E-19 A J-19 | 64.274,74 |  | E-19 A J-19 | 25.733,32 |  | E-19 A J-19 | 13.869,50 |  | E-19 A J-19 | 17.350,17 |  | E-19 A J-19 | 145.430,89
J-19 A D-19 | 25.082,27 |  | J-19 A D-19 | 65.221,33 |  | J-19 A D-19 | 35.347,27 |  | J-19 A D-19 | 8.709,30 |  | J-19 A D-19 | 19.659,84 |  | J-19 A D-19 | 154.020,01
E-20 A J-20 | 16.623,66 |  | E-20 A J-20 | 57.233,82 |  | E-20 A J-20 | 19.207,83 |  | E-20 A J-20 | 9.151,15 |  | E-20 A J-20 | 13.836,88 |  | E-20 A J-20 | 116.053,34
J-20 A D-20 | 17.246,63 |  | J-20 A D-20 | 65.284,47 |  | J-20 A D-20 | 24.353,94 |  | J-20 A D-20 | 12.782,28 |  | J-20 A D-20 | 16.124,33 |  | J-20 A D-20 | 135.791,65
E-21 A J-21 | 16.418,94 |  | E-21 A J-21 | 61.259,73 |  | E-21 A J-21 | 21.680,09 |  | E-21 A J-21 | 12.163,53 |  | E-21 A J-21 | 16.761,22 |  | E-21 A J-21 | 128.283,51
J-21 A D-21 | 14.383,66 |  | J-21 A D-21 | 67.595,05 |  | J-21 A D-21 | 22.253,72 |  | J-21 A D-21 | 14.723,06 |  | J-21 A D-21 | 17.663,83 |  | J-21 A D-21 | 136.619,32
E-22 A J-22 | 13.194,43 |  | E-22 A J-22 | 62.474,13 |  | E-22 A J-22 | 21.561,43 |  | E-22 A J-22 | 15.491,77 |  | E-22 A J-22 | 19.877,84 |  | E-22 A J-22 | 132.599,60
J-22 A D-22 | 8.630,20 |  | J-22 A D-22 | 60.892,46 |  | J-22 A D-22 | 20.610,04 |  | J-22 A D-22 | 18.004,26 |  | J-22 A D-22 | 23.700,14 |  | J-22 A D-22 | 131.837,10
E-23 A J-23 | 9.806,31 |  | E-23 A J-23 | 58.588,53 |  | E-23 A J-23 | 22.610,15 |  | E-23 A J-23 | 14.410,75 |  | E-23 A J-23 | 22.194,58 |  | E-23 A J-23 | 127.610,32
J-23 A D-23 | 15.267,53 |  | J-23 A D-23 | 61.124,11 |  | J-23 A D-23 | 23.156,39 |  | J-23 A D-23 | 13.387,41 |  | J-23 A D-23 | 17.075,18 |  | J-23 A D-23 | 130.010,62
TOTAL | 193.632,17 |  | TOTAL | 713.109,12 |  | TOTAL | 274.576,51 |  | TOTAL | 163.996,18 |  | TOTAL | 206.856,08 |  | TOTAL | 1.552.170,06

## Slide 42
Fuente: Base de datos PIDJ y Punto Limpio.
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos de puntos críticos y arrojo clandestino 2018 a 2023
Chart: TOTAL DE TONELADAS : 1.552.170,06
| PROMOAMBIENTAL SAS | LIME S.A. E.S.P. | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
 | 193632.172 | 713109.117 | 274576.512 | 163996.177 | 206856.077
RECOLECCIÓN SEMESTRAL 2018 – 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mar-18 a jun-18 | Jul-18 a dic-18 | Ene-19 a jun-19 | Jul-19 a dic-19 | Ene-20 a jun-20 | Jul-20 a dic-20 | Ene-21 a jun-21 | Jul-21a dic-21 | Ene-22 a jun-22 | Jul-22 a dic-22 | Ene-23 a jun-23 | Jul-23 a dic-23
65.998,35 | 147.915,35 | 145.430,89 | 154.020,01 | 116.053,34 | 135.791,65 | 128.283,51 | 136.619,32 | 132.599,60 | 131.837,10 | 127.610,32 | 130.010,62
PROMEDIO DIARIO DE RECOLECCIÓN 2018 – 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mar-18 a jun-18 | Jul-18 a dic-18 | Ene-19 a jun-19 | Jul-19 a dic-19 | Ene-20 a jun-20 | Jul-20 a dic-20 | Ene-21 a jun-21 | Jul-21 a dic-21 | Ene-22 a jun-22 | Jul-22 a dic-22 | Ene-23 a jun-23 | Jul-23 a dic-23
543,20 | 801,13 | 804,35 | 837,21 | 638,16 | 737,97 | 709,18 | 746,46 | 733,19 | 716,55 | 705,08 | 706,63

## Slide 43
(*) Datos en validación por la Interventoría
Periodo comprendido entre el 1 enero de 2024 y el 30 de abril de 2024.
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos de puntos críticos y arrojo clandestino 2024
PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS
ene-24 | 2.271,21 |  | ene-24 | 10.358,32 |  | ene-24 | 3.123,87 |  | ene-24 | 1.822,88 |  | ene-24 | 2.244,68 |  | ene-24 | 19.820,96
feb-24 | 2.506,83 |  | feb-24 | 10.311,57 |  | feb-24 | 4.329,05 |  | feb-24 | 2.060,75 |  | feb-24 | 2.560,69 |  | feb-24 | 21.768,89
mar-24 | 3.023,83 (*) |  | mar-24 | 10.956,08 |  | mar-24 | 4.026,45 |  | mar-24 | 2.372,79 |  | mar-24 | 2.134,07 |  | mar-24 | 22.513,22
abr-24 | 2.902,26 (*) |  | abr-24 | 9.943,94 (*) |  | abr-24 | 3.709,38 (*) |  | abr-24 | 2.209,93 (*) |  | abr-24 | 2.790,16 (*) |  | abr-24 | 21.555,67
TOTAL | 10.704,13 |  | TOTAL | 41.569,91 |  | TOTAL | 15.188,75 |  | TOTAL | 8.466,35 |  | TOTAL | 9.729,60 |  | TOTAL | 85.658,74

## Slide 44
Fuente: Base de datos PIDJ.
Periodo comprendido entre el 1 enero y el 30 de abril de 2024.
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos de puntos críticos y arrojo clandestino 2024
PROMEDIO DIARIO DE RECOLECCIÓN 2024 |  |  | 
Enero 2024 | Febrero 2024 | Marzo 2024 | Abril 2024
639,39 | 750,65 | 726,23 | 718,52
RECOLECCIÓN MENSUAL 2024 |  |  | 
Enero | Febrero | Marzo | Abril
2024 | 2024 | 2024 | 2024
19.820,96 | 21.768,89 | 22.513,22 | 21.555,67
Chart: TOTAL DE TONELADAS: 85.658,74
| PROMOAMBIENTAL SAS | LIME S.A. E.S.P. | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
 | 10704.13 | 41569.91 | 15188.75 | 8466.35 | 9729.6

## Slide 45
  actividades adicionales FRECUENCIAS ADICIONALES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

## Slide 46
  INVENTARIO mayores frecuencias de lavado
  Puntos por Localidad – Inventario Adición
CANDELARIA SAN CRISTÓBAL USME
115 70 30
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CHAPINERO SANTA FE USAQUÉN
171 205 37
SUBA
125
477
FONTIBÓN
58
- - - - - - - - - - - - - - - - -
KENNEDY
159
ANTONIO NARIÑO CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA TEUSAQUILLO
30 9 32 79
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BOSA LOS MÁRTIRES RAFAEL URIBE URIBE TUNJUELITO
19 93 38 10
Total puntos MFL
1757
628
217
310
BARRIOS UNIDOS
302
- - - - - - - - - - - - - - - - -
ENGATIVÁ
175
125

## Slide 47: Frecuencias adicionales de Lavado de Áreas Públicas - CONSOLIDADO DE LAVADOS EJECUTADOS – 2018 a 2023
  OBLIGACIONES DE HACER MAYOR ACOGIDA AL ESQUEMA DE
¹ Adición N° 4 de ASE 2 inicia ejecución en diciembre de 2018
² Adición N° 2 de ASE 3 inicia ejecución en octubre de 2018
Periodo comprendido entre el 11 de septiembre 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
TOTAL
PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²)
Sep a Dic 2018 | 1.224 | 2.687.512,77 |  | dic-18¹ | 183 | 158.833,00 |  | Oct a Dic 2018² | 278 | 175.871,29 |  | Sep a Dic 2018 | 507 | 531.166,21 |  | Sep a Dic 2018 | 330 | 486.302,68 |  | Sep a Dic 2018 | 2.342 | 3.927.704,82
Ene a Jun 2019 | 1.320 | 1.875.620,23 |  | Ene a Jun 2019 | 590 | 375.384,70 |  | Ene a Jun 2019 | 98 | 62.649,82 |  | Ene a Jun 2019 | 251 | 270.470,79 |  | Ene a Jun 2019 | 155 | 224.079,65 |  | Ene a Jun 2019 | 2.414 | 2.794.596,16
Jul a Dic 2019 | 2.923 | 879.366,81 |  | Jul a Dic 2019 | 1001 | 375.384,70 |  | Jul a Dic 2019 | 279 | 309.671,55 |  | Jul a Dic 2019 | 779 | 541.164,28 |  | Jul a Dic 2019 | 599 | 547.658,32 |  | Jul a Dic 2019 | 5.581 | 2.653.245,66
Ene a Jun 2020 | 3.875 | 1.142.196,03 |  | Ene a Jun 2020 | 2.158 | 634.081,76 |  | Ene a Jun 2020 | 367 | 447.641,32 |  | Ene a Jun 2020 | 766 | 598.482,64 |  | Ene a Jun 2020 | 435 | 469.453,31 |  | Ene a Jun 2020 | 7.601 | 3.291.855,06
Jul a Dic 2020 | 3.508 | 1.193.691,91 |  | Jul a Dic 2020 | 1432 | 565.234,87 |  | Jul a Dic 2020 | 335 | 392.360,17 |  | Jul a Dic 2020 | 805 | 578.205,44 |  | Jul a Dic 2020 | 519 | 515.456,49 |  | Jul a Dic 2020 | 6.599 | 3.244.948,88
Ene a Jun 2021 | 3.589 | 1.411.466,64 |  | Ene a Jun 2021 | 1.710 | 694.878,80 |  | Ene a Jun 2021 | 497 | 543.932,77 |  | Ene a Jun 2021 | 863 | 590.124,52 |  | Ene a Jun 2021 | 464 | 419.340,34 |  | Ene a Jun 2021 | 7.123 | 3.659.743,07
Jul a Dic 2021 | 3.956 | 1.685.942,62 |  | Jul a Dic 2021 | 1702 | 768.688,97 |  | Jul a Dic 2021 | 620 | 616.216,97 |  | Jul a Dic 2021 | 1159 | 785.913,46 |  | Jul a Dic 2021 | 658 | 566.842,95 |  | Jul a Dic 2021 | 8.095 | 4.423.604,97
Ene a Jun 2022 | 7.605 | 3.706.970,22 |  | Ene a Jun 2022 | 2.094 | 1.318.790,29 |  | Ene a Jun 2022 | 1362 | 1.121.414,71 |  | Ene a Jun 2022 | 2561 | 1.717.189,90 |  | Ene a Jun 2022 | 951 | 681.767,57 |  | Ene a Jun 2022 | 14.573 | 8.546.132,69
Jul a Dic 2022 | 6.770 | 3.194.038,08 |  | Jul a Dic 2022 | 2049 | 1.408.084,34 |  | Jul a Dic 2022 | 1311 | 901.699,45 |  | Jul a Dic 2022 | 3135 | 1.941.991,36 |  | Jul a Dic 2022 | 1008 | 610.372,05 |  | Jul a Dic 2022 | 14.273 | 8.056.185,28
Ene a Jun 2023 | 6.084 | 2.811.307,46 |  | Ene a Jun 2023 | 1.645 | 1.054.878,74 |  | Ene a Jun 2023 | 1112 | 779.738,57 |  | Ene a Jun 2023 | 3.060 | 1.917.219,63 |  | Ene a Jun 2023 | 893 | 546.778,12 |  | Ene a Jun 2023 | 12.794 | 7.109.922,52
Jul a Dic 2023 | 8.071 | 3.702.512,08 |  | Jul a Dic 2023 | 2152 | 1.443.945,09 |  | Jul a Dic 2023 | 1354 | 964.711,01 |  | Jul a Dic 2023 | 3054 | 1.894.142,46 |  | Jul a Dic 2023 | 1152 | 760.808,66 |  | Jul a Dic 2023 | 15.783 | 8.766.119,30
TOTAL | 48.925 | 24.290.624,9 |  | TOTAL | 16.716 | 8.798.185,3 |  | TOTAL | 7.613 | 6.315.907,6 |  | TOTAL | 16.940 | 11.366.070,7 |  | TOTAL | 7.164 | 5.828.860,1 |  | TOTAL | 97.178 | 56.474.058,4

## Slide 48: Frecuencias adicionales de Lavado de Áreas Públicas, CONSOLIDADO DE LAVADOS EJECUTADOS – 2024
  OBLIGACIONES DE HACER MAYOR ACOGIDA AL ESQUEMA DE
TOTAL
Fuente: Informe de los Concesionarios
Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de marzo de 2024
PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²)
ene-24 | 1.359 | 622.927,37 |  | ene-24 | 389 | 302.114,97 |  | ene-24 | 228 | 160.286,50 |  | ene-24 | 506 | 311.723,78 |  | ene-24 | 172 | 109.654,80 |  | ene-24 | 2.654 | 1.506.707,42
feb-24 | 1.356 | 618.313,10 |  | feb-24 | 387 | 298.417,82 |  | feb-24 | 228 | 160.508,36 |  | feb-24 | 507 | 315.310,86 |  | feb-24 | 172 | 109.654,80 |  | feb-24 | 2.650 | 1.502.204,94
mar-24 | 1.296 | 589.121,41 |  | mar-24 | 381 | 295.500,62 |  | mar-24 | 228 | 160.508,36 |  | mar-24 | 510 | 319.049,26 |  | mar-24 | 172 | 109.654,80 |  | mar-24 | 2.587 | 1.473.834,45
TOTAL | 4.011 | 1.830.361,9 |  | TOTAL | 1.157 | 896.033,4 |  | TOTAL | 684 | 481.303,2 |  | TOTAL | 1.523 | 946.083,9 |  | TOTAL | 516 | 328.964,4 |  | TOTAL | 7.891 | 4.482.746,8

## Slide 49
  VERIFICACIONES EN CAMPO

## Slide 50
  Verificación en Campo* abril DE 2024
Total, Verificaciones 11.473
Recolección y Transporte
2.423
Contenerización 1
387
Lavado de Áreas Públicas
14
Barrido y Limpieza 2
2.309
Corte de Césped
1.307
Poda de Árboles
1.055
Mantenimiento Flota Vehicular 4
291
Ambiental
5
Puntos Críticos y Arrojo Clandestino
3.262
Cestas Públicas 3
123
Seguridad y Salud en el Trabajo 5
21
Mayores Frecuencias de Lavado
276
Notas: Los datos presentados suman las visitas de: 1 - Instalación, mantenimiento y lavado de contenedores; 2- Barrido manual y barrido mecánico; 3 – Instalación y mantenimiento 4- Vehículos en el despacho, seguimiento a vehículos y vehículos al interior del PIDJ, Inoperatividad de flota 5 – SST y cuartelillos * Para todas las ASE

## Slide 51
  operativos especiales

## Slide 52
  Verificación en Campo - Operativos Especiales
  Cantidad ejecutada por localidad – abril de 2024
Chart: CANTIDAD DE VERIFICACIONES POR LOCALIDAD - ABRIL DE 2024
| SUBA | ENGATIVÁ | BARRIOS UNIDOS | KENNEDY | FONTIBÓN | BOSA | PUENTE ARANDA | ANTONIO NARIÑO | RAFAEL URIBE URIBE | LOS MÁRTIRES | CIUDAD BOLÍVAR | TEUSAQUILLO | TUNJUELITO | SAN CRISTÓBAL | SANTA FE | USAQUÉN | CHAPINERO | USME | LA CANDELARIA | SUMAPAZ | ÁREA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | BOGOTÁ LIMPIA S.A.S | CIUDAD LIMPIA S.A. ESP | LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP | PROMOAMBIENTAL SAS ESP
Total | 486 | 285 | 80 | 201 | 152 | 104 | 77 | 71 | 63 | 60 | 49 | 40 | 35 | 128 | 101 | 91 | 75 | 60 | 25 | 2

## Slide 53
  Verificación en Campo - Operativos Especiales
  Cantidad ejecutada por ase por componente del servicio – abril de 2024ESQUEMA DE
ACTIVIDAD | PROMOAMBIENTAL S.A.S E.S.P. | LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. | CIUDAD LIMPIA S.A. E.S.P. | BOGOTÁ LIMPIA S.A.S | ÁREA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | TOTAL
BARRIDO MANUAL | 244 | 279 | 176 | 165 | 287 | 1.151
BARRIDO MECÁNICO | 21 | 16 | 7 | 16 | 12 | 72
LAVADO DE CONTENEDORES | 10 | - | - | 7 | 3 | 20
MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO | 29 | 14 | 1 | 10 | 2 | 56
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - ARROJO CLANDESTINO | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - BOLSAS DE BARRIDO | 12 | 24 | 14 | 9 | 2 | 61
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE – DOMICILIARIA | 103 | 139 | 124 | 107 | 118 | 591
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - GRANDES GENERADORES | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 5
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - RCD DOMICILIARIOS | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - RECHAZO EN ECAS | 6 | 10 | 13 | 7 | 10 | 46
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - RESIDUOS CORTE CÉSPED | 4 | 2 | - | - | 8 | 14
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - RESIDUOS CONTENEDORES | 47 | 11 | 11 | 40 | 39 | 148
REUBICACIÓN DE CONTENEDORES | 1 | - | 2 | 1 | - | 4
TOTAL | 482 | 499 | 353 | 365 | 486 | 2.185

## Slide 54
  INDICADORES DE COBERTURA

## Slide 55
  Indicadores De Cobertura Territorial
  Porcentaje de cubrimiento – abril de 2024 ACOGIDA AL ESQUEMA DE
ACTIVIDAD | COMPONENTE | FORMATO | NÚMERO DE VISITAS | BARRIOS VISITADOS | BARRIOS AFECTOS A VISITA | PORCENTAJE DE COBERTURA
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE | DESPACHO BASE – TIEMPOS Y RENDIM. | 2 y 6 | 1.596 | 546 | 1.085 | 50,3%
 | DOMICILIARIA | 3 |  |  |  | 
 | RCD USUARIOS | 4 |  |  |  | 
 | BOLSAS BARRIDO – RES. VEGETALES | 5 y 32 |  |  |  | 
 | DESCUENTO A CUENTAS CONTRATO | 22 |  |  |  | 
 | VERIFICACIPON AL INTERIOR DEL RSDJ | 35 |  |  |  | 
BARRIDO Y LIMPIEZA | BARRIDO MANUAL | 7 | 1.102 | 468 | 1.077 | 43,5%
 | BARRIDO MECÁNICO | 8 |  |  |  | 
 | CUARTELILLO | 14 |  |  |  | 
COSTO LIMPIEZA URBANA SUSCRIPTOR | LAVADO PGIRS | 9 | 2.499 | 263 | 1.077 | 24,4%
 | INST. Y MTTO CESTAS | 10, 11 y 28 |  |  |  | 
 | CORTE DE CÉSPED | 15 y 16 |  |  |  | 
 | PODA DE ÁRBOLES | 17 y 18 |  |  |  | 
CONTENERIZACIÓN | LAVADO RECONTEO RECOLECCIÓN | 21 22 25 | 552 | 128 | 348 | 36,8%
 | MANTENIMIENTO | 26 |  |  |  | 
PUNTOS CRÍTICOS | P. CRÍTICOS - A. CLANDESTINO | 13, 38 y 39 | 3.252 | 635 | 1.077 | 59,0%
ADICIÓN LAVADO AREAS PÚBLICAS | MAYORES FRECUENCIAS | 24 | 220 | 98 | 331 | 29,6%
CALIDAD | CALIDAD DEL SERVICIO | 12 | 2.185 | 627 | 1.077 | 58,2%
COBERTURA TOTAL | TODOS | NA | 11.406 | 857 | 1.085 | 79,0%

## Slide 56
  Indicadores De Cobertura Territorial
  Mapa de cobertura total del servicio de aseo – abril de 2024

## Slide 57
  gestión social

## Slide 58
SUBA
134 Actividades
BARRIOS UNIDOS
32 Actividades
- - - - - - - - - - - - -- - -
ENGATIVÁ
74 Actividades
FONTIBÓN KENNEDY
113 Actividades 226 Actividades
- - - - - -
CANDELARIA SAN CRISTÓBAL SUMAPAZ USME
126 Actividades 140 Actividades 2 Actividad 184 Actividades
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
CHAPINERO SANTA FE USAQUÉN
167 Actividades 164 Actividades 179 Actividades
ANTONIO NARIÑO CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA TEUSAQUILLO
52 Actividades 145 Actividades 69 Actividades 64 Actividades
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BOSA LOS MÁRTIRES RAFAEL URIBE TUNJUELITO
130 Actividades 67 Actividades 87 Actividades 79 Actividades
  GESTIÓN SOCIAL 2024
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades al 31 de marzo de 2024

## Slide 59
SUBA
2018 354 Actividades
745 Actividades
508 Actividades
714 Actividades
560 Actividades
557 Actividades
BARRIOS UNIDOS
2018 308 Actividades
313 Actividades
211 Actividades
171 Actividades
189 Actividades
186 Actividades
- - - - - - - - - - - - -- - - - - -
ENGATIVÁ
2018 612 Actividades
566 Actividades
371 Actividades
381 Actividades
2022 348 Actividades
2023 369 Actividades
FONTIBÓN KENNEDY
2018 481 Actividades 2018 684 Actividades
436 Actividades 2019 712 Actividades
310 Actividades 2020 449 Actividades
471 Actividades 2021 659 Actividades
476 Actividades 2022 727 Actividades
611 Actividades 2023 887 Actividades
- - - -- - - - - -
CANDELARIA SAN CRISTÓBAL SUMAPAZ USME CHAPINERO
2018 329 Actividades 2018 366 Actividades 2018 50 Actividades 2018 342 Actividades 2018 408 Actividades
337 Actividades 2019 351 Actividades 2019 61 Actividades 2019 424 Actividades 2019 403 Actividades
367 Actividades 2020 411 Actividades 2020 32 Actividades 2020 413 Actividades 2020 447 Actividades
411 Actividades 2021 587 Actividades 2021 30 Actividades 2021 571 Actividades 2021 554 Actividades
367 Actividades 2022 610 Actividades 2022 34 Actividades 2022 634 Actividades 2022 555 Actividades
2023 372 Actividades 2023 534 Actividades 2023 20 Actividades 2023 711 actividades 2023 624 Actividades
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
SANTA FE USAQUÉN
2018 366 Actividades 2018 297 Actividades
2019 286 Actividades 2019 453 Actividades
2020 442 Actividades 2020 520 Actividades
2021 492 Actividades 2021 624 Actividades
2022 466 Actividades 2022 647 Actividades
2023 559 Actividades 2023 736 Actividades
ANTONIO NARIÑO CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA TEUSAQUILLO
79 Actividades 2018 279 Actividades 2018 174 Actividades 2018 164 Actividades
2019 158 Actividades 2019 372 Actividades 2019 283 Actividades 2019 256 Actividades 2020 218 Actividades 2020 550 Actividades 2020 262 Actividades 2020 199 Actividades
202 Actividades 2021 438 Actividades 2021 345 Actividades 2021 267 Actividades
226 Actividades 2022 457 Actividades 2022 325 Actividades 2022 331 Actividades
187 Actividades 2023 493 Actividades 2023 301 Actividades 2023 259 Actividades
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BOSA LOS MÁRTIRES RAFAEL URIBE TUNJUELITO
188 Actividades 2018 120 Actividades 2018 175 Actividades 2018 125 Actividades
2019 339 Actividades 2019 175 Actividades 2019 234 Actividades 2019 375 Actividades
2020 485 Actividades 2020 191 Actividades 2020 270 Actividades 2020 348 Actividades
472 Actividades 2021 220 Actividades 2021 338 Actividades 2021 266 Actividades
579 Actividades 2022 334 Actividades 2022 458 Actividades 2022 301 Actividades
561 Actividades 2023 292 Actividades 2023 488 Actividades 2023 266 Actividades
  GESTIÓN SOCIAL 2018 - 2023
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades

## Slide 60
  ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades
LOCALIDAD | TOTAL ACTIVIDADES 2018 A DIC 2022 | TOTAL ACTIVIDADES ENERO – DIC 2023 | TOTAL ACTIVIDADES ENERO - MARZO 2024 | TOTAL
Antonio Nariño | 1.002 | 176 | 50 | 1.228
Barrios Unidos | 1.192 | 150 | 32 | 1.374
Bosa | 2.384 | 549 | 128 | 3.061
Candelaria | 2.039 | 331 | 103 | 2.473
Chapinero | 2.624 | 528 | 138 | 3.290
Ciudad Bolívar | 2.400 | 480 | 144 | 3.024
Engativá | 2.065 | 284 | 64 | 2.413
Fontibón | 2.132 | 552 | 111 | 2.795
Kennedy | 3.354 | 798 | 211 | 4.363
Los Mártires | 1.183 | 279 | 66 | 1.528
Puente Aranda | 1.614 | 289 | 68 | 1.971
Rafael Uribe | 1.710 | 476 | 86 | 2.272
San Cristóbal | 2.623 | 415 | 110 | 3.148
Santa Fe | 2.279 | 498 | 113 | 2.890
Suba | 2.918 | 495 | 119 | 3.532
Sumapaz | 230 | 20 | 2 | 252
Teusaquillo | 1.382 | 247 | 62 | 1.691
Tunjuelito | 1.588 | 252 | 77 | 1.917
Usaquén | 2.776 | 621 | 141 | 3.538
Usme | 2.592 | 612 | 150 | 3.354
TOTAL | 40.087 | 8.052 | 1.975 | 50.114

## Slide 61
  ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL 2024
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades
LOCALIDAD | TOTAL ACTIVIDADES ENERO 2024 | TOTAL ACTIVIDADES FEBRERO 2024 | TOTAL ACTIVIDADES MARZO 2024 | TOTAL ACTIVIDADES 2024
Antonio Nariño | 17 | 16 | 17 | 50
Barrios Unidos | 10 | 12 | 10 | 32
Bosa | 43 | 43 | 42 | 128
Candelaria | 32 | 37 | 34 | 103
Chapinero | 37 | 52 | 49 | 138
Ciudad Bolívar | 41 | 47 | 56 | 144
Engativá | 26 | 21 | 17 | 64
Fontibón | 33 | 44 | 34 | 111
Kennedy | 60 | 80 | 71 | 211
Los Mártires | 26 | 20 | 20 | 66
Puente Aranda | 25 | 25 | 18 | 68
Rafael Uribe | 30 | 34 | 22 | 86
San Cristóbal | 32 | 41 | 37 | 110
Santa Fe | 27 | 46 | 40 | 113
Suba | 34 | 48 | 37 | 119
Sumapaz | 0 | 1 | 1 | 2
Teusaquillo | 19 | 24 | 19 | 62
Tunjuelito | 24 | 29 | 24 | 77
Usaquén | 49 | 52 | 40 | 141
Usme | 38 | 62 | 50 | 150
TOTAL | 603 | 734 | 638 | 1.975

## Slide 62
LOCALIDAD | TOTAL ASISTENCIA 2018 A DIC 2021 | TOTAL ASISTENCIA ENERO A DIC 2022 | TOTAL ASISTENCIA ENERO A DIC 2023 | TOTAL ASISTENCIA ENERO - MARZO 2024 | TOTAL
Antonio Nariño | 26.680 | 9.057 | 7.744 | 1.994 | 45.475
Barrios Unidos | 40.984 | 6.020 | 4.295 | 1.362 | 52.661
Bosa | 54.027 | 22.293 | 26.662 | 4.670 | 107.652
Candelaria | 21.094 | 4.562 | 4.258 | 1.113 | 31.027
Chapinero | 43.483 | 8.113 | 6.514 | 1.109 | 59.219
Ciudad Bolívar | 54.334 | 18.007 | 17.560 | 4.732 | 94.633
Engativá | 65.322 | 13.005 | 11.529 | 2.395 | 92.251
Fontibón | 77.054 | 21.308 | 21.526 | 4.686 | 124.574
Kennedy | 161.129 | 56.657 | 46.790 | 9.863 | 274.439
Los Mártires | 23.638 | 7.570 | 8.142 | 1.725 | 41.075
Puente Aranda | 42.261 | 12.867 | 8.760 | 2.248 | 66.136
Rafael Uribe | 51.211 | 16.663 | 20.626 | 3.344 | 91.844
San Cristóbal | 122.770 | 13.313 | 8.947 | 2.300 | 147.330
Santa Fe | 36.053 | 6.174 | 7.527 | 822 | 50.576
Suba | 68.393 | 19.238 | 19.638 | 4.997 | 112.266
Sumapaz | 2.187 | 365 | 292 | 17 | 2.861
Teusaquillo | 33.077 | 5.836 | 6.591 | 1.628 | 47.132
Tunjuelito | 40.656 | 8.543 | 8.848 | 2.097 | 60.144
Usaquén | 123.243 | 11.349 | 8.882 | 1.981 | 145.455
Usme | 127.557 | 13.757 | 7.756 | 1.617 | 150.687
TOTAL | 1.215.153 | 274.697 | 252.887 | 54.700 | 1.797.437
  ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades

## Slide 63
  ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL 2024
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades
Datos según listados de asistencia y soportes actividades virtuales y en campo
LOCALIDAD | TOTAL ASISTENCIA ENERO 2024 | TOTAL ASISTENCIA FEBRERO 2024 | TOTAL ASISTENCIA MARZO 2024 | TOTAL ASISTENCIA 2024*
Antonio Nariño | 601 | 603 | 790 | 1.994
Barrios Unidos | 342 | 296 | 724 | 1.362
Bosa | 972 | 1.821 | 1.877 | 4.670
Candelaria | 247 | 440 | 426 | 1.113
Chapinero | 256 | 330 | 523 | 1.109
Ciudad Bolívar | 1.315 | 1.473 | 1.944 | 4.732
Engativá | 1.064 | 688 | 643 | 2.395
Fontibón | 990 | 2.041 | 1.655 | 4.686
Kennedy | 2.277 | 3.883 | 3.703 | 9.863
Los Mártires | 750 | 535 | 440 | 1.725
Puente Aranda | 800 | 888 | 560 | 2.248
Rafael Uribe | 1.261 | 1.254 | 829 | 3.344
San Cristóbal | 738 | 847 | 715 | 2.300
Santa Fe | 159 | 280 | 383 | 822
Suba | 1.373 | 2.013 | 1.611 | 4.997
Sumapaz | 0 | 2 | 15 | 17
Teusaquillo | 518 | 656 | 454 | 1.628
Tunjuelito | 724 | 803 | 570 | 2.097
Usaquén | 521 | 630 | 830 | 1.981
Usme | 396 | 402 | 819 | 1.617
TOTAL | 15.304 | 19.885 | 19.511 | 54.700

## Slide 64
  CAMPAÑAS CULTURA CIUDADANA - APROVECHAMIENTO
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades
LOCALIDAD | TOTAL ACTIVIDADES 2018 A DIC 2021 | TOTAL ACTIVIDADES ENE A DIC 2022 | TOTAL ACTIVIDADES FEB – DIC 2023 | TOTAL ACTIVIDADES ENERO – MARZO 2024 | TOTAL
Antonio Nariño | 32 | 11 | 11 | 2 | 56
Barrios Unidos | 99 | 26 | 36 | 0 | 161
Bosa | 27 | 11 | 12 | 2 | 52
Candelaria | 85 | 47 | 41 | 23 | 196
Chapinero | 83 | 100 | 96 | 29 | 308
Ciudad Bolívar | 32 | 11 | 13 | 1 | 57
Engativá | 343 | 95 | 85 | 10 | 533
Fontibón | 251 | 75 | 59 | 2 | 387
Kennedy | 256 | 87 | 89 | 15 | 447
Los Mártires | 28 | 12 | 13 | 1 | 54
Puente Aranda | 36 | 11 | 12 | 1 | 60
Rafael Uribe | 37 | 11 | 12 | 1 | 61
San Cristóbal | 113 | 50 | 119 | 30 | 312
Santa Fe | 137 | 90 | 61 | 51 | 339
Suba | 432 | 61 | 62 | 15 | 570
Sumapaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teusaquillo | 35 | 11 | 12 | 2 | 60
Tunjuelito | 31 | 14 | 14 | 2 | 61
Usaquén | 180 | 142 | 115 | 38 | 475
Usme | 195 | 76 | 99 | 34 | 404
TOTAL | 2.432 | 941 | 961 | 259 | 4.593

## Slide 65
  ACTIVIDADES CAMPAÑAS CULTURA CIUDADANA 2024
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades
LOCALIDAD | TOTAL ACTIVIDADES ENERO 2024 | TOTAL ACTIVIDADES FEBRERO 2024 | TOTAL ACTIVIDADES MARZO 2024 | TOTAL ACTIVIDADES 2024
Antonio Nariño | 1 | 0 | 1 | 2
Barrios Unidos | 0 | 0 | 0 | 0
Bosa | 1 | 0 | 1 | 2
Candelaria | 5 | 11 | 7 | 23
Chapinero | 3 | 14 | 12 | 29
Ciudad Bolívar | 0 | 1 | 0 | 1
Engativá | 0 | 0 | 10 | 10
Fontibón | 0 | 1 | 1 | 2
Kennedy | 3 | 6 | 6 | 15
Los Mártires | 0 | 1 | 0 | 1
Puente Aranda | 0 | 1 | 0 | 1
Rafael Uribe | 0 | 1 | 0 | 1
San Cristóbal | 6 | 12 | 12 | 30
Santa Fe | 10 | 19 | 22 | 51
Suba | 2 | 5 | 8 | 15
Sumapaz | 0 | 0 | 0 | 0
Teusaquillo | 1 | 0 | 1 | 2
Tunjuelito | 1 | 0 | 1 | 2
Usaquén | 17 | 10 | 11 | 38
Usme | 6 | 17 | 11 | 34
TOTAL | 56 | 99 | 104 | 259

## Slide 66
LOCALIDAD | TOTAL ASISTENCIA 2018 A DIC 2021 | TOTAL ASISTENCIA ENERO – DIC 2022 | TOTAL ASISTENCIA FEB – DIC 2023 | TOTAL ASISTENCIA ENERO - MARZO 2024 | TOTAL
Antonio Nariño | 853 | 546 | 686 | 169 | 2.254
Barrios Unidos | 10.193 | 2.344 | 3.536 | 0 | 16.073
Bosa | 1.294 | 598 | 685 | 163 | 2.740
Candelaria | 1.225 | 812 | 155 | 91 | 2.283
Chapinero | 964 | 1.769 | 1.694 | 270 | 4.697
Ciudad Bolívar | 2.100 | 605 | 600 | 52 | 3.357
Engativá | 19.126 | 3.342 | 3.852 | 193 | 26.513
Fontibón | 18.803 | 5.644 | 4.797 | 229 | 29.473
Kennedy | 23.340 | 7.313 | 10.907 | 568 | 42.128
Los Mártires | 504 | 587 | 726 | 62 | 1.879
Puente Aranda | 962 | 644 | 802 | 73 | 2.481
Rafael Uribe | 1.941 | 610 | 706 | 90 | 3.347
San Cristóbal | 3.948 | 660 | 1.982 | 399 | 6.989
Santa Fe | 2.963 | 1.194 | 563 | 876 | 5.596
Suba | 10.303 | 2.554 | 3.602 | 673 | 17.132
Sumapaz | 28 | 0 | 0 | 0 | 28
Teusaquillo | 795 | 605 | 746 | 143 | 2.289
Tunjuelito | 1.413 | 671 | 879 | 132 | 3.095
Usaquén | 1.835 | 3.681 | 2.612 | 168 | 8.296
Usme | 3.670 | 2.204 | 1.983 | 438 | 8.295
TOTAL | 106.260 | 36.383 | 41.513 | 4.789 | 188.945
  ACTIVIDADES CAMPAÑAS CULTURA CIUDADANA
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades

## Slide 67
LOCALIDAD | TOTAL ASISTENCIA ENERO 2024 | TOTAL ASISTENCIA FEBRERO 2024 | TOTAL ASISTENCIA MARZO 2024 | TOTAL ASISTENCIA 2024*
Antonio Nariño | 101 | 0 | 68 | 169
Barrios Unidos | 0 | 0 | 0 | 0
Bosa | 82 | 0 | 81 | 163
Candelaria | 5 | 79 | 7 | 91
Chapinero | 3 | 31 | 236 | 270
Ciudad Bolívar | 0 | 52 | 0 | 52
Engativá | 0 | 0 | 193 | 193
Fontibón | 0 | 112 | 117 | 229
Kennedy | 109 | 265 | 194 | 568
Los Mártires | 0 | 62 | 0 | 62
Puente Aranda | 0 | 73 | 0 | 73
Rafael Uribe | 0 | 90 | 0 | 90
San Cristóbal | 7 | 15 | 377 | 399
Santa Fe | 13 | 186 | 677 | 876
Suba | 74 | 203 | 396 | 673
Sumapaz | 0 | 0 | 0 | 0
Teusaquillo | 65 | 0 | 78 | 143
Tunjuelito | 61 | 0 | 71 | 132
Usaquén | 76 | 58 | 34 | 168
Usme | 12 | 59 | 367 | 438
TOTAL | 608 | 1.285 | 2.896 | 4.789
Datos según listados de asistencia y soportes actividades virtuales y en campo
  ACTIVIDADES CAMPAÑAS CULTURA CIUDADANA 2024
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades

## Slide 68
  VERIFICACIONES – GESTIÓN SOCIAL
LOCALIDAD | VERIFICACIÓN INTERVENTORÍA GESTIÓN SOCIAL ÁREA URBANA Y RURAL |  |  |  |  |  |  | 
 | VISITAS REALIZADAS FEB - DIC 2018 | VISITAS REALIZADAS ENERO – DIC 2019 | SEGUIMIENTO ENERO – DIC 2020 | SEGUIMIENTO ENERO – DIC 2021 | SEGUIMIENTO ENERO – DIC 2022 | SEGUIMIENTO ENERO - DIC 2023 | SEGUIMIENTO ENERO – ABR 2024 | TOTAL
Antonio Nariño | 17 | 24 | 35 | 41 | 56 | 43 | 18 | 234
Barrios Unidos | 38 | 48 | 100 | 66 | 77 | 61 | 21 | 411
Bosa | 20 | 29 | 54 | 65 | 77 | 81 | 17 | 343
Candelaria | 24 | 35 | 56 | 59 | 54 | 42 | 17 | 287
Chapinero | 29 | 38 | 84 | 93 | 78 | 86 | 30 | 438
Cuidad Bolívar | 21 | 31 | 41 | 49 | 63 | 62 | 20 | 287
Engativá | 91 | 81 | 157 | 116 | 113 | 129 | 43 | 730
Fontibón | 41 | 40 | 93 | 88 | 47 | 53 | 17 | 379
Kennedy | 60 | 49 | 124 | 99 | 80 | 87 | 20 | 519
Los Mártires | 14 | 15 | 35 | 33 | 63 | 74 | 23 | 257
Puente Aranda | 16 | 27 | 42 | 56 | 95 | 97 | 23 | 356
Rafael Uribe | 17 | 23 | 28 | 40 | 58 | 73 | 13 | 252
San Cristóbal | 24 | 28 | 44 | 64 | 51 | 52 | 12 | 275
Santa Fe | 24 | 34 | 66 | 51 | 69 | 58 | 23 | 325
Suba | 82 | 118 | 141 | 156 | 112 | 131 | 38 | 778
Sumapaz | 11 | 8 | 10 | 11 | 10 | 6 | 1 | 57
Teusaquillo | 20 | 26 | 49 | 49 | 65 | 73 | 18 | 300
Tunjuelito | 13 | 26 | 33 | 49 | 56 | 56 | 18 | 251
Usaquén | 27 | 39 | 73 | 61 | 82 | 61 | 24 | 367
Usme | 27 | 25 | 44 | 52 | 64 | 56 | 23 | 291
TOTAL | 616 | 744 | 1.309 | 1.298 | 1.370 | 1.381 | 419 | 7.137

## Slide 69
  VERIFICACIONES – GESTIÓN SOCIAL 2024
LOCALIDAD | VERIFICACIÓN INTERVENTORÍA GESTIÓN SOCIAL ÁREA URBANA Y RURAL |  |  |  | 
 | SEGUIMIENTO ENERO 2024 | SEGUIMIENTO FEBRERO 2024 | SEGUIMIENTO MARZO 2024 | SEGUIMIENTO ABRIL 2024 | TOTAL 2024
Antonio Nariño | 6 | 3 | 3 | 6 | 18
Barrios Unidos | 5 | 5 | 6 | 5 | 21
Bosa | 3 | 3 | 4 | 7 | 17
Candelaria | 3 | 5 | 5 | 4 | 17
Chapinero | 4 | 7 | 7 | 12 | 30
Cuidad Bolívar | 5 | 5 | 6 | 4 | 20
Engativá | 13 | 8 | 6 | 16 | 43
Fontibón | 5 | 3 | 4 | 5 | 17
Kennedy | 6 | 4 | 3 | 7 | 20
Los Mártires | 8 | 7 | 3 | 5 | 23
Puente Aranda | 5 | 7 | 3 | 8 | 23
Rafael Uribe | 4 | 2 | 3 | 4 | 13
San Cristóbal | 3 | 3 | 3 | 3 | 12
Santa Fe | 4 | 2 | 6 | 11 | 23
Suba | 13 | 7 | 6 | 12 | 38
Sumapaz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Teusaquillo | 2 | 9 | 2 | 5 | 18
Tunjuelito | 5 | 5 | 3 | 5 | 18
Usaquén | 4 | 8 | 5 | 7 | 24
Usme | 4 | 7 | 5 | 7 | 23
TOTAL | 102 | 100 | 83 | 134 | 419

## Slide 70
  comercial y financiera

## Slide 71
TOTAL DE SUSCRIPTORES
2.372.406
  COMERCIAL FINANCIERO
  catastro suscriptores a abril 2024
*Información del archivo plano de catastro a corte del 30-abr-2024 - Descargado del SIGAB el 02 de mayo de 2024
PROMOAMBIENTAL | LIME | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
596.310 | 633.020 | 464.094 | 286.834 | 392.148

## Slide 72
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  catastro de suscriptores a abril de 2024
Fuente de información suscriptores, unidades residenciales y no residenciales y predios con descuento puerta a puerta – Archivos planos de catastro con corte a 30 de abril de 2024.
Fuente Información predios desocupados – Reportes del SIGAB con corte a 30 de abril de 2024.
LOCALIDAD | NOMBRE LOCALIDAD | # SUSCRIPTORES | # USUARIOS | # INMUEBLES DESOCUPADOS | CUENTAS CON DESCUENTO POR LA NO RECOLECCIÓN PUERTA A PUERTA
17 | CANDELARIA | 8.844 | 12.296 | 139 | 378
2 | CHAPINERO | 107.611 | 116.019 | 843 | 2.306
4 | SAN CRISTOBAL | 100.633 | 139.385 | 1.150 | 8.625
3 | SANTA FE | 46.799 | 60.631 | 582 | 1.739
20 | SUMAPAZ | 143 | 143 | 0 | 1
1 | USAQUEN | 231.999 | 254.402 | 792 | 864
5 | USME | 100.281 | 141.070 | 597 | 3.331
Total ASE 1 |  | 596.310 | 723.946 | 4.103 | 17.244

## Slide 73
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  tipo población en el catastro de suscriptores a abril de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores por tipo de población – Archivos planos de catastro con corte a 30 de abril de 2024
TIPO DE POBLACIÓN | MARZO-2024 | ABRIL-2024 | % PARTICIPACIÓN (ABRIL-2024)
Número de suscriptores rurales | 1.821 | 1.850 | 0,31%
Número de suscriptores urbanos | 593.559 | 594.460 | 99,69%
TOTAL | 595.380 | 596.310 | 100,00%

## Slide 74
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  vinculación de asociaciones de aprovechamiento en el catastro de suscriptores a abril de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información vinculación de Asociaciones de aprovechamiento a suscriptores – Archivos planos de catastro con corte a 30 de abril de 2024
ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO ACTIVAS DEL ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO | % CUENTAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO
1 | 596.310 | 35.324 | 5,92%

## Slide 75
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  catastro de suscriptores a abril de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores, unidades residenciales y no residenciales y predios con descuento puerta a puerta.
Archivos planos de catastro con corte a 30 de abril de 2024.
2. Fuente Información predios desocupados. Reportes del SIGAB con corte a 30 de abril de 2024.
LOCALIDAD | NOMBRE LOCALIDAD | # SUSCRIPTORES | # USUARIOS | # INMUEBLES DESOCUPADOS | CUENTAS CON DESCUENTO POR LA NO RECOLECCION PUERTA PUERTA
15 | ANTONIO NARIÑO | 27.443 | 42.930 | 489 | 291
7 | BOSA | 174.059 | 261.557 | 1.544 | 8.333
19 | CIUDAD BOLIVAR | 132.824 | 215.806 | 1029 | 38.153
14 | LOS MARTIRES | 32.284 | 52.686 | 573 | 214
16 | PUENTE ARANDA | 74.196 | 109.125 | 1.161 | 3.152
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 86.372 | 143.990 | 1.425 | 22.236
13 | TEUSAQUILLO | 69.657 | 81.640 | 739 | 1.460
6 | TUNJUELITO | 36.185 | 67.473 | 792 | 2996
Total ASE 2 |  | 633.020 | 975.207 | 7.752 | 76.835

## Slide 76
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  tipo población en el catastro de suscriptores a abril de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores por tipo de población. Archivos planos de catastro con corte a 30 de abril de 2024.
TIPO DE POBLACIÓN | MARZO-2024 | ABRIL-2024 | % PARTICIPACIÓN (ABRIL-2024)
NÚMERO DE SUSCRIPTORES RURALES | 1.758 | 1.758 | 0,28%
NÚMERO DE SUSCRIPTORES URBANOS | 629.984 | 631.262 | 99,72%
TOTAL | 631.742 | 633.020 | 100,00%

## Slide 77
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  vinculación de asociaciones de aprovechamiento en el catastro de suscriptores a abril de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores – Asociaciones de aprovechamiento. Archivos planos de catastro con corte a 30 de abril de 2024.
ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO ACTIVAS DEL ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO | % CUENTAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO
2 | 633.020 | 385.205 | 60,85%

## Slide 78
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  catastro de suscriptores a abril de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores , unidades residenciales y no residenciales y predios con descuento puerta a puerta.
Archivos planos de catastro con corte a 30 de abril de 2024.
2. Fuente Información predios desocupados. Reportes del SIGAB con corte a 30 de abril de 2024.
LOCALIDAD | NOMBRE LOCALIDAD | # SUSCRIPTORES | # USUARIOS | # INMUEBLES DESOCUPADOS | CUENTAS CON DESCUENTO POR LA NO RECOLECCIÓN PUERTA PUERTA
9 | FONTIBÓN | 137.569 | 161.258 | 1.720 | 63
8 | KENNEDY | 326.525 | 400.717 | 3.532 | 3.371
Total ASE 3 |  | 464.094 | 561.975 | 5.252 | 3.434

## Slide 79
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  tipo población en el catastro de suscriptores a abril de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores por tipo de población. Archivos planos de catastro con corte a 30 de abril de 2024.
TIPO DE POBLACIÓN | MARZO-2024 | ABRIL-2024 | % PARTICIPACIÓN (ABRIL-2024)
Número de suscriptores rurales | 0 | 0 | 0,00%
Número de suscriptores urbanos | 462.416 | 464.094 | 100,00%
TOTAL | 462.416 | 464.094 | 100,00%

## Slide 80
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  vinculación de asociaciones de aprovechamiento en el catastro de suscriptores a abril de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores – Asociaciones de aprovechamiento. Archivos planos de catastro con corte a 30 de abril de 2024.
ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO ACTIVAS DEL ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO | % CUENTAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO
3 | 464.094 | 100.269 | 21,61%

## Slide 81
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  catastro de suscriptores a abril de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores , unidades residenciales y no residenciales y predios con descuento puerta a puerta.
Archivos planos de catastro con corte al 30 de abril de 2024.
2. Fuente Información predios desocupados. Reportes del SIGAB con corte al 30 de abril de 2024.
LOCALIDAD | NOM LOCALIDAD | # SUSCRIPTORES | # USUARIOS | # INMUEBLES DESOCUPADOS | CUENTAS CON DESCUENTO POR LA NO RECOLECCION PUERTA A PUERTA
12 | BARRIOS UNIDOS | 55.296 | 79.167 | 151 | 134
10 | ENGATIVÁ | 231.538 | 318.658 | 1.343 | 225
Total ASE 4 |  | 286.834 | 397.825 | 1.494 | 359

## Slide 82
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  tipo población en el catastro de suscriptores a abril de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
TIPO DE POBLACIÓN | MARZO-2024 | ABRIL-2024 | % PARTICIPACIÓN (ABRIL-2024)
NÚMERO DE SUSCRIPTORES RURALES | 0 | 0 | 0,00%
NÚMERO DE SUSCRIPTORES URBANOS | 286.548 | 286.834 | 100,00%
TOTAL | 286.548 | 286.834 | 100,00%
Fuente de información suscriptores por tipo de población. Archivos planos de catastro con corte 30 de abril de 2024.

## Slide 83
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  vinculación de asociaciones de aprovechamiento en el catastro de suscriptores a abril de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO ACTIVAS DEL ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO | % CUENTAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO
4 | 286.834 | 92.917 | 32,39%
Fuente de información suscriptores – Asociaciones de aprovechamiento. Archivos planos de catastro con corte a 30 de abril de 2024.

## Slide 84
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  catastro de suscriptores a abril de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores , unidades residenciales y no residenciales y predios con descuento puerta a puerta.
Archivos planos de catastro con corte al 30 de abril de 2024.
2. Fuente Información predios desocupados. Reportes del SIGAB con corte al 30 de abril de 2024.
LOCALIDAD | NOMBRE LOCALIDAD | # SUSCRIPTORES | # USUARIOS | # INMUEBLES DESOCUPADOS | CUENTAS CON DESCUENTO POR LA NO RECOLECCIÓN PUERTA PUERTA
11 | SUBA | 392.148 | 441.801 | 921 | 11.408
Total ASE 5 |  | 392.148 | 441.801 | 921 | 11.408

## Slide 85
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  tipo población en el catastro de suscriptores a abril de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
TIPO DE POBLACIÓN | MARZO-24 | ABRIL-24 | % PARTICIPACIÓN (ABRIL-2024)
NÚMERO DE SUSCRIPTORES RURALES | 1.636 | 1.636 | 0,42%
NÚMERO DE SUSCRIPTORES URBANOS | 389.794 | 390.512 | 99,58%
TOTAL | 391.430 | 392.148 | 100,00%
Fuente de información suscriptores por tipo de población. Archivos planos de catastro con corte a 30 de abril de 2024.

## Slide 86
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  vinculación de asociaciones de aprovechamiento en el catastro de suscriptores a abril de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO ACTIVAS DEL ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO | % CUENTAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO
5 | 392.148 | 60.155 | 15,34%
Fuente de información suscriptores – Asociaciones de aprovechamiento. Archivos planos de catastro con corte a 30 de abril de 2024.

## Slide 87
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Facturación Y Recaudo De Marzo 2018 a Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
*Cifras en millones de pesos
Chart: 
| Promoambiental | Lime | Ciudad limpia | Bogotá limpia | Área limpia
vr. total facturación a abril de 2024 | 2252008.0342 | 1899408.2108 | 1125350.4594 | 993674.3041 | 1017220.6576
vr. total recaudo a abril de 2024 | 1231510.1296 | 1201483.7549 | 854474.0759 | 654035.4373 | 768990.0675
% recaudo | 0.54685 | 0.63256 | 0.7593 | 0.6582 | 0.75597
Concesionario | *vr. total facturación a abril de 2024 | *vr. total recaudo a abril de 2024 | % recaudo
Promoambiental | $2.252.008 | $1.231.510 | 54,68%
Lime | $1.899.408 | $1.201.484 | 63,26%
Ciudad limpia | $1.125.350 | $854.474 | 75,93%
Bogotá limpia | $993.674 | $654.035 | 65,82%
Área limpia | $1.017.221 | $768.990 | 75,60%
Total | $7.287.662 | $4.710.493 | 64,64%
*Nota: las cifras se presentan en millones de pesos |  |  | 

## Slide 88
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Facturación Del Periodo Marzo 2018 a Abril 2024
*Cifras en millones de pesos
*Nota: para el año 2018 se tomó únicamente la información de marzo a diciembre.
Para el año 2024 es información de enero a abril.
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| ASE1 | ASE2 | ASE3 | ASE4 | ASE5
2.018 | 108506.0556 | 110432.7124 | 73218.1881 | 60330.6456 | 71228.9141
2.019 | 243709.8413 | 233040.421 | 140380.2658 | 111528.0291 | 141492.0876
2.020 | 416872.9485 | 296489.2769 | 173729.0139 | 152586.4197 | 178325.007
2.021 | 488525.5942 | 347501.4284 | 208388.1818 | 176246.6563 | 180872.5716
2.022 | 418972.2335 | 360104.7506 | 198121.0812 | 194208.1938 | 167344.2219
2.023 | 419809.7178 | 397772.7879 | 239850.4988 | 214444.6004 | 200897.2822
2.024 | 111957.6033 | 113111.1651 | 67781.091 | 61453.8642 | 56687.0399

## Slide 89
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Facturación y Recaudo de Noviembre 2023 a Abril 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
ASE/Periodo | Facturación | Recaudo
ASE1 | $ 226.742 | $ 132.236
nov-23 | $ 37.029 | $ 18.415
dic-23 | $ 34.101 | $ 21.128
ene-24 | $ 39.314 | $ 22.114
feb-24 | $ 38.913 | $ 23.786
mar-24 | $ 33.731 | $ 22.893
abr-24 | $ 43.654 | $ 23.900
ASE2 | $ 223.050 | $ 135.725
nov-23 | $ 36.969 | $ 16.449
dic-23 | $ 32.014 | $ 24.512
ene-24 | $ 38.616 | $ 21.162
feb-24 | $ 40.854 | $ 25.887
mar-24 | $ 33.641 | $ 20.429
abr-24 | $ 40.956 | $ 27.286
ASE/Periodo | Facturación | Recaudo
ASE3 | $ 133.706 | $ 97.679
nov-23 | $ 21.250 | $ 13.842
dic-23 | $ 20.793 | $ 16.286
ene-24 | $ 22.734 | $ 16.184
feb-24 | $ 22.865 | $ 17.555
mar-24 | $ 22.182 | $ 15.941
abr-24 | $ 23.882 | $ 17.872
ASE4 | $ 121.910 | $ 73.881
nov-23 | $ 18.295 | $ 10.288
dic-23 | $ 19.284 | $ 11.317
ene-24 | $ 19.936 | $ 13.748
feb-24 | $ 23.365 | $ 13.051
mar-24 | $ 18.152 | $ 12.290
abr-24 | $ 22.876 | $ 13.187
ASE/Periodo | Facturación | Recaudo
ASE5 | $ 112.060 | $ 84.263
nov-23 | $ 16.856 | $ 12.131
dic-23 | $ 18.143 | $ 13.417
ene-24 | $ 18.228 | $ 13.737
feb-24 | $ 19.518 | $ 15.364
mar-24 | $ 18.941 | $ 13.977
abr-24 | $ 20.374 | $ 15.638

## Slide 90
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Facturación y Recaudo de Noviembre 2023 a Abril 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| nov-23 | dic-23 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | nov-23 | dic-23 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | nov-23 | dic-23 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | nov-23 | dic-23 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | nov-23 | dic-23 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | ASE1 | ASE2 | ASE3 | ASE4 | ASE5
Facturación | 37029.4767 | 34100.8311 | 39313.7238 | 38913.283 | 33730.5966 | 43654.0399 | 36968.7059 | 32014.056 | 38615.6851 | 40854.1724 | 33641.3077 | 40955.6684 | 21249.8369 | 20793.2942 | 22734.1371 | 22865.1233 | 22181.8307 | 23882.1388 | 18295.453 | 19284.3883 | 19936.4903 | 23365.4994 | 18151.8744 | 22875.8951 | 16855.797 | 18143.3217 | 18228.0561 | 19518.0129 | 18940.9709 | 20373.5333
Recaudo | 18415.0976 | 21127.9832 | 22114.2671 | 23785.9799 | 22892.6393 | 23900.1099 | 16448.8174 | 24512.2838 | 21161.6309 | 25887.1408 | 20429.215 | 27285.9291 | 13841.5082 | 16285.7898 | 16183.6124 | 17554.9451 | 15941.1476 | 17871.9437 | 10287.5583 | 11316.8684 | 13748.2455 | 13050.6927 | 12290.264 | 13186.9057 | 12130.5332 | 13416.7266 | 13736.6091 | 15364.0569 | 13976.8974 | 15637.7985

## Slide 91
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Subsidios Y Contribuciones Consolidado De Marzo 2018 A Abril 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| ASE1 | ASE2 | ASE3 | ASE4 | ASE5
2018 | 3758.7705 | -18580.1432 | -5811.4044 | -1026.858 | -3043.0094
2019 | 4782.0741 | -33593.6611 | -10074.6142 | -1423.6404 | -3524.4603
2020 | 3079.0323 | -41821.0992 | -12903.5341 | -2298.9024 | -4997.8289
2021 | -9.0484 | -46302.263 | -15145.956 | -2353.4591 | -6945.3677
2022 | -291.6912 | -46915.3317 | -11897.0069 | -2319.8019 | -7226.7158
2023 | -5642.5483 | -56160.5071 | -14239.6851 | -2541.3319 | -9096.9582
2024 | -3429.9373 | -23106.0281 | -6380.9765 | -1727.398 | -3431.9305

## Slide 92
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Subsidios Y Contribuciones Consolidado De Marzo 2018 A Abril 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Periodo | ASE1 | ASE2 | ASE3 | ASE4 | ASE5 | Total
2018-Bimestre 2 | -$ 16 | -$ 1.879 | -$ 161 | -$ 412 | -$ 612 | -$ 3.080
2018-Bimestre 3 | $ 883 | -$ 4.223 | -$ 1.312 | $ 76 | -$ 463 | -$ 5.038
2018-Bimestre 4 | $ 1.431 | -$ 4.620 | -$ 1.477 | -$ 86 | -$ 623 | -$ 5.375
2018-Bimestre 5 | $ 178 | -$ 3.570 | -$ 1.059 | -$ 245 | -$ 461 | -$ 5.157
2018-Bimestre 6 | $ 1.282 | -$ 4.288 | -$ 1.802 | -$ 360 | -$ 884 | -$ 6.052
2019-Bimestre 1 | $ 905 | -$ 4.301 | -$ 1.353 | -$ 268 | -$ 656 | -$ 5.673
2019-Bimestre 2 | $ 832 | -$ 5.380 | -$ 1.487 | -$ 244 | -$ 1.256 | -$ 7.535
2019-Bimestre 3 | $ 852 | -$ 5.901 | -$ 1.493 | -$ 211 | $ 338 | -$ 6.415
2019-Bimestre 4 | $ 2.216 | -$ 5.991 | -$ 2.206 | -$ 15 | -$ 502 | -$ 6.497
2019-Bimestre 5 | -$ 743 | -$ 5.918 | -$ 1.769 | -$ 353 | -$ 680 | -$ 9.464
2019-Bimestre 6 | $ 719 | -$ 6.103 | -$ 1.766 | -$ 333 | -$ 768 | -$ 8.250
2020-Bimestre 1 | $ 685 | -$ 6.356 | -$ 1.823 | -$ 344 | -$ 767 | -$ 8.605
2020-Bimestre 2 | $ 858 | -$ 7.283 | -$ 2.094 | -$ 239 | -$ 788 | -$ 9.547
2020-Bimestre 3 | $ 566 | -$ 6.957 | -$ 2.077 | -$ 433 | -$ 831 | -$ 9.733
2020-Bimestre 4 | $ 326 | -$ 7.187 | -$ 2.201 | -$ 485 | -$ 857 | -$ 10.404
2020-Bimestre 5 | $ 316 | -$ 6.881 | -$ 2.462 | -$ 328 | -$ 864 | -$ 10.219
2020-Bimestre 6 | $ 328 | -$ 7.156 | -$ 2.246 | -$ 469 | -$ 891 | -$ 10.435
2021-Bimestre 1 | $ 76 | -$ 7.744 | -$ 2.342 | -$ 342 | -$ 997 | -$ 11.349
2021-Bimestre 2 | -$ 88 | -$ 8.160 | -$ 2.197 | -$ 656 | -$ 1.053 | -$ 12.154
2021-Bimestre 3 | -$ 1 | -$ 9.705 | -$ 2.936 | -$ 625 | -$ 1.154 | -$ 14.421
2021-Bimestre 4 | $ 257 | -$ 7.183 | -$ 2.699 | -$ 511 | -$ 1.314 | -$ 11.450
2021-Bimestre 5 | $ 15 | -$ 6.535 | -$ 2.382 | -$ 23 | -$ 1.206 | -$ 10.131
2021-Bimestre 6 | -$ 269 | -$ 6.975 | -$ 2.590 | -$ 196 | -$ 1.221 | -$ 11.250
2022-Bimestre 1 | $ 306 | -$ 7.287 | -$ 2.190 | -$ 603 | -$ 1.265 | -$ 11.039
2022-Bimestre 2 | $ 71 | -$ 6.996 | -$ 2.050 | -$ 458 | -$ 1.181 | -$ 10.615
2022-Bimestre 3 | $ 278 | -$ 7.651 | -$ 2.018 | -$ 352 | -$ 1.120 | -$ 10.862
2022-Bimestre 4 | -$ 325 | -$ 8.323 | -$ 2.110 | -$ 230 | -$ 1.597 | -$ 12.584
2022-Bimestre 5 | -$ 33 | -$ 7.861 | -$ 1.646 | -$ 288 | -$ 1.005 | -$ 10.832
2022-Bimestre 6 | -$ 590 | -$ 8.798 | -$ 1.883 | -$ 388 | -$ 1.059 | -$ 12.718
2023-Bimestre 1 | -$ 33 | -$ 8.293 | -$ 2.157 | -$ 411 | -$ 1.207 | -$ 12.101
2023-Bimestre 2 | -$ 1.526 | -$ 9.137 | -$ 2.381 | -$ 476 | -$ 1.903 | -$ 15.422
2023-Bimestre 3 | -$ 1.506 | -$ 9.689 | -$ 2.464 | -$ 447 | -$ 1.760 | -$ 15.867
2023-Bimestre 4 | $ 849 | -$ 8.736 | -$ 2.226 | -$ 394 | -$ 877 | -$ 11.385
2023-Bimestre 5 | -$ 2.192 | -$ 10.083 | -$ 2.374 | -$ 351 | -$ 1.871 | -$ 16.870
2023-Bimestre 6 | -$ 1.235 | -$ 10.222 | -$ 2.638 | -$ 462 | -$ 1.480 | -$ 16.037
2024-Bimestre 1 | -$ 1.939 | -$ 11.913 | -$ 3.105 | -$ 861 | -$ 1.657 | -$ 19.475
2024-Bimestre 2 | -$ 1.491 | -$ 11.193 | -$ 3.276 | -$ 866 | -$ 1.775 | -$ 18.601
Total | $ 2.247 | -$ 266.479 | -$ 76.453 | -$ 13.691 | -$ 38.266 | -$ 392.643

## Slide 93
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Facturación por componentes Vigencia de Abril 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Componente | Promo. | Lime | Ciudad L. | Bogotá L. | Área L.
TBL - Barrido y Limpieza | $8.911 | $9.791 | $5.615 | $4.317 | $5.329
TLU - Limpieza Urbana | $2.095 | $2.320 | $1.327 | $939 | $1.158
TDF - Disposición Final | $1.967 | $2.312 | $1.604 | $1.210 | $1.063
TRT - Recolección y Transporte | $5.178 | $4.595 | $3.708 | $3.255 | $3.116
TTL - Tratamiento Lixiviados | $867 | $1.020 | $707 | $534 | $469
TCS - Comercialización | $2.278 | $1.661 | $1.423 | $678 | $1.251
CCSA Prest.Aprovechable | $259 | $189 | $162 | $77 | $143
CCSA Prest. No Aprovechable | $423 | $309 | $265 | $126 | $233
Aprovechamiento | $5.041 | $4.922 | $2.799 | $2.025 | $2.552
VIAT | $463 | $548 | $380 | $287 | $252
Total General | $27.483 | $27.666 | $17.990 | $13.449 | $15.565

## Slide 94
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo por componentes Vigencia abril 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Componente | Promo. | Lime | Ciudad L. | Bogotá L. | Área L.
TBL - Barrido y Limpieza | $ 7.776 | $ 9.080 | $ 5.569 | $ 4.419 | $ 5.234
TLU - Limpieza Urbana | $ 1.844 | $ 2.188 | $ 1.326 | $ 975 | $ 1.146
TDF - Disposición Final | $ 1.740 | $ 2.478 | $ 1.568 | $ 1.086 | $ 1.049
TRT - Recolección y Transporte | $ 4.563 | $ 4.917 | $ 3.601 | $ 2.859 | $ 3.070
TTL - Tratamiento Lixiviados | $ 767 | $ 1.100 | $ 690 | $ 483 | $ 463
TCS - Comercialización | $ 1.996 | $ 1.559 | $ 1.410 | $ 699 | $ 1.227
CCSA Prest.Aprovechable | $ 227 | $ 178 | $ 161 | $ 80 | $ 140
CCSA Prest. No Aprovechable | $ 371 | $ 290 | $ 263 | $ 130 | $ 228
Aprovechamiento | $ 3.974 | $ 4.657 | $ 2.775 | $ 2.090 | $ 2.686
TVIAT | $ 410 | $ 582 | $ 370 | $ 254 | $ 248
TOTAL COMPONENTES | $ 23.667 | $ 27.029 | $ 17.733 | $ 13.076 | $ 15.492
Otros conceptos | Promo. | Lime | Ciudad L. | Bogotá L. | Área L.
Servicios Especiales | $ 32 | $ 59 | $ 24 | $ 25 | $ 34
Intereses Servicios Especiales | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0
Intereses Otros | -$ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 0
Recaudos Otros | -$ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0
Saldo a Favor Generado | $ 201 | $ 198 | $ 115 | $ 86 | $ 112
TOTAL OTROS CONCEPTOS | $ 233 | $ 257 | $ 139 | $ 111 | $ 146
TOTAL RECAUDO | $ 23.900 | $ 27.286 | $ 17.872 | $ 13.187 | $ 15.638

## Slide 95
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Recaudo Por Ase De abril 2018 a abril 2024
*Cifras en millones de pesos
El año 2018 corresponde a los meses de abril a diciembre.
El año 2024 corresponde a los meses de enero a abril.
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| Vr. Recaudo | Vr. Recaudo | Vr. Recaudo | Vr. Recaudo | Vr. Recaudo | ASE 1 | ASE 2 | ASE 3 | ASE 4 | ASE 5
Año 2018 | 84423.2964 | 81396.1505 | 57670.0552 | 47267.6419 | 55438.9521
Año 2019 | 165141.6423 | 170748.673 | 113960.5604 | 91057.5916 | 114278.7384
Año 2020 | 201425.286 | 185954.2286 | 125633.0045 | 102774.3504 | 123177.3397
Año 2021 | 219915.2876 | 207726.1908 | 153125.7512 | 110220.765 | 135451.585
Año 2022 | 221587.2503 | 217588.9453 | 155744.5293 | 118712.4098 | 129658.0319
Año 2023 | 246324.3703 | 243305.6513 | 180788.5264 | 131726.5706 | 152270.4748
Año 2024 | 92692.9962 | 94763.9157 | 67551.6489 | 52276.1078 | 58715.3618

## Slide 96
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo Por Localidades de noviembre 2023 a abril 2024 - Promoambiental
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| USAQUEN | CHAPINERO | SANTA FÉ | SAN CRISTOBAL | USME | CANDELARIA | SUMAPAZ
NOVIEMBRE 2023 | 7869.0177 | 4356.2722 | 1682.932 | 2248.7266 | 1881.1033 | 376.386 | 0.65987
DICIEMBRE 2023 | 8831.3162 | 4881.1636 | 1942.1279 | 2813.6384 | 2134.6454 | 523.9534 | 1.1384
ENERO 2024 | 9373.8626 | 5234.7392 | 2014.6784 | 2871.1179 | 2167.0781 | 452.015 | 0.7758
FEBRERO 2024 | 10087.4837 | 5831.0027 | 2105.7635 | 2978.6505 | 2283.5132 | 498.936 | 0.6302
MARZO 2024 | 9684.0019 | 4794.2518 | 2146.7033 | 3310.3951 | 2394.6793 | 562.0035 | 0.60445
ABRIL 2024 | 10342.5438 | 5785.1462 | 2020.0178 | 2993.6604 | 2302.2428 | 455.8169 | 0.68204

## Slide 97
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo Por Localidades de noviembre 2023 a abril 2024– Limpieza Metropolitana
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| TUNJUELITO | BOSA | TEUSAQUILLO | LOS MARTIRES | ANTONIO NARIÑO | PUENTE ARANDA | RAFAEL URIBE URIBE | CIUDAD BOLIVAR
NOVIEMBRE 2023 | 1116.8541 | 3936.8746 | 674.3831 | 932.0355 | 1064.5571 | 3782.0299 | 2490.9103 | 2451.1729
DICIEMBRE 2023 | 1854.6841 | 4567.8612 | 4823.9924 | 2457.3451 | 1310.3052 | 2814.7937 | 3248.0863 | 3435.2157
ENERO 2024 | 1445.3301 | 5029.8111 | 1234.2908 | 1383.1865 | 1413.461 | 4516.702 | 3066.0919 | 3072.7574
FEBRERO 2024 | 1945.0386 | 5282.2023 | 4946.3735 | 2571.6371 | 1390.7391 | 2113.8008 | 3452.1142 | 4185.2351
MARZO 2024 | 1214.6264 | 4511.9119 | 1027.063 | 1230.4147 | 1403.9161 | 5208.7383 | 3053.6792 | 2778.8653
ABRIL 2024 | 2339.4828 | 5059.544 | 5150.6485 | 2667.704 | 1477.4775 | 3051.5108 | 3638.0128 | 3901.5486

## Slide 98
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo Por Localidades de noviembre 2023 a abril 2024– Ciudad Limpia
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| KENNEDY | FONTIBON
NOVIEMBRE 2023 | 9107.7856 | 4733.7226
DICIEMBRE 2023 | 10491.3947 | 5794.3951
ENERO 2024 | 10466.4312 | 5717.1812
FEBRERO 2024 | 11541.6962 | 6013.2489
MARZO 2024 | 10216.0715 | 5725.0762
ABRIL 2024 | 11526.1566 | 6345.7871

## Slide 99
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo Por Localidades de noviembre 2023 a abril 2024– Bogotá Limpia
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| ENGATIVÁ | BARRIOS UNIDOS
NOVIEMBRE 2023 | 8858.2795 | 1429.2789
DICIEMBRE 2023 | 7322.0274 | 3994.841
ENERO 2024 | 11546.9566 | 2201.2888
FEBRERO 2024 | 7612.8234 | 5437.8693
MARZO 2024 | 10857.2049 | 1433.0591
ABRIL 2024 | 8826.5 | 4360.4056

## Slide 100
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo Por Localidades de noviembre 2023 a abril 2024– Área Limpia
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| SUBA
NOVIEMBRE 2023 | 12130.5632
DICIEMBRE 2023 | 13416.7266
ENERO 2024 | 13736.6091
FEBRERO 2024 | 15364.0569
MARZO 2024 | 13976.8974
ABRIL 2024 | 15637.7985

## Slide 101
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera por Localidad – Abril 2024
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 30-abr-2024 descargado del SIGAB el 7-may-2024.
  CARTERA
  TOTAL $28.553 millones
Chart: 
Chart: 
| USAQUEN | CHAPINERO | SANTA FÉ | SAN CRISTOBAL | USME | CANDELARIA | SUMAPAZ
TOTAL CARTERA | 9235.4274 | 4803.6526 | 5346.6425 | 3787.5084 | 4116.4797 | 1258.4465 | 4.3846

## Slide 102
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera por Localidad – Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
  CARTERA
  TOTAL $44.142
  Millones
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 30-abr-2024 descargado del SIGAB el 7-may-2024.
Chart: 
| TUNJUELITO | BOSA | TEUSAQUILLO | LOS MARTIRES | ANTONIO NARIÑO | PUENTE ARANDA | RAFAEL URIBE URIBE | CIUDAD BOLIVAR
TOTAL CARTERA | 2154.5965 | 9123.8225 | 3199.3659 | 5780.973 | 3373.1376 | 6763.8132 | 6240.2694 | 7505.5741

## Slide 103
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera por Localidad – Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 30-abr-2024 descargado del SIGAB el 7-may-2024.
  CARTERA TOTAL $13.938 millones
Chart: 
| KENNEDY | FONTIBÓN
TOTAL CARTERA | 9161.762 | 4776.4744

## Slide 104
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera por Localidad – Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 30-abr-2024 descargado del SIGAB el 7-may-2024.
  CARTERA TOTAL $24.416
  Millones
Chart: 
| ENGATIVÁ | BARRIOS UNIDOS
 | 15481.4671 | 8934.9606

## Slide 105
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera por Localidad – Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 30-abr-2024 descargado del SIGAB el 7-may-2024.
  CARTERA TOTAL $11.527
  millones
Chart: 
| SUBA
TOTAL CARTERA | 11527.2195

## Slide 106
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera - Vigencia y Vencida – Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 30-abr-2024 descargado del SIGAB el 7-may-2024.
  CARTERA
  TOTAL $28.553 millones
Chart: 
| CARTERA VIGENCIA | CARTERA VENCIDA
 | 13140.4269 | 15412.1146
 | 0.46022 | 0.53978

## Slide 107
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera - Vigencia y Vencida – Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 30-abr-2024 descargado del SIGAB el 7-may-2024.
  CARTERA
  TOTAL $44.142 Millones
Chart: 
| CARTERA VIGENCIA | CARTERA VENCIDA
 | 18354.2929 | 25787.2591
 | 0.41581 | 0.58419

## Slide 108
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera - Vigencia y Vencida – Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 30-abr-2024 descargado del SIGAB el 7-may-2024.
  CARTERA TOTAL $13.938 millones
Chart: 
| CARTERA VIGENCIA | CARTERA VENCIDA
 | 8789.8342 | 5148.4022
 | 0.63063 | 0.36937

## Slide 109
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera - Vigencia y Vencida – Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 30-abr-2024 descargado del SIGAB el 7-may-2024.
  CARTERA TOTAL $24.416
  Millones
Chart: 
| CARTERA VIGENCIA | CARTERA VENCIDA
 | 9940.3645 | 14476.0633
 | 0.40712 | 0.59288

## Slide 110
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera - Vigencia y Vencida – Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 30-abr-2024 descargado del SIGAB el 7-may-2024.
  CARTERA TOTAL $ 11.527
  millones
Chart: 
| CARTERA VIGENCIA | CARTERA VENCIDA
 | 7274.4044 | 4252.8151
 | 0.63106 | 0.36894

## Slide 111
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 30-abr-2024 descargado del SIGAB el 7-may-2024.
CARTERA | FACT. CONJUNTA | FACT. DIRECTA | TOTAL CARTERA
VENCIDA | 11.601 | 3.811 | 15.412
VIGENCIA | 12.088 | 1.052 | 13.140
TOTAL | 23.689 | 4.863 | 28.553
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera Por Edad De Mora – Abril 2024
Chart: 
| 0 meses | 1 mes | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 24 meses | Más de 24 meses
FACTURACIÓN CONJUNTA | 11972.6594 | 860.8465 | 347.6852 | 245.6456 | 179.3562 | 138.6429 | 91.4257 | 614.92 | 1279.1737 | 7958.8435
FACTURACIÓN DIRECTA | 653.2663 | 338.3984 | 190.0425 | 189.5533 | 104.4399 | 86.5299 | 97.6897 | 272.6425 | 545.9397 | 2384.8407

## Slide 112
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera Por Edad De Mora – Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 30-abr-2024 descargado del SIGAB el 7-may-2024.
CARTERA | FACT. CONJUNTA | FACT. DIRECTA | TOTAL CARTERA
VENCIDA | 15.150 | 10.638 | 25.787
VIGENCIA | 17.384 | 970 | 18.354
TOTAL | 32.534 | 11.608 | 44.142
Chart: 
| 0 meses | 1 mes | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 24 meses | Más de 24 meses
FACTURACIÓN CONJUNTA | 15765.416 | 14.0904 | 1995.344 | 0.74866 | 833.3123 | 0.3746 | 451.4615 | 1019.1583 | 2596.9076 | 9857.1806
FACTURACIÓN DIRECTA | 438.6225 | 2.0182 | 217.7499 | 3.7429 | 79.2447 | -1.3652 | 101.6468 | 548.3586 | 463.0852 | 9754.4543

## Slide 113
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera Por Edad De Mora – Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 30-abr-2024 descargado del SIGAB el 7-may-2024.
CARTERA | FACT. CONJUNTA | FACT. DIRECTA | TOTAL CARTERA
VENCIDA | 4.133 | 1.015 | 5.148
VIGENCIA | 7.489 | 1.301 | 8.790
TOTAL | 11.622 | 2.316 | 13.938
Chart: 
| 0 meses | 1 mes | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 24 meses | Más de 24 meses
FACTURACIÓN CONJUNTA | 6805.4088 | 454.2476 | 159.1354 | 115.8422 | 129.8098 | 79.319 | 72.3068 | 534.6976 | 616.2546 | 2655.1075
FACTURACIÓN DIRECTA | 1129.6964 | 107.8014 | 156.51 | 78.0915 | 30.3966 | 20.1233 | 54.8537 | 84.478 | 300.2592 | 353.897

## Slide 114
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera Por Edad De Mora – Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 30-abr-2024 descargado del SIGAB el 7-may-2024.
CARTERA | FACT. CONJUNTA | FACT. DIRECTA | TOTAL CARTERA
VENCIDA | 8.065 | 6.411 | 14.476
VIGENCIA | 9.522 | 419 | 9.940
TOTAL | 17.586 | 6.830 | 24.416
Chart: 
| 0 meses | 1 mes | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 24 meses | Más de 24 meses
FACTURACIÓN DIRECTA | 67.6584 | 2.3351 | 116.2874 | 0.5003 | 51.6801 | 1.1715 | 67.7696 | 315.7037 | 528.2327 | 5678.6001
FACTURACIÓN CONJUNTA | 9468.5866 | 6.039 | 764.0714 | 0.57367 | 278.2153 | 0 | 173.0432 | 406.4689 | 699.5082 | 5789.9825

## Slide 115
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera Por Edad De Mora – Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 30-abr-2024 descargado del SIGAB el 7-may-2024.
CARTERA | FACT. CONJUNTA | FACT. DIRECTA | TOTAL CARTERA
VENCIDA | 3.166 | 1.087 | 4.253
VIGENCIA | 6.986 | 289 | 7.274
TOTAL | 10.151 | 1.376 | 11.527
Chart: 
| 0 meses | 1 mes | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 24 meses | Más de 24 meses
FACTURACIÓN CONJUNTA | 6581.4484 | 380.915 | 122.684 | 81.0891 | 84.7247 | 57.0304 | 52.0493 | 302.8958 | 421.7748 | 2066.8654
FACTURACIÓN DIRECTA | 56.7847 | 47.2432 | 53.5663 | 31.6899 | 29.8694 | 8.0528 | 36.3146 | 164.649 | 142.6078 | 804.9648

## Slide 116
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera – Conjunta y Directa – Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 30-abr-2024 descargado del SIGAB el 7-may-2024.
  CARTERA FACTURACIÓN DIRECTA $4.863 millones
  CARTERA FACTURACIÓN CONJUNTA $23.689 millones
  CARTERA TOTAL: $ 28.553 millones
Chart: 
| CARTERA VENCIDA | CARTERA VIGENCIA
CARTERA FACTURACIÓN CONJUNTA | 11601.1201 | 12088.0786
Chart: 
| CARTERA VENCIDA | CARTERA VIGENCIA
 | 3810.9945 | 1052.3484

## Slide 117
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera – Conjunta y Directa – Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 30-abr-2024 descargado del SIGAB el 7-may-2024.
  CARTERA FACTURACIÓN CONJUNTA $32.534
  CARTERA FACTURACIÓN DIRECTA $ 11.608
  CARTERA TOTAL $ 44.142 Millones
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
FACTURACIÓN CONJUNTA ($) | 15149.6003 | 17384.3938
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
 | 10637.6588 | 969.8991

## Slide 118
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera – Conjunta y Directa – Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 30-abr-2024 descargado del SIGAB el 7-may-2024.
  CARTERA FACTURACIÓN CONJUNTA $11.622
  CARTERA FACTURACIÓN DIRECTA $2.316
  CARTERA TOTAL $ 13.938 millones
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
FACTURACIÓN CONJUNTA | 4132.9952 | 7489.134
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
 | 1015.407 | 1300.7002

## Slide 119
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera – Conjunta y Directa – Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 30-abr-2024 descargado del SIGAB el 7-may-2024.
  CARTERA FACTURACIÓN CONJUNTA $ 17.587
  CARTERA FACTURACIÓN DIRECTA $ 6.829
  CARTERA TOTAL $ 24.416 Millones
Chart: 
Chart: 
| CARTERA VENCIDA | CARTERA VIGENCIA
FACTURAC CONJUNTA | 8064.851 | 9521.6378
Chart: 
| CARTERA VENCIDA | CARTERA VIGENCIA
 | 6411.2123 | 418.7267

## Slide 120
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera – Conjunta y Directa – Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 30-abr-2024 descargado del SIGAB el 7-may-2024.
Chart: 
  CARTERA TOTAL $ 11.527 millones
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
FACTURAC CONJUNTA | 3165.9648 | 6985.5121
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
 | 1086.8502 | 288.8923

## Slide 121
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Cartera Total De Noviembre de 2023 a Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 30-abr-2024 descargado del SIGAB el 7-may-2024.
Chart: 
| 45231 | 45261 | 45292 | 45323 | 45352 | 45383
Cartera Total | 26589483589 | 25053247963 | 26638100331 | 26898817283 | 24449854018 | 28552541521.1702
Cartera Vigencia | 11074047189 | 10664670236 | 12461314331 | 12642583367 | 10421571621 | 13140426930.9709
Cartera Vencida | 15515436399 | 14388577727 | 14176786000 | 14256233916 | 14028282397 | 15412114590.1993

## Slide 122
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Cartera Total De Noviembre de 2023 a Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 30-abr-2024 descargado del SIGAB el 7-may-2024.
Chart: 
| 45231 | 45261 | 45292 | 45323 | 45352 | 45383
Cartera Total | 41141913452 | 38634291219 | 41331642379 | 42525276931 | 43513111493 | 44141552048.5114
Cartera Vigencia | 17799823149 | 15075148636 | 16736857345 | 17272730597 | 18108832920 | 18354292939.4002
Cartera Vencida | 23342090303 | 23559142583 | 24594785034 | 25252546334 | 25404278574 | 25787259109.1112

## Slide 123
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Cartera Total De Noviembre de 2023 a Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 30-abr-2024 descargado del SIGAB el 7-may-2024.
Chart: 
| 45231 | 45261 | 45292 | 45323 | 45352 | 45383
Cartera | 12658161884 | 12046027860 | 12720076151 | 12721722353 | 13706806800 | 13938236418.5678
Cartera Vigencia | 7307524408 | 7044394768 | 8186482694 | 8059425391 | 8630153107 | 8789834235.4944
Cartera Vencida | 5350637476 | 5001633092 | 4533593457 | 4662296962 | 5076653693 | 5148402183.0733

## Slide 124
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Cartera Total De Noviembre de 2023 a Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 30-abr-2024 descargado del SIGAB el 7-may-2024.
Chart: 
| 45231 | 45261 | 45292 | 45323 | 45352 | 45383
Cartera Total | 22220498330 | 22036353490 | 22257369413 | 23032784420 | 23909899562 | 24416427746.9764
Cartera Vigencia | 8417258793 | 8079526921 | 8245262740 | 8774205951 | 9636516866 | 9940364450.7875
Cartera Vencida | 13803239537 | 13956826568 | 14012106672 | 14258578468 | 14273382696 | 14476063296.1889

## Slide 125
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Cartera Total De Noviembre de 2023 a Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 30-abr-2024 descargado del SIGAB el 7-may-2024.
Chart: 
| 45231 | 45261 | 45292 | 45323 | 45352 | 45383
Cartera Total | 10030833030 | 10613331586 | 10956013534 | 10672454339 | 11507338880 | 11527219492.0445
Cartera Vigencia | 6094226620 | 6753069918 | 7083320689 | 6719592283 | 7145233483 | 7274404411.1507
Cartera Vencida | 3936606411 | 3860261668 | 3872692845 | 3952862056 | 4362105397 | 4252815080.8938

## Slide 126
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  PQR de febrero 2018 a abril 2024
Total PQR de febrero_18 a abril_24
1.491.6194
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| Promoambiental | Lime | Ciudad Limpia | Bogota Limpia | Area Limpia
Cantidad PQR | 353600 | 416587 | 260031 | 261506 | 199895

## Slide 127
TOTAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  PQR-solicitudes de escombros domiciliarios Febrero 2018 a Abril 2024
*Nota. Año 2018: Información desde febrero de 2018
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR
2018 | 8.460 |  | 2018 | 12.067 |  | 2018 | 11.253 |  | 2018 | 10.086 |  | 2018 | 4.531 |  | 2018 | 46.397
2019 | 6.983 |  | 2019 | 8.291 |  | 2019 | 11.153 |  | 2019 | 7.373 |  | 2019 | 3.100 |  | 2019 | 36.900
2020 | 4.426 |  | 2020 | 5.457 |  | 2020 | 5.886 |  | 2020 | 3.790 |  | 2020 | 1.843 |  | 2020 | 21.402
2021 | 3.227 |  | 2021 | 4.839 |  | 2021 | 4.838 |  | 2021 | 2.374 |  | 2021 | 1.634 |  | 2021 | 16.912
2022 | 2.420 |  | 2022 | 3.864 |  | 2022 | 3.495 |  | 2022 | 1.938 |  | 2022 | 1.289 |  | 2022 | 13.006
2023 | 2.762 |  | 2023 | 3.805 |  | 2023 | 3.174 |  | 2023 | 1.846 |  | 2023 | 1.243 |  | 2023 | 12.830
2024 | 767 |  | 2024 | 1.338 |  | 2024 | 1.233 |  | 2024 | 606 |  | 2024 | 439 |  | 2024 | 4.383
Total | 29.045 |  | Total | 39.661 |  | Total | 41.032 |  | Total | 28.013 |  | Total | 14.079 |  | Total | 151.830

## Slide 128
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  PQR-Contenerización Febrero 2018 a Abril 2024
TOTAL
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
*Nota. Año 2018: Información desde febrero de 2018
MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR
2018 | 71 |  | 2018 | 40 |  | 2018 | 44 |  | 2018 | 7 |  | 2018 | 25 |  | 2018 | 187
2019 | 666 |  | 2019 | 607 |  | 2019 | 356 |  | 2019 | 653 |  | 2019 | 1.043 |  | 2019 | 3.325
2020 | 272 |  | 2020 | 223 |  | 2020 | 460 |  | 2020 | 426 |  | 2020 | 573 |  | 2020 | 1.954
2021 | 266 |  | 2021 | 259 |  | 2021 | 448 |  | 2021 | 569 |  | 2021 | 564 |  | 2021 | 2.106
2022 | 297 |  | 2022 | 230 |  | 2022 | 386 |  | 2022 | 552 |  | 2022 | 437 |  | 2022 | 1.902
2023 | 367 |  | 2023 | 193 |  | 2023 | 336 |  | 2023 | 453 |  | 2023 | 309 |  | 2023 | 1.658
2024 | 96 |  | 2024 | 98 |  | 2024 | 195 |  | 2024 | 108 |  | 2024 | 75 |  | 2024 | 572
Total | 2.035 |  | Total | 1.650 |  | Total | 2.225 |  | Total | 2.768 |  | Total | 3.026 |  | Total | 11.704

## Slide 129
TOTAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  PQR-Cestas Publicas Febrero 2018 a Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
*Nota. Año 2018: Información desde febrero de 2018
MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR
2018 | 6 |  | 2018 | 10 |  | 2018 | 2 |  | 2018 | 1 |  | 2018 | 13 |  | 2018 | 32
2019 | 3 |  | 2019 | 213 |  | 2019 | 1 |  | 2019 | 7 |  | 2019 | 1 |  | 2019 | 225
2020 | 11 |  | 2020 | 116 |  | 2020 | 0 |  | 2020 | 5 |  | 2020 | 2 |  | 2020 | 134
2021 | 7 |  | 2021 | 62 |  | 2021 | 12 |  | 2021 | 1 |  | 2021 | 0 |  | 2021 | 82
2022 | 12 |  | 2022 | 16 |  | 2022 | 8 |  | 2022 | 11 |  | 2022 | 1 |  | 2022 | 48
2023 | 4 |  | 2023 | 8 |  | 2023 | 9 |  | 2023 | 48 |  | 2023 | 2 |  | 2023 | 71
2024 | 10 |  | 2024 | 1 |  | 2024 | 7 |  | 2024 | 1 |  | 2024 | 0 |  | 2024 | 19
Total | 53 |  | Total | 426 |  | Total | 39 |  | Total | 74 |  | Total | 19 |  | Total | 611

## Slide 130
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  PQR-Facturación Febrero 2018 a Abril 2024
TOTAL
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
*Nota. Año 2018: Información desde febrero de 2018
MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR
2018 | 18.655 |  | 2018 | 20.502 |  | 2018 | 19.121 |  | 2018 | 13.180 |  | 2018 | 6.019 |  | 2018 | 77.477
2019 | 62.066 |  | 2019 | 66.535 |  | 2019 | 27.397 |  | 2019 | 39.551 |  | 2019 | 27.658 |  | 2019 | 223.207
2020 | 41.399 |  | 2020 | 35.770 |  | 2020 | 24.809 |  | 2020 | 26.857 |  | 2020 | 17.419 |  | 2020 | 146.254
2021 | 36.352 |  | 2021 | 38.582 |  | 2021 | 31.549 |  | 2021 | 29.784 |  | 2021 | 18.579 |  | 2021 | 154.846
2022 | 23.150 |  | 2022 | 33.884 |  | 2022 | 22.608 |  | 2022 | 25.507 |  | 2022 | 14.924 |  | 2022 | 120.073
2023 | 23.296 |  | 2023 | 41.679 |  | 2023 | 21.104 |  | 2023 | 15.323 |  | 2023 | 25.322 |  | 2023 | 126.724
2024 | 9.356 |  | 2024 | 24.502 |  | 2024 | 7.318 |  | 2024 | 9.864 |  | 2024 | 4.878 |  | 2024 | 55.918
Total | 214.274 |  | Total | 261.454 |  | Total | 153.906 |  | Total | 160.066 |  | Total | 114.799 |  | Total | 904.499

## Slide 131
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas A Abril 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario
Chart: 
| Promo | Lime | Ciudad L. | Bogotá L. | Área L.
Valor Total Reconocido a abril de 2024 | 231801.0571 | 294153.326 | 174142.7155 | 116553.6968 | 135141.809

## Slide 132
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas A Abril 2024
Las toneladas de los comités son las reportadas en SUI de abril 2024.
Las toneladas a abril 2024 corresponden a la sumatoria de las toneladas SUI desde febrero 2018 hasta marzo 2024.
El máximo número de asociaciones reconocidas por comité corresponde al máximo número de organizaciones reconocidas desde febrero 2018 hasta abril 2024.
Fuente: http://www.sui.gov.co/web/noticias/
*Cifras en millones de pesos
 | Información Comité a corte del Informe |  |  | Información acumulada desde el primer comité a corte del informe |  | 
Concesionario | Cantidad de Toneladas en abril 2024 | Numero de asociaciones que se reconocieron en abril 2024 | Valor reconocido a asociaciones en abril 2024 | Cantidad de Toneladas en abril 2024 | Numero máximo de Asociaciones reconocidas por comité a abril 2024 | Valor total reconocido a las asociaciones a abril 2024
PROMOAMBIENTAL | 113.866 | 217 | 4.311 | 12.364.092 | 451 | 231.801
LIME | 113.866 | 389 | 5.400 | 12.364.092 | 389 | 294.153
CIUDAD LIMPIA | 113.866 | 386 | 3.124 | 12.364.092 | 386 | 174.143
BOGOTÁ LIMPIA | 113.866 | 390 | 2.329 | 12.364.092 | 390 | 116.554
ÁREA LIMPIA | 113.866 | 243 | 2.568 | 12.364.092 | 455 | 135.142
TOTAL | 113.866 | 390 | 17.733 | 12.364.092 | 455 | 951.793

## Slide 133
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Promoambiental Distrito a Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 30 DE ABRIL DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P. | Comité N° 1 | 17-ago-18 | feb-2018 a jun-2018 | $ 2.437.389.625
 | Comité N°2 | 26-sep-18 | jul-2018 y ago-2018 | $ 3.417.853.269
 | Comité N°3 | 1-nov-18 | sep-18 | $ 1.526.038.665
 | Comité N°4 | 6-dic-18 | oct-18 | $ 1.768.469.976
 | Comité N°5 | 20-dic-18 | nov-18 | $ 1.999.546.586
 | Comité N°6 | 25-ene-19 | dic-18 | $ 2.061.343.409
 | Comité N°7 | 22-feb-19 | ene-19 | $ 1.673.986.922
 | Comité N°8 | 22-mar-19 | feb-19 | $ 1.944.628.182
 | Comité N°9 | 23-abr-19 | mar-19 | $ 1.459.239.862
 | Comité N°10 | 24-may-19 | abr-19 | $ 2.014.378.856
 | Comité N°11 | 25-jun-19 | may-19 | $ 1.873.358.757
 | Comité N°12 | 25-jul-19 | jun-19 | $ 1.887.187.205
 | Comité N°13 | 28-ago-19 | jul-19 | $ 1.821.867.086
 | Comité N°14 | 3-oct-19 | ago-19 | $ 2.323.843.630
 | Comité N°15 | 24-oct-19 | sep-19 | $ 4.534.134.986
 | Comité N°16 | 26-nov-19 | oct-19 | $ 1.127.551.405
 | Comité N°17 | 9-dic-19 | nov-19 | $ 2.674.789.536
 | Comité N°18 | 13-ene-20 | dic-19 | $ 2.661.346.064
 | Comité N°19 | 17-feb-20 | ene-20 | $ 2.978.671.636
 | Comité N°20 | 16-mar-20 | feb-20 | $ 2.678.736.714
 | Comité N°21 | 13-abr-20 | mar-20 | $ 2.697.809.657
 | Comité N°22 | 13-may-20 | abr-20 | $ 2.369.781.077
 | Comité N°23 | 17-jun-20 | may-20 | $ 2.713.341.075
 | Comité N°24 | 17-jul-20 | jun-20 | $ 2.763.954.666
 | Comité N°25 | 18-ago-20 | jul-20 | $ 2.888.063.526
 | Comité N°26 | 15-sep-20 | ago-20 | $ 2.752.930.436
 | Comité N°27 | 19-oct-20 | sep-20 | $ 3.157.626.990
 | Comité N°28 | 17-nov-20 | oct-20 | $ 3.217.150.760
 | Comité N°29 | 17-dic-20 | nov-20 | $ 3.089.450.939
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 134
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Promoambiental Distrito a Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 30 DE ABRIL DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P. | Comité N°30 | 15-ene-21 | dic-20 | $ 3.417.667.933
 | Comité N°31 | 15-feb-21 | ene-21 | $ 3.333.154.615
 | Comité N°32 | 16-mar-21 | feb-21 | $ 3.828.580.204
 | Comité N°33 | 15-abr-21 | mar-21 | $ 4.276.237.386
 | Comité N°34 | 14-may-21 | abr-21 | $ 4.218.283.370
 | Comité N°35 | 15-jun-21 | may-21 | $ 4.278.237.228
 | Comité N°36 | 15-jul-21 | jun-21 | $ 4.246.799.676
 | Comité N°37 | 17-ago-21 | jul-21 | $ 4.381.069.682
 | Comité N°38 | 15-sep-21 | ago-21 | $ 4.038.014.045
 | Comité N°39 | 14-oct-21 | sep-21 | $ 3.235.183.333
 | Comité N°40 | 12-nov-21 | oct-21 | $ 3.512.181.962
 | Comité N°41 | 13-dic-21 | nov-21 | $ 3.724.295.551
 | Comité N°42 | 17-ene-22 | dic-21 | $ 3.980.649.116
 | Comité N°43 | 18-feb-22 | ene-22 | $ 4.179.869.107
 | Comité N°44 | 17-mar-22 | feb-22 | $ 3.828.984.214
 | Comité N°45 | 19-abr-22 | mar-22 | $ 5.292.501.838
 | Comité N°46 | 17-may-22 | abr-22 | $ 2.896.725.908
 | Comité N°47 | 16-jun-22 | may-22 | $ 3.360.329.883
 | Comité N°48 | 15-jul-22 | jun-22 | $ 3.103.102.744
 | Comité N°49 | 17-ago-22 | jul-22 | $ 4.403.968.004
 | Comité N°50 | 16-sep-22 | ago-22 | $ 3.941.093.561
 | Comité N°51 | 18-oct-22 | sep-22 | $ 2.600.023.408
 | Comité N°52 | 18-nov-22 | oct-22 | $ 2.564.742.320
 | Comité N°53 | 16-dic-22 | nov-22 | $ 3.398.514.135
 | Comité N°54 | 19-ene-23 | dic-22 | $ 6.889.824.056
 | Comité N°55 | 16-feb-23 | ene-23 | $ 3.293.009.175
 | Comité N° 56 | 30-mar-23 | feb-23 | $ 3.152.590.440
 | Comité N° 57 | 14-abr-23 | mar-23 | $ 3.711.672.510
 | Comité N° 58 | 26-may-23 | abr-23 | $ 3.422.306.658
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 135
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Promoambiental Distrito a Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 30 DE ABRIL DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP | Comité N° 59 | 23-jun-23 | may-23 | $ 7.067.781.148
 | Comité N° 60 | 24-jul-23 | jun-23 | $ 4.415.823.953
 | Comité N° 61 | 24-ago-23 | jul-23 | $ 4.397.660.516
 | Comité N° 62 | 22-sep-23 | ago-23 | $ 5.155.484.782
 | Comité N° 63 | 23-oct-23 | sep-23 | $ 3.626.271.684
 | Comité N° 64 | 24-nov-23 | oct-23 | $ 4.950.208.542
 | Comité N° 65 | 20-dic-23 | nov-23 | $ 4.115.040.484
 | Comité N° 66 | 24-ene-24 | dic-23 | $ 4.093.913.489
 | Comité N° 67 | 23-feb-24 | ene-24 | $ 4.197.649.522
 | Comité N° 68 | 20-mar-24 | feb-24 | $ 4.410.042.510
 | Comité N° 69 | 23-abr-24 | mar-24 | $ 4.311.452.832
TOTAL |  |  |  | $ 231.801.057.125

## Slide 136
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Limpieza Metropolitana A Abril 2024
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 30 DE ABRIL DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A.E.S.P. | Comité N° 1 | 23-ago-18 | Feb-2018 a Abr-2018 | $ 2.487.392.833
 | Comité N°2 | 1-oct-18 | 43221 | $ 1.892.328.755
 | Comité N°3 | 30-oct-18 | jun-18 | $ 2.211.910.307
 | Comité N°4 | 29-nov-18 | jul-18 | $ 2.276.230.225
 | Comité N°5 | 17-dic-18 | ago-18 | $ 1.969.677.696
 | Comité N°6 | 24-ene-19 | sep-18 | $ 2.109.030.080
 | Comité N°7 | 18-feb-19 | oct-18 | $ 4.101.693.823
 | Comité N°8 | 14-mar-19 | nov-18 | $ 2.075.164.515
 | Comité N°9 | 17-abr-19 | dic-18 | $ 2.052.107.147
 | Comité N°10 | 17-may-17 | ene-19 | $ 2.167.979.496
 | Comité N°11 | 14-jun-19 | feb-19 | $ 2.293.828.876
 | Comité N°12 | 15-jul-19 | mar-19 | $ 2.281.862.971
 | Comité N°13 | 12-ago-19 | abr-19 | $ 2.431.956.242
 | Comité N°14 | 13-sep-19 | may-19 | $ 2.358.557.757
 | Comité N°15 | 11-oct-19 | jun-19 | $ 2.300.964.903
 | Comité N°16 | 13-nov-19 | jul-19 | $ 3.398.467.744
 | Comité N°17 | 13-dic-19 | ago-19 | $ 3.244.805.324
 | Comité N°18 | 15-ene-20 | sep-19 | $ 3.321.675.520
 | Comité N°19 | 13-feb-20 | oct-19 | $ 3.235.817.923
 | Comité N°20 | 11-mar-20 | nov-19 | $ 3.348.301.361
 | Comité N°21 | 13-abr-20 | dic-19 | $ 3.290.331.921
 | Comité N°22 | 12-may-20 | ene-20 | $ 3.098.279.229
 | Comité N°23 | 18-jun-20 | feb-20 | $ 3.310.678.526
 | Comité N°24 | 10-jul-20 | mar-20 | $ 3.521.211.228
 | Comité N°25 | 14-ago-20 | abr-20 | $ 3.572.230.005
 | Comité N°26 | 14-sep-20 | may-20 | $ 3.320.059.895
 | Comité N°27 | 13-oct-20 | jun-20 | $ 3.590.700.508
 | Comité N°28 | 17-nov-20 | jul-20 | $ 3.776.128.821
 | Comité N°29 | 14-dic-20 | ago-20 | $ 3.942.409.141
(Continúa...) |  |  |  | 
Fuente de datos – Concesionario

## Slide 137
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Limpieza Metropolitana a Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 30 DE ABRIL DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A.E.S.P. | Comité N°30 | 15-ene-21 | sep-20 | $ 4.159.976.218
 | Comité N°31 | 12-feb-21 | oct-20 | $ 4.264.221.459
 | Comité N°32 | 12-mar-21 | nov-20 | $ 4.379.778.253
 | Comité N°33 | 13-abr-21 | dic-20 | $ 4.799.444.665
 | Comité N°34 | 12-may-21 | ene-21 | $ 5.222.036.763
 | Comité N°35 | 11-jun-21 | feb-21 | $ 5.510.406.342
 | Comité N°36 | 13-jul-21 | mar-21 | $ 5.307.516.597
 | Comité N°37 | 13-ago-21 | abr-21 | $ 5.627.666.506
 | Comité N°38 | 13-sep-21 | may-21 | $ 5.659.138.298
 | Comité N°39 | 13-oct-21 | jun-21 | $ 5.922.938.245
 | Comité N°40 | 12-nov-21 | jul y ago -21 | $ 8.353.500.668
 | Comité N°41 | 15-dic-21 | sep-21 | $ 3.943.180.572
 | Comité N°42 | 19-ene-22 | oct-21 | $ 5.704.251.437
 | Comité N°43 | 18-feb-22 | nov-21 | $ 4.542.615.074
 | Comité N°44 | 18-mar-22 | dic-21 | $ 5.322.032.783
 | Comité N°45 | 22-abr-22 | ene-22 | $ 3.796.054.751
 | Comité N°46 | 20-may-22 | feb-22 | $ 3.188.893.631
 | Comité N°47 | 22-jun-22 | may-22 | $ 3.524.483.578
 | Comité N°48 | 18-jul-22 | jun-22 | $ 4.291.552.475
 | Comité N°49 | 16-ago-22 | jul-22 | $ 5.351.120.419
 | Comité N°50 | 16-sep-22 | ago-22 | $ 6.152.105.823
 | Comité N°51 | 14-oct-22 | sep-22 | $ 3.708.605.118
 | Comité N°52 | 18-nov-22 | oct-22 | $ 5.272.953.052
 | Comité N°53 | 9-dic-22 | nov-22 | $ 5.674.395.176
 | Comité N°54 | 13-ene-23 | dic-22 | $ 7.980.269.559
 | Comité N°55 | 10-feb-23 | ene-23 | $ 5.952.107.006
 | Comité N°56 | 9-mar-23 | feb-23 | $ 5.563.040.513
 | Comité N°57 | 10-abr-23 | mar-23 | $ 5.084.213.020
 | Comité N°58 | 8-may-23 | abr-23 | $ 6.335.339.842
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 138
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Limpieza Metropolitana a Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 30 DE ABRIL DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A.E.S.P. | Comité N°59 | 9-jun-23 | may-23 | $ 7.268.428.736
 | Comité N° 60 | 11-jul-23 | jun-23 | $ 5.855.495.969
 | Comité N° 61 | 8-ago-23 | jul-23 | $ 5.112.354.570
 | Comité N° 62 | 8-sep-23 | ago-23 | $ 6.102.016.437
 | Comité N° 63 | 9-oct-23 | sep-23 | $ 5.699.527.743
 | Comité N° 64 | 10-nov-23 | oct-23 | $ 6.348.535.489
 | Comité N° 65 | 7-dic-23 | nov-23 | $ 5.386.535.869
 | Comité N° 66 | 12-ene-24 | dic-23 | $ 6.507.442.171
 | Comité N° 67 | 15-feb-24 | ene-24 | $ 5.799.942.672
 | Comité N° 68 | 11-mar-24 | feb-24 | $ 6.497.425.753
 | Comité N° 69 | 8-abr-24 | mar-24 | $ 5.400.121.015
TOTAL |  |  |  | $ 299.553.447.041

## Slide 139
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Ciudad Limpia a Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 30 DE ABRIL DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | Comité N° 1 | 19-jul-18 | Feb-2018 a jun-2018 | $ 2.316.259.427
 | Comité N°2 | 30-ago-18 | jul-18 | $ 879.130.964
 | Comité N°3 | 27-sep-18 | ago-18 | $ 2.035.242.956
 | Comité N°4 | 31-oct-18 | sep-18 | $ 614.168.215
 | Comité N°5 | 30-nov-18 | oct-18 | $ 1.886.578.566
 | Comité N°6 | 20-dic-18 | nov-18 | $ 1.130.518.340
 | Comité N°7 | 31-ene-19 | dic-18 | $ 1.627.460.278
 | Comité N°8 | 21-feb-19 | ene-19 | $ 1.628.186.798
 | Comité N°9 | 21-mar-19 | feb-19 | $ 1.208.153.496
 | Comité N°10 | 22-abr-19 | mar-19 | $ 1.448.272.882
 | Comité N°11 | 23-may-19 | abr-19 | $ 1.364.715.976
 | Comité N°12 | 20-jun-19 | may-19 | $ 1.719.641.547
 | Comité N°13 | 24-jul-19 | jun-19 | $ 1.150.670.570
 | Comité N°14 | 22-ago-19 | jul-19 | $ 1.646.189.092
 | Comité N°15 | 19-sep-19 | ago-19 | $ 1.437.550.831
 | Comité N°16 | 24-oct-19 | sep-19 | $ 1.848.795.720
 | Comité N°17 | 14-nov-19 | oct-19 | $ 1.754.320.615
 | Comité N°18 | 19-dic-19 | nov-20 | $ 2.138.866.345
 | Comité N°19 | 23-ene-20 | dic-19 | $ 1.869.794.231
 | Comité N°20 | 20-feb-20 | ene-20 | $ 2.349.150.773
 | Comité N°21 | 24-mar-20 | feb-20 | $ 1.611.962.834
 | Comité N°22 | 29-abr-20 | mar-20 | $ 2.325.619.906
 | Comité N°23 | 21-may-20 | abr-20 | $ 1.393.611.760
 | Comité N°24 | 30-jun-20 | may-20 | $ 2.181.451.742
 | Comité N°25 | 29-jul-20 | jun-20 | $ 1.787.417.433
 | Comité N°26 | 25-ago-20 | jul-20 | $ 2.629.990.860
 | Comité N°27 | 24-sep-20 | ago-20 | $ 1.406.079.661
 | Comité N°28 | 23-oct-20 | sep-20 | $ 2.990.963.666
 | Comité N°29 | 26-nov-20 | oct-20 | $ 1.476.742.944
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 140
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Ciudad Limpia a Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 30 DE ABRIL DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | Comité N°30 | 17-dic-20 | nov-20 | $ 3.038.645.462
 | Comité N°31 | 22-ene-21 | dic-20 | $ 1.814.676.872
 | Comité N°32 | 24-feb-21 | ene-21 | $ 3.223.009.767
 | Comité N°33 | 24-mar-21 | feb-21 | $ 1.730.235.329
 | Comité N°34 | 22-abr-21 | mar-21 | $ 4.768.020.039
 | Comité N°35 | 26-may-21 | abr-21 | $ 2.848.443.865
 | Comité N°36 | 25-jun-21 | may-21 | $ 3.591.918.753
 | Comité N°37 | 23-jul-21 | jun-21 | $ 3.411.483.258
 | Comité N°38 | 26-ago-21 | jul-21 | $ 3.639.876.079
 | Comité N°39 | 24-sep-21 | ago-21 | $ 3.107.677.398
 | Comité N°40 | 25-oct-21 | sep-21 | $ 2.470.319.799
 | Comité N°41 | 24-nov-21 | oct-21 | $ 2.529.173.517
 | Comité N°42 | 22-dic-21 | nov-21 | $ 2.773.883.943
 | Comité N°43 | 26-ene-22 | dic-21 | $ 2.977.919.106
 | Comité N°44 | 24-feb-22 | ene-22 | $ 3.141.917.251
 | Comité N°45 | 25-mar-22 | feb-22 | $ 2.613.066.977
 | Comité N°46 | 26-abr-22 | mar-22 | $ 2.182.085.044
 | Comité N°47 | 26-may-22 | abr-22 | $ 2.382.296.996
 | Comité N°48 | 24-jun-22 | may-22 | $ 2.357.271.159
 | Comité N°49 | 26-jul-22 | jun-22 | $ 2.309.598.767
 | Comité N°50 | 26-ago-22 | jul-22 | $ 3.386.573.416
 | Comité N°51 | 27-sep-22 | ago-22 | $ 2.826.049.874
 | Comité N°52 | 26-oct-22 | sep-22 | $ 1.991.981.443
 | Comité N°53 | 25-nov-22 | oct-22 | $ 1.932.366.467
 | Comité N°54 | 22-dic-22 | nov-22 | $ 1.992.527.525
 | Comité N°55 | 27-ene-23 | dic-22 | $ 3.106.148.619
 | Comité N°56 | 24-feb-203 | ene-23 | $ 3.235.205.036
 | Comité N°57 | 27-mar-23 | feb-23 | $ 3.003.547.402
 | Comité N°58 | 25-abr-23 | mar-23 | $ 3.800.331.543
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 141
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Ciudad Limpia a Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 30 DE ABRIL DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | Comité N°59 | 26-may-23 | abr-23 | $ 3.286.059.039
 | Comité N° 60 | 23-jun-23 | may-23 | $ 3.746.841.239
 | Comité N° 61 | 26-jul-23 | jun-23 | $ 3.569.680.577
 | Comité N° 62 | 24-ago-23 | jul-23 | $ 3.483.120.026
 | Comité N° 63 | 25-sep-23 | ago-23 | $ 3.631.125.918
 | Comité N° 64 | 24-oct-23 | sep-23 | $ 2.343.012.793
 | Comité N° 65 | 24-nov-23 | oct-23 | $ 4.901.991.230
 | Comité N° 66 | 22-dic-23 | nov-23 | $ 3.645.538.116
 | Comité N° 67 | 25-ene-24 | dic-23 | $ 3.551.626.135
 | Comité N° 68 | 23-feb-24 | ene-24 | $ 3.228.230.262
 | Comité N° 69 | 21-mar-24 | feb-24 | $ 3.587.372.636
 | Comité N° 70 | 24-abr-24 | mar-24 | $ 3.124.358.442
TOTAL |  |  |  | $ 174.142.715.546

## Slide 142
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Bogotá Limpia a Abril 2024
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 30 DE ABRIL DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | Comité N° 1 | 14-ago-18 | Feb-2018 a jun-2018 | $ 2.409.361.561
 | Comité N°2 | 24-sep-18 | Jul-2018 y ago-2018 | $ 565.315.231
 | Comité N°3 | 18-oct-18 | sep-18 | $ 995.719.148
 | Comité N°4 | 16-nov-18 | oct-18 | $ 716.560.038
 | Comité N°5 | 14-dic-18 | nov-18 | $ 1.232.220.123
 | Comité N°6 | 18-ene-19 | dic-18 | $ 923.763.458
 | Comité N°7 | 15-feb-19 | ene-19 | $ 1.102.226.579
 | Comité N°8 | 18-mar-19 | feb-19 | $ 976.990.745
 | Comité N°9 | 23-abr-19 | mar-19 | $ 931.186.065
 | Comité N°10 | 14-may-19 | abr-19 | $ 923.559.780
 | Comité N°11 | 18-jun-19 | may-19 | $ 1.280.461.743
 | Comité N°12 | 18-jul-19 | jun-19 | $ 811.393.748
 | Comité N°13 | 15-ago-19 | jul-19 | $ 1.240.209.787
 | Comité N°14 | 18-sep-19 | ago-19 | $ 1.059.101.908
 | Comité N°15 | 16-oct-19 | sep-19 | $ 1.351.503.751
 | Comité N°16 | 15-nov-19 | oct-19 | $ 1.591.329.127
 | Comité N°17 | 17-dic-19 | nov-20 | $ 1.253.387.265
 | Comité N°18 | 21-ene-20 | dic-19 | $ 1.766.293.030
 | Comité N°19 | 14-feb-2020 | ene-20 | $ 1.211.134.417
 | Comité N°20 | 17-mar-20 | feb-20 | $ 1.701.085.450
 | Comité N°21 | 17-abr-20 | mar-20 | $ 1.198.747.235
 | Comité N°22 | 19-may-20 | abr-20 | $ 1.539.305.009
 | Comité N°23 | 19-jun-20 | may-20 | $ 1.162.867.335
 | Comité N°24 | 16-jul-20 | jun-20 | $ 1.741.539.828
 | Comité N°25 | 19-ago-20 | jul-20 | $ 1.453.020.546
 | Comité N°26 | 17-sep-20 | ago-20 | $ 1.666.665.464
 | Comité N°27 | 16-oct-20 | sep-20 | $ 1.426.492.958
 | Comité N°28 | 18-nov-20 | oct-20 | $ 2.180.540.384
 | Comité N°29 | 18-dic-20 | nov-20 | $ 1.226.041.656
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 143
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Bogotá Limpia a Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 30 DE ABRIL DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | Comité N°30 | 20-ene-21 | dic-20 | $ 2.373.257.493
 | Comité N°31 | 19-feb-21 | ene-21 | $ 1.291.583.589
 | Comité N°32 | 19-mar-21 | feb-21 | $ 2.108.664.910
 | Comité N°33 | 16-abr-21 | mar-21 | $ 2.349.553.381
 | Comité N°34 | 20-may-21 | abr-21 | $ 2.866.134.807
 | Comité N°35 | 18-jun-21 | may-21 | $ 1.728.182.384
 | Comité N°36 | 21-jul-21 | jun-21 | $ 3.128.245.554
 | Comité N°37 | 18-ago-21 | jul-21 | $ 1.685.839.413
 | Comité N°38 | 17-sep-21 | ago-21 | $ 2.932.840.930
 | Comité N°39 | 14-oct-21 | sep-21 | $ 1.381.297.391
 | Comité N°40 | 17-nov-21 | oct-21 | $ 2.322.150.937
 | Comité N°41 | 13-dic-21 | nov-21 | $ 1.390.425.402
 | Comité N°42 | 18-ene-22 | dic-21 | $ 2.767.357.358
 | Comité N°43 | 18-feb-22 | ene-22 | $ 1.918.915.519
 | Comité N°44 | 18-mar-22 | feb-22 | $ 3.584.691.121
 | Comité N°45 | 18-abr-22 | mar-22 | $ 1.854.690.737
 | Comité N°46 | 18-may-22 | abr-22 | $ 2.055.881.368
 | Comité N°47 | 16-jun-22 | may-22 | $ 1.305.327.748
 | Comité N°48 | 19-jul-22 | jun-22 | $ 2.071.869.642
 | Comité N°49 | 17-ago-22 | jul-22 | $ 1.734.642.680
 | Comité N°50 | 15-sep-22 | ago-22 | $ 2.712.591.949
 | Comité N°51 | 14-oct-22 | sep-22 | $ 1.847.020.943
 | Comité N°52 | 16-nov-22 | oct-22 | $ 1.734.475.739
 | Comité N°53 | 13-dic-22 | nov-22 | $ 1.743.191.801
 | Comité N°54 | 17-ene-23 | dic-22 | $ 2.948.387.529
 | Comité N°55 | 14-feb-23 | ene-23 | $ 2.435.042.900
 | Comité N°56 | 14-mar-23 | feb-23 | $ 2.271.847.652
 | Comité N°57 | 14-abr-23 | mar-23 | $ 2.169.679.500
 | Comité N°58 | 12-may-23 | abr-23 | $ 2.033.424.763
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 144
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Bogotá Limpia a Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 30 DE ABRIL DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | Comité N°59 | 13-jun-23 | may-23 | $ 2.185.667.431
 | Comité N°60 | 18-jul-23 | jun-23 | $ 2.317.367.715
 | Comité N°61 | 15-ago-23 | jul-23 | $ 2.126.176.122
 | Comité N°62 | 13-sep-23 | ago-23 | $ 2.430.475.494
 | Comité N°63 | 13-oct-23 | sep-23 | $ 2.546.000.680
 | Comité N°64 | 14-nov-23 | oct-23 | $ 2.420.054.361
 | Comité N°65 | 12-dic-23 | nov-23 | $ 2.142.716.451
 | Comité N°66 | 15-ene-24 | dic-23 | $ 2.194.348.738
 | Comité N°67 | 13-feb-24 | ene-24 | $ 2.719.746.584
 | Comité N°68 | 12-mar-24 | feb-24 | $ 2.369.848.466
 | Comité N°69 | 15-abr-24 | mar-24 | $ 2.329.301.167
TOTAL |  |  |  | $ 126.166.941.715

## Slide 145
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Área Limpia a Abril 2024
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 30 DE ABRIL DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
ÁREA LIMPIA DISTRITO S.A.S. E.S.P. | Comité N°1 | 5-jun-18 | Feb-2018 a may-2018 | $ 589.280.232
 | Comité N°2 | 27-ago-18 | Jun-2018 y jul-2018 | $ 1.886.711.647
 | Comité N°3 | 28-sep-18 | ago-18 | $ 1.050.739.361
 | Comité N°4 | 19-oct-18 | sep-18 | $ 639.418.517
 | Comité N°5 | 21-nov-18 | oct-18 | $ 1.220.661.709
 | Comité N°6 | 18-dic-18 | nov-18 | $ 1.192.066.676
 | Comité N°7 | 28-ene-19 | dic-18 | $ 946.856.878
 | Comité N°8 | 20-feb-19 | ene-19 | $ 1.676.886.452
 | Comité N°9 | 19-mar-19 | feb-19 | $ 769.139.525
 | Comité N°10 | 25-abr-19 | mar-19 | $ 1.403.774.129
 | Comité N°11 | 21-may-19 | abr-19 | $ 809.282.404
 | Comité N°12 | 19-jun-19 | may-19 | $ 1.761.764.048
 | Comité N°13 | 22-jul-19 | jun-19 | $ 1.527.794.469
 | Comité N°14 | 21-ago-19 | jul-19 | $ 1.494.610.416
 | Comité N°15 | 25-sep-19 | ago-19 | $ 1.393.344.033
 | Comité N°16 | 22-oct-19 | sep-19 | $ 1.622.119.749
 | Comité N°17 | 22-nov-19 | oct-19 | $ 1.715.655.880
 | Comité N°18 | 16-dic-19 | nov-20 | $ 1.572.461.092
 | Comité N°19 | 24-ene-20 | dic-19 | $ 1.725.380.562
 | Comité N°20 | 21-feb-20 | ene-20 | $ 1.850.135.039
 | Comité N°21 | 20-mar-20 | feb-20 | $ 1.850.135.036
 | Comité N°22 | 20-abr-20 | mar-20 | $ 1.768.104.165
 | Comité N°23 | 18-may-20 | may-20 | $ 1.610.222.142
 | Comité N°24 | 16-jun-20 | jun-20 | $ 1.832.983.336
 | Comité N°25 | 17-jul-20 | jun-20 | $ 1.680.619.102
 | Comité N°26 | 18-ago-20 | jul-20 | $ 1.948.095.991
 | Comité N°27 | 16-sep-20 | ago-20 | $ 1.735.609.871
 | Comité N°28 | 19-oct-20 | sep-20 | $ 1.735.444.020
 | Comité N°29 | 17-nov-20 | oct-20 | $ 2.431.929.745
(Continúa...) |  |  |  | 
Fuente de datos – Concesionario

## Slide 146
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Área Limpia a Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 30 DE ABRIL DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
ÁREA LIMPIA DISTRITO S.A.S. E.S.P. | Comité N°30 | 16-dic-20 | nov-20 | $ 1.976.119.905
 | Comité N°31 | 22-ene-21 | dic-20 | $ 2.370.749.418
 | Comité N°32 | 16-feb-21 | ene-21 | $ 2.037.250.118
 | Comité N°33 | 16-mar-21 | feb-21 | $ 2.623.718.591
 | Comité N°34 | 20-abr-21 | mar-21 | $ 2.847.925.514
 | Comité N°35 | 18-may-21 | abr-21 | $ 2.783.335.033
 | Comité N°36 | 18-jun-21 | may-21 | $ 2.852.776.947
 | Comité N°37 | 19-jul-21 | jun-21 | $ 2.807.932.154
 | Comité N°38 | 20-ago-21 | jul-21 | $ 2.923.489.953
 | Comité N°39 | 17-sep-21 | ago-21 | $ 2.527.604.806
 | Comité N°40 | 19-oct-21 | sep-21 | $ 1.999.578.544
 | Comité N°41 | 18-nov-21 | oct-21 | $ 2.086.516.709
 | Comité N°42 | 15-dic-21 | nov-21 | $ 2.264.863.117
 | Comité N°43 | 21-ene-22 | dic-21 | $ 2.437.483.082
 | Comité N°44 | 16-feb-22 | ene-22 | $ 2.477.780.632
 | Comité N°45 | 28-mar-22 | feb-22 | $ 2.101.419.383
 | Comité N°46 | 22-abr-22 | mar-22 | $ 2.538.600.096
 | Comité N°47 | 16-may-22 | abr-22 | $ 1.645.227.023
 | Comité N°48 | 21-jun-22 | may-22 | $ 1.785.982.912
 | Comité N°49 | N.A. | jun-22 | $ 1.860.993.552
 | Comité N°50 | 19-ago-22 | jul-22 | $ 2.522.595.897
 | Comité N°51 | 19-sep-22 | ago-22 | $ 3.871.514.052
 | Comité N°52 | 21-oct-22 | sep-22 | $ 1.579.102.269
 | Comité N°53 | 22-nov-22 | oct-22 | $ 1.554.326.669
 | Comité N°54 | 15-dic-22 | nov-22 | $ 1.614.167.038
 | Comité N°55 | 20-ene-23 | dic-22 | $ 1.925.205.057
 | Comité N°56 | 20-feb-23 | ene-23 | $ 2.123.086.755
 | Comité N°57 | 21-mar-23 | feb-23 | $ 2.014.956.942
 | Comité N°58 | 24-abr-23 | mar-23 | $ 2.402.066.890
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 147
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Área Limpia a Abril 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 30 DE ABRIL DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
ÁREA LIMPIA DISTRITO S.A.S. E.S.P. | Comité N°59 | 17-may-23 | abr-23 | $ 2.012.341.575
 | Comité N°60 | 23-jun-23 | may-23 | $ 2.618.963.519
 | Comité N°61 | 26-jul-23 | jun-23 | $ 2.833.338.552
 | Comité N°62 | 22-ago-23 | jul-23 | $ 2.408.475.696
 | Comité N°63 | 20-sep-23 | ago-23 | $ 2.632.956.520
 | Comité N°64 | 20-oct-23 | sep-23 | $ 1.688.039.791
 | Comité N°65 | 21-nov-23 | oct-23 | $ 3.234.619.777
 | Comité N°66 | 18-dic-23 | nov-23 | $ 2.537.723.210
 | Comité N°67 | 18-ene-24 | dic-23 | $ 2.609.656.467
 | Comité N°68 | 15-feb-24 | ene-24 | $ 2.568.098.589
 | Comité N°69 | 15-mar-24 | feb-24 | $ 2.831.910.918
 | Comité N°70 | 15-abr-24 | mar-24 | $ 2.588.454.035
TOTAL |  |  |  | $ 140.562.173.933

## Slide 148
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités de conciliación de cuentas – pagos aprovechamiento a Abril 2024
En el Anexo N° 5.1 de cada informe, se puede ver el detalle de la información presentada.
Fuente de datos – Fiduciaria Credicorp.
* Cifras en millones de pesos
Chart: 
| PROMOAMBIENTAL | LIME | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
VALOR BRUTO ($) | 231591567837.42 | 304166704670.3785 | 170036093967.42 | 123517819156.76 | 143475083839.22
VALOR NETO ($) | 229087105230.303 | 297388786681.7388 | 168227465678.26 | 122172041071.5999 | 141899084168.97

## Slide 149
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités de Conciliación de Cuentas – Aprovechamiento a Abril 2024
Fuente de datos – Fiduciaria Credicorp.
* Cifras en millones de pesos
En el Anexo N° 5.1 de cada informe, se puede ver el detalle de la información presentada.
Concesionario | Cantidad de Pagos en marzo 2024 | Numero de asociaciones pagadas en abril 2024 | Valor Bruto asociaciones en abril 2024 | Valor neto asociaciones en abril 2024 | Cantidad total de Pagos efectuados al 30 de abril de 2024 | Valor total bruto asociaciones al 30 de abril de 2024 | Valor total neto asociaciones al 30 de abril de 2024
PROMOAMBIENTAL | 234 | 217 | $ 4.072 | $ 4.033 | 15.049 | $ 231.592 | $ 229.087
LIME | 261 | 261 | $ 5.302 | $ 5.246 | 14.184 | $ 304.167 | $ 297.389
CIUDAD LIMPIA | 186 | 186 | $ 3.157 | $ 3.124 | 11.796 | $ 170.036 | $ 168.227
BOGOTÁ LIMPIA | 229 | 229 | $ 1.850 | $ 1.828 | 14.192 | $ 123.518 | $ 122.172
ÁREA LIMPIA | 201 | 187 | $ 2.153 | $ 2.133 | 11.613 | $ 143.475 | $ 141.899
TOTAL | 1.111 | - | $ 16.534 | $ 16.364 | 66.834 | $ 972.787 | $ 958.774

## Slide 150
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Saldos de las Subbolsas a 30 de abril de 2024
Los valores fueron tomados de los extractos bancarios remitidos por la Fiduciaria.
Fuente de datos – Fiduciaria Credicorp.
* Cifras en millones de pesos
* Cifras en millones de pesos
SUBBOLSA | VALOR A 30-ABR-2024
FCAB 2018 - DISPOSICION FINAL | 0
DISPOSICION FINAL ASE 1 | 2.305
DISPOSICION FINAL ASE 2 | 1.555
DISPOSICION FINAL ASE 3 | 2.345
DISPOSICION FINAL ASE 4 | 599
DISPOSICION FINAL ASE 5 | 1.516
FCAB 2018 - LIXIVIADOS | 0
LIXIVIADOS ASE 1 | 409
LIXIVIADOS ASE 2 | 184
LIXIVIADOS ASE 3 | 604
LIXIVIADOS ASE 4 | 310
LIXIVIADOS ASE 5 | 559
FCAB 2018 - FONDO DE SOLIDARIDAD ASE 1 | 689
FCAB 2018 - FONDO DE SOLIDARIDAD ASE 2 | 0
FCAB 2018 - FONDO DE SOLIDARIDAD ASE 3 | 1
FCAB 2018 - FONDO DE SOLIDARIDAD ASE 4 | 1
FCAB 2018 - FONDO DE SOLIDARIDAD ASE 5 | 3
SUBBOLSA | VALOR A 30-ABR-2024
FCAB 2018 - APROVECHAMIENTO ASE 1 | 3.012
FCAB 2018 - APROVECHAMIENTO ASE 2 | 3.576
FCAB 2018 - APROVECHAMIENTO ASE 3 | 4.691
FCAB 2018 - APROVECHAMIENTO ASE 4 | 1.133
FCAB 2018 - APROVECHAMIENTO ASE 5 | 3.804
FCAB 2018 PAGADORA IAT | 1
FCAB 2018 IAT DF ASE 1 | 556
FCAB 2018 IAT DF ASE 2 | 518
FCAB 2018 IAT DF ASE 3 | 308
FCAB 2018 IAT DF ASE 4 | 267
FCAB 2018 IAT DF ASE 5 | 325
RBL ASE 1 | 3.480
RBL ASE 2 | 7.573
RBL ASE 3 | 934
RBL ASE 4 | 1.365
RBL ASE 5 | 1

## Slide 151
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Traslados Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Solidos (IAT) al 30 de abril de 2024
Fuente de datos – Fiduciaria Credicorp.
* Cifras en millones de pesos
Chart: 
| PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P. | LIMPIEZA METROPOLITANA SA E.S.P. | CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ SA E.S.P. | BOGOTÁ LIMPIA SAS E.S.P. | ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS E.S.P.
VALOR RECAUDO DEL IAT GIRADO AL DISTRITO | 15047.6608 | 21848.8328 | 13769.2454 | 9594.7072 | 9863.6962
RENDIMIENTOS DE LA SUBBOLSA IAT GIRADOS AL DISTRITO | 60.4728 | 83.984 | 52.0596 | 36.7018 | 35.8976
IAT GIRADO AL DISTRITO CON RENDIMIENTOS DESDE SEPTIEMBRE 2019 A ABRIL 2024 |  |  | 
CONCESIONARIO | VALOR RECAUDO DEL IAT GIRADO AL DISTRITO | RENDIMIENTOS DE LA SUBBOLSA IAT GIRADOS AL DISTRITO | TOTAL GIRADO
PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P. | $ 15.047,66 | $ 60,47 | $ 15.108,13
LIMPIEZA METROPOLITANA SA E.S.P. | $ 21.848,83 | $ 83,98 | $ 21.932,82
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ SA E.S.P. | $ 13.769,25 | $ 52,06 | $ 13.821,31
BOGOTÁ LIMPIA SAS E.S.P. | $ 9.594,71 | $ 36,70 | $ 9.631,41
ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS E.S.P. | $ 9.863,70 | $ 35,90 | $ 9.899,59
TOTAL GIRADO | $ 70.124,14 | $ 269,12 | $ 70.393,26

## Slide 152
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Traslados Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Solidos (IAT) de abril de 2024
Fuente de datos – Fiduciaria Credicorp.
* Cifras en millones de pesos
FIDEICOMITENTE | DESCRIPCIÓN | MONTO | FECHA TRASLADO | VALOR GIRADO
PROMOAMBIENTAL DISTRITO | RECURSOS RECAUDADOS MAR 2024 | $ 376,09 | 10-abr-24 | $ 1.701
PROMOAMBIENTAL DISTRITO | RENDIMIENTOS MAR 2024 | $ 1,17 | 10-abr-24 | 
LIMPIEZA METROPOLITANA | RECURSOS RECAUDADOS MAR 2024 | $ 529,87 | 10-abr-24 | 
LIMPIEZA METROPOLITANA | RENDIMIENTOS MAR 2024 | $ 1,54 | 10-abr-24 | 
CIUDAD LIMPIA | RECURSOS RECAUDADOS MAR 2024 | $ 328,55 | 10-abr-24 | 
CIUDAD LIMPIA | RENDIMIENTOS MAR 2024 | $ 0,96 | 10-abr-24 | 
BOGOTA LIMPIA | RECURSOS RECAUDADOS MAR 2024 | $ 215,35 | 10-abr-24 | 
BOGOTA LIMPIA | RENDIMIENTOS MAR 2024 | $ 0,71 | 10-abr-24 | 
ÁREA LIMPIA | RECURSOS RECAUDADOS MAR 2024 | $ 245,70 | 10-abr-24 | 
ÁREA LIMPIA | RENDIMIENTOS MAR 2024 | $ 0,70 | 10-abr-24 | 

## Slide 153
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Estado De Los Pagos de Las Subbolsas a 30 de abril 2024
Durante el mes de abril de 2024 se presentaron las siguientes situaciones de incumplimiento en los tiempos de liberación y pago en las facturas relacionadas con las Subbolsas de Disposición Final, Lixiviados e Interventoría RBL, así:
Liberación de órdenes de pago de facturas (Concesionarios)
ASE​ | Factura​ | Valor fact.​ | Subbolsa​ | Recursos Disponibles: Fecha Máxima de liberación Concesionario:​ | Fecha real de Cargue y Liberación de la OP​ | Días hábiles Vencidos | Comunicado​ Interventoría | Estado de Pago
PROMOAMBIENTAL | CGR3841 | $ 678.110.050 | LIXIVIADOS ASE 1 | Recursos: 01/04/2024 Liberación: 01/04/2024 | 05/04/2024 03:16:14 PM | 5 | UAESP-CPC-ASE1-8323-24 04/04/2024 UAESP-CPC-ASE1-8355-24 11/04/2024 | Pago Total
PROMOAMBIENTAL | CCAP353 | $ 287.576.600 | INTERVENTORÍA RBL | Recursos: 08/04/2024 Liberación: 08/04/2024 | 18/04/2024 04:54:19 PM | 9 | UAESP-CPC-ASE1-8415-24 24/04/2024 | Pago Total
LIMPIEZA METROPOLITANA | CCAP354 | $ 484.142.526 | INTERVENTORÍA RBL | Recursos: 15/04/2024 Liberación: 15/04/2024 | 18/04/2024 02:21:19 PM | 4 | UAESP-CPC-ASE2-5844-24 18/04/2024 | Pago Total
CIUDAD LIMPIA | UT399 | $ 73.293.382 | INTERVENTORIA DF ASE 3 | Recursos: 26/03/2024 Liberación: 26/03/2024 | 30/03/2024 03:22:14 PM | 1 | UAESP-CPC-ASE3-5081-24 03/04/2024 | Pago Total
AREA LIMPIA | UT403 | $ 45.488.346 | INTERVENTORIA DF ASE 5 | Recursos: 25/04/2024 Liberación: 25/04/2024 | 29/04/2024 12:08:21 PM | 2 | UAESP-CPC-ASE5-5380-24 30/04/2024 | Pago Total
LIMPIEZA METROPOLITANA | CGR3895 | $ 973.379.381 | LIXIVIADOS ASE 2 | Recursos: 29/04/2024 Liberación: 29/04/2024 | 30/04/2024 09:32:23 AM | 1 | UAESP-CPC-ASE2-5889-24 30/04/2024 | Pago Total

## Slide 154
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Estado Informes De Rendición De Cuentas Del Fideicomiso al corte de Abril 2024
- Sin Gestionar: Interventoría envío comunicados a la Fiduciaria, solicitando gestión sobre los hallazgos identificados.
- Cerrado: El hallazgo quedó subsanado.
- Gestionado: La Interventoría tiene en revisión la respuesta de la Fiduciaria.
- Prórroga: La Fiduciaria solicitó prórroga para remitir la respuesta.
- En Trámite: La Interventoría detectó un Hallazgo y está elaborando el Comunicado al Concesionario.
PERIODO | SIN GESTIONAR | CERRADO | EN TRAMITE | PRÓRROGA | GESTIONADO | TOTAL
Agosto a diciembre de 2018 |  | 5 |  |  |  | 5
Enero a diciembre de 2019 |  | 12 |  |  |  | 12
Enero a diciembre de 2020 |  | 12 |  |  |  | 12
Enero a noviembre de 2021 |  | 11 |  |  |  | 11
dic-21 | 1 |  |  |  |  | 1
Enero a diciembre de 2022 |  | 12 |  |  |  | 12
Enero a octubre de 2023 |  | 10 |  |  |  | 10
Nov-23 |  |  |  |  | 1 | 1
Dic-23 |  | 1 |  |  |  | 1
Ene-24 |  |  |  |  | 1 | 1
Feb-24 |  |  | 1 |  |  | 1
Mar-24 |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL | 1 | 63 | 2 | 0 | 2 | 68

## Slide 155
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Estado De Los Pagos de Las Subbolsas a 30 de abril de 2024
SUBBOLSA | ASE | SITUACIONES
Subsidios y Contribuciones | ASE1 | BSC FEBRERO 2024: El balance fue aprobado el 04/04/2024, y se encuentra pendiente el pago por parte de la SDHT.
 |  | BSC MARZO 2024: El balance se encuentra pendiente de aprobación y pago por parte de la SDHT.
 | ASE 2 | BSC I BIMESTRE 2024: El balance fue aprobado el 19/04/2024 y se encuentra pendiente el pago por parte de la SDHT.
 | ASE 3 | BSC ENERO 2024: El balance fue aprobado el 27/02/2024 y fué pagado el 09/04/2024, además se identificó el traslado de los recursos desde la subbolsa FSRI hacia la subbolsa RBL el 16/04/2024.
 |  | BSC FEBRERO 2024: El balance se encuentra pendiente de aprobación y pago por parte de la SDHT.
 |  | BSC MARZO 2024: El balance se encuentra pendiente de aprobación y pago por parte de la SDHT.
 | ASE 4 | BSC I BIMESTRE 2024: El balance se encuentra aprobado el 04/04/2024 y se encuentra pendiente el pago por parte de la SDHT.
 | ASE 5 | BSC FEBRERO 2024: El balance se encuentra pendiente de aprobación y pago por parte de la SDHT.
 |  | BSC MARZO 2024: El balance se encuentra pendiente de aprobación y pago por parte de la SDHT.

## Slide 156
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Estado De Los Pagos de Las Subbolsas a 30 de abril de 2024
SUBBOLSA | ASE | SITUACIONES
Traslado recursos IAT | Todas las ASE | La Interventoría verificó el giro realizado por la Fiduciaria en marzo 2024, el cual fue acorde con las remuneraciones del mes de febrero de 2024 informadas por Proceraseo S.A.S.
Aprovechamiento | ASE 1, ASE 2 ASE 3 y ASE 4 y ASE 5 | La Interventoría en los informes de aprovechamiento presenta el análisis de liquidación y pagos, correspondientes a los comités de conciliación de cuentas que los Concesionarios realizaron en marzo 2024, los cuales se encuentran en trámite por parte de la Interventoría.
Interventoría | ASE 1, ASE 2, ASE 3, ASE 4 y ASE 5 | La Interventoría verificó que al corte 30 de abril de 2024, los recursos eran insuficientes para el pago de las facturas del servicio de marzo de 2024.
RBL | Todas las ASE | La Interventoría evidenció que los Concesionarios realizaron de manera oportuna el pago a Proceraseo S.A.S de las facturas del servicio de marzo de 2024.

## Slide 157
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Aportes Voluntarios Obligaciones De Hacer
Cifras en millones de pesos
APORTES VOLUNTARIOS OBLIGACIONES DE HACER |  |  |  |  | 
CONTRATO | CONSECIONARIO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS | APORTES PENDIENTES POR CONTRATAR | 
283 | PROMOAMBIENTAL S.A.S. E.S.P. | $ 35.000,00 | $ 35.552,69 | -$ 552,69* | 
284 | LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. | $ 59.577,00 | $ 28.960,83 | $ 30.616,17 | 
285 | CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A.S. E.S.P. | $ 34.000,00 | $ 21.421,73 | $ 12.578,27 | 
286 | BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | $ 18.720,00 | $ 17.815,23 | $ 904,77 | 
287 | ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P. | $ 27.000,00 | $ 21.359,88 | $ 5.640,12 | 
TOTAL EJECUCION DE RECURSOS PROPIOS |  | $ 174.297 | $ 125.110 | $ 49.187 | 71,78%
*Los aportes Contratados Obligaciones de Hacer, superaron los aportes voluntarios ofrecidos por el Concesionario en su propuesta, de acuerdo con el Contrato N° 283 de 2018, Cláusula Quinta - Obligaciones de Hacer

## Slide 158
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Promoambiental Distrito Sas Esp – corte a 30 de abril de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 1 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 1 | $ 22.214,62 | $ 38.939,35 | $ 61.153,97 |  |  |  | $ 35.000,00 | $ 38.939,35
1.CRÍTICOS | $ 22.214,62 | $ 3.044,64 | $ 25.259,26 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°01 | $ 2.510,08 | $ 0,00 | $ 2.510,08 | $ 2.509,88 | $ 0,20 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°04 | $ 1.555,00 | $ 0,00 | $ 1.555,00 | $ 1.518,39 | $ 36,61 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°08 | $ 691,46 | $ 0,00 | $ 691,46 | $ 593,37 | $ 98,09 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°11 | $ 471,80 | $ 0,00 | $ 471,80 | $ 382,12 | $ 89,68 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°13 | $ 4.221,25 | $ 0,00 | $ 4.221,25 | $ 3.989,87 | $ 231,38 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°16 | $ 1.934,85 | $ 0,00 | $ 1.934,85 | $ 1.934,85 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°18 | $ 1.846,42 | $ 0,00 | $ 1.846,42 | $ 1.615,16 | $ 231,26 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°19 | $ 966,71 | $ 0,00 | $ 966,71 | $ 926,41 | $ 40,30 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°20 | $ 3.044,64 | $ 3.044,64 | $ 6.089,28 | $ 2.786,60 | $ 3.302,68 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°22 | $ 992,38 | $ 0,00 | $ 992,38 | $ 606,00 | $ 386,38 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°24 | $ 649,03 | $ 0,00 | $ 649,03 | $ 649,00 | $ 0,03 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°25 | $ 170,35 | $ 0,00 | $ 170,35 | $ 170,35 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°27 | $ 567,82 | $ 0,00 | $ 567,82 | $ 567,82 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°28 | $ 773,44 | $ 0,00 | $ 773,44 | $ 773,44 | $ 0,00 | FINALIZADA EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°30 | $ 1.819,39 | $ 0,00 | $ 1.819,39 | $ 1.819,39 | $ 0,00 | VIGENTE |  | 
ADICIÓN N°32 | $ 881,53 | $ 0,00 | $ 881,53 | $ 66,03 | $ 815,50 | VIGENTE |  | 
2. M.F. LAVADO | $ 0,00 | $ 9.014,97 | $ 9.014,97 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°02 | $ 0,00 | $ 1.140,60 | $ 1.140,60 | $ 1.057,14 | $ 83,46 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°14 | $ 0,00 | $ 716,77 | $ 716,77 | $ 607,69 | $ 109,08 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°17 | $ 0,00 | $ 910,46 | $ 910,46 | $ 850,11 | $ 60,35 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°21 | $ 0,00 | $ 1.431,92 | $ 1.431,92 | $ 1.300,50 | $ 131,42 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°23 | $ 0,00 | $ 1.428,56 | $ 1.428,56 | $ 1.150,03 | $ 278,53 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°26 | $ 0,00 | $ 727,77 | $ 727,77 | $ 727,77 | $ 0,00 | FINALIZADA EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°29 | $ 0,00 | $ 960,75 | $ 960,75 | $ 960,75 | $ 0,00 | FINALIZADA EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°31 | $ 0,00 | $ 1.698,13 | $ 1.698,13 | $ 635,18 | $ 1.062,95 | VIGENTE |  | 

## Slide 159
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Promoambiental Distrito Sas Esp – corte a 30 de abril de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 1 | $ 22.214,62 | $ 38.939,35 | $ 61.153,97 |  |  |  | $ 35.000,00 | $ 38.939,35
2. M.F. LAVADO ESP | $ 0,00 | $ 10.435,59 | $ 10.435,59 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°12 | $ 0,00 | $ 10.435,59 | $ 10.435,59 | $ 9.933,86 | $ 501,73 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
3. CÉSPED | $ 0,00 | $ 4.600,16 | $ 4.600,16 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°03 | $ 0,00 | $ 1.474,41 | $ 1.474,41 | $ 700,78 | $ 773,63 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°06 | $ 0,00 | $ 3.125,75 | $ 3.125,75 | $ 2.595,79 | $ 529,96 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
4. CESTAS M-121 | $ 0,00 | $ 5.447,54 | $ 5.447,54 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°05 | $ 0,00 | $ 5.447,54 | $ 5.447,54 | $ 5.447,54 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
5. INS. CESTAS | $ 0,00 | $ 441,48 | $ 441,48 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°10 | $ 0,00 | $ 441,48 | $ 441,48 | $ 441,48 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
6. CESTAS M-123 - M-124 | $ 0,00 | $ 2.210,82 | $ 2.210,82 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°09 | $ 0,00 | $ 2.210,82 | $ 2.210,82 | $ 2.210,82 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
7. SOTERRADOS ** | $ 0,00 | $ 3.033,19 | $ 3.033,19 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°07 | $ 0,00 | $ 3.033,19 | $ 3.033,19 | $ 1.898,78 | $ 1.134,41 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
8. CONTENEDORES SUPER ** | $ 0,00 | $ 710,96 | $ 710,96 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°15 | $ 0,00 | $ 710,96 | $ 710,96 | $ 710,96 | $ 0,00 | A CARGO DE UAESP |  | 

## Slide 160
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Limpieza Metropolitana sa Esp - corte a 30 de abril de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 2 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 2 | $ 58.831,07 | $ 30.370,02 | $ 89.201,09 |  |  |  | $ 59.577,00 | $ 30.370,02
1. CRÍTICOS | $ 58.831,07 | $ 8.573,83 | $ 67.404,90 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°01 | $ 5.679,60 | $ 0,00 | $ 5.679,60 | $ 5.628,82 | $ 50,78 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°02 | $ 5.264,33 | $ 0,00 | $ 5.264,33 | $ 5.221,71 | $ 42,62 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°07 | $ 993,79 | $ 0,00 | $ 993,79 | $ 981,08 | $ 12,71 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°08 | $ 9.601,96 | $ 0,00 | $ 9.601,96 | $ 9.528,46 | $ 73,50 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°11 | $ 6.090,93 | $ 0,00 | $ 6.090,93 | $ 6.090,86 | $ 0,07 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°13 | $ 4.336,10 | $ 0,00 | $ 4.336,10 | $ 4.317,24 | $ 18,86 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°14 | $ 4.686,50 | $ 0,00 | $ 4.686,50 | $ 4.608,46 | $ 78,04 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°15 | $ 0,00 | $ 8.573,83 | $ 8.573,83 | $ 8.528,42 | $ 45,41 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°17 | $ 5.913,06 | $ 0,00 | $ 5.913,06 | $ 5.897,81 | $ 15,25 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°19 | $ 3.898,11 | $ 0,00 | $ 3.898,11 | $ 3.839,56 | $ 58,55 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°20 | $ 1.053,89 | $ 0,00 | $ 1.053,89 | $ 1.053,89 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°22 | $ 3.314,17 | $ 0,00 | $ 3.314,17 | $ 3.291,03 | $ 23,14 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°23 | $ 4.532,71 | $ 0,00 | $ 4.532,71 | $ 4.532,70 | $ 0,01 | FINALIZADA EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°25 | $ 3.465,92 | $ 0,00 | $ 3.465,92 | $ 3.465,91 | $ 0,01 | VIGENTE |  | 
ADICIÓN N°27 | $ 2.367,90 | $ 0,00 | $ 2.367,90 | $ 930,56 | $ 1.437,34 | VIGENTE |  | 
2. M.F. LAVADO | $ 0,00 | $ 3.484,95 | $ 3.484,95 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°04* | $ 0,00 | $ 147,57 | $ 147,57 | $ 132,69 | $ 14,88 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°10 | $ 0,00 | $ 367,70 | $ 367,70 | $ 345,51 | $ 22,19 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°12 | $ 0,00 | $ 425,58 | $ 425,58 | $ 425,58 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°16 | $ 0,00 | $ 514,42 | $ 514,42 | $ 497,52 | $ 16,90 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°18 | $ 0,00 | $ 620,50 | $ 620,50 | $ 506,48 | $ 114,02 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°21 | $ 0,00 | $ 315,07 | $ 315,07 | $ 315,07 | $ 0,00 | FINALIZADA EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°24 | $ 0,00 | $ 411,45 | $ 411,45 | $ 411,45 | $ 0,00 | FINALIZADA EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°26 | $ 0,00 | $ 682,66 | $ 682,66 | $ 267,28 | $ 415,38 | VIGENTE |  | 
2. M.F. LAVADO ESP | $ 0,00 | $ 3.988,84 | $ 3.988,84 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°09 | $ 0,00 | $ 3.988,84 | $ 3.988,84 | $ 3.732,46 | $ 256,38 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
4. CESTAS M-121 | $ 0,00 | $ 9.632,86 | $ 9.632,86 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°03 | $ 0,00 | $ 9.632,86 | $ 9.632,86 | $ 9.632,86 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
5. INS. CESTAS | $ 0,00 | $ 780,67 | $ 780,67 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°05 | $ 0,00 | $ 780,67 | $ 780,67 | $ 780,67 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
6. CESTAS M-123 - M-124 | $ 0,00 | $ 3.908,87 | $ 3.908,87 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°06 | $ 0,00 | $ 3.908,87 | $ 3.908,87 | $ 3.908,87 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 

## Slide 161
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Ciudad Limpia Bogota Sa Esp - corte a 30 de abril de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 3 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 3 | $ 24.853,92 | $ 22.339,75 | $ 47.193,67 |  |  |  | $ 34.000,00 | $ 22.339,75
1. CRÍTICOS | $ 24.853,92 | $ 2.760,87 | $ 27.614,79 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°01 | $ 2.806,02 | $ 0,00 | $ 2.806,02 | $ 2.805,86 | $ 0,16 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°05 | $ 1.410,00 | $ 0,00 | $ 1.410,00 | $ 1.366,53 | $ 43,47 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°07 | $ 596,21 | $ 0,00 | $ 596,21 | $ 550,50 | $ 45,71 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°09 | $ 402,27 | $ 0,00 | $ 402,27 | $ 402,27 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°10 | $ 4.748,33 | $ 0,00 | $ 4.748,33 | $ 4.578,18 | $ 170,15 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°13 | $ 2.226,04 | $ 0,00 | $ 2.226,04 | $ 2.066,56 | $ 159,48 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°15 | $ 2.021,38 | $ 0,00 | $ 2.021,38 | $ 1.875,50 | $ 145,88 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°16 | $ 1.838,15 | $ 0,00 | $ 1.838,15 | $ 1.838,06 | $ 0,09 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°17 | $ 0,00 | $ 2.760,87 | $ 2.760,87 | $ 2.760,86 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°19 | $ 1.882,88 | $ 0,00 | $ 1.882,88 | $ 1.703,13 | $ 179,75 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°21 | $ 1.477,44 | $ 0,00 | $ 1.477,44 | $ 1.477,43 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°22 | $ 398,37 | $ 0,00 | $ 398,37 | $ 398,36 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°24 | $ 1.231,45 | $ 0,00 | $ 1.231,45 | $ 1.231,45 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°25 | $ 1.510,80 | $ 0,00 | $ 1.510,80 | $ 1.510,80 | $ 0,00 | FINALIZADA EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°27 | $ 2.304,58 | $ 0,00 | $ 2.304,58 | $ 2.029,51 | $ 275,07 | VIGENTE |  | 
2. M.F. LAVADO | $ 0,00 | $ 2.444,03 | $ 2.444,03 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°02 | $ 0,00 | $ 59,68 | $ 59,68 | $ 54,44 | $ 5,24 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°11 | $ 0,00 | $ 294,55 | $ 294,55 | $ 258,60 | $ 35,95 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°14 | $ 0,00 | $ 354,76 | $ 354,76 | $ 334,98 | $ 19,78 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°18 | $ 0,00 | $ 435,77 | $ 435,77 | $ 435,77 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°20 | $ 0,00 | $ 381,25 | $ 381,25 | $ 352,19 | $ 29,06 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°23 | $ 0,00 | $ 197,44 | $ 197,44 | $ 197,44 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°26 | $ 0,00 | $ 259,89 | $ 259,89 | $ 259,77 | $ 0,12 | FINALIZADA EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°28 | $ 0,00 | $ 460,69 | $ 460,69 | $ 255,62 | $ 205,07 | VIGENTE |  | 
2. M.F. LAVADO ESP | $ 0,00 | $ 2.682,75 | $ 2.682,75 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°12 | $ 0,00 | $ 2.682,75 | $ 2.682,75 | $ 2.682,25 | $ 0,50 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
3. CÉSPED | $ 0,00 | $ 5.900,49 | $ 5.900,49 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°03 | $ 0,00 | $ 1.411,60 | $ 1.411,60 | $ 266,10 | $ 1.145,50 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°06 | $ 0,00 | $ 4.488,89 | $ 4.488,89 | $ 1.710,41 | $ 2.778,48 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
4. CESTAS M-121 | $ 0,00 | $ 6.083,65 | $ 6.083,65 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°04 | $ 0,00 | $ 6.083,65 | $ 6.083,65 | $ 6.083,65 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
6. CESTAS M-123 - M-124 | $ 0,00 | $ 2.467,96 | $ 2.467,96 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°08 | $ 0,00 | $ 2.467,96 | $ 2.467,96 | $ 2.467,96 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 

## Slide 162
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Bogotá Limpia Sas Esp - corte a 30 de abril de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 4 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 4 | $ 18.266,32 | $ 19.579,80 | $ 37.846,12 |  |  |  | $ 18.720,00 | $ 19.579,80
1. CRÍTICOS | $ 18.266,32 | $ 0,00 | $ 18.266,32 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°01 | $ 2.367,58 | $ 0,00 | $ 2.367,58 | $ 2.343,43 | $ 24,15 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°04 | $ 1.585,14 | $ 0,00 | $ 1.585,14 | $ 1.454,17 | $ 130,97 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°09 | $ 333,80 | $ 0,00 | $ 333,80 | $ 202,30 | $ 131,50 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°11 | $ 3.053,37 | $ 0,00 | $ 3.053,37 | $ 2.728,12 | $ 325,25 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°15 | $ 1.018,87 | $ 0,00 | $ 1.018,87 | $ 1.017,93 | $ 0,94 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°16 | $ 1.120,86 | $ 0,00 | $ 1.120,86 | $ 1.115,08 | $ 5,78 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°17 | $ 2.093,21 | $ 0,00 | $ 2.093,21 | $ 2.064,70 | $ 28,51 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°19 | $ 1.669,65 | $ 0,00 | $ 1.669,65 | $ 1.667,56 | $ 2,09 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°21 | $ 1.472,42 | $ 0,00 | $ 1.472,42 | $ 1.462,92 | $ 9,50 | EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°22 | $ 296,96 | $ 0,00 | $ 296,96 | $ 296,96 | $ 0,00 | EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°24 | $ 976,90 | $ 0,00 | $ 976,90 | $ 976,90 | $ 0,00 | EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°25 | $ 1.209,69 | $ 0,00 | $ 1.209,69 | $ 1.209,63 | $ 0,06 | FINALIZADA EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°27 | $ 1.067,87 | $ 0,00 | $ 1.067,87 | $ 823,69 | $ 244,18 | VIGENTE |  | 
ADICIÓN N°29 | $ 1.060,69 | $ 0,00 | $ 1.060,69 | $ 0,00 | $ 1.060,69 | VIGENTE |  | 
2. M.F. LAVADO | $ 0,00 | $ 4.228,17 | $ 4.228,17 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°02 | $ 0,00 | $ 200,38 | $ 200,38 | $ 191,26 | $ 9,12 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°12 | $ 0,00 | $ 381,64 | $ 381,64 | $ 364,00 | $ 17,64 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°14 | $ 0,00 | $ 387,21 | $ 387,21 | $ 378,38 | $ 8,83 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°18 | $ 0,00 | $ 689,68 | $ 689,68 | $ 681,62 | $ 8,06 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°20 | $ 0,00 | $ 804,69 | $ 804,69 | $ 804,69 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°23 | $ 0,00 | $ 379,23 | $ 379,23 | $ 379,23 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°26 | $ 0,00 | $ 500,48 | $ 500,48 | $ 500,47 | $ 0,01 | FINALIZADA EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°28 | $ 0,00 | $ 884,86 | $ 884,86 | $ 501,42 | $ 383,44 | VIGENTE |  | 

## Slide 163
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Bogotá Limpia Sas Esp - corte a 30 de abril de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 4 | $ 18.266,32 | $ 19.579,80 | $ 37.846,12 |  |  |  | $ 18.720,00 | $ 19.579,80
2. M.F. LAVADO ESP | $ 0,00 | $ 4.521,83 | $ 4.521,83 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°10 | $ 0,00 | $ 4.521,83 | $ 4.521,83 | $ 4.521,82 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
3. CÉSPED | $ 0,00 | $ 3.095,54 | $ 3.095,54 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°03 | $ 0,00 | $ 740,56 | $ 740,56 | $ 548,87 | $ 191,69 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°06 | $ 0,00 | $ 2.354,98 | $ 2.354,98 | $ 1.879,45 | $ 475,53 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
4. CESTAS M-121 | $ 0,00 | $ 4.295,29 | $ 4.295,29 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°05 | $ 0,00 | $ 4.295,29 | $ 4.295,29 | $ 4.295,29 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
5. INS. CESTAS | $ 0,00 | $ 348,10 | $ 348,10 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°07 | $ 0,00 | $ 348,10 | $ 348,10 | $ 345,27 | $ 2,83 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
6. CESTAS M-123 - M-124 | $ 0,00 | $ 1.742,18 | $ 1.742,18 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°08 | $ 0,00 | $ 1.742,18 | $ 1.742,18 | $ 1.742,18 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
8. CONTENEDORES SUPERFICIALES ** | $ 0,00 | $ 1.348,69 | $ 1.348,69 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°13 | $ 0,00 | $ 1.348,69 | $ 1.348,69 | $ 1.348,69 | $ 0,00 | A CARGO DE UAESP |  | 

## Slide 164
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Área Limpia Distrito Capital Sas Esp - corte a 30 de abril de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 5 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 5 | $ 22.215,26 | $ 21.942,81 | $ 44.158,07 |  |  |  | $ 27.000,00 | $ 21.942,81
1.CRÍTICOS | $ 22.215,26 | $ 2.782,47 | $ 24.997,73 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°01 | $ 4.529,92 | $ 0,00 | $ 4.529,92 | $ 4.529,92 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°11 | $ 2.798,31 | $ 0,00 | $ 2.798,31 | $ 2.530,95 | $ 267,36 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°14 | $ 1.895,01 | $ 0,00 | $ 1.895,01 | $ 1.750,07 | $ 144,94 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°17 | $ 1.772,36 | $ 0,00 | $ 1.772,36 | $ 1.551,48 | $ 220,88 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°18 | $ 1.549,29 | $ 0,00 | $ 1.549,29 | $ 1.533,81 | $ 15,48 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°19 | $ 0,00 | $ 2.782,47 | $ 2.782,47 | $ 2.691,71 | $ 90,76 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°23 | $ 2.725,36 | $ 0,00 | $ 2.725,36 | $ 2.703,82 | $ 21,54 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°25 | $ 1.727,34 | $ 0,00 | $ 1.727,34 | $ 1.727,33 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°26 | $ 561,84 | $ 0,00 | $ 561,84 | $ 561,84 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°28 | $ 1.485,56 | $ 0,00 | $ 1.485,56 | $ 1.485,56 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°29 | $ 2.066,38 | $ 0,00 | $ 2.066,38 | $ 2.066,38 | $ 0,00 | FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°32 | $ 1.103,89 | $ 0,00 | $ 1.103,89 | $ 921,32 | $ 182,57 | VIGENTE |  | 
2. M.F. LAVADO | $ 0,00 | $ 1.907,03 | $ 1.907,03 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°02 | $ 0,00 | $ 189,85 | $ 189,85 | $ 165,17 | $ 24,68 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°10 | $ 0,00 | $ 200,54 | $ 200,54 | $ 196,76 | $ 3,78 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°15 | $ 0,00 | $ 132,14 | $ 132,14 | $ 130,02 | $ 2,12 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°16 | $ 0,00 | $ 280,51 | $ 280,51 | $ 268,13 | $ 12,38 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°21 | $ 0,00 | $ 266,21 | $ 266,21 | $ 265,92 | $ 0,29 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°24 | $ 0,00 | $ 254,85 | $ 254,85 | $ 229,02 | $ 25,83 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°27 | $ 0,00 | $ 125,27 | $ 125,27 | $ 125,27 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°30 | $ 0,00 | $ 165,37 | $ 165,37 | $ 165,37 | $ 0,00 | FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°31 | $ 0,00 | $ 292,29 | $ 292,29 | $ 152,00 | $ 140,29 | VIGENTE |  | 

## Slide 165
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Área Limpia Distrito Capital Sas Esp - corte a 30 de abril de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 5 | $ 22.215,26 | $ 21.942,81 | $ 44.158,07 |  |  |  | $ 27.000,00 | $ 21.942,81
2. M.F. LAVADO ESP | $ 0,00 | $ 1.214,46 | $ 1.214,46 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°09 | $ 0,00 | $ 1.214,46 | $ 1.214,46 | $ 1.213,62 | $ 0,84 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
3. CÉSPED | $ 0,00 | $ 3.042,13 | $ 3.042,13 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°03 | $ 0,00 | $ 727,78 | $ 727,78 | $ 727,76 | $ 0,02 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°06 | $ 0,00 | $ 2.314,35 | $ 2.314,35 | $ 2.280,05 | $ 34,30 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
4. CESTAS M-121 | $ 0,00 | $ 4.810,18 | $ 4.810,18 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°04 | $ 0,00 | $ 4.810,18 | $ 4.810,18 | $ 4.810,18 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
5. INS. CESTAS | $ 0,00 | $ 389,83 | $ 389,83 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°07 | $ 0,00 | $ 389,83 | $ 389,83 | $ 389,83 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
6. CESTAS M-123 - M-124 | $ 0,00 | $ 1.952,15 | $ 1.952,15 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°08 | $ 0,00 | $ 1.952,15 | $ 1.952,15 | $ 1.952,15 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
7. SOTERRADOS ** | $ 0,00 | $ 3.506,52 | $ 3.506,52 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°05 | $ 0,00 | $ 3.506,52 | $ 3.506,52 | $ 2.552,75 | $ 953,77 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
8. CONTENEDORES SUPERFICIALES ** | $ 0,00 | $ 703,19 | $ 703,19 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°12 | $ 0,00 | $ 703,19 | $ 703,19 | $ 703,19 | $ 0,00 | FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN |  | 
9. SENSORES DE MONITOREO ** | $ 0,00 | $ 1.634,85 | $ 1.634,85 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°13 | $ 0,00 | $ 1.634,85 | $ 1.634,85 | $ 1.307,89 | $ 326,96 | A CARGO DE UAESP |  | 

## Slide 166
  ASUNTOS LEGALES

## Slide 167
  solicitudes de acción correctiva
Balance general sac´s
Total SAC: 1041
*Nota: las SAC anuladas no se tiene en cuenta en el total de SAC
Chart: CONSOLIDADO SAC - ABRIL 2024
| PROMOAMBIENTAL | LIME | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
ABIERTA | 20 | 6 | 6 | 10 | 7
ABIERTA CON INFORME DE INCUMPLIMIENTO | 13 | 3 | 1 | 10
ANULADA | 5 | 5 | 1 | 3 | 1
CERRADA | 297 | 181 | 143 | 187 | 148
ABIERTA CON INFORME DESESTIMADO | 4 | 1 | 2
ABIERTA CON INFORME DE CESE INCUMPLIMIENTO | 4

## Slide 168
  solicitudes de acción correctiva
Tipologías Abril
Total SAC: 1041
Chart: 
| VEHÍCULOS | SIGAB | RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE | PUNTOS CRITICOS Y ARROJOS CLANDESTINOS | PAGINA WEB | INFORMACIÓN | FINANCIERO | DOTACIÓN | DERRAME DE LIXIVIADOS | CONTENERIZACIÓN | CLUS | CESTAS | CARACTERISTICAS DE LAS BASES DE OPERACIÓN | CARACTER AMBIENTAL | BARRIDO Y LIMPIEZA | ANULADA
Total | 119 | 30 | 252 | 18 | 8 | 161 | 21 | 1 | 87 | 144 | 49 | 1 | 3 | 5 | 142 | 15

## Slide 169
  solicitudes de acción correctiva
Total por año
Total SAC: 1041
Chart: CONSOLIDADO POR AÑO
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
PROMOAMBIENTAL | 30 | 47 | 36 | 35 | 52 | 102 | 36
LIME | 24 | 33 | 29 | 24 | 22 | 35 | 20
CIUDAD LIMPIA | 14 | 23 | 22 | 23 | 24 | 34 | 12
BOGOTÁ LIMPIA | 18 | 35 | 48 | 30 | 16 | 36 | 15
ÁREA LIMPIA | 29 | 26 | 24 | 15 | 24 | 32 | 16

## Slide 170
  Recomendaciones de Incumplimiento - MULTAS
ESTADO
Total : 70
Chart: ESTADO DE INFORMES DE INCUMPLIMIENTO POR CONCEPTO DE MULTAS - ABRIL
| PROMOAMBIENTAL | LIME | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
AB. INFORME DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO | 13 | 3 | 1 | 10
CERRADA POR ACTO ADMINISTRATIVO | 9 | 1 | 1
CESE INCUMPLIMIENTO | 15 | 6
DESESTIMADO | 7 | 1 | 3

## Slide 171
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 197 | Hallazgos de mantenimiento de vehículos | Incumplimiento conforme a lo establecido en el numeral 2.15. del Anexo 3 –Reglamento Técnico Operativo | 23/06/2023 | La Interventoría recomendó a la Unidad iniciar Proceso 23.06.2023
SAC 231 | Requerimientos del Parque Automotor | Incumplimiento conforme a lo establecido en la viñeta 1 del numeral 6 condiciones y requerimientos del parque automotor, del Anexo 3 –Reglamento Técnico Operativo | 10/07/2023 | Mediante el 20242000023471 del 5/02/2024, la Unidad solicitó la actualización del Informe de Incumplimiento (En Proceso)
SAC 216 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de agosto de 2022 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 24/09/2023 | Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-7399-23 del 22/12/2023 la Interventoría se pronunció respecto del Comunicado UAESP N° 20232000249411 del 23/10/2023
Total : 13
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 172
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 217 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de septiembre de 2022 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 24/09/2023 | Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-7399-23 del 22/12/2023 la Interventoría se pronunció respecto del Comunicado UAESP N° 20232000249411 del 23/10/2023
Total : 13
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 173
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 218 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de octubre de 2022 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 24/09/2023 | Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-7399-23 del 22/12/2023 la Interventoría se pronunció respecto del Comunicado UAESP N° 20232000249411 del 23/10/2023
SAC 228 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de noviembre de 2022 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 24/09/2023 | Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-7399-23 del 22/12/2023 la Interventoría se pronunció respecto del Comunicado UAESP N° 20232000249411 del 23/10/2023
Total : 13
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 174
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 229 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de diciembre de 2022 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 26/10/2023 | Mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-7647-24 del 22/02/2024 la Interventoría atendió las observaciones realizadas por la Unidad mediante el 20232000309091 del 29/12/2023
SAC 241 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de enero de 2023 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 6/12/2023 | Mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-7647-24 del 22/02/2024 la Interventoría atendió las observaciones realizadas por la Unidad mediante el 20232000309091 del 29/12/2023
Total : 13
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 175
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 251 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de marzo de 2023 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 15/12/2023 | Mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-7647-24 del 22/02/2024 la Interventoría atendió las observaciones realizadas por la Unidad mediante el 20232000309091 del 29/12/2023
SAC 242 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de febrero de 2023 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 16/12/2023 | Mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-7647-24 del 22/02/2024 la Interventoría atendió las observaciones realizadas por la Unidad mediante el 20232000309091 del 29/12/2023
Total : 13
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 176
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 292 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de abril de 2023 y el PGIRS - SAC 292 | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 8/03/2024 | La Interventoría recomendó a la Unidad iniciar Proceso 23.06.2023
SAC 294 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de JUNIO de 2023 y el PGIRS - SAC 294 | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 25/04/2024 | La Interventoría recomendó a la Unidad iniciar Proceso 25.04.2024
Total : 13
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 177
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 293 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de mayo de 2023 y el PGIRS - SAC 293 | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 26/04/2024 | La Interventoría recomendó a la Unidad iniciar Proceso 26.04.2024
Total : 13
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 178
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 81 | Calidad en la ejecución de la actividad de barrido y limpieza mecánico. | El Concesionario no cumple con el criterio del Área Limpia | 30/06/2022 | La Interventoría recomendó iniciar proceso 30-06-22
SAC 86 | Capacidad Nominal Contenerización | El Concesionario presuntamente incumple con lo establecido en el numeral 2.4 “capacidad nominal a contenerizar en cada una de las ASE en el Distrito Capital” | 30/09/2022 | La Interventoría recomendó iniciar proceso 30-09-2022
SAC 125 | No Atención aumento de frecuencia y garantía del área limpia en el sector de Catalina I de la localidad de Kennedy | El Concesionario presuntamente incumple con lo establecido el numeral 2.4. Frecuencia del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo para la prestación del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá D.C | 21/03/2024 | La Interventoría recomendó iniciar proceso 21.03.2024
Total : 3
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 179
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 152 | Contenerización | El Concesionario no cuenta con la totalidad de vehículos de cargue lateral operativos dispuestos para la recolección de residuos contenerizados desatendiendo lo establecido en el numeral 3.1 “Vehículo de cargue lateral del Anexo 11” | 7/10/2023 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 7/10/2022
Total : 1
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 180
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 71 | Prestación del servicio de barrido y limpieza mecánica en el marco del Anexo No. 9. | El Concesionario no realiza Barrido mecánico en todas las Frecuencias en las vías del Anexo 9 | 25/05/2021 | Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3805-21 del 21/10/2021 la Interventoría presentó actualización.
SAC 77 | Recolección y transporte de residuos contenerizados | EL Concesionario no realiza la recolección de residuos en Contenedores acorde con el numeral 3 del Anexo 11 | 27/05/2021 | Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3805-21 del 21/10/2021 radicó segunda actualización del informe.
SAC 85 | Capacidad nominal contenerización | El Concesionario no cuenta con la totalidad de los Contenedores No Aprovechables acorde con el Numeral 2.4 del Anexo 11 | 12/05/2022 | Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5273-22del 14/10/2022 la Interventoría presentó Informe de Actualización
SAC 94 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte | El Concesionario no realizó el ajuste en el diseño de las microrrutas conforme a lo establecido en el subnumeral 2.6 del Reglamento Técnico operativo | 10/11/2022 | La Interventoría recomendó iniciar proceso.
Total : 10
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 181
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 101 | Almacenamiento de residuos en la base de operaciones | El Concesionario no cumplió con la restricción de almacenar residuos ordinarios en la base de operaciones conforme a lo establecido en el parágrafo del numeral 5 – Características de las bases de operación del Reglamento Técnico operativo | 29/12/2022 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 29/12/2022
SAC 103 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte | El Concesionario no realizó el ajuste en el diseño de las microrrutas conforme a lo establecido en el subnumeral 2.6 del Reglamento Técnico operativo | 05/05/2023 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 05/05/2023
SAC 123 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte | El Concesionario no realizó el ajuste en el diseño de las microrrutas conforme a lo establecido en el subnumeral 2.6 del Reglamento Técnico operativo | 24/07/2023 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 24.07.23
Total : 10
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 182
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 124 | Trasbordo en la actividad de recolección de residuos en el sector de San Pedro localidad Suba | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el numeral 2.17 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | 24/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 24/08/2023
SAC 127 | Balance de cargas microrrutas de recolección y transporte | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el Subnumeral 2.6 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | 25/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 25/08/2023
SAC 145 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte. Enero a junio de 2023 | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el Subnumeral 2.6 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | 5/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 5/12/2023
Total : 10
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 183
  Recomendaciones de penal pecuniaria
ESTADO
Total : 103
Chart: PENAL PECUNIARIA ABRIL 2024
| Promoambiental | LIME | Ciudad Limpia | Bogotá Limpia | Área Limpia
ABIERTA | 25 | 5 | 11 | 19 | 20
CERRADA POR ACTO ADMINISTRATIVO | 4 | 14
DESESTIMADO | 3 | 2

## Slide 184
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
1 | Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2019 – PP N°1 | 10/02/2021 | Mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-7395-23del 22/12/2023 la Interventoría se pronunció respecto del Memorado 20236000138893 del 10/11/2023
2 | Fuga de lixiviados del mes de marzo de 2021 - PP N° 2 | 24/06/2021 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 24-06-21
3 | Fuga de lixiviados del mes de abril de 2021 - PP N° 4 | 29/10/2021 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 29-10-21
Total : 25
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 185
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
4 | Fuga de lixiviados del mes de mayo de 2021- PPN° 5 | 29/10/2021 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 29-10-21
5 | Fuga de lixiviados del mes de junio de 2021- PPN° 6 | 29/10/2021 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 29-10-21
6 | Fuga de lixiviados del mes de julio de 2021 – PP N°7 | 29/10/2021 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 29-10-21
7 | Fuga de lixiviados del mes de agosto de 2021 – PP N° 8 | 19/01/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 19-01-21
8 | Fuga de lixiviados del mes de diciembre de 2021 – PP N° 10 | 10/03/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 11-03-22
Total : 25
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 186
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
9 | Fuga de lixiviados del mes de noviembre de 2021 – PP N°11 | 30/03/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 30-03-22
10 | Fuga de lixiviados del mes de enero de 2022 – PP N° 13 | 31/03/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 31-03-22
11 | Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2021 - PP N°14 | 2/06/2022 | Mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-7395-23del 22/12/2023 la Interventoría se pronunció respecto del Memorado 20236000138893 del 10/11/2023
12 | Fuga de Lixiviados - Marzo 2022 – PP N° 15 | 1/06/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 01-06-22
Total : 25
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 187
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
13 | Actividad de Barrido Manual y Garantía del Concepto de Área Limpia - Julio 2022 – PP N°19 | 17/08/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 17-08-22
14 | Lavado de Puentes Peatonales - Primer Semestre 2022 - PP N° 20 | 28/10/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso 28-10-2022
15 | Fuga de Lixiviados - Agosto - PP N° 21 | 30/10/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso 30 -10-2022
16 | Informe sobre posible Incumplimiento por Fuga de Lixiviados – abril 2023 - PP N°23 | 4/07/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 4.07.2023
17 | Informe sobre posible Incumplimiento por Fuga de Lixiviados - Julio 2023 - PP N° 24 | 25/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 25/08/2023
Total : 25
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 188
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
18 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – junio 2023 - PP N° 25 | 30/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 30/08/2023
19 | Informe posible Incumplimiento Fuga de Lixiviados - Agosto - PP N° 26 | 11/10/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 11/10/2023
20 | Actividad de barrido y Limpieza. - septiembre 2023 - PP N°27 | 15/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 15/12/2023
21 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – septiembre 2023 - PP N° 28 | 22/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 22/12/2023
22 | Informe posible Incumplimiento - Fuga de Lixiviados – octubre 2023 - PP N°29 | 29/01/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 29/01/2024
23 | Fuga de Lixiviados – diciembre 2023 - PP N°30 | 14/02/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 14/02/2024
Total : 25
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 189
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
24 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - noviembre de 2023 - PP N° 31 | 7/03/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso
25 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – enero 2024 - PP N° 32 | 21/03/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso
Total : 25
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 190
TEMA | CONCEPTO | ESTADO
Acuerdos de Niveles (ANS) de Tecnología en el mes de Julio | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 29/08/2023
Total : 1
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso - ANS

## Slide 191
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
1 | Fuga de lixiviados del mes de agosto de 2021 – PP N° 1 | 21/01/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 21-01-22
2 | Actividad de barrido y limpieza – septiembre de 2023. – PP N°2 | 19/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 19/12/2023
3 | Actividad de barrido y limpieza mecánica – noviembre de 2023.- PP N° 3 | 29/01/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 29/01/2024
4 | Actividad de barrido y limpieza – diciembre de 2023.- PP N° 4 | 7/03/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 7/03/2024
Total : 5
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 192
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
5 | Actividad de barrido y limpieza – enero de 2024.- PP N° 5 | 25/04/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 25/04/2024
Total : 5
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 193
TEMA | CONCEPTO | ESTADO
Acuerdos de Niveles (ANS) de Tecnología en el mes de Febrero | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 5/04/2022
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de mayo de 2023 | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 14/08/2023
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de junio de 2023 | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 14/08/2023
Total : 3
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso - ANS

## Slide 194
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
1 | Fuga de Lixiviados – Febrero de 2023 - PP N° 17 | 05/05/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 05/05/2023
2 | Actividad de Barrido y Limpieza Manual - Incumplimiento de frecuencia -Enero - PP N° 18 | 22/05/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 22/05/2023
3 | Informe sobre posible incumplimiento por fuga de Lixiviados – mayo de 2023 - PP N° 19 | 10/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 10/08/2023
4 | Actividad de barrido y limpieza - Incumplimiento de frecuencias - Julio - PP N° 20 | 25/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 25/08/2023
5 | Actividad de barrido y limpieza - Incumplimiento de frecuencias - Julio - PP N° 21 | 25/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 25/08/2023
Total :11
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 195
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
6 | Actividad de barrido y limpieza - Incumplimiento de frecuencias - Agosto 2023 - PP N° 22 | 11/10/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 11/10/2023
7 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - septiembre de 2023 - PP N°23 | 6/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 6/12/2023
8 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - octubre de 2023 - PP N°24 | 22/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 22/12/2023
9 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - noviembre de 2023 - PP N°25 | 7/03/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 7/03/2024
10 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - diciembre de 2023 - PP N°26 | 21/03/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 21/03/2024
Total :11
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 196
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
11 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - febrero de 2024 - PP N°27 | 25/04/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 25/04/2024
Total :11
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 197
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
1 | Fuga de lixiviados del mes de mayo de 2021 – PP N°1 | 29/10/2021 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 29-10-21
2 | Actividad de Barrido Manual y Garantía del Concepto de Área Limpia - Abril 2022 - PP N°2 | 20/09/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 20/09/2022
3 | Actividad de Barrido Manual y Garantía del Concepto de Área Limpia - Mayo 2022 - PP N°3 | 20/09/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 20/09/2022
4 | Actividad de Barrido Manual y Garantía del concepto de Área Limpia. - junio 2022 - PP N° 4 | 21/10/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 21/10/2022
Total : 19
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 198
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
5 | Actividad de barrido y limpieza meses agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022 - PP N° 5 | 13/03/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 13/03/2023
6 | Actividad de Barrido y Limpieza - Incumplimiento de frecuencia -Enero - PP N° 6 | 27/03/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 27/03/2023
7 | Actividad de barrido y Limpieza - febrero 2023 - PP N°7 | 9/05/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 9/05/2023
8 | Informe Presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza. - abril 2023 - PP N° 8 | 10/07/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 10/07/2023
Total : 19
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 199
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
9 | Informe de Presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza. - mayo 2023 - PP N° 9 | 7/07/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 7/07/2023
10 | Informe Presunto Incumplimiento de la Actividad de Barrido y Limpieza - Marzo 2023 - PP N°10 | 24/07/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso 24/07/2023
11 | Informe de presunto incumplimiento de la actividad de barrido y limpieza - Junio - PP N° 11 | 25/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso 25/08/2023
12 | Informe presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza.- julio 2023 -PP N°12 | 11/10/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 11/10/2023
Total : 19
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 200
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
13 | Informe presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza.- Agosto 2023 -PP N°13 | 11/10/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 11/10/2023
14 | Actividad de barrido y Limpieza. - septiembre 2023 – PP N°14 | 15/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 15/12/2023
15 | Actividad de Barrido y Limpieza - Octubre 2023 - PP N°15 | 29/01/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 29/01/2024
16 | Actividad de barrido y limpieza – noviembre de 2023 - PP N°16 | 1/02/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 1/02/2024
Total : 19
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 201
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
17 | Actividad de barrido y limpieza – diciembre de 2023 - PP N°17 | 7/03/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso 7/03/2024
18 | Actividad de barrido y limpieza – enero de 2024 - PP N°18 | 19/03/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso 19/03/2024
19 | Informe de Presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza. Manual - febrero 2024 - PP N°19 | 22/04/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso 22/04/2024
Total : 19
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 202
TEMA | CONCEPTO | ESTADO
Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de Tecnología en el mes de Septiembre de 2022 | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 30/11/2022
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de enero de 2023 | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 17/08/2023
Total : 2
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso - ANS

## Slide 203
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
1 | Fuga de lixiviados del mes de enero de 2022 | 31/03/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 31-03-22
2 | Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2021 | 01/06/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 01-06-22
3 | Fuga de Lixiviados - Marzo 2022 | 01/06/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 01-06-22
4 | Fuga de Lixiviados - Mayo | 3/08/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 03-08-22
5 | Actividad de barrido y limpieza manual - Mayo | 17/08/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso 17-08-22
6 | Actividad de barrido y limpieza mecánica – Incumplimiento de frecuencias – Octubre 2022 - PP N°6 | 15/11/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso 15-11-2022
Total : 20
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 204
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
7 | Actividad de barrido y limpieza mecánica – Incumplimiento de frecuencias – Noviembre 2022 | 29/12/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 29.12.2022
8 | Actividad de Barrido y Limpieza Mecánica – Incumplimiento de frecuencias Dic2022 - PP N° 8 | 13/03/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 13/03/2023
9 | Actividad de Barrido y Limpieza Manual . Enero 2023 - PP N°9 | 27/03/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 27/03/2023
10 | Actividad de Barrido y Limpieza - Incumplimiento de frecuencia - Febrero 2023 - PP N° 10 | 13/04/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 13/04/2023
11 | Actividad de Barrido y Limpieza – Incumplimiento de frecuencia – marzo de 2023. - PP N° 11 | 18/05/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 18/05/2023
Total : 20
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 205
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
12 | Actividad de Barrido y Limpieza – Incumplimiento de frecuencia – Abril de 2023 - PP N° 12 | 10/07/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 10/07/2023
13 | PP N° 13 – Actividad de Barrido y Limpieza – Incumplimiento de frecuencia – junio de 2023. | 22/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 22/08/2023
14 | PP N° 14 – Actividad de Barrido y Limpieza – Incumplimiento de frecuencia – julio de 2023. | 25/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 25/08/2023
15 | Fuga de Lixiviados – septiembre 2023 - PP N°15 | 6/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 6/12/2023
16 | Actividad de barrido y limpieza – septiembre de 2023 - PP N°16 | 11/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 11/12/2023
17 | Fuga de Lixiviados – noviembre 2023 - PP N°17 | 29/01/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 29/01/2024
Total : 20
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 206
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
18 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - octubre de 2023 - PP N°18 | 1/02/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 1/02/2024
19 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - diciembre de 2023 - PP N°19 | 26/02/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 26/02/2024
20 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – febrero 2024 - PPN°20 | 22/04/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 22/04/2024
Total : 20
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 207
TEMA | CONCEPTO | ESTADO
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de mayo de 2023 | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | Mediante el comunicado UAESP N° 20232000271931 radicado el 15/11/2023 la Unidad conceptuó respecto del tratamiento que a nivel sanción se le debe dar a los ANS. En análisis de respuesta
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de junio de 2023 | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | Mediante el comunicado UAESP N° 20232000271931 radicado el 15/11/2023 la Unidad conceptuó respecto del tratamiento que a nivel sanción se le debe dar a los ANS. En análisis de respuesta
Total : 2
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso - ANS

## Slide 208
  solicitudes de descuento
Balance general Solicitudes de descuento – marzo de 2024
Total : 13.536
Chart: 
| PROMOAMBIENTAL | LIME | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
ABIERTO - ESCALADO A LA UNIDAD Y LA SSPD | 12789 | 1 | 203 | 35 | 22
ABIERTO - REVISIÓN INTERVENTORÍA | 97 | 55 | 51
CERRADO | 124 | 3 | 1 | 1 | 74
ABIERTO - GESTION CONCESIONARIO | 20 | 1 | 58 | 1

## Slide 209
  gestión de calidad

## Slide 210
  gestión de calidad

## Slide 211
ESTADO DE CERTIFICACIONES DE CALIDAD
NORMA | ESTADO DEL CRONOGRAMA | FECHA DE VENCIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN
ISO 9001:2015 | Certificado por Bureau Veritas | 19 de octubre de 2025
ISO 14001:2015 | Certificado por Bureau Veritas | 19 de octubre de 2025
ISO 45001:2018 | Certificado por Bureau Veritas | 19 de octubre de 2025
ISO 27001:2013 | Certificado por Bureau Veritas | 28 de enero de 2026
DOCUMENTO | ESTADO
Plan de Continuidad del negocio (ISO 22301:2012) | CONFORME*
.

## Slide 212
  gestión de calidad

## Slide 213
  ESTADO DE LAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD
NORMA | ESTADO DE LA CERTIFICACIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN
ISO 9001:2015 | Certificado por Bureau Veritas | 12 de junio de 2026
ISO 14001:2015 | Certificado por Bureau Veritas | 19 de septiembre de 2024
ISO 45001:2018 | Certificado por Bureau Veritas | 19 de septiembre de 2024
ISO 27001:2013 | Certificado por Bureau Veritas | 28 de enero de 2026
DOCUMENTO | ESTADO
Plan de Continuidad del negocio (ISO 22301:2019) | CONFORME

## Slide 214
  gestión de calidad

## Slide 215
ESTADO DE CERTIFICACIONES DE CALIDAD
NORMA | ENTE CERTIFICADOR | FECHA DE VENCIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN
ISO 9001:2015 | Bureau Veritas | 23 de enero de 2027
ISO 14001:2015 | Bureau Veritas | 23 de enero de 2027
ISO 45001:2018 | Bureau Veritas | 23 de enero de 2027
ISO 27001:2013 | ICONTEC | 30 de enero 2026
DOCUMENTO | ESTADO
Plan de Continuidad del negocio (ISO 22301:2019) | CONFORME

## Slide 216
  gestión de calidad

## Slide 217
  ESTADO DE LAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD
NORMA | ENTE CERTIFICADOR | FECHA DE VENCIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN
ISO 9001:2015 | ICONTEC | 30 de diciembre de 2025
ISO 14001:2015 | ICONTEC | 30 de diciembre de 2025
OHSAS 45001:2018 | ICONTEC | 30 de diciembre de 2025
ISO 27001:2013* | ICONTEC | 16 de enero de 2026
DOCUMENTO | ESTADO
Plan de Continuidad del negocio (ISO 22301:2019) | CONFORME

## Slide 218
  gestión de calidad

## Slide 219
Estado de certificaciones de calidad
NORMA | ENTE CERTIFICADOR | FECHA DE VENCIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN
ISO 9001:2015 | AENOR | 1 de diciembre de 2024
ISO 14001:2015 | AENOR | 4 de diciembre de 2024
ISO 45001:2018* | SGS | 18 de enero de 2025
ISO 27001:2013 | AENOR | 31 de octubre de 2025
DOCUMENTO | ESTADO
Plan de Continuidad del negocio (ISO 22301:2019) | CONFORME
*El documento se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.