## Slide 1
Interventoría – UAESP
INFORME EJECUTIVO No 75 – MAYO 2024
Contrato 396 de 2018

## Slide 2
  gestión técnica operativa

## Slide 3
NOTA: La Interventoría solicitó cambios en las certificaciones de pesaje del PIDJ mediante comunicado 20217000296242 del 29/06/2021 reiterado en diciembre del mismo año, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3977-21
(*) De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, artículo 2.3.2.1.1. “Definiciones”. Numeral 43.
Fuente: Base de datos PIDJ en revisión de la interventoría
Periodo comprendido entre el 12 de febrero 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos ordinarios* 2018 a 2023
PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS
F-18 A J-18 | 172.895,38 |  | F-18 A J-18 | 256.796,21 |  | F-18 A J-18 | 159.875,93 |  | F-18 A J-18 | 103.550,86 |  | F-18 A J-18 | 106.847,66 |  | F-18 A J-18 | 799.966,04
J-18 A D-18 | 230.675,14 |  | J-18 A D-18 | 332.846,80 |  | J-18 A D-18 | 207.576,76 |  | J-18 A D-18 | 129.757,14 |  | J-18 A D-18 | 140.700,97 |  | J-18 A D-18 | 1.041.556,81
E-19 A J-19 | 224.500,84 |  | E-19 A J-19 | 325.237,90 |  | E-19 A J-19 | 200.607,98 |  | E-19 A J-19 | 135.386,44 |  | E-19 A J-19 | 142.677,31 |  | E-19 A J-19 | 1.028.410,47
J-19 A D-19 | 230.653,82 |  | J-19 A D-19 | 337.258,09 |  | J-19 A D-19 | 203.796,68 |  | J-19 A D-19 | 146.151,39 |  | J-19 A D-19 | 144.767,46 |  | J-19 A D-19 | 1.062.627,44
E-20 A J-20 | 208.208,39 |  | E-20 A J-20 | 308.836,56 |  | E-20 A J-20 | 188.589,30 |  | E-20 A J-20 | 131.769,69 |  | E-20 A J-20 | 139.714,78 |  | E-20 A J-20 | 977.118,72
J-20 A D-20 | 222.258,40 |  | J-20 A D-20 | 341.289,88 |  | J-20 A D-20 | 212.966,07 |  | J-20 A D-20 | 145.617,49 |  | J-20 A D-20 | 151.377,14 |  | J-20 A D-20 | 1.073.508,98
E-21 A J-21 | 210.401,74 |  | E-21 A J-21 | 314.599,07 |  | E-21 A J-21 | 199.061,31 |  | E-21 A J-21 | 137.361,31 |  | E-21 A J-21 | 140.446,52 |  | E-21 A J-21 | 1.001.869,95
J-21 A D-21 | 222.958,27 |  | J-21 A D-21 | 328.248,37 |  | J-21 A D-21 | 204.313,22 |  | J-21 A D-21 | 140.168,24 |  | J-21 A D-21 | 142.368,46 |  | J-21 A D-21 | 1.038.056,56
E-22 A J-22 | 213.257,29 |  | E-22 A J-22 | 307.220,87 |  | E-22 A J-22 | 190.941,88 |  | E-22 A J-22 | 129.964,48 |  | E-22 A J-22 | 135.467,58 |  | E-22 A J-22 | 976.852,10
J-22 A D-22 | 223.548,38 |  | J-22 A D-22 | 322.395,77 |  | J-22 A D-22 | 198.457,62 |  | J-22 A D-22 | 134.293,82 |  | J-22 A D-22 | 139.299,63 |  | J-22 A D-22 | 1.017.995,22
E-23 A J-23 | 215.273,71 |  | E-23 A J-23 | 301.691,67 |  | E-23 A J-23 | 185.063,09 |  | E-23 A J-23 | 131.508,73 |  | E-23 A J-23 | 133.120,97 |  | E-23 A J-23 | 966.658,17
J-23 A D-23 | 218.548,87 |  | J-23 A D-23 | 312.187,73 |  | J-23 A D-23 | 191.516,08 |  | J-23 A D-23 | 133.779,86 |  | J-23 A D-23 | 137.527,93 |  | J-23 A D-23 | 993.560,47
TOTAL | 2.593.180,23 |  | TOTAL | 3.788.608,92 |  | TOTAL | 2.342.765,92 |  | TOTAL | 1.599.309,45 |  | TOTAL | 1.654.316,41 |  | TOTAL | 11.978.180,93

## Slide 4
  gestión técnica operativa
  Total de toneladas recolectadas y transportadas residuos ordinarios* por concesionario 2018 a 2023
NOTA: La Interventoría solicitó cambios en las certificaciones de pesaje del PIDJ mediante comunicado 20217000296242 del 29/06/2021 reiterado en diciembre del mismo año, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3977-21
(*) De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, artículo 2.3.2.1.1. “Definiciones”. Numeral 43.
Fuente: Base de datos PIDJ en revisión de la interventoría
Periodo comprendido entre el 12 de febrero 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
Chart: TOTAL DE TONELADAS: 11.978.180,93
| PROMOAMBIENTAL SAS | LIME S.A. E.S.P. | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
 | 2593180.231 | 3788608.92 | 2342765.9208 | 1599309.45 | 1654316.406
SERVICIO | feb-18 a jun-18 | jul-18 a dic-18 | ene-19 a jun-19 | jul-19 a dic-19 | ene-20 a jun-20 | jul-20 a dic-20 | ene-21 a jun-21 | jul-21 a dic-21 | ene-22 a jun-22 | jul-22 a dic-22 | ene-23 a jun-23 | jul-23 a dic-23
Domiciliario | 752.321,84 | 981.476,69 | 960.830,50 | 991.850,75 | 916.477,85 | 1.001.042,00 | 935.109,15 | 968.433,37 | 911.140,20 | 947.847,09 | 904.168,75 | 932.778,69
Barrido | 28.581,89 | 42.303,86 | 44.182,81 | 52.189,59 | 42.146,63 | 52.142,58 | 44.489,99 | 47.311,91 | 44.588,28 | 48.056,29 | 45.825,95 | 46.844,71
Corte césped | 15.389,75 | 16.431,88 | 19.112,26 | 14.336,55 | 15.039,35 | 17.452,55 | 19.643,29 | 19.402,44 | 17.838,38 | 18.347,25 | 12.888,81 | 10.387,90
Poda | 3.672,42 | 1.344,38 | 4.284,90 | 4.250,55 | 3.454,89 | 2.871,85 | 2.627,52 | 2.908,84 | 3.285,24 | 3.744,59 | 3.774,66 | 3.549,17
Total | 799.965,90 | 1.041.556,81 | 1.028.410,47 | 1.062.627,44 | 977.118,72 | 1.073.508,98 | 1.001.869,95 | 1.038.056,56 | 976.852,10 | 1.017.995,22 | 966.658,17 | 993.560,47
∑ promedio diario | 26.517,23 | 33.963,18 | 34.095,03 | 34.648,15 | 32.228,70 | 35.007,98 | 33.219,83 | 33.858,86 | 32.391,26 | 33.199,03 | 32.036,55 | 32.399,65

## Slide 5
(*) De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, artículo 2.3.2.1.1. “Definiciones”. Numeral 43.
Fuente: Base de datos PIDJ
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2024
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos ordinarios* – 2024
PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS
ene-24 | 35.143,42 |  | ene-24 | 51.156,33 |  | ene-24 | 31.045,36 |  | ene-24 | 21.455,74 |  | ene-24 | 22.640,02 |  | ene-24 | 161.440,87
feb-24 | 35.020,34 |  | feb-24 | 50.125,69 |  | feb-24 | 30.575,06 |  | feb-24 | 21.181,48 |  | feb-24 | 22.127,44 |  | feb-24 | 159.030,01
mar-24 | 35.092,98 |  | mar-24 | 50.269,24 |  | mar-24 | 30.689,20 |  | mar-24 | 21.200,89 |  | mar-24 | 22.049,71 |  | mar-24 | 159.302,02
abr-24 | 36.031,96 |  | abr-24 | 52.195,60 |  | abr-24 | 31.311,25 |  | abr-24 | 21.420,89 |  | abr-24 | 22.533,93 |  | abr-24 | 163.493,63
may-24 | 38.045,74 |  | may-24 | 54.396,61 |  | may-24 | 33.995,20 |  | may-24 | 22.786,38 |  | may-24 | 24.503,41 |  | may-24 | 173.727,34
TOTAL | 179.334,44 |  | TOTAL | 258.143,47 |  | TOTAL | 157.616,07 |  | TOTAL | 108.045,38 |  | TOTAL | 113.854,51 |  | TOTAL | 816.993,87

## Slide 6
  gestión técnica operativa
  Total de toneladas recolectadas y transportadas residuos ordinarios* por concesionario - 2024
(*) De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, artículo 2.3.2.1.1. “Definiciones”. Numeral 43.
Fuente: Base de datos PIDJ.
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2024
Chart: TOTAL DE TONELADAS: 816.993,87
| PROMOAMBIENTAL SAS | LIME S.A. E.S.P. | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
 | 179334.44 | 258143.47 | 157616.0699 | 108045.38 | 113854.51
SERVICIO | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24
Domiciliario | 151.714,24 | 149.465,81 | 150.077,91 | 153.534,55 | 160.235,48
Barrido | 7.623,69 | 7.772,83 | 7.844,41 | 7.883,53 | 8.706,21
Corte césped | 1.534,26 | 1.232,10 | 920,41 | 1.442,38 | 3.971,17
Poda | 568,68 | 559,27 | 459,29 | 633,17 | 814,48
Total | 161.440,87 | 159.030,01 | 159.302,02 | 163.493,63 | 173.727,34
Promedio diario | 5.207,77 | 5.483,79 | 5.138,77 | 5.449,79 | 5.604,11

## Slide 7
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – solicitudes Residuos Especiales/RCD 2018 a 2023
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS
F-18 A J-18 | 1.392 | 0 | 757 |  | F-18 A J-18 | 1.265 | 5.584 | 8.085 |  | F-18 A J-18 | 0 | 3.170 | 542 |  | F-18 A J-18 | 0 | 111 | 3.851 |  | F-18 A J-18 | 4.524 | 0 | 1.945 |  | F-18 A J-18 | 7.181 | 8.865 | 15.180
J-18 A D-18 | 3.198 | 0 | 2.224 |  | J-18 A D-18 | 1.996 | 7.120 | 5.780 |  | J-18 A D-18 | 2.266 | 5.085 | 1.691 |  | J-18 A D-18 | 22 | 356 | 277 |  | J-18 A D-18 | 2.730 | 0 | 1.060 |  | J-18 A D-18 | 10.213 | 12.561 | 11.032
E-19 A J-19 | 3.230 | 0 | 2.966 |  | E-19 A J-19 | 1.842 | 7.072 | 4.464 |  | E-19 A J-19 | 4.834 | 5.205 | 2.585 |  | E-19 A J-19 | 0 | 119 | 71 |  | E-19 A J-19 | 519 | 40 | 879 |  | E-19 A J-19 | 10.425 | 12.436 | 10.965
J-19 A D-19 | 1.638 | 0 | 1.107 |  | J-19 A D-19 | 1.473 | 7.712 | 3.800 |  | J-19 A D-19 | 1.598 | 4.783 | 2.488 |  | J-19 A D-19 | 0 | 382 | 250 |  | J-19 A D-19 | 433 | 42 | 764 |  | J-19 A D-19 | 5.143 | 12.919 | 8.409
E-20 A J-20 | 2.133 | 0 | 2.048 |  | E-20 A J-20 | 1.813 | 4.080 | 2.522 |  | E-20 A J-20 | 792 | 1.384 | 875 |  | E-20 A J-20 | 839 | 172 | 635 |  | E-20 A J-20 | 233 | 25 | 454 |  | E-20 A J-20 | 5.810 | 5.661 | 6.534
J-20 A D-20 | 1.301 | 0 | 2.394 |  | J-20 A D-20 | 1.082 | 4.044 | 2.934 |  | J-20 A D-20 | 0 | 1.672 | 1.277 |  | J-20 A D-20 | 829 | 0 | 762 |  | J-20 A D-20 | 307 | 63 | 701 |  | J-20 A D-20 | 3.518 | 5.779 | 8.068
E-21 A J-21 | 1.144 | 0 | 1.725 |  | E-21 A J-21 | 1.409 | 2.618 | 2.506 |  | E-21 A J-21 | 0 | 1.377 | 1.015 |  | E-21 A J-21 | 1.472 | 300 | 1.052 |  | E-21 A J-21 | 205 | 285 | 681 |  | E-21 A J-21 | 4.230 | 4.580 | 6.979
J-21 A D-21 | 890 | 42 | 1.179 |  | J-21 A D-21 | 1.653 | 2.709 | 2.327 |  | J-21 A D-21 | 156 | 1.410 | 1.020 |  | J-21 A D-21 | 155 | 867 | 1.083 |  | J-21 A D-21 | 171 | 287 | 727 |  | J-21 A D-21 | 3.025 | 5.315 | 6.336
E-22 A J-22 | 1.155 | 42 | 689 |  | E-22 A J-22 | 777 | 3.148 | 1.839 |  | E-22 A J-22 | 1.416 | 801 | 738 |  | E-22 A J-22 | 76 | 587 | 799 |  | E-22 A J-22 | 188 | 280 | 556 |  | E-22 A J-22 | 3.611 | 4.888 | 4.621
J-22 A D-22 | 1.525 | 98 | 490 |  | J-22 A D-22 | 832 | 2.982 | 2.024 |  | J-22 A D-22 | 598 | 838 | 643 |  | J-22 A D-22 | 132 | 734 | 952 |  | J-22 A D-22 | 268 | 339 | 546 |  | J-22 A D-22 | 3.356 | 4.991 | 4.655
E-23 A J-23 | 1.317 | 7 | 912 |  | E-23 A J-23 | 770 | 2.167 | 1.792 |  | E-23 A J-23 | 544 | 842 | 510 |  | E-23 A J-23 | 227 | 674 | 921 |  | E-23 A J-23 | 207 | 264 | 518 |  | E-23 A J-23 | 3.065 | 3.954 | 4.653
J-23 A D-23 | 1.270 | 28 | 1.107 |  | J-23 A D-23 | 879 | 2.292 | 2.263 |  | J-23 A D-23 | 247 | 954 | 664 |  | J-23 A D-23 | 265 | 712 | 960 |  | J-23 A D-23 | 138 | 292 | 611 |  | J-23 A D-23 | 2.799 | 4.278 | 5.605
TOTAL | 20.192 | 217 | 17.598 |  | TOTAL | 15.792 | 51.528 | 40.336 |  | TOTAL | 12.451 | 27.521 | 14.048 |  | TOTAL | 4.017 | 5.013 | 11.613 |  | TOTAL | 9.924 | 1.917 | 9.442 |  | TOTAL | 62.376 | 86.225 | 93.037

## Slide 8
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Ejecuciones – Residuos especiales/RCD 2024
Fuente: Base de datos PIDJ en revisión de la interventoría e Informes del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2024.
PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS |  | PERIODO | TONELADAS | VOLUMEN M3 | SOLICITUDES ATENDIDAS
ene-24 | 141 | 0 | 174 |  | ene-24 | 72 | 413 | 281 |  | ene-24 | 64 | 169 | 123 |  | ene-24 | 46 | 133 | 173 |  | ene-24 | 18 | 37 | 74 |  | ene-24 | 340 | 752 | 825
feb-24 | 243 | 0 | 189 |  | feb-24 | 157 | 425 | 252 |  | feb-24 | 69 | 189 | 144 |  | feb-24 | 52 | 135 | 191 |  | feb-24 | 31 | 45 | 112 |  | feb-24 | 552 | 795 | 888
mar-24 | 198 | 0 | 199 |  | mar-24 | 140 | 332 | 256 |  | mar-24 | 74 | 141 | 115 |  | mar-24 | 35 | 121 | 150 |  | mar-24 | 34 | 38 | 92 |  | mar-24 | 481 | 632 | 812
abr-24 | 190 | 0 | 214 |  | abr-24 | 194 | 299 | 279 |  | abr-24 | 71 | 194 | 131 |  | abr-24 | 40 | 96 | 168 |  | abr-24 | 27 | 79 | 104 |  | abr-24 | 522 | 667 | 896
TOTAL | 772 | 0 | 776 |  | TOTAL | 563 | 1.469 | 1.068 |  | TOTAL | 278 | 693 | 513 |  | TOTAL | 173 | 485 | 682 |  | TOTAL | 109 | 199 | 382 |  | TOTAL | 1.896 | 2.846 | 3.421

## Slide 9
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
*Promedio de kilómetros ejecutados de febrero 2018 a diciembre de 2023
  gestión técnica operativa
  Histórico – barrido y limpieza barrido manual y áreas públicas 2018 a 2023
TOTAL
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
F-18 A J-18 | 548.435,73 |  | F-18 A J-18 | 388.587,65 |  | F-18 A J-18 | 210.773,42 |  | F-18 A J-18 | 144.125,19 |  | F-18 A J-18 | 187.399,10 |  | F-18 A J-18 | 1.479.321,08
J-18 A D-18 | 675.110,20 |  | J-18 A D-18 | 403.417,71 |  | J-18 A D-18 | 256.212,04 |  | J-18 A D-18 | 214.438,41 |  | J-18 A D-18 | 243.325,02 |  | J-18 A D-18 | 1.792.503,37
E-19 A J-19 | 716.753,78 |  | E-19 A J-19 | 704.502,89 |  | E-19 A J-19 | 339.272,88 |  | E-19 A J-19 | 276.966,96 |  | E-19 A J-19 | 247.086,08 |  | E-19 A J-19 | 2.284.582,59
J-19 A D-19 | 875.343,63 |  | J-19 A D-19 | 834.863,32 |  | J-19 A D-19 | 389.461,40 |  | J-19 A D-19 | 279.127,98 |  | J-19 A D-19 | 258.517,77 |  | J-19 A D-19 | 2.637.314,11
E-20 A J-20 | 1.400.263,65 |  | E-20 A J-20 | 825.746,66 |  | E-20 A J-20 | 382.014,81 |  | E-20 A J-20 | 259.766,97 |  | E-20 A J-20 | 255.373,94 |  | E-20 A J-20 | 3.123.166,03
J-20 A D-20 | 1.530.486,50 |  | J-20 A D-20 | 835.005,42 |  | J-20 A D-20 | 393.182,09 |  | J-20 A D-20 | 263.367,50 |  | J-20 A D-20 | 258.594,44 |  | J-20 A D-20 | 3.280.635,96
E-21 A J-21 | 1.490.850,81 |  | E-21 A J-21 | 735.056,62 |  | E-21 A J-21 | 338.184,89 |  | E-21 A J-21 | 234.516,81 |  | E-21 A J-21 | 225.463,04 |  | E-21 A J-21 | 3.024.072,17
J-21 A D-21 | 1.498.928,66 |  | J-21 A D-21 | 665.476,52 |  | J-21 A D-21 | 299.166,97 |  | J-21 A D-21 | 214.720,38 |  | J-21 A D-21 | 201.225,65 |  | J-21 A D-21 | 2.879.518,18
E-22 A J-22 | 1.465.685,02 |  | E-22 A J-22 | 651.095,04 |  | E-22 A J-22 | 299.001,72 |  | E-22 A J-22 | 210.663,26 |  | E-22 A J-22 | 194.694,13 |  | E-22 A J-22 | 2.821.139,16
J-22 A D-22 | 786.564,76 |  | J-22 A D-22 | 661.367,30 |  | J-22 A D-22 | 314.329,07 |  | J-22 A D-22 | 214.544,80 |  | J-22 A D-22 | 197.722,71 |  | J-22 A D-22 | 2.174.528,65
E-23 A J-23 | 633.525,86 |  | E-23 A J-23 | 646.732,51 |  | E-23 A J-23 | 306.819,04 |  | E-23 A J-23 | 210.679,29 |  | E-23 A J-23 | 192.632,82 |  | E-23 A J-23 | 1.990.389,53
J-23 A D-23 | 868.871,10 |  | J-23 A D-23 | 855.057,87 |  | J-23 A D-23 | 433.037,62 |  | J-23 A D-23 | 317.126,86 |  | J-23 A D-23 | 329.815,08 |  | J-23 A D-23 | 2.803.908,53
*PROMEDIO MENSUAL | 175.927,04 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 115.590,27 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 55.795,15 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 40.000,63 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 39.321,83 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 426.634,92

## Slide 10
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2024.
  gestión técnica operativa
  Histórico – barrido y limpieza barrido manual y áreas públicas (km) 2024
TOTAL
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
ene-24 | 185.597,16 |  | ene-24 | 181.312,07 |  | ene-24 | 95.509,22 |  | ene-24 | 71.614,50 |  | ene-24 | 79.305,03 |  | ene-24 | 613.337,97
feb-24 | 172.767,59 |  | feb-24 | 167.716,84 |  | feb-24 | 88.459,82 |  | feb-24 | 66.722,09 |  | feb-24 | 73.036,09 |  | feb-24 | 568.702,43
mar-24 | 184.238,54 |  | mar-24 | 176.334,87 |  | mar-24 | 92.952,28 |  | mar-24 | 68.944,68 |  | mar-24 | 76.494,79 |  | mar-24 | 598.965,17
abr-24 | 180.966,68 |  | abr-24 | 174.901,12 |  | abr-24 | 92.775,91 |  | abr-24 | 69.400,84 |  | abr-24 | 76.053,56 |  | abr-24 | 594.098,12
PROMEDIO MENSUAL | 180.892,49 |  | PROMEDIO MENSUAL | 175.066,22 |  | PROMEDIO MENSUAL | 92.424,31 |  | PROMEDIO MENSUAL | 69.170,53 |  | PROMEDIO MENSUAL | 76.222,37 |  | PROMEDIO MENSUAL | 593.775,92

## Slide 11
TOTAL
  gestión técnica operativa
  histórico – barrido y limpieza barrido mecánico 2018 a 2023
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
*Promedio de kilómetros ejecutados de febrero 2018 a diciembre de 2023
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
F-18 A J-18 | 1.034,80 |  | F-18 A J-18 | 133.325,70 |  | F-18 A J-18 | 11.347,55 |  | F-18 A J-18 | 44.079,70 |  | F-18 A J-18 | 10.266,21 |  | F-18 A J-18 | 200.053,96
J-18 A D-18 | 131.477,60 |  | J-18 A D-18 | 196.744,19 |  | J-18 A D-18 | 46.936,62 |  | J-18 A D-18 | 46.292,78 |  | J-18 A D-18 | 16.630,26 |  | J-18 A D-18 | 438.081,45
E-19 A J-19 | 163.523,62 |  | E-19 A J-19 | 184.469,73 |  | E-19 A J-19 | 65.697,75 |  | E-19 A J-19 | 39.979,63 |  | E-19 A J-19 | 27.622,82 |  | E-19 A J-19 | 481.293,54
J-19 A D-19 | 145.087,78 |  | J-19 A D-19 | 185.111,69 |  | J-19 A D-19 | 70.736,21 |  | J-19 A D-19 | 59.293,15 |  | J-19 A D-19 | 29.098,67 |  | J-19 A D-19 | 489.327,50
E-20 A J-20 | 152.419,30 |  | E-20 A J-20 | 183.650,26 |  | E-20 A J-20 | 73.802,45 |  | E-20 A J-20 | 78.097,49 |  | E-20 A J-20 | 28.638,14 |  | E-20 A J-20 | 516.607,64
J-20 A D-20 | 163.282,28 |  | J-20 A D-20 | 185.318,21 |  | J-20 A D-20 | 75.263,19 |  | J-20 A D-20 | 78.667,66 |  | J-20 A D-20 | 28.836,83 |  | J-20 A D-20 | 531.368,17
E-21 A J-21 | 163.261,99 |  | E-21 A J-21 | 172.954,85 |  | E-21 A J-21 | 76.346,46 |  | E-21 A J-21 | 76.435,90 |  | E-21 A J-21 | 32.520,63 |  | E-21 A J-21 | 521.519,83
J-21 A D-21 | 168.585,36 |  | J-21 A D-21 | 166.227,46 |  | J-21 A D-21 | 80.235,24 |  | J-21 A D-21 | 76.172,42 |  | J-21 A D-21 | 37.200,92 |  | J-21 A D-21 | 528.421,40
E-22 A J-22 | 165.699,54 |  | E-22 A J-22 | 163.477,62 |  | E-22 A J-22 | 76.228,12 |  | E-22 A J-22 | 75.206,46 |  | E-22 A J-22 | 39.621,94 |  | E-22 A J-22 | 520.233,68
J-22 A D-22 | 166.405,36 |  | J-22 A D-22 | 164.967,70 |  | J-22 A D-22 | 77.045,49 |  | J-22 A D-22 | 76.172,43 |  | J-22 A D-22 | 40.446,12 |  | J-22 A D-22 | 525.037,10
E-23 A J-23 | 160.507,10 |  | E-23 A J-23 | 162.411,00 |  | E-23 A J-23 | 73.640,93 |  | E-23 A J-23 | 75.206,48 |  | E-23 A J-23 | 38.925,98 |  | E-23 A J-23 | 510.691,48
J-23 A D-23 | 162.558,03 |  | J-23 A D-23 | 164.896,53 |  | J-23 A D-23 | 70.545,28 |  | J-23 A D-23 | 75.291,12 |  | J-23 A D-23 | 43.723,50 |  | J-23 A D-23 | 517.014,46
*PROMEDIO MENSUAL | 24.561,17 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 29.064,15 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 11.236,98 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 11.280,21 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 5.261,01 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 81.403,52

## Slide 12
TOTAL
  gestión técnica operativa
  histórico – barrido y limpieza barrido mecánico (km) 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2024.
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
ene-24 | 26.897,87 |  | ene-24 | 27.593,50 |  | ene-24 | 11.398,53 |  | ene-24 | 12.364,26 |  | ene-24 | 8.249,07 |  | ene-24 | 86.503,23
feb-24 | 25.061,46 |  | feb-24 | 25.809,16 |  | feb-24 | 10.581,09 |  | feb-24 | 11.660,04 |  | feb-24 | 7.680,45 |  | feb-24 | 80.792,20
mar-24 | 26.784,74 |  | mar-24 | 27.577,57 |  | mar-24 | 11.429,18 |  | mar-24 | 12.289,33 |  | mar-24 | 8.200,35 |  | mar-24 | 86.281,18
abr-24 | 26.054,79 |  | abr-24 | 26.701,33 |  | abr-24 | 10.812,05 |  | abr-24 | 12.086,28 |  | abr-24 | 7.962,38 |  | abr-24 | 83.616,82
PROMEDIO MENSUAL | 26.199,72 |  | PROMEDIO MENSUAL | 26.920,39 |  | PROMEDIO MENSUAL | 11.055,21 |  | PROMEDIO MENSUAL | 12.099,98 |  | PROMEDIO MENSUAL | 8.023,06 |  | PROMEDIO MENSUAL | 84.298,36

## Slide 13
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
*Promedio de kilómetros ejecutados de febrero 2018 a diciembre de 2023
  gestión técnica operativa
  Histórico – barrido y limpieza consolidado 2018 a 2023
TOTAL
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
F-18 A J-18 | 549.470,53 |  | F-18 A J-18 | 521.913,35 |  | F-18 A J-18 | 222.120,96 |  | F-18 A J-18 | 188.204,89 |  | F-18 A J-18 | 197.665,32 |  | F-18 A J-18 | 1.679.375,04
J-18 A D-18 | 806.587,80 |  | J-18 A D-18 | 600.161,90 |  | J-18 A D-18 | 303.148,65 |  | J-18 A D-18 | 260.731,19 |  | J-18 A D-18 | 259.955,28 |  | J-18 A D-18 | 2.230.584,82
E-19 A J-19 | 880.277,40 |  | E-19 A J-19 | 888.972,62 |  | E-19 A J-19 | 404.970,62 |  | E-19 A J-19 | 316.946,59 |  | E-19 A J-19 | 274.708,89 |  | E-19 A J-19 | 2.765.876,13
J-19 A D-19 | 1.020.431,41 |  | J-19 A D-19 | 1.019.975,01 |  | J-19 A D-19 | 460.197,60 |  | J-19 A D-19 | 338.421,14 |  | J-19 A D-19 | 287.616,45 |  | J-19 A D-19 | 3.126.641,60
E-20 A J-20 | 1.552.682,94 |  | E-20 A J-20 | 1.009.396,92 |  | E-20 A J-20 | 455.817,26 |  | E-20 A J-20 | 337.864,46 |  | E-20 A J-20 | 284.012,08 |  | E-20 A J-20 | 3.639.773,67
J-20 A D-20 | 1.693.768,78 |  | J-20 A D-20 | 1.020.323,63 |  | J-20 A D-20 | 468.445,28 |  | J-20 A D-20 | 342.035,16 |  | J-20 A D-20 | 287.431,27 |  | J-20 A D-20 | 3.812.004,13
E-21 A J-21 | 1.654.112,80 |  | E-21 A J-21 | 908.011,47 |  | E-21 A J-21 | 414.531,35 |  | E-21 A J-21 | 310.952,72 |  | E-21 A J-21 | 257.983,67 |  | E-21 A J-21 | 3.545.592,01
J-21 A D-21 | 1.667.514,02 |  | J-21 A D-21 | 831.703,98 |  | J-21 A D-21 | 379.402,20 |  | J-21 A D-21 | 290.892,81 |  | J-21 A D-21 | 238.426,57 |  | J-21 A D-21 | 3.407.939,58
E-22 A J-22 | 1.631.384,56 |  | E-22 A J-22 | 814.572,66 |  | E-22 A J-22 | 375.229,84 |  | E-22 A J-22 | 285.869,72 |  | E-22 A J-22 | 234.316,07 |  | E-22 A J-22 | 3.341.372,84
J-22 A D-22 | 952.970,12 |  | J-22 A D-22 | 826.335,00 |  | J-22 A D-22 | 391.374,56 |  | J-22 A D-22 | 290.717,23 |  | J-22 A D-22 | 238.168,84 |  | J-22 A D-22 | 2.699.565,75
E-23 A J-23 | 794.032,97 |  | E-23 A J-23 | 809.143,51 |  | E-23 A J-23 | 380.459,97 |  | E-23 A J-23 | 285.885,76 |  | E-23 A J-23 | 231.558,80 |  | E-23 A J-23 | 2.501.081,02
J-23 A D-23 | 1.031.429,13 |  | J-23 A D-23 | 1.019.954,39 |  | J-23 A D-23 | 503.582,90 |  | J-23 A D-23 | 392.417,98 |  | J-23 A D-23 | 373.538,58 |  | J-23 A D-23 | 3.320.922,99
*PROMEDIO MENSUAL | 200.488,20 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 144.654,43 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 67.032,13 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 51.280,84 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 44.582,84 |  | *PROMEDIO MENSUAL | 508.038,44

## Slide 14
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2024.
*Cifras actualizadas con el último informe del concesionario
  gestión técnica operativa
  Histórico – barrido y limpieza consolidado (km) 2024
TOTAL
PERIODO | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS |  | MES | KM EJECUTADOS
ene-24 | 212.495,03 |  | ene-24 | 208.905,56 |  | ene-24 | 106.907,75 |  | ene-24 | 83.978,76 |  | ene-24 | 87.554,09 |  | ene-24 | 699.841,19
feb-24 | 197.829,06 |  | feb-24 | 193.526,00 |  | feb-24 | 99.040,91 |  | feb-24 | 78.382,12 |  | feb-24 | 80.716,54 |  | feb-24 | 649.494,63
mar-24 | 211.023,28 |  | mar-24 | 203.912,45 |  | mar-24 | 104.381,46 |  | mar-24 | 81.234,01 |  | mar-24 | 84.695,14 |  | mar-24 | 685.246,35
abr-24 | 207.021,47 |  | abr-24 | 201.602,45 |  | abr-24 | 103.587,96 |  | abr-24 | 81.487,12 |  | abr-24 | 84.015,94 |  | abr-24 | 677.714,93
PROMEDIO MENSUAL | 207.092,21 |  | PROMEDIO MENSUAL | 201.986,61 |  | PROMEDIO MENSUAL | 103.479,52 |  | PROMEDIO MENSUAL | 81.270,50 |  | PROMEDIO MENSUAL | 84.245,43 |  | PROMEDIO MENSUAL | 678.074,28

## Slide 15
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Corte de Césped (m² totales) 2018 a 2023
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
MES | M2 TOTALES | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # EJEC.
F-18 A J-18 | 39.079.808,67 | 6.494 |  | F-18 A J-18 | 47.786.941,73 | 67.759 |  | F-18 A J-18 | 18.435.075,46 | 7.210 |  | F-18 A J-18 | 35.913.566,17 | 4.894 |  | F-18 A J-18 | 29.770.339,83 | 5.899 |  | F-18 A J-18 | 170.985.731,86 | 92.256
J-18 A D-18 | 60.087.784,07 | 13.707 |  | J-18 A D-18 | 69.042.114,93 | 49.651 |  | J-18 A D-18 | 34.538.803,39 | 26.243 |  | J-18 A D-18 | 48.956.417,80 | 6.614 |  | J-18 A D-18 | 34.975.507,30 | 7.395 |  | J-18 A D-18 | 247.600.627,49 | 103.610
E-19 A J-19 | 59.253.453,96 | 13.949 |  | E-19 A J-19 | 67.085.850,71 | 48.566 |  | E-19 A J-19 | 35.348.523,25 | 26.417 |  | E-19 A J-19 | 35.720.885,58 | 5.299 |  | E-19 A J-19 | 35.032.540,52 | 8.749 |  | E-19 A J-19 | 232.441.254,02 | 102.980
J-19 A D-19 | 60.137.275,60 | 14.130 |  | J-19 A D-19 | 64.775.374,97 | 50.024 |  | J-19 A D-19 | 38.558.588,58 | 27.266 |  | J-19 A D-19 | 34.307.898,02 | 5.321 |  | J-19 A D-19 | 33.974.928,05 | 8.740 |  | J-19 A D-19 | 231.754.065,22 | 105.481
E-20 A J-20 | 60.059.217,70 | 13.784 |  | E-20 A J-20 | 67.766.064,64 | 51.632 |  | E-20 A J-20 | 41.512.647,76 | 29.222 |  | E-20 A J-20 | 34.255.441,05 | 5.400 |  | E-20 A J-20 | 38.631.538,54 | 10.181 |  | E-20 A J-20 | 242.224.909,68 | 110.219
J-20 A D-20 | 60.886.640,19 | 14.202 |  | J-20 A D-20 | 67.842.915,01 | 151.396 |  | J-20 A D-20 | 38.521.949,34 | 26.463 |  | J-20 A D-20 | 34.267.434,64 | 5.464 |  | J-20 A D-20 | 37.573.766,27 | 9.942 |  | J-20 A D-20 | 239.092.705,45 | 207.467
E-21 A J-21 | 60.211.899,36 | 14.071 |  | E-21 A J-21 | 63.477.843,70 | 179.370 |  | E-21 A J-21 | 36.228.613,91 | 25.375 |  | E-21 A J-21 | 33.333.473,57 | 5.367 |  | E-21 A J-21 | 36.454.972,99 | 9.713 |  | E-21 A J-21 | 229.706.803,52 | 233.896
J-21 A D-21 | 61.511.171,76 | 14.437 |  | J-21 A D-21 | 56.627.847,24 | 169.200 |  | J-21 A D-21 | 37.781.116,18 | 25.918 |  | J-21 A D-21 | 33.609.671,38 | 5.381 |  | J-21 A D-21 | 37.513.675,92 | 10.085 |  | J-21 A D-21 | 227.043.482,46 | 225.021
E-22 A J-22 | 56.902.444,29 | 13.184 |  | E-22 A J-22 | 58.124.124,31 | 160.284 |  | E-22 A J-22 | 38.274.688,46 | 25.976 |  | E-22 A J-22 | 33.770.336,48 | 5.408 |  | E-22 A J-22 | 44.270.381,20 | 11.621 |  | E-22 A J-22 | 231.341.974,73 | 216.473
J-22 A D-22 | 67.659.347,79 | 14.454 |  | J-22 A D-22 | 57.656.506,52 | 161.097 |  | J-22 A D-22 | 36.455.216,37 | 25.488 |  | J-22 A D-22 | 33.293.749,63 | 5.374 |  | J-22 A D-22 | 43.674.970,80 | 11.151 |  | J-22 A D-22 | 238.739.791,10 | 217.564
E-23 A J-23 | 58.699.539,90 | 12.946 |  | E-23 A J-23 | 62.294.977,69 | 173.370 |  | E-23 A J-23 | 40.586.329,60 | 26.869 |  | E-23 A J-23 | 33.501.160,83 | 5.366 |  | E-23 A J-23 | 42.646.033,09 | 25.223 |  | E-23 A J-23 | 237.728.041,11 | 243.774
J-23 A D-23 | 63.370.517,83 | 14.167 |  | J-23 A D-23 | 67.431.357,13 | 190.231 |  | J-23 A D-23 | 41.912.943,40 | 27.917 |  | J-23 A D-23 | 33.397.011,12 | 5.364 |  | J-23 A D-23 | 46.337.620,81 | 51.211 |  | J-23 A D-23 | 252.449.450,29 | 288.890
TOTAL | 707.859.101,12 | 159.525 |  | TOTAL | 749.911.918,59 | 1.452.580 |  | TOTAL | 438.154.495,68 | 300.364 |  | TOTAL | 424.327.046,25 | 65.252 |  | TOTAL | 460.856.275,31 | 169.910 |  | TOTAL | 2.781.108.836,95 | 2.147.631

## Slide 16
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Corte de Césped (m²) 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2024.
MES | M2 TOTALES | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # AREAS |  | MES | M2 | # EJECU
ene-24 | 10.171.542,00 | 2.367 |  | ene-24 | 11.489.925,30 | 27.913 |  | ene-24 | 7.648.399,68 | 5.273 |  | ene-24 | 5.587.994,88 | 894 |  | ene-24 | 7.711.384,88 | 8.439 |  | ene-24 | 42.609.246,74 | 44.886
feb-24 | 10.236.851,81 | 2.368 |  | feb-24 | 10.185.089,16 | 29.147 |  | feb-24 | 7.968.300,00 | 4.891 |  | feb-24 | 5.588.702,99 | 895 |  | feb-24 | 8.136.855,44 | 9.292 |  | feb-24 | 42.115.799,40 | 46.593
mar-24 | 10.234.696,72 | 2.371 |  | mar-24 | 10.272.085,52 | 33.466 |  | mar-24 | 6.979.505,29 | 4.757 |  | mar-24 | 5.587.144,58 | 895 |  | mar-24 | 7.713.599,25 | 8.452 |  | mar-24 | 40.787.031,36 | 49.941
abr-24 | 10.258.660,82 | 2.378 |  | abr-24 | 10.898.071,83 | 28.522 |  | abr-24 | 8.432.120,14 | 5.298 |  | abr-24 | 5.585.020,90 | 893 |  | abr-24 | 7.997.707,09 | 8.787 |  | abr-24 | 43.171.580,77 | 45.878
TOTAL | 40.901.751,35 | 9.484 |  | TOTAL | 42.845.171,81 | 119.048 |  | TOTAL | 31.028.325,10 | 20.219 |  | TOTAL | 22.348.863,35 | 3.577 |  | TOTAL | 31.559.546,67 | 34.970 |  | TOTAL | 168.683.658,28 | 187.298

## Slide 17
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Poda de Árboles 2018 a 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 febrero de 2018 al el 31 de diciembre de 2023.
PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS
F-18 A J-18 | 1.597 |  | F-18 A J-18 | 1.689 |  | F-18 A J-18 | 4.305 |  | F-18 A J-18 | 948 |  | F-18 A J-18 | 1.067 |  | F-18 A J-18 | 9.606
J-18 A D-18 | 1.510 |  | J-18 A D-18 | 2.003 |  | J-18 A D-18 | 4.815 |  | J-18 A D-18 | 3.475 |  | J-18 A D-18 | 4.124 |  | J-18 A D-18 | 15.927
E-19 A J-19 | 28.913 |  | E-19 A J-19 | 26.146 |  | E-19 A J-19 | 10.941 |  | E-19 A J-19 | 8.595 |  | E-19 A J-19 | 15.349 |  | E-19 A J-19 | 89.944
J-19 A D-19 | 34.765 |  | J-19 A D-19 | 35.387 |  | J-19 A D-19 | 13.500 |  | J-19 A D-19 | 10.268 |  | J-19 A D-19 | 17.627 |  | J-19 A D-19 | 111.547
E-20 A J-20 | 25.255 |  | E-20 A J-20 | 31.576 |  | E-20 A J-20 | 13.142 |  | E-20 A J-20 | 10.247 |  | E-20 A J-20 | 14.218 |  | E-20 A J-20 | 94.438
J-20 A D-20 | 16.030 |  | J-20 A D-20 | 19.424 |  | J-20 A D-20 | 13.500 |  | J-20 A D-20 | 10.250 |  | J-20 A D-20 | 10.008 |  | J-20 A D-20 | 69.212
E-21 A J-21 | 19.229 |  | E-21 A J-21 | 22.131 |  | E-21 A J-21 | 13.017 |  | E-21 A J-21 | 10.248 |  | E-21 A J-21 | 9.068 |  | E-21 A J-21 | 73.693
J-21 A D-21 | 24.479 |  | J-21 A D-21 | 20.427 |  | J-21 A D-21 | 9.443 |  | J-21 A D-21 | 10.237 |  | J-21 A D-21 | 10.607 |  | J-21 A D-21 | 75.193
E-22 A J-22 | 26.228 |  | E-22 A J-22 | 25.482 |  | E-22 A J-22 | 9.611 |  | E-22 A J-22 | 10.247 |  | E-22 A J-22 | 10.362 |  | E-22 A J-22 | 81.930
J-22 A D-22 | 29.015 |  | J-22 A D-22 | 27.744 |  | J-22 A D-22 | 11.326 |  | J-22 A D-22 | 10.246 |  | J-22 A D-22 | 9.789 |  | J-22 A D-22 | 88.120
E-23 A J-23 | 29.134 |  | E-23 A J-23 | 26.974 |  | E-23 A J-23 | 11.025 |  | E-23 A J-23 | 10.243 |  | E-23 A J-23 | 10.379 |  | E-23 A J-23 | 87.755
J-23 A D-23 | 29.404 |  | J-23 A D-23 | 28.879 |  | J-23 A D-23 | 11.099 |  | J-23 A D-23 | 10.263 |  | J-23 A D-23 | 10.646 |  | J-23 A D-23 | 90.291
TOTAL | 265.559 |  | TOTAL | 267.862 |  | TOTAL | 125.724 |  | TOTAL | 105.267 |  | TOTAL | 123.244 |  | TOTAL | 887.656

## Slide 18
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Poda de Árboles 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2024.
PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS |  | PERIODO | # INDIVIDUOS
ene-24 | 4.924 |  | ene-24 | 5.018 |  | ene-24 | 1.875 |  | ene-24 | 1.713 |  | ene-24 | 1.785 |  | ene-24 | 15.315
feb-24 | 4.859 |  | feb-24 | 4.873 |  | feb-24 | 1.875 |  | feb-24 | 1.713 |  | feb-24 | 1.849 |  | feb-24 | 15.169
mar-24 | 4.910 |  | mar-24 | 5.453 |  | mar-24 | 1.725 |  | mar-24 | 1.710 |  | mar-24 | 1.742 |  | mar-24 | 15.540
abr-24 | 4.839 |  | abr-24 | 5.144 |  | abr-24 | 1.950 |  | abr-24 | 1.707 |  | abr-24 | 1.839 |  | abr-24 | 15.479
TOTAL | 19.532 |  | TOTAL | 20.488 |  | TOTAL | 7.425 |  | TOTAL | 6.843 |  | TOTAL | 7.215 |  | TOTAL | 61.503

## Slide 19
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Lavado De Áreas Públicas (m² totales) 2018 a 2023
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
MES | M2 | # EJEC. |  | PERIODO | M2 | # EJEC. |  | PERIODO | M2 | # EJEC. |  | PERIODO | M2 | # EJEC. |  | PERIODO | M2 | # EJEC. |  | PERIODO | M2 | # EJEC.
F-18 A J-18 | 831.128,01 | 271 |  | F-18 A J-18 | 31.933,97 | 71 |  | F-18 A J-18 | 66.176,85 | 113 |  | F-18 A J-18 | 122.350,49 | 174 |  | F-18 A J-18 | 60.117,52 | 65 |  | F-18 A J-18 | 1.111.706,84 | 694
J-18 A D-18 | 1.210.636,22 | 473 |  | J-18 A D-18 | 47.188,14 | 246 |  | J-18 A D-18 | 59.210,77 | 110 |  | J-18 A D-18 | 247.626,58 | 263 |  | J-18 A D-18 | 75.434,47 | 62 |  | J-18 A D-18 | 1.640.096,18 | 1.154
E-19 A J-19 | 443.560,13 | 311 |  | E-19 A J-19 | 118.948,28 | 265 |  | E-19 A J-19 | 121.046,54 | 128 |  | E-19 A J-19 | 137.242,59 | 123 |  | E-19 A J-19 | 79.631,76 | 133 |  | E-19 A J-19 | 900.429,30 | 960
J-19 A D-19 | 268.403,83 | 238 |  | J-19 A D-19 | 56.466,24 | 156 |  | J-19 A D-19 | 84.949,79 | 91 |  | J-19 A D-19 | 130.889,91 | 118 |  | J-19 A D-19 | 129.024,14 | 172 |  | J-19 A D-19 | 669.733,91 | 775
E-20 A J-20 | 228.612,19 | 220 |  | E-20 A J-20 | 62.111,60 | 163 |  | E-20 A J-20 | 69.076,09 | 87 |  | E-20 A J-20 | 37.274,54 | 82 |  | E-20 A J-20 | 100.642,59 | 139 |  | E-20 A J-20 | 497.717,01 | 691
J-20 A D-20 | 269.580,26 | 247 |  | J-20 A D-20 | 55.199,70 | 154 |  | J-20 A D-20 | 63.379,22 | 83 |  | J-20 A D-20 | 37.274,85 | 82 |  | J-20 A D-20 | 104.137,71 | 143 |  | J-20 A D-20 | 529.571,74 | 709
E-21 A J-21 | 125.170,36 | 174 |  | E-21 A J-21 | 58.343,63 | 162 |  | E-21 A J-21 | 49.411,93 | 80 |  | E-21 A J-21 | 42.118,00 | 76 |  | E-21 A J-21 | 26.596,00 | 57 |  | E-21 A J-21 | 301.639,92 | 549
J-21 A D-21 | 39.105,76 | 111 |  | J-21 A D-21 | 58.343,61 | 162 |  | J-21 A D-21 | 49.519,26 | 78 |  | J-21 A D-21 | 41.366,00 | 75 |  | J-21 A D-21 | 23.261,49 | 46 |  | J-21 A D-21 | 211.596,12 | 472
E-22 A J-22 | 39.105,75 | 110 |  | E-22 A J-22 | 58.303,61 | 161 |  | E-22 A J-22 | 49.518,86 | 78 |  | E-22 A J-22 | 41.366,00 | 75 |  | E-22 A J-22 | 23.261,48 | 46 |  | E-22 A J-22 | 211.555,70 | 470
J-22 A D-22 | 40.700,17 | 112 |  | J-22 A D-22 | 58.303,61 | 161 |  | J-22 A D-22 | 47.138,82 | 74 |  | J-22 A D-22 | 41.030,00 | 74 |  | J-22 A D-22 | 23.023,23 | 45 |  | J-22 A D-22 | 210.195,83 | 466
E-23 A J-23 | 40.700,17 | 112 |  | E-23 A J-23 | 56.925,13 | 157 |  | E-23 A J-23 | 48.086,28 | 73 |  | E-23 A J-23 | 41.030,00 | 74 |  | E-23 A J-23 | 23.023,23 | 45 |  | E-23 A J-23 | 209.764,81 | 461
J-23 A D-23 | 50.763,91 | 124 |  | J-23 A D-23 | 58.893,45 | 164 |  | J-23 A D-23 | 45.757,51 | 76 |  | J-23 A D-23 | 42.727,32 | 80 |  | J-23 A D-23 | 24.944,74 | 47 |  | J-23 A D-23 | 223.086,93 | 491
TOTAL | 3.587.466,77 | 2.503 |  | TOTAL | 720.960,97 | 2.022 |  | TOTAL | 753.271,91 | 1.071 |  | TOTAL | 962.296,29 | 1.296 |  | TOTAL | 693.098,35 | 1.000 |  | TOTAL | 6.717.094,29 | 7.892

## Slide 20
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Lavado De Áreas Públicas (m² totales) 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2024.
MES | M2 | # EJEC. |  | PERIODO | M2 | # EJEC. |  | PERIODO | M2 | # EJEC. |  | PERIODO | M2 | # EJEC. |  | PERIODO | M2 | # EJEC. |  | PERIODO | M2 | # EJEC.
ene-24 | 0,00 | 0 |  | ene-24 | 0,00 | 0 |  | ene-24 | 5.836,06 | 19 |  | ene-24 | 8.156,22 | 12 |  | ene-24 | 10.163,29 | 7 |  | ene-24 | 24.155,57 | 38
feb-24 | 9.536,90 | 12 |  | feb-24 | 0,00 | 0 |  | feb-24 | 6.179,85 | 8 |  | feb-24 | 7.807,96 | 10 |  | feb-24 | 4.446,18 | 3 |  | feb-24 | 27.970,89 | 33
mar-24 | 8.344,76 | 7 |  | mar-24 | 0,00 | 0 |  | mar-24 | 4.383,14 | 15 |  | mar-24 | 10.333,48 | 15 |  | mar-24 | 8.813,76 | 6 |  | mar-24 | 31.875,14 | 43
abr-24 | 8.981,26 | 9 |  | abr-24 | 30.186,97 | 22 |  | abr-24 | 9.505,13 | 15 |  | abr-24 | 414,64 | 1 |  | abr-24 | 0,00 | 0 |  | abr-24 | 49.088,00 | 47
TOTAL | 26.862,93 | 28,00 |  | TOTAL | 30.186,97 | 22,00 |  | TOTAL | 25.904,18 | 57,00 |  | TOTAL | 26.712,30 | 38,00 |  | TOTAL | 23.423,23 | 16,00 |  | TOTAL | 133.089,60 | 161,00

## Slide 21
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Mantenimiento De Cestas 2018 a 2023
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
PERIODO | MTTOS EJECUTADOS |  | PERIODO | MTTOS EJECUTADOS |  | PERIODO | MTTOS EJECUTADOS |  | PERIODO | MTTOS EJECUTADOS |  | PERIODO | MTTOS EJECUTADOS |  | PERIODO | MTTOS EJECUTADOS
F-18 A J-18 | 0 |  | F-18 A J-18 | 17.826 |  | F-18 A J-18 | 15.626 |  | F-18 A J-18 | 8.725 |  | F-18 A J-18 | 18.565 |  | F-18 A J-18 | 60.742
J-18 A D-18 | 0 |  | J-18 A D-18 | 32.943 |  | J-18 A D-18 | 28.890 |  | J-18 A D-18 | 12.216 |  | J-18 A D-18 | 22.278 |  | J-18 A D-18 | 96.327
E-19 A J-19 | 0 |  | E-19 A J-19 | 38.738 |  | E-19 A J-19 | 27.636 |  | E-19 A J-19 | 13.036 |  | E-19 A J-19 | 26.304 |  | E-19 A J-19 | 105.714
J-19 A D-19 | 33.592 |  | J-19 A D-19 | 143.080 |  | J-19 A D-19 | 72.483 |  | J-19 A D-19 | 68.368 |  | J-19 A D-19 | 65.355 |  | J-19 A D-19 | 382.878
E-20 A J-20 | 111.232 |  | E-20 A J-20 | 179.483 |  | E-20 A J-20 | 112.467 |  | E-20 A J-20 | 80.994 |  | E-20 A J-20 | 98.156 |  | E-20 A J-20 | 582.332
J-20 A D-20 | 113.961 |  | J-20 A D-20 | 160.057 |  | J-20 A D-20 | 113.525 |  | J-20 A D-20 | 82.930 |  | J-20 A D-20 | 96.917 |  | J-20 A D-20 | 567.390
E-21 A J-21 | 113.855 |  | E-21 A J-21 | 149.236 |  | E-21 A J-21 | 107.381 |  | E-21 A J-21 | 84.618 |  | E-21 A J-21 | 96.629 |  | E-21 A J-21 | 551.719
J-21 A D-21 | 113.850 |  | J-21 A D-21 | 149.533 |  | J-21 A D-21 | 98.598 |  | J-21 A D-21 | 84.586 |  | J-21 A D-21 | 95.779 |  | J-21 A D-21 | 542.346
E-22 A J-22 | 113.820 |  | E-22 A J-22 | 144.575 |  | E-22 A J-22 | 92.582 |  | E-22 A J-22 | 84.511 |  | E-22 A J-22 | 81.579 |  | E-22 A J-22 | 517.067
J-22 A D-22 | 108.950 |  | J-22 A D-22 | 138.486 |  | J-22 A D-22 | 86.956 |  | J-22 A D-22 | 86.702 |  | J-22 A D-22 | 75.004 |  | J-22 A D-22 | 496.098
E-23 A J-23 | 103.927 |  | E-23 A J-23 | 130.153 |  | E-23 A J-23 | 80.991 |  | E-23 A J-23 | 83.678 |  | E-23 A J-23 | 67.278 |  | E-23 A J-23 | 466.027
J-23 A D-23 | 103.764 |  | J-23 A D-23 | 129.641 |  | J-23 A D-23 | 77.127 |  | J-23 A D-23 | 83.400 |  | J-23 A D-23 | 61.147 |  | J-23 A D-23 | 455.079
TOTAL | 916.951 |  | TOTAL | 1.413.751 |  | TOTAL | 914.262 |  | TOTAL | 773.764 |  | TOTAL | 804.991 |  | TOTAL | 4.823.719

## Slide 22
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Histórico – Mantenimiento De Cestas 2024
Fuente: Informe del Concesionario
Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2024.
PERIODO | MTTOS EJECUTADOS |  | PERIODO | MTTOS EJECUTADOS |  | PERIODO | MTTOS EJECUTADOS |  | PERIODO | MTTOS EJECUTADOS |  | PERIODO | MTTOS EJECUTADOS |  | PERIODO | MTTOS EJECUTADOS
ene-24 | 17.267 |  | ene-24 | 21.600 |  | ene-24 | 12.728 |  | ene-24 | 13.839 |  | ene-24 | 10.029 |  | ene-24 | 75.463
feb-24 | 17.261 |  | feb-24 | 21.600 |  | feb-24 | 12.617 |  | feb-24 | 13.839 |  | feb-24 | 10.033 |  | feb-24 | 75.350
mar-24 | 17.238 |  | mar-24 | 21.600 |  | mar-24 | 12.573 |  | mar-24 | 13.837 |  | mar-24 | 10.027 |  | mar-24 | 75.275
abr-24 | 17.190 |  | abr-24 | 21.599 |  | abr-24 | 12.567 |  | abr-24 | 13.836 |  | abr-24 | 10.029 |  | abr-24 | 75.221
TOTAL | 68.956 |  | TOTAL | 86.399 |  | TOTAL | 50.485 |  | TOTAL | 55.351 |  | TOTAL | 40.118 |  | TOTAL | 301.309

## Slide 23
  CESTAS PÚBLICAS
  Abril de 2024
TOTALIDAD DE CESTAS |  |  | 
TIPO CESTA | PORCENTAJE | CANTIDAD CESTAS | CANTIDAD PUNTOS
TIPO 1 (M-121) | 60% | 8.718 | 4.359
TIPO 2 (M-123) | 20% | 2.906 | 1.453
TIPO 3 (M-124) | 20% | 2.906 | 1.453
TOTAL (*) | 100% | 14.530 | 7.265
Nota: El Concesionario instaló puntos de cestas adicionales en la localidad de Sumapaz.
NOVEDADES |  |  | 
TIPO CESTA | DAÑO POR TERCEROS | HURTADAS | PORCENTAJE
TIPO 1 (M-121) | 417 | 395 | 9%
TIPO 2 (M-123) | 62 | 728 | 27%
TIPO 3 (M-124) | 112 | 614 | 27%
TOTAL (*) | 737 | 1.764 | 17%
Fuente: informe mensual del Concesionario el informe del mes de abril de 2024.
*Las cantidades se encuentra en unidades de cestas.
MANTENIMIENTO DE CESTAS |  |  | 
CANTIDAD DE CESTAS EXISTENTES | CANTIDAD DE CESTAS TIPO I (M-121) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO II (M-123) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO III (M-124)
4.397 | 8.323 | 2.178 | 2.292

## Slide 24
  CESTAS PÚBLICAS
  ABRIL de 2024
TOTALIDAD DE CESTAS |  |  | 
TIPO CESTA | PORCENTAJE | CANTIDAD CESTAS | CANTIDAD PUNTOS
TIPO 1 (M-121) | 60% | 15.416 | 7.708
TIPO 2 (M-123) | 20% | 5.138 | 2.569
TIPO 3 (M-124) | 20% | 5.138 | 2.569
TOTAL | 100% | 25.692 | 12.846
MANTENIMIENTO DE CESTAS |  |  | 
CANTIDAD DE CESTAS EXISTENTES | CANTIDAD DE CESTAS TIPO I (M-121) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO II (M-123) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO III (M-124)
4.334 | 13.773 | 1.039 | 2.453
NOVEDADES |  |  | 
TIPO CESTA | DAÑO POR TERCEROS | HURTADAS | PORCENTAJE
TIPO 1 (M-121) | 1906 | 1.643 | 23%
TIPO 2 (M-123) | 38 | 4.099 | 80%
TIPO 3 (M-124) | 285 | 2.685 | 58%
TOTAL (*) | 2.229 | 8.427 | 41%
Fuente: informe mensual del Concesionario el informe del mes de abril de 2024.
*Las cantidades se encuentra en unidades de cestas.

## Slide 25
  CESTAS PÚBLICAS
  abril de 2024
TOTALIDAD DE CESTAS |  |  | 
TIPO CESTA | PORCENTAJE | CANTIDAD CESTAS | CANTIDAD PUNTOS
TIPO 1 (M-121) | 60% | 9.736 | 4.868
TIPO 2 (M-123) | 20% | 3.246 | 1.623
TIPO 3 (M-124) | 20% | 3.246 | 1.623
TOTAL | 100 | 16.228 | 8.114
MANTENIMIENTO DE CESTAS |  |  | 
CANTIDAD DE CESTAS EXISTENTES | CANTIDAD DE CESTAS TIPO I (M-121) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO II (M-123) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO III (M-124)
3.217 | 7.538 | 750 | 1.062
NOVEDADES |  |  | 
TIPO CESTA | DAÑO POR TERCEROS | HURTADAS* | PORCENTAJE
TIPO 1 (M-121) | 2.196** | 2 | 23%
TIPO 2 (M-123) | 2.496** | 0 | 77%
TIPO 3 (M-124) | 2.184 | 0 | 67%
TOTAL | 6.876 | 2 | 42%
Fuente: Informe mensual del Concesionario del mes de abril de 2024.
*Las cantidades se encuentran en unidades de cestas.
** El Concesionario reportó 4 cestas tipo M121 y 2 Tipo M123 retiradas por obras.

## Slide 26
  CESTAS PÚBLICAS
  abril de 2024
TOTALIDAD DE CESTAS |  |  | 
TIPO CESTA | PORCENTAJE | CANTIDAD CESTAS | CANTIDAD PUNTOS
TIPO 1 (M-121) | 60% | 6.876 | 3.437
TIPO 2 (M-123) | 20% | 2.290 | 1.145
TIPO 3 (M-124) | 20% | 2.290 | 1.145
TOTAL | 100 | 11.456 | 5.728
NOVEDADES |  |  | 
TIPO CESTA | CESTAS HURTADAS | CESTAS CON DAÑO- FUERA DE SERVICIO | PORCENTAJE
TIPO 1 (M-121) | 747 | 1.436 | 32%
TIPO 2 (M-123) | 1.973 | 16 | 87%
TIPO 3 (M-124) | 1.717 | 98 | 79%
TOTAL | 4.437 | 1.550 | 52%
MANTENIMIENTO DE CESTAS |  |  | 
CANTIDAD DE CESTAS EXISTENTES | CANTIDAD DE CESTAS TIPO I (M-121) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO II (M-123) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO III (M-124)
2.380 | 6.876 | 2.290 | 2.290
Fuente: informe mensual del Concesionario el informe del mes de abril de 2024.
*Las cantidades se encuentra en unidades de cestas.

## Slide 27
  CESTAS PÚBLICAS
  Abril de 2024
TOTALIDAD DE CESTAS |  |  | 
TIPO CESTA | PORCENTAJE | CANTIDAD CESTAS | CANTIDAD PUNTOS
TIPO 1 (M-121) | 60% | 7.698 | 3.849
TIPO 2 (M-123) | 20% | 2.566 | 1.283
TIPO 3 (M-124) | 20% | 2.566 | 1.283
TOTAL | 100 | 12.830 | 6.415
MANTENIMIENTO DE CESTAS |  |  | 
CANTIDAD DE CESTAS EXISTENTES | CANTIDAD DE CESTAS TIPO I (M-121) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO II (M-123) | CANTIDAD DE CESTAS TIPO III (M-124)
2.639 | 5.818 | 234 | 1.338
NOVEDADES* |  |  | 
TIPO CESTA | DAÑO POR TERCEROS | HURTADAS | PORCENTAJE
TIPO 1 (M-121) | 339 | 1.983 | 30%
TIPO 2 (M-123) | 41 | 2.350 | 93%
TIPO 3 (M-124) | 139 | 1.318 | 57%
TOTAL | 519 | 5.651 | 48%
Fuente: Informe mensual del Concesionario el informe de marzo de 2024
*Las cantidades se encuentra en unidades de cestas.
Nota: las cantidades de cestas atendidas se encuentran observadas por la Interventoría

## Slide 28
Crecimiento Vs Plan Operativo
13%
PO:
Actual: 124
110
Crecimiento Vs Plan Operativo
42%
PO:
Actual: 170
120
Crecimiento Vs Plan Operativo
43%
PO:
77
Crecimiento Vs Plan Operativo
12%
PO:
Actual: 67
60
Crecimiento Vs Plan Operativo
1%
PO:
Actual: 80
79
  FLOTA VEHICULAR NUEVA
  Mayo 2024
Flota Vehicular
551
Actual: 110
Presenta informe de incumplimiento SAC 90 P.O. (16 vehículos en adiciones suscritas).

## Slide 29
  FLOTA VEHICULAR
  Tipología Mayo 2024
Compactador: 271
Volquetas: 43
Barredoras Mecánicas: 28
Camión: 25
Utilitarios: 140
AmpIirrol: 28
Vehículos de Lavado: 16
Total 551

## Slide 30
SUBA
1.783***
- - - - - - - - -
968*
1.778**
  CONTENEDORES
  reportados como Instalados Abril – 2024
2.869
2.192
ENGATIVÁ
2.613
- - - - - - -- - - -
BARRIOS UNIDOS
256
* La Interventoría generó informe de incumplimiento de capacidad nominal – SAC 87.
** Plan Piloto Aprobado por la UAESP – La Interventoría generó informe de incumplimiento de capacidad nominal – SAC 86.
*** Plan Piloto Aprobado por la UAESP – La Interventoría generó informe de incumplimiento de capacidad nominal – SAC 78 y SAC 85.
La Unidad emitió concepto en el cual indica que es viable implementar la disminución de contenedores en el espacio público, sobre el cual la Interventoría indicó no estar de acuerdo.
FONTIBÓN
577
- - - - - - - - -
KENNEDY
1.201
CANDELARIA SAN CRISTÓBAL SUMAPAZ USME
71 217 9 280
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CHAPINERO SANTA FE USAQUÉN
84 141 166
Total Contenedores – Adiciones
490
450 No aprovechables
40 Aprovechables
Total Contenedores – Anexo 11
10.748
5.374 No aprovechables
5.374 Aprovechables
ANTONIO NARIÑO CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA TEUSAQUILLO
35 565 306 150
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BOSA LOS MÁRTIRES RAFAEL URIBE TUNJUELITO
337 95 482 222
Cantidad actual de contenedores
9.590
4.712 No aprovechables
4.878 Aprovechables

## Slide 31
SUBA
239
ENGATIVÁ
145
  CONTENEDORES
  Contenedores reemplazados abril – 2024
2.420 Contenedores
Reemplazados
22,52%
371
980*
SAN CRISTÓBAL USME SANTA FE USAQUÉN CHAPINERO LA CANDELARIA
139 117 57 51 6 1
FONTIBÓN KENNEDY
253 737
685
CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA RAFAEL URIBE
243 110 181
BOSA TUNJUELITO ANTONIO NARIÑO
  5 1
37 98 2
LOS MÁRTIRES TEUSAQUILLO
9 5
La obligación de reemplazar contenedores esta sobre la capacidad Nominal del Anexo 11 .
*Se reportaron 19 contenedores remplazados, en el informe del Concesionario de abril de 2024.

## Slide 32
  CONTENEDORES
Zonas de mayor vandalismo al esquema de Contenerización mayo – 2024
SUBA
Rincón del Norte
La Gaitana
San Cristóbal Santa Fe
20 de julio Santa Barbara
Suramérica
FONTIBÓN KENNEDY
Villa Carmenza Roma
Villemar Catalina ii
La Cecilia
BARRIOS UNIDOS
San Fernando
ENGATIVÁ
Normandía
Garces Navas
RAFAEL URIBE URIBE CIUDAD BOLÍVAR
Quiroga Arborizadora Alta
Molinos Sierra Morena

## Slide 33
SAN CRISTOBAL CHAPINERO
1° de mayo antiguo country
SUBA
Suba urbano
El salitre
ENGATIVÁ
El Minuto
Bachué
FONTIBÓN KENNEDY
Ferrocaja Marsella
  CONTENEDORES
Casos de Éxito mayo – 2024
TEUSAQUILLO
Pablo VI

## Slide 34
  CONTENEDORES
esquema de Contenerización mayo - 2024

## Slide 35
  CONTENEDORES
esquema de Contenerización mayo - 2024

## Slide 36
  CONTENEDORES
esquema de Contenerización mayo - 2024

## Slide 37
  CONTENEDORES
esquema de Contenerización mayo- 2024

## Slide 38
  CONTENEDORES
esquema de Contenerización mayo - 2024

## Slide 39
  actividades adicionales Recolección de puntos críticos y arrojo clandestino

## Slide 40
  CENSO DE PUNTOS CRÍTICOS
  Puntos críticos por Localidad ABRIL 2024
CANDELARIA SAN CRISTÓBAL USME
1 33 11
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CHAPINERO SANTA FE USAQUÉN
9 21 9
SUBA
44
- - - - - - - - -
209
FONTIBÓN
34
- - - - - - - - -
KENNEDY
71
ANTONIO NARIÑO CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA TEUSAQUILLO
22 42 22 14
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BOSA LOS MÁRTIRES RAFAEL URIBE TUNJUELITO
61 20 32 13
Total Puntos Críticos
668
84
105
226
BARRIOS UNIDOS
56
- - - - - - - - -
ENGATIVÁ
153

## Slide 41
(**) La Interventoría solicitó cambios en las certificaciones de pesaje del PIDJ mediante comunicado 20217000296242 del 29/06/2021
Fuente: Base de datos PIDJ y Punto Limpio
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos de puntos críticos y arrojo clandestino 2018 a 2023
PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS
M-18 A J-18 | 7.610,15 |  | M-18 A J-18 | 31.226,24 |  | M-18 A J-18 | 11.836,84 |  | M-18 A J-18 | 10.066,20 |  | M-18 A J-18 | 5.258,92 |  | M-18 A J-18 | 65.998,35
J-18 A D-18 | 25.165,23 |  | J-18 A D-18 | 57.934,51 |  | J-18 A D-18 | 26.225,49 |  | J-18 A D-18 | 21.236,97 |  | J-18 A D-18 | 17.353,15 (**) |  | J-18 A D-18 | 147.915,35
E-19 A J-19 | 24.203,16 |  | E-19 A J-19 | 64.274,74 |  | E-19 A J-19 | 25.733,32 |  | E-19 A J-19 | 13.869,50 |  | E-19 A J-19 | 17.350,17 |  | E-19 A J-19 | 145.430,89
J-19 A D-19 | 25.082,27 |  | J-19 A D-19 | 65.221,33 |  | J-19 A D-19 | 35.347,27 |  | J-19 A D-19 | 8.709,30 |  | J-19 A D-19 | 19.659,84 |  | J-19 A D-19 | 154.020,01
E-20 A J-20 | 16.623,66 |  | E-20 A J-20 | 57.233,82 |  | E-20 A J-20 | 19.207,83 |  | E-20 A J-20 | 9.151,15 |  | E-20 A J-20 | 13.836,88 |  | E-20 A J-20 | 116.053,34
J-20 A D-20 | 17.246,63 |  | J-20 A D-20 | 65.284,47 |  | J-20 A D-20 | 24.353,94 |  | J-20 A D-20 | 12.782,28 |  | J-20 A D-20 | 16.124,33 |  | J-20 A D-20 | 135.791,65
E-21 A J-21 | 16.418,94 |  | E-21 A J-21 | 61.259,73 |  | E-21 A J-21 | 21.680,09 |  | E-21 A J-21 | 12.163,53 |  | E-21 A J-21 | 16.761,22 |  | E-21 A J-21 | 128.283,51
J-21 A D-21 | 14.383,66 |  | J-21 A D-21 | 67.595,05 |  | J-21 A D-21 | 22.253,72 |  | J-21 A D-21 | 14.723,06 |  | J-21 A D-21 | 17.663,83 |  | J-21 A D-21 | 136.619,32
E-22 A J-22 | 13.194,43 |  | E-22 A J-22 | 62.474,13 |  | E-22 A J-22 | 21.561,43 |  | E-22 A J-22 | 15.491,77 |  | E-22 A J-22 | 19.877,84 |  | E-22 A J-22 | 132.599,60
J-22 A D-22 | 8.630,20 |  | J-22 A D-22 | 60.892,46 |  | J-22 A D-22 | 20.610,04 |  | J-22 A D-22 | 18.004,26 |  | J-22 A D-22 | 23.700,14 |  | J-22 A D-22 | 131.837,10
E-23 A J-23 | 9.806,31 |  | E-23 A J-23 | 58.588,53 |  | E-23 A J-23 | 22.610,15 |  | E-23 A J-23 | 14.410,75 |  | E-23 A J-23 | 22.194,58 |  | E-23 A J-23 | 127.610,32
J-23 A D-23 | 15.267,53 |  | J-23 A D-23 | 61.124,11 |  | J-23 A D-23 | 23.156,39 |  | J-23 A D-23 | 13.387,41 |  | J-23 A D-23 | 17.075,18 |  | J-23 A D-23 | 130.010,62
TOTAL | 193.632,17 |  | TOTAL | 713.109,12 |  | TOTAL | 274.576,51 |  | TOTAL | 163.996,18 |  | TOTAL | 206.856,08 |  | TOTAL | 1.552.170,06

## Slide 42
Fuente: Base de datos PIDJ y Punto Limpio.
Periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos de puntos críticos y arrojo clandestino 2018 a 2023
Chart: TOTAL DE TONELADAS : 1.552.170,06
| PROMOAMBIENTAL SAS | LIME S.A. E.S.P. | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
 | 193632.172 | 713109.117 | 274576.512 | 163996.177 | 206856.077
RECOLECCIÓN SEMESTRAL 2018 – 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mar-18 a jun-18 | Jul-18 a dic-18 | Ene-19 a jun-19 | Jul-19 a dic-19 | Ene-20 a jun-20 | Jul-20 a dic-20 | Ene-21 a jun-21 | Jul-21a dic-21 | Ene-22 a jun-22 | Jul-22 a dic-22 | Ene-23 a jun-23 | Jul-23 a dic-23
65.998,35 | 147.915,35 | 145.430,89 | 154.020,01 | 116.053,34 | 135.791,65 | 128.283,51 | 136.619,32 | 132.599,60 | 131.837,10 | 127.610,32 | 130.010,62
PROMEDIO DIARIO DE RECOLECCIÓN 2018 – 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mar-18 a jun-18 | Jul-18 a dic-18 | Ene-19 a jun-19 | Jul-19 a dic-19 | Ene-20 a jun-20 | Jul-20 a dic-20 | Ene-21 a jun-21 | Jul-21 a dic-21 | Ene-22 a jun-22 | Jul-22 a dic-22 | Ene-23 a jun-23 | Jul-23 a dic-23
543,20 | 801,13 | 804,35 | 837,21 | 638,16 | 737,97 | 709,18 | 746,46 | 733,19 | 716,55 | 705,08 | 706,63

## Slide 43
(*) Datos en validación por la Interventoría
Periodo comprendido entre el 1 enero de 2024 y el 31 de mayo de 2024.
TOTAL
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos de puntos críticos y arrojo clandestino 2024
PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS |  | PERIODO | TONELADAS
ene-24 | 2.271,21 |  | ene-24 | 10.358,32 |  | ene-24 | 3.123,87 |  | ene-24 | 1.822,88 |  | ene-24 | 2.244,68 |  | ene-24 | 19.820,96
feb-24 | 2.506,83 |  | feb-24 | 10.311,57 |  | feb-24 | 4.329,05 |  | feb-24 | 2.060,75 |  | feb-24 | 2.560,69 |  | feb-24 | 21.768,89
mar-24 | 3.023,83 |  | mar-24 | 10.956,08 |  | mar-24 | 4.026,45 |  | mar-24 | 2.372,79 |  | mar-24 | 2.134,07 |  | mar-24 | 22.513,22
abr-24(*) | 2.902,26 |  | abr-24(*) | 9.943,94 |  | abr-24(*) | 3.709,38 |  | abr-24(*) | 2.209,93 |  | abr-24 | 2.790,16 |  | abr-24 | 21.555,67
may-24(*) | 1.703,18 |  | may-24(*) | 10.561,39 |  | may-24(*) | 4.376,18 |  | may-24(*) | 2.380,38 |  | may-24(*) | 3.248,31 |  | may-24 | 22.269,44
TOTAL | 12.407,31 |  | TOTAL | 52.131,30 |  | TOTAL | 19.564,93 |  | TOTAL | 10.846,73 |  | TOTAL | 12.977,91 |  | TOTAL | 107.928,18

## Slide 44
Fuente: Base de datos PIDJ.
Periodo comprendido entre el 1 enero y el 31 de mayo de 2024.
  gestión técnica operativa
  Toneladas recolectadas y transportadas residuos de puntos críticos y arrojo clandestino 2024
Chart: TOTAL DE TONELADAS: 107.928,18
| PROMOAMBIENTAL SAS | LIME S.A. E.S.P. | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
 | 12407.31 | 52131.3 | 19564.93 | 10846.73 | 12977.91
RECOLECCIÓN MENSUAL 2024 |  |  |  | 
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo
2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024
19.820,96 | 21.768,89 | 22.513,22 | 21.555,67 | 22.269,44
PROMEDIO DIARIO DE RECOLECCIÓN 2024 |  |  |  | 
Enero 2024 | Febrero 2024 | Marzo 2024 | Abril 2024 | Mayo 2024
639,39 | 750,65 | 726,23 | 718,52 | 718,37

## Slide 45
  actividades adicionales FRECUENCIAS ADICIONALES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

## Slide 46
  INVENTARIO mayores frecuencias de lavado
  Puntos por Localidad Abril 2024
CANDELARIA SAN CRISTÓBAL USME
115 70 30
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CHAPINERO SANTA FE USAQUÉN
171 205 37
SUBA
125
477
FONTIBÓN
58
- - - - - - - - - - - - - - - - -
KENNEDY
159
ANTONIO NARIÑO CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA TEUSAQUILLO
30 9 32 79
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BOSA LOS MÁRTIRES RAFAEL URIBE URIBE TUNJUELITO
19 93 38 10
Total puntos MFL
1757
628
217
310
BARRIOS UNIDOS
302
- - - - - - - - - - - - - - - - -
ENGATIVÁ
175
125

## Slide 47: Frecuencias adicionales de Lavado de Áreas Públicas - CONSOLIDADO DE LAVADOS EJECUTADOS – 2018 a 2023
  OBLIGACIONES DE HACER MAYOR ACOGIDA AL ESQUEMA DE
¹ Adición N° 4 de ASE 2 inicia ejecución en diciembre de 2018
² Adición N° 2 de ASE 3 inicia ejecución en octubre de 2018
Periodo comprendido entre el 11 de septiembre 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
TOTAL
PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²)
Sep a Dic 2018 | 1.224 | 2.687.512,77 |  | dic-18¹ | 183 | 158.833,00 |  | Oct a Dic 2018² | 278 | 175.871,29 |  | Sep a Dic 2018 | 507 | 531.166,21 |  | Sep a Dic 2018 | 330 | 486.302,68 |  | Sep a Dic 2018 | 2.342 | 3.927.704,82
Ene a Jun 2019 | 1.320 | 1.875.620,23 |  | Ene a Jun 2019 | 590 | 375.384,70 |  | Ene a Jun 2019 | 98 | 62.649,82 |  | Ene a Jun 2019 | 251 | 270.470,79 |  | Ene a Jun 2019 | 155 | 224.079,65 |  | Ene a Jun 2019 | 2.414 | 2.794.596,16
Jul a Dic 2019 | 2.923 | 879.366,81 |  | Jul a Dic 2019 | 1001 | 375.384,70 |  | Jul a Dic 2019 | 279 | 309.671,55 |  | Jul a Dic 2019 | 779 | 541.164,28 |  | Jul a Dic 2019 | 599 | 547.658,32 |  | Jul a Dic 2019 | 5.581 | 2.653.245,66
Ene a Jun 2020 | 3.875 | 1.142.196,03 |  | Ene a Jun 2020 | 2.158 | 634.081,76 |  | Ene a Jun 2020 | 367 | 447.641,32 |  | Ene a Jun 2020 | 766 | 598.482,64 |  | Ene a Jun 2020 | 435 | 469.453,31 |  | Ene a Jun 2020 | 7.601 | 3.291.855,06
Jul a Dic 2020 | 3.508 | 1.193.691,91 |  | Jul a Dic 2020 | 1432 | 565.234,87 |  | Jul a Dic 2020 | 335 | 392.360,17 |  | Jul a Dic 2020 | 805 | 578.205,44 |  | Jul a Dic 2020 | 519 | 515.456,49 |  | Jul a Dic 2020 | 6.599 | 3.244.948,88
Ene a Jun 2021 | 3.589 | 1.411.466,64 |  | Ene a Jun 2021 | 1.710 | 694.878,80 |  | Ene a Jun 2021 | 497 | 543.932,77 |  | Ene a Jun 2021 | 863 | 590.124,52 |  | Ene a Jun 2021 | 464 | 419.340,34 |  | Ene a Jun 2021 | 7.123 | 3.659.743,07
Jul a Dic 2021 | 3.956 | 1.685.942,62 |  | Jul a Dic 2021 | 1702 | 768.688,97 |  | Jul a Dic 2021 | 620 | 616.216,97 |  | Jul a Dic 2021 | 1159 | 785.913,46 |  | Jul a Dic 2021 | 658 | 566.842,95 |  | Jul a Dic 2021 | 8.095 | 4.423.604,97
Ene a Jun 2022 | 7.605 | 3.706.970,22 |  | Ene a Jun 2022 | 2.094 | 1.318.790,29 |  | Ene a Jun 2022 | 1362 | 1.121.414,71 |  | Ene a Jun 2022 | 2561 | 1.717.189,90 |  | Ene a Jun 2022 | 951 | 681.767,57 |  | Ene a Jun 2022 | 14.573 | 8.546.132,69
Jul a Dic 2022 | 6.770 | 3.194.038,08 |  | Jul a Dic 2022 | 2049 | 1.408.084,34 |  | Jul a Dic 2022 | 1311 | 901.699,45 |  | Jul a Dic 2022 | 3135 | 1.941.991,36 |  | Jul a Dic 2022 | 1008 | 610.372,05 |  | Jul a Dic 2022 | 14.273 | 8.056.185,28
Ene a Jun 2023 | 6.084 | 2.811.307,46 |  | Ene a Jun 2023 | 1.645 | 1.054.878,74 |  | Ene a Jun 2023 | 1112 | 779.738,57 |  | Ene a Jun 2023 | 3.060 | 1.917.219,63 |  | Ene a Jun 2023 | 893 | 546.778,12 |  | Ene a Jun 2023 | 12.794 | 7.109.922,52
Jul a Dic 2023 | 8.071 | 3.702.512,08 |  | Jul a Dic 2023 | 2152 | 1.443.945,09 |  | Jul a Dic 2023 | 1354 | 964.711,01 |  | Jul a Dic 2023 | 3054 | 1.894.142,46 |  | Jul a Dic 2023 | 1152 | 760.808,66 |  | Jul a Dic 2023 | 15.783 | 8.766.119,30
TOTAL | 48.925 | 24.290.624,9 |  | TOTAL | 16.716 | 8.798.185,3 |  | TOTAL | 7.613 | 6.315.907,6 |  | TOTAL | 16.940 | 11.366.070,7 |  | TOTAL | 7.164 | 5.828.860,1 |  | TOTAL | 97.178 | 56.474.058,4

## Slide 48: Frecuencias adicionales de Lavado de Áreas Públicas, CONSOLIDADO DE LAVADOS EJECUTADOS – 2024
  OBLIGACIONES DE HACER MAYOR ACOGIDA AL ESQUEMA DE
TOTAL
Fuente: Informe de los Concesionarios
Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de abril de 2024
PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²) |  | PERIODO | INTERVENC. EJECUT. (#) | ÁREA (m²)
ene-24 | 1.359 | 622.927,37 |  | ene-24 | 389 | 302.114,97 |  | ene-24 | 228 | 160.286,50 |  | ene-24 | 506 | 311.723,78 |  | ene-24 | 172 | 109.654,80 |  | ene-24 | 2.654 | 1.506.707,42
feb-24 | 1.356 | 618.313,10 |  | feb-24 | 387 | 298.417,82 |  | feb-24 | 228 | 160.508,36 |  | feb-24 | 507 | 315.310,86 |  | feb-24 | 172 | 109.654,80 |  | feb-24 | 2.650 | 1.502.204,94
mar-24 | 1.296 | 589.121,41 |  | mar-24 | 381 | 295.500,62 |  | mar-24 | 228 | 160.508,36 |  | mar-24 | 510 | 319.049,26 |  | mar-24 | 172 | 109.654,80 |  | mar-24 | 2.587 | 1.473.834,45
abr-24 | 482 | 193.732,89 |  | abr-24 | 162 | 137.219,51 |  | abr-24 | 112 | 65.684,21 |  | abr-24 | 254 | 169.500,23 |  | abr-24 | 85 | 61.115,61 |  | abr-24 | 1.095 | 627.252,45
TOTAL | 4.493 | 2.024.094,8 |  | TOTAL | 1.319 | 1.033.252,9 |  | TOTAL | 796 | 546.987,4 |  | TOTAL | 1.777 | 1.115.584,1 |  | TOTAL | 601 | 390.080,0 |  | TOTAL | 8.986 | 5.109.999,3

## Slide 49
  VERIFICACIONES EN CAMPO

## Slide 50
  Verificación en Campo* mayo DE 2024
Total, Verificaciones 10.932
Recolección y Transporte
2.159
Contenerización 1
344
Lavado de Áreas Públicas
0
Barrido y Limpieza 2
1.777
Corte de Césped
1.251
Poda de Árboles
809
Mantenimiento Flota Vehicular 4
313
Ambiental
5
Puntos Críticos y Arrojo Clandestino
3.859
Cestas Públicas 3
145
Seguridad y Salud en el Trabajo 5
23
Mayores Frecuencias de Lavado
247
Notas: Los datos presentados suman las visitas de: 1 - Instalación, mantenimiento y lavado de contenedores; 2- Barrido manual y barrido mecánico; 3 – Instalación y mantenimiento 4- Vehículos en el despacho, seguimiento a vehículos y vehículos al interior del PIDJ, Inoperatividad de flota 5 – SST y cuartelillos * Para todas las ASE

## Slide 51
  Verificación en Campo - Operativos Especiales
  Cantidad ejecutada por localidad – MAYO de 2024
Chart: CANTIDAD DE VERIFICACIONES POR LOCALIDAD - MAYO DE 2024
| SUBA | ENGATIVÁ | BARRIOS UNIDOS | KENNEDY | FONTIBÓN | BOSA | LOS MÁRTIRES | CIUDAD BOLÍVAR | RAFAEL URIBE URIBE | TEUSAQUILLO | PUENTE ARANDA | ANTONIO NARIÑO | TUNJUELITO | SAN CRISTÓBAL | SANTA FE | USAQUÉN | CHAPINERO | USME | LA CANDELARIA | SUMAPAZ | ÁREA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | BOGOTÁ LIMPIA S.A.S | CIUDAD LIMPIA S.A. ESP | LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP | PROMOAMBIENTAL SAS ESP
Total | 443 | 396 | 173 | 235 | 224 | 148 | 119 | 101 | 71 | 71 | 65 | 60 | 49 | 146 | 130 | 123 | 120 | 53 | 43 | 2

## Slide 52
  Verificación en Campo - Operativos Especiales
  Cantidad ejecutada por ase por componente del servicio – mayo de 2024ESQUEMA DE
ACTIVIDAD | PROMOAMBIENTAL S.A.S E.S.P. | LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. | CIUDAD LIMPIA S.A. E.S.P. | BOGOTÁ LIMPIA S.A.S | ÁREA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | TOTAL
BARRIDO MANUAL | 196 | 170 | 115 | 139 | 186 | 806
BARRIDO MECÁNICO | 19 | 9 | 4 | 15 | 10 | 57
LAVADO DE CONTENEDORES | - | - | 3 | - | - | 3
MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES | 1 | - | 30 | - | - | 31
MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO | 60 | 37 | 59 | 22 | 26 | 204
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - ARROJO CLANDESTINO | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 12
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - BOLSAS DE BARRIDO | 24 | 16 | 15 | 13 | 16 | 84
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE – DOMICILIARIA | 130 | 102 | 112 | 54 | 124 | 522
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE – PUNTOS CRÍTICOS | 117 | 329 | 87 | 280 | 42 | 855
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - RCD DOMICILIARIOS | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - RECHAZO EN ECAS | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 44
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - RESIDUOS CORTE CÉSPED | 25 | 1 | 1 | 3 | 5 | 35
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - RESIDUOS CONTENEDORES | 34 | 6 | 18 | 28 | 16 | 102
REUBICACIÓN DE CONTENEDORES | - | 1 | 5 | 1 | 2 | 9
TOTAL | 617 | 684 | 459 | 569 | 443 | 2.772

## Slide 53
  INDICADORES DE COBERTURA

## Slide 54
  Indicadores De Cobertura Territorial
  Porcentaje de cubrimiento – mayo de 2024 ACOGIDA AL ESQUEMA DE
ACTIVIDAD | COMPONENTE | FORMATO | NÚMERO DE VISITAS | BARRIOS VISITADOS | BARRIOS AFECTOS A VISITA | PORCENTAJE DE COBERTURA
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE | DESPACHO BASE – TIEMPOS Y RENDIM. | 2 y 6 | 1.425 | 550 | 1.085 | 50,7%
 | DOMICILIARIA | 3 |  |  |  | 
 | RCD USUARIOS | 4 |  |  |  | 
 | BOLSAS BARRIDO – RES. VEGETALES | 5 y 32 |  |  |  | 
 | DESCUENTO A CUENTAS CONTRATO | 22 |  |  |  | 
 | VERIFICACIPON AL INTERIOR DEL RSDJ | 35 |  |  |  | 
BARRIDO Y LIMPIEZA | BARRIDO MANUAL | 7 | 932 | 438 | 1.077 | 40,7%
 | BARRIDO MECÁNICO | 8 |  |  |  | 
 | CUARTELILLO | 14 |  |  |  | 
COSTO LIMPIEZA URBANA SUSCRIPTOR | LAVADO PGIRS | 9 | 2.205 | 289 | 1.077 | 26,8%
 | INST. Y MTTO CESTAS | 10, 11 y 28 |  |  |  | 
 | CORTE DE CÉSPED | 15 y 16 |  |  |  | 
 | PODA DE ÁRBOLES | 17 y 18 |  |  |  | 
CONTENERIZACIÓN | LAVADO RECONTEO RECOLECCIÓN | 21 22 25 | 474 | 117 | 348 | 33,6%
 | MANTENIMIENTO | 26 |  |  |  | 
PUNTOS CRÍTICOS | P. CRÍTICOS - A. CLANDESTINO | 13, 38 y 39 | 2.992 | 634 | 1.077 | 58,9%
ADICIÓN LAVADO AREAS PÚBLICAS | MAYORES FRECUENCIAS | 24 | 43 | 17 | 331 | 5,1%
CALIDAD | CALIDAD DEL SERVICIO | 12 | 2.772 | 655 | 1.077 | 60,8%
COBERTURA TOTAL | TODOS | NA | 10.843 | 873 | 1.085 | 80,5%

## Slide 55
  Indicadores De Cobertura Territorial
  Mapa de cobertura total del servicio de aseo – mayo de 2024

## Slide 56
  gestión social

## Slide 57
SUBA
181 Actividades
BARRIOS UNIDOS
41 Actividades
- - - - - - - - - - - - -- - -
ENGATIVÁ
124 Actividades
FONTIBÓN KENNEDY
152 Actividades 321 Actividades
- - - - - -
CANDELARIA SAN CRISTÓBAL SUMAPAZ USME
178 Actividades 200 Actividades 3 Actividad 259 Actividades
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
CHAPINERO SANTA FE USAQUÉN
228 Actividades 237 Actividades 235 Actividades
ANTONIO NARIÑO CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA TEUSAQUILLO
70 Actividades 214 Actividades 99 Actividades 87 Actividades
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BOSA LOS MÁRTIRES RAFAEL URIBE TUNJUELITO
180 Actividades 91 Actividades 131 Actividades 106 Actividades
  GESTIÓN SOCIAL 2024
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades al 30 de abril de 2024

## Slide 58
SUBA
2018 354 Actividades
745 Actividades
508 Actividades
714 Actividades
560 Actividades
557 Actividades
BARRIOS UNIDOS
2018 308 Actividades
313 Actividades
211 Actividades
171 Actividades
189 Actividades
186 Actividades
- - - - - - - - - - - - -- - - - - -
ENGATIVÁ
2018 612 Actividades
566 Actividades
371 Actividades
381 Actividades
2022 348 Actividades
2023 369 Actividades
FONTIBÓN KENNEDY
2018 481 Actividades 2018 684 Actividades
436 Actividades 2019 712 Actividades
310 Actividades 2020 449 Actividades
471 Actividades 2021 659 Actividades
476 Actividades 2022 727 Actividades
611 Actividades 2023 887 Actividades
- - - -- - - - - -
CANDELARIA SAN CRISTÓBAL SUMAPAZ USME CHAPINERO
2018 329 Actividades 2018 366 Actividades 2018 50 Actividades 2018 342 Actividades 2018 408 Actividades
337 Actividades 2019 351 Actividades 2019 61 Actividades 2019 424 Actividades 2019 403 Actividades
367 Actividades 2020 411 Actividades 2020 32 Actividades 2020 413 Actividades 2020 447 Actividades
411 Actividades 2021 587 Actividades 2021 30 Actividades 2021 571 Actividades 2021 554 Actividades
367 Actividades 2022 610 Actividades 2022 34 Actividades 2022 634 Actividades 2022 555 Actividades
2023 372 Actividades 2023 534 Actividades 2023 20 Actividades 2023 711 actividades 2023 624 Actividades
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
SANTA FE USAQUÉN
2018 366 Actividades 2018 297 Actividades
2019 286 Actividades 2019 453 Actividades
2020 442 Actividades 2020 520 Actividades
2021 492 Actividades 2021 624 Actividades
2022 466 Actividades 2022 647 Actividades
2023 559 Actividades 2023 736 Actividades
ANTONIO NARIÑO CIUDAD BOLÍVAR PUENTE ARANDA TEUSAQUILLO
79 Actividades 2018 279 Actividades 2018 174 Actividades 2018 164 Actividades
2019 158 Actividades 2019 372 Actividades 2019 283 Actividades 2019 256 Actividades 2020 218 Actividades 2020 550 Actividades 2020 262 Actividades 2020 199 Actividades
202 Actividades 2021 438 Actividades 2021 345 Actividades 2021 267 Actividades
226 Actividades 2022 457 Actividades 2022 325 Actividades 2022 331 Actividades
187 Actividades 2023 493 Actividades 2023 301 Actividades 2023 259 Actividades
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BOSA LOS MÁRTIRES RAFAEL URIBE TUNJUELITO
188 Actividades 2018 120 Actividades 2018 175 Actividades 2018 125 Actividades
2019 339 Actividades 2019 175 Actividades 2019 234 Actividades 2019 375 Actividades
2020 485 Actividades 2020 191 Actividades 2020 270 Actividades 2020 348 Actividades
472 Actividades 2021 220 Actividades 2021 338 Actividades 2021 266 Actividades
579 Actividades 2022 334 Actividades 2022 458 Actividades 2022 301 Actividades
561 Actividades 2023 292 Actividades 2023 488 Actividades 2023 266 Actividades
  GESTIÓN SOCIAL 2018 - 2023
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades

## Slide 59
  CAMPAÑAS CULTURA CIUDADANA - APROVECHAMIENTO
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades
LOCALIDAD | ACTIVIDADES PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL | ACTIVIDADES ANEXO 2 |  | 
LOCALIDAD | ACTIVIDADES 2018 - DIC 2022 | ACTIVIDADES ENERO - DIC 2023 | ACTIVIDADES ENERO – 2023 | TOTAL
Antonio Nariño | 1.002 | 176 | 68 | 1.246
Barrios Unidos | 1.192 | 150 | 41 | 1.383
Bosa | 2.384 | 549 | 178 | 3.111
Candelaria | 2.039 | 331 | 145 | 2.515
Chapinero | 2.624 | 528 | 190 | 3.342
Ciudad Bolívar | 2.400 | 480 | 212 | 3.092
Engativá | 2.065 | 284 | 102 | 2.451
Fontibón | 2.132 | 552 | 149 | 2.833
Kennedy | 3.354 | 798 | 291 | 4.443
Los Mártires | 1.183 | 279 | 89 | 1.551
Puente Aranda | 1.614 | 289 | 97 | 2.000
Rafael Uribe | 1.710 | 476 | 129 | 2.315
San Cristóbal | 2.623 | 415 | 155 | 3.193
Santa Fe | 2.279 | 498 | 162 | 2.939
Suba | 2.918 | 495 | 162 | 3.575
Sumapaz | 230 | 20 | 3 | 253
Teusaquillo | 1.382 | 247 | 85 | 1.714
Tunjuelito | 1.588 | 252 | 104 | 1.944
Usaquén | 2.776 | 621 | 183 | 3.580
Usme | 2.592 | 612 | 208 | 3.412
TOTAL | 40.087 | 8.052 | 2.753 | 50.892

## Slide 60
  ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL 2024
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades
LOCALIDAD | ACTIVIDADES ENERO A ABRIL 2024 | ACTIVIDADES ENERO A ABRIL 2024 |  |  | 
LOCALIDAD | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | TOTAL ACTIVIDADES 2024
Antonio Nariño | 17 | 16 | 17 | 18 | 68
Barrios Unidos | 10 | 12 | 10 | 9 | 41
Bosa | 43 | 43 | 42 | 50 | 178
Candelaria | 32 | 37 | 34 | 42 | 145
Chapinero | 37 | 52 | 49 | 52 | 190
Ciudad Bolívar | 41 | 47 | 56 | 68 | 212
Engativá | 26 | 21 | 17 | 38 | 102
Fontibón | 33 | 44 | 34 | 38 | 149
Kennedy | 60 | 80 | 71 | 80 | 291
Los Mártires | 26 | 20 | 20 | 23 | 89
Puente Aranda | 25 | 25 | 18 | 29 | 97
Rafael Uribe | 30 | 34 | 22 | 43 | 129
San Cristóbal | 32 | 41 | 37 | 45 | 155
Santa Fe | 27 | 46 | 40 | 49 | 162
Suba | 34 | 48 | 37 | 43 | 162
Sumapaz | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
Teusaquillo | 19 | 24 | 19 | 23 | 85
Tunjuelito | 24 | 29 | 24 | 27 | 104
Usaquén | 49 | 52 | 40 | 42 | 183
Usme | 38 | 62 | 50 | 58 | 208
TOTAL | 603 | 734 | 638 | 778 | 2.753

## Slide 61
LOCALIDAD | ASISTENCIA ACTIVIDADES PROGRAMA GESTIÓN SOCIAL | ASISTENCIA ACTIVIDADES ANEXO 2 |  |  | 
LOCALIDAD | ASISTENCIA 2018 - DIC 2021 | ASISTENCIA ENERO – DIC 2022 | ASISTENCIA FEB – DIC 2023 | ASISTENCIA ENERO – ABRIL 2024 | TOTAL
Antonio Nariño | 26.680 | 9.057 | 7.744 | 2.763 | 46.244
Barrios Unidos | 40.984 | 6.020 | 4.295 | 1.624 | 52.923
Bosa | 54.027 | 22.293 | 26.662 | 6.949 | 109.931
Candelaria | 21.094 | 4.562 | 4.258 | 1.613 | 31.527
Chapinero | 43.483 | 8.113 | 6.514 | 1.807 | 59.917
Ciudad Bolívar | 54.334 | 18.007 | 17.560 | 6.785 | 96.686
Engativá | 65.322 | 13.005 | 11.529 | 3.756 | 93.612
Fontibón | 77.054 | 21.308 | 21.526 | 6.356 | 126.244
Kennedy | 161.129 | 56.657 | 46.790 | 14.239 | 278.815
Los Mártires | 23.638 | 7.570 | 8.142 | 2.230 | 41.580
Puente Aranda | 42.261 | 12.867 | 8.760 | 3.299 | 67.187
Rafael Uribe | 51.211 | 16.663 | 20.626 | 4.949 | 93.449
San Cristóbal | 122.770 | 13.313 | 8.947 | 3.017 | 148.047
Santa Fe | 36.053 | 6.174 | 7.527 | 1.621 | 51.375
Suba | 68.393 | 19.238 | 19.638 | 6.799 | 114.068
Sumapaz | 2.187 | 365 | 292 | 32 | 2.876
Teusaquillo | 33.077 | 5.836 | 6.591 | 2.245 | 47.749
Tunjuelito | 40.656 | 8.543 | 8.848 | 2.678 | 60.725
Usaquén | 123.243 | 11.349 | 8.882 | 2.785 | 146.259
Usme | 127.557 | 13.757 | 7.756 | 2.104 | 151.174
TOTAL | 1.215.153 | 274.697 | 252.887 | 77.651 | 1.820.388
  ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades

## Slide 62
  ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL 2024
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades
LOCALIDAD | ASISTENCIA ENERO A ABRIL 2024 |  |  |  | 
LOCALIDAD | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | TOTAL ASISTENCIA 2024
Antonio Nariño | 601 | 603 | 790 | 769 | 2.763
Barrios Unidos | 342 | 296 | 724 | 262 | 1.624
Bosa | 972 | 1.821 | 1.877 | 2.279 | 6.949
Candelaria | 247 | 440 | 426 | 500 | 1.613
Chapinero | 256 | 330 | 523 | 698 | 1.807
Ciudad Bolívar | 1.315 | 1.473 | 1.944 | 2.053 | 6.785
Engativá | 1.064 | 688 | 643 | 1361 | 3.756
Fontibón | 990 | 2.041 | 1.655 | 1.670 | 6.356
Kennedy | 2.277 | 3.883 | 3.703 | 4.376 | 14.239
Los Mártires | 750 | 535 | 440 | 505 | 2.230
Puente Aranda | 800 | 888 | 560 | 1051 | 3.299
Rafael Uribe | 1.261 | 1.254 | 829 | 1605 | 4.949
San Cristóbal | 738 | 847 | 715 | 717 | 3.017
Santa Fe | 159 | 280 | 383 | 799 | 1.621
Suba | 1.373 | 2.013 | 1.611 | 1.802 | 6.799
Sumapaz | 0 | 2 | 15 | 15 | 32
Teusaquillo | 518 | 656 | 454 | 617 | 2.245
Tunjuelito | 724 | 803 | 570 | 581 | 2.678
Usaquén | 521 | 630 | 830 | 804 | 2.785
Usme | 396 | 402 | 819 | 487 | 2.104
TOTAL | 15.304 | 19.885 | 19.511 | 22.951 | 77.651

## Slide 63
  CAMPAÑAS CULTURA CIUDADANA - APROVECHAMIENTO
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades
LOCALIDAD | ACTIVIDADES PLAN DE CAMPAÑAS | ACTIVIDADES ANEXO 2 |  |  | 
LOCALIDAD | ACTIVIDADES 2018 - DIC 2021 | ACTIVIDADES ENERO - DIC 2022 | ACTIVIDADES FEB – DIC 2023 | ACTIVIDADES ENERO - ABRIL 2024 | TOTAL
Antonio Nariño | 32 | 11 | 11 | 2 | 56
Barrios Unidos | 99 | 26 | 36 | 0 | 161
Bosa | 27 | 11 | 12 | 2 | 52
Candelaria | 85 | 47 | 41 | 33 | 206
Chapinero | 83 | 100 | 96 | 38 | 317
Ciudad Bolívar | 32 | 11 | 13 | 2 | 58
Engativá | 343 | 95 | 85 | 22 | 545
Fontibón | 251 | 75 | 59 | 3 | 388
Kennedy | 256 | 87 | 89 | 30 | 462
Los Mártires | 28 | 12 | 13 | 2 | 55
Puente Aranda | 36 | 11 | 12 | 2 | 61
Rafael Uribe | 37 | 11 | 12 | 2 | 62
San Cristóbal | 113 | 50 | 119 | 45 | 327
Santa Fe | 137 | 90 | 61 | 75 | 363
Suba | 432 | 61 | 62 | 19 | 574
Sumapaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teusaquillo | 35 | 11 | 12 | 2 | 60
Tunjuelito | 31 | 14 | 14 | 2 | 61
Usaquén | 180 | 142 | 115 | 52 | 489
Usme | 195 | 76 | 99 | 51 | 421
TOTAL | 2.432 | 941 | 961 | 384 | 4.718

## Slide 64
  ACTIVIDADES CAMPAÑAS CULTURA CIUDADANA 2024
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades
LOCALIDAD | ACTIVIDADES ENERO A ABRIL 2024 | ACTIVIDADES ENERO A ABRIL 2024 |  |  | 
LOCALIDAD | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | TOTAL ACTIVIDADES 2024
Antonio Nariño | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
Barrios Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bosa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
Candelaria | 5 | 11 | 7 | 10 | 33
Chapinero | 3 | 14 | 12 | 9 | 38
Ciudad Bolívar | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
Engativá | 0 | 0 | 10 | 12 | 22
Fontibón | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
Kennedy | 3 | 6 | 6 | 15 | 30
Los Mártires | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
Puente Aranda | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
Rafael Uribe | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
San Cristóbal | 6 | 12 | 12 | 15 | 45
Santa Fe | 10 | 19 | 22 | 24 | 75
Suba | 2 | 5 | 8 | 4 | 19
Sumapaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teusaquillo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
Tunjuelito | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
Usaquén | 17 | 10 | 11 | 14 | 52
Usme | 6 | 17 | 11 | 17 | 51
TOTAL | 56 | 99 | 104 | 125 | 384

## Slide 65
LOCALIDAD | ASISTENCIA ACTIVIDADES PLAN DE CAMPAÑAS | ASISTENCIA ACTIVIDADES ANEXO 2 |  |  | 
LOCALIDAD | ASISTENCIA 2018 - DIC 2021 | ASISTENCIA ENERO – DIC 2022 | ASISTENCIA FEB – DIC 2023 | ASISTENCIA ENERO – ABRIL 2024 | TOTAL
Antonio Nariño | 853 | 546 | 686 | 169 | 2.254
Barrios Unidos | 10.193 | 2.344 | 3.536 | 0 | 16.073
Bosa | 1.294 | 598 | 685 | 163 | 2.740
Candelaria | 1.225 | 812 | 155 | 149 | 2.341
Chapinero | 964 | 1.769 | 1.694 | 281 | 4.708
Ciudad Bolívar | 2.100 | 605 | 600 | 124 | 3.429
Engativá | 19.126 | 3.342 | 3.852 | 707 | 27.027
Fontibón | 18.803 | 5.644 | 4.797 | 281 | 29.525
Kennedy | 23.340 | 7.313 | 10.907 | 2.178 | 43.738
Los Mártires | 504 | 587 | 726 | 126 | 1.943
Puente Aranda | 962 | 644 | 802 | 162 | 2.570
Rafael Uribe | 1.941 | 610 | 706 | 150 | 3.407
San Cristóbal | 3.948 | 660 | 1.982 | 781 | 7.371
Santa Fe | 2.963 | 1.194 | 563 | 1.123 | 5.843
Suba | 10.303 | 2.554 | 3.602 | 878 | 17.337
Sumapaz | 28 | 0 | 0 | 0 | 28
Teusaquillo | 795 | 605 | 746 | 143 | 2.289
Tunjuelito | 1.413 | 671 | 879 | 132 | 3.095
Usaquén | 1.835 | 3.681 | 2.612 | 217 | 8.345
Usme | 3.670 | 2.204 | 1.983 | 919 | 8.776
TOTAL | 106.260 | 36.383 | 41.513 | 8.683 | 192.839
  ACTIVIDADES CAMPAÑAS CULTURA CIUDADANA
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades

## Slide 66
LOCALIDAD | ASISTENCIA ENERO A ABRIL 2024 |  |  |  | 
LOCALIDAD | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | TOTAL ASISTENCIA 2024
Antonio Nariño | 101 | 0 | 68 | 0 | 169
Barrios Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bosa | 82 | 0 | 81 | 0 | 163
Candelaria | 5 | 79 | 7 | 58 | 149
Chapinero | 3 | 31 | 236 | 11 | 281
Ciudad Bolívar | 0 | 52 | 0 | 72 | 124
Engativá | 0 | 0 | 193 | 514 | 707
Fontibón | 0 | 112 | 117 | 52 | 281
Kennedy | 109 | 265 | 194 | 1610 | 2.178
Los Mártires | 0 | 62 | 0 | 64 | 126
Puente Aranda | 0 | 73 | 0 | 89 | 162
Rafael Uribe | 0 | 90 | 0 | 60 | 150
San Cristóbal | 7 | 15 | 377 | 382 | 781
Santa Fe | 13 | 186 | 677 | 247 | 1.123
Suba | 74 | 203 | 396 | 205 | 878
Sumapaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teusaquillo | 65 | 0 | 78 | 0 | 143
Tunjuelito | 61 | 0 | 71 | 0 | 132
Usaquén | 76 | 58 | 34 | 49 | 217
Usme | 12 | 59 | 367 | 481 | 919
TOTAL | 608 | 1.285 | 2.896 | 3.894 | 8.683
  ACTIVIDADES CAMPAÑAS CULTURA CIUDADANA 2024
  Así va la socialización y sensibilización del Esquema de Aseo con las comunidades

## Slide 67
  VERIFICACIONES – GESTIÓN SOCIAL
LOCALIDAD | VERIFICACIÓN INTERVENTORÍA GESTIÓN SOCIAL - ÁREA URBANA Y RURAL |  |  |  |  |  |  | 
 | VISITAS REALIZADAS |  |  |  |  |  |  | 
 | FEB - DIC 2018 | ENERO – DIC 2019 | ENERO – DIC 2020 | ENERO – DIC 2021 | ENERO – DIC 2022 | ENERO - DIC 2023 | ENERO – MAYO 2024 | TOTAL
Antonio Nariño | 17 | 24 | 35 | 41 | 56 | 43 | 23 | 239
Barrios Unidos | 38 | 48 | 100 | 66 | 77 | 61 | 26 | 416
Bosa | 20 | 29 | 54 | 65 | 77 | 81 | 23 | 349
Candelaria | 24 | 35 | 56 | 59 | 54 | 42 | 26 | 296
Chapinero | 29 | 38 | 84 | 93 | 78 | 86 | 43 | 451
Cuidad Bolívar | 21 | 31 | 41 | 49 | 63 | 62 | 31 | 298
Engativá | 91 | 81 | 157 | 116 | 113 | 129 | 58 | 745
Fontibón | 41 | 40 | 93 | 88 | 47 | 53 | 23 | 385
Kennedy | 60 | 49 | 124 | 99 | 80 | 87 | 24 | 523
Los Mártires | 14 | 15 | 35 | 33 | 63 | 74 | 27 | 261
Puente Aranda | 16 | 27 | 42 | 56 | 95 | 97 | 31 | 364
Rafael Uribe | 17 | 23 | 28 | 40 | 58 | 73 | 17 | 256
San Cristóbal | 24 | 28 | 44 | 64 | 51 | 52 | 18 | 281
Santa Fe | 24 | 34 | 66 | 51 | 69 | 58 | 34 | 336
Suba | 82 | 118 | 141 | 156 | 112 | 131 | 46 | 786
Sumapaz | 11 | 8 | 10 | 11 | 10 | 6 | 2 | 58
Teusaquillo | 20 | 26 | 49 | 49 | 65 | 73 | 24 | 306
Tunjuelito | 13 | 26 | 33 | 49 | 56 | 56 | 24 | 257
Usaquén | 27 | 39 | 73 | 61 | 82 | 61 | 33 | 376
Usme | 27 | 25 | 44 | 52 | 64 | 56 | 28 | 296
TOTAL | 616 | 744 | 1.309 | 1.298 | 1.370 | 1.381 | 561 | 7.279

## Slide 68
  VERIFICACIONES – GESTIÓN SOCIAL 2024
LOCALIDAD | VERIFICACIÓN INTERVENTORÍA GESTIÓN SOCIAL - ÁREA URBANA Y RURAL |  |  |  |  | 
 | VISITAS REALIZADAS ENERO A MAYO 2024 |  |  |  |  | 
 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | TOTAL 2024
Antonio Nariño | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 23
Barrios Unidos | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 26
Bosa | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 23
Candelaria | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 26
Chapinero | 4 | 7 | 7 | 12 | 13 | 43
Cuidad Bolívar | 5 | 5 | 6 | 4 | 11 | 31
Engativá | 13 | 8 | 6 | 16 | 15 | 58
Fontibón | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 23
Kennedy | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 24
Los Mártires | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 27
Puente Aranda | 5 | 7 | 3 | 8 | 8 | 31
Rafael Uribe | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 17
San Cristóbal | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 18
Santa Fe | 4 | 2 | 6 | 11 | 11 | 34
Suba | 13 | 7 | 6 | 12 | 8 | 46
Sumapaz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
Teusaquillo | 2 | 9 | 2 | 5 | 6 | 24
Tunjuelito | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 24
Usaquén | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | 33
Usme | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 28
TOTAL | 102 | 100 | 83 | 134 | 142 | 561

## Slide 69
  comercial y financiera

## Slide 70
TOTAL DE SUSCRIPTORES
2.376.901
  COMERCIAL FINANCIERO
  catastro suscriptores a mayo 2024
*Información del archivo plano de catastro a corte del 31-may-2024 - Descargado del SIGAB el 02 de junio de 2024
PROMOAMBIENTAL | LIME | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
597.519 | 634.949 | 464.745 | 287.221 | 392.467

## Slide 71
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  catastro de suscriptores a mayo de 2024
Fuente de información suscriptores, unidades residenciales y no residenciales y predios con descuento puerta a puerta – Archivos planos de catastro con corte a 31 de mayo de 2024.
Fuente Información predios desocupados – Reportes del SIGAB con corte a 31 de mayo de 2024.
LOCALIDAD | NOMBRE LOCALIDAD | # SUSCRIPTORES | # USUARIOS | # INMUEBLES DESOCUPADOS | CUENTAS CON DESCUENTO POR LA NO RECOLECCIÓN PUERTA A PUERTA
17 | CANDELARIA | 8.840 | 12.300 | 167 | 377
2 | CHAPINERO | 107.670 | 116.648 | 860 | 2.307
4 | SAN CRISTOBAL | 100.938 | 139.697 | 1.327 | 8.624
3 | SANTA FE | 47.276 | 61.198 | 738 | 1.738
20 | SUMAPAZ | 143 | 143 | 1 | 1
1 | USAQUEN | 232.190 | 254.847 | 989 | 866
5 | USME | 100.462 | 141.771 | 710 | 3.329
Total ASE 1 |  | 597.519 | 726.604 | 4.792 | 17.242

## Slide 72
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  tipo población en el catastro de suscriptores a mayo de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores por tipo de población – Archivos planos de catastro con corte a 31 de mayo de 2024
TIPO DE POBLACIÓN | ABRIL-2024 | MAYO-2024 | % PARTICIPACIÓN (MAY-24)
Número de suscriptores rurales | 1.850 | 1.850 | 0,31%
Número de suscriptores urbanos | 594.460 | 595.669 | 99,69%
TOTAL | 596.310 | 597.519 | 100,00%

## Slide 73
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  vinculación de asociaciones de aprovechamiento en el catastro de suscriptores a mayo de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información vinculación de Asociaciones de aprovechamiento a suscriptores – Archivos planos de catastro con corte a 31 de mayo de 2024
ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO ACTIVAS DEL ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO | % CUENTAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO
1 | 597.519 | 36.497 | 6,11%

## Slide 74
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  catastro de suscriptores a mayo de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores, unidades residenciales y no residenciales y predios con descuento puerta a puerta.
Archivos planos de catastro con corte a 31 de mayo de 2024.
2. Fuente Información predios desocupados. Reportes del SIGAB con corte a 31 de mayo de 2024.
LOCALIDAD | NOMBRE LOCALIDAD | # SUSCRIPTORES | # USUARIOS | # INMUEBLES DESOCUPADOS | CUENTAS CON DESCUENTO POR LA NO RECOLECCION PUERTA PUERTA
15 | ANTONIO NARIÑO | 27.477 | 44.920 | 381 | 291
7 | BOSA | 174.352 | 261.720 | 1.782 | 8.331
19 | CIUDAD BOLIVAR | 132.864 | 215.752 | 1271 | 38.161
14 | LOS MARTIRES | 33.336 | 53.228 | 548 | 214
16 | PUENTE ARANDA | 74.332 | 110.066 | 1.139 | 3.152
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 86.459 | 143.851 | 1.226 | 22.238
13 | TEUSAQUILLO | 69.884 | 84.937 | 542 | 1.460
6 | TUNJUELITO | 36.245 | 67.174 | 503 | 2996
Total ASE 2 |  | 634.949 | 981.648 | 7.392 | 76.843

## Slide 75
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  tipo población en el catastro de suscriptores a mayo de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores por tipo de población. Archivos planos de catastro con corte a 31 de mayo de 2024.
TIPO DE POBLACIÓN | ABRIL-2024 | MAYO-2024 | % PARTICIPACIÓN (MAY-24)
NÚMERO DE SUSCRIPTORES RURALES | 1.758 | 1.662 | 0,26%
NÚMERO DE SUSCRIPTORES URBANOS | 631.262 | 633.287 | 99,74%
TOTAL | 633.020 | 634.949 | 100,00%

## Slide 76
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  vinculación de asociaciones de aprovechamiento en el catastro de suscriptores a mayo de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores – Asociaciones de aprovechamiento. Archivos planos de catastro con corte a 31 de mayo de 2024.
ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO ACTIVAS DEL ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO | % CUENTAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO
2 | 634.949 | 385.330 | 60,69%

## Slide 77
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  catastro de suscriptores a mayo de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
LOCALIDAD | NOMBRE LOCALIDAD | # SUSCRIPTORES | # USUARIOS | # INMUEBLES DESOCUPADOS | CUENTAS CON DESCUENTO POR LA NO RECOLECCIÓN PUERTA PUERTA
9 | FONTIBÓN | 137.798 | 161.404 | 1.101 | 63
8 | KENNEDY | 326.947 | 401.054 | 3.828 | 3.370
Total ASE 3 |  | 464.745 | 562.458 | 4.929 | 3.433
Fuente de información suscriptores , unidades residenciales y no residenciales y predios con descuento puerta a puerta.
Archivos planos de catastro con corte a 31 de mayo de 2024.
2. Fuente Información predios desocupados. Reportes del SIGAB con corte a 31 de mayo de 2024.

## Slide 78
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  tipo población en el catastro de suscriptores a mayo de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores por tipo de población. Archivos planos de catastro con corte a 31 de mayo de 2024.
TIPO DE POBLACIÓN | ABRIL-2024 | MAYO-2024 | % PARTICIPACIÓN (MAY-24)
Número de suscriptores rurales | 0 | 0 | 0,00%
Número de suscriptores urbanos | 464.094 | 464.745 | 100,00%
TOTAL | 464.094 | 464.745 | 100,00%

## Slide 79
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  vinculación de asociaciones de aprovechamiento en el catastro de suscriptores a mayo de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores – Asociaciones de aprovechamiento. Archivos planos de catastro con corte a 31 de mayo de 2024.
ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO ACTIVAS DEL ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO | % CUENTAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO
3 | 464.745 | 100.266 | 21,57%

## Slide 80
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  catastro de suscriptores a mayo de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores , unidades residenciales y no residenciales y predios con descuento puerta a puerta.
Archivos planos de catastro con corte al 31 de mayo de 2024.
2. Fuente Información predios desocupados. Reportes del SIGAB con corte al 31 de mayo de 2024.
LOCALIDAD | NOM LOCALIDAD | # SUSCRIPTORES | # USUARIOS | # INMUEBLES DESOCUPADOS | CUENTAS CON DESCUENTO POR LA NO RECOLECCION PUERTA A PUERTA
12 | BARRIOS UNIDOS | 55.395 | 79.046 | 823 | 135
10 | ENGATIVÁ | 231.826 | 318.809 | 775 | 227
Total ASE 4 |  | 287.221 | 397.855 | 1.598 | 362

## Slide 81
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  tipo población en el catastro de suscriptores a mayo de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
TIPO DE POBLACIÓN | ABRIL-2024 | MAYO-2024 | % PARTICIPACIÓN (MAY-24)
NÚMERO DE SUSCRIPTORES RURALES | 0 | 0 | 0,00%
NÚMERO DE SUSCRIPTORES URBANOS | 286.834 | 287.221 | 100,00%
TOTAL | 286.834 | 287.221 | 100,00%
Fuente de información suscriptores por tipo de población. Archivos planos de catastro con corte 31 de mayo de 2024.

## Slide 82
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  vinculación de asociaciones de aprovechamiento en el catastro de suscriptores a mayo de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO ACTIVAS DEL ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO | % CUENTAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO
4 | 287.221 | 94.793 | 33,00%
Fuente de información suscriptores – Asociaciones de aprovechamiento. Archivos planos de catastro con corte a 31 de mayo de 2024.

## Slide 83
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  catastro de suscriptores a mayo de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Fuente de información suscriptores , unidades residenciales y no residenciales y predios con descuento puerta a puerta.
Archivos planos de catastro con corte al 31 de mayo de 2024.
2. Fuente Información predios desocupados. Reportes del SIGAB con corte al 31 de mayo de 2024.
LOCALIDAD | NOMBRE LOCALIDAD | # SUSCRIPTORES | # USUARIOS | # INMUEBLES DESOCUPADOS | CUENTAS CON DESCUENTO POR LA NO RECOLECCIÓN PUERTA PUERTA
11 | SUBA | 392.467 | 442.062 | 1.002 | 11.408
Total ASE 5 |  | 392.467 | 442.062 | 1.002 | 11.408

## Slide 84
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  tipo población en el catastro de suscriptores a mayo de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
TIPO DE POBLACIÓN | ABRIL-24 | MAYO-24 | % PARTICIPACIÓN (MAY-24)
NÚMERO DE SUSCRIPTORES RURALES | 1.636 | 1.636 | 0,42%
NÚMERO DE SUSCRIPTORES URBANOS | 390.512 | 390.831 | 99,58%
TOTAL | 392.148 | 392.467 | 100,00%
Fuente de información suscriptores por tipo de población. Archivos planos de catastro con corte a 31 de mayo de 2024.

## Slide 85
GESTIÓN COMECIAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  vinculación de asociaciones de aprovechamiento en el catastro de suscriptores a mayo de 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO ACTIVAS DEL ASE | TOTAL DE CUENTAS CONTRATO VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO | % CUENTAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO
5 | 392.467 | 60.153 | 15,33%
Fuente de información suscriptores – Asociaciones de aprovechamiento. Archivos planos de catastro con corte a 31 de mayo de 2024.

## Slide 86
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Facturación Y Recaudo De Marzo 2018 a Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
*Cifras en millones de pesos
Concesionario | *vr. total facturación a mayo de 2024 | *vr. total recaudo a mayo de 2024 | % recaudo
Promoambiental | $2.291.499 | $1.256.319 | 54,83%
Lime | $1.946.075 | $1.224.808 | 62,94%
Ciudad limpia | $1.148.929 | $872.274 | 75,92%
Bogotá limpia | $1.012.193 | $668.652 | 66,06%
Área limpia | $1.036.965 | $784.043 | 75,61%
Total | $7.435.661 | $4.806.095 | 64,64%
*Nota: las cifras se presentan en millones de pesos |  |  | 
Chart: 
| Promoambiental | Lime | Ciudad limpia | Bogotá limpia | Área limpia
vr. total facturación a mayo de 2024 | 2291499.0513 | 1946075.4813 | 1148928.5272 | 1012192.7033 | 1036965.4996
vr. total recaudo a mayo de 2024 | 1256318.5994 | 1224807.5817 | 872273.8676 | 668651.8782 | 784043.0237
% recaudo | 0.54825 | 0.62937 | 0.75921 | 0.6606 | 0.75609

## Slide 87
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Facturación Del Periodo Marzo 2018 a Mayo 2024
*Cifras en millones de pesos
*Nota: para el año 2018 se tomó únicamente la información de marzo a diciembre.
Para el año 2024 es información de enero a abril.
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| ASE1 | ASE2 | ASE3 | ASE4 | ASE5
2.018 | 108506.0556 | 110432.7124 | 73218.1881 | 60330.6456 | 71228.9141
2.019 | 243709.8413 | 233040.421 | 140380.2658 | 111528.0291 | 141492.0876
2.020 | 416872.9485 | 296489.2769 | 173729.0139 | 152586.4197 | 178325.007
2.021 | 488525.5942 | 347501.4284 | 208388.1818 | 176246.6563 | 180872.5716
2.022 | 418972.2335 | 360104.7506 | 198121.0812 | 194208.1938 | 167344.2219
2.023 | 419809.7178 | 397772.7879 | 239850.4988 | 214444.6004 | 200897.2822
2.024 | 195102.6604 | 200734.1041 | 115241.2976 | 102848.1585 | 96805.4152

## Slide 88
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Facturación y Recaudo de Diciembre 2023 a Mayo 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
ASE/Periodo | Facturación | Recaudo
ASE1 | $ 229.203 | $ 138.629
dic-23 | $ 34.101 | $ 21.128
ene-24 | $ 39.314 | $ 22.114
feb-24 | $ 38.913 | $ 23.786
mar-24 | $ 33.731 | $ 22.893
abr-24 | $ 43.654 | $ 23.900
may-24 | $ 39.491 | $ 24.808
ASE2 | $ 232.748 | $ 142.600
dic-23 | $ 32.014 | $ 24.512
ene-24 | $ 38.616 | $ 21.162
feb-24 | $ 40.854 | $ 25.887
mar-24 | $ 33.641 | $ 20.429
abr-24 | $ 40.956 | $ 27.286
may-24 | $ 46.667 | $ 23.324
ASE/Periodo | Facturación | Recaudo
ASE3 | $ 136.035 | $ 101.637
dic-23 | $ 20.793 | $ 16.286
ene-24 | $ 22.734 | $ 16.184
feb-24 | $ 22.865 | $ 17.555
mar-24 | $ 22.182 | $ 15.941
abr-24 | $ 23.882 | $ 17.872
may-24 | $ 23.578 | $ 17.800
ASE4 | $ 122.133 | $ 78.209
dic-23 | $ 19.284 | $ 11.317
ene-24 | $ 19.936 | $ 13.748
feb-24 | $ 23.365 | $ 13.051
mar-24 | $ 18.152 | $ 12.290
abr-24 | $ 22.876 | $ 13.187
may-24 | $ 18.518 | $ 14.616
ASE/Periodo | Facturación | Recaudo
ASE5 | $ 114.949 | $ 87.185
dic-23 | $ 18.143 | $ 13.417
ene-24 | $ 18.228 | $ 13.737
feb-24 | $ 19.518 | $ 15.364
mar-24 | $ 18.941 | $ 13.977
abr-24 | $ 20.374 | $ 15.638
may-24 | $ 19.745 | $ 15.053

## Slide 89
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Facturación y Recaudo de Diciembre 2023 a Mayo 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| dic-23 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | dic-23 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | dic-23 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | dic-23 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | dic-23 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | ASE1 | ASE2 | ASE3 | ASE4 | ASE5
Facturación | 34100.8311 | 39313.7238 | 38913.283 | 33730.5966 | 43654.0399 | 39491.0171 | 32014.056 | 38615.6851 | 40854.1724 | 33641.3077 | 40955.6684 | 46667.2705 | 20793.2942 | 22734.1371 | 22865.1233 | 22181.8307 | 23882.1388 | 23578.0678 | 19284.3883 | 19936.4903 | 23365.4994 | 18151.8744 | 22875.8951 | 18518.3992 | 18143.3217 | 18228.0561 | 19518.0129 | 18940.9709 | 20373.5333 | 19744.842
Recaudo | 21127.9832 | 22114.2671 | 23785.9799 | 22892.6393 | 23900.1099 | 24808.4699 | 24512.2838 | 21161.6309 | 25887.1408 | 20429.215 | 27285.9291 | 23323.8268 | 16285.7898 | 16183.6124 | 17554.9451 | 15941.1476 | 17871.9437 | 17799.7916 | 11316.8684 | 13748.2455 | 13050.6927 | 12290.264 | 13186.9057 | 14616.4409 | 13416.7266 | 13736.6091 | 15364.0569 | 13976.8974 | 15637.7985 | 15052.9562

## Slide 90
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Subsidios Y Contribuciones Consolidado De Marzo 2018 A Mayo 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| ASE1 | ASE2 | ASE3 | ASE4 | ASE5
2018 | 3758.7705 | -18580.1432 | -5811.4044 | -1026.858 | -3043.0094
2019 | 4782.0741 | -33593.6611 | -10074.6142 | -1423.6404 | -3524.4603
2020 | 3079.0323 | -41821.0992 | -12903.5341 | -2298.9024 | -4997.8289
2021 | -9.0484 | -46302.263 | -15145.956 | -2353.4591 | -6945.3677
2022 | -291.6912 | -46915.3317 | -11897.0069 | -2319.8019 | -7226.7158
2023 | -5642.5483 | -56160.5071 | -14239.6851 | -2541.3319 | -9096.9582
2024 | -3429.9373 | -23106.0281 | -6380.9765 | -1727.398 | -3431.9305

## Slide 91
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Subsidios Y Contribuciones Consolidado De Marzo 2018 A Mayo 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Periodo | ASE1 | ASE2 | ASE3 | ASE4 | ASE5 | Total
2018-Bimestre 2 | -$ 16 | -$ 1.879 | -$ 161 | -$ 412 | -$ 612 | -$ 3.080
2018-Bimestre 3 | $ 883 | -$ 4.223 | -$ 1.312 | $ 76 | -$ 463 | -$ 5.038
2018-Bimestre 4 | $ 1.431 | -$ 4.620 | -$ 1.477 | -$ 86 | -$ 623 | -$ 5.375
2018-Bimestre 5 | $ 178 | -$ 3.570 | -$ 1.059 | -$ 245 | -$ 461 | -$ 5.157
2018-Bimestre 6 | $ 1.282 | -$ 4.288 | -$ 1.802 | -$ 360 | -$ 884 | -$ 6.052
2019-Bimestre 1 | $ 905 | -$ 4.301 | -$ 1.353 | -$ 268 | -$ 656 | -$ 5.673
2019-Bimestre 2 | $ 832 | -$ 5.380 | -$ 1.487 | -$ 244 | -$ 1.256 | -$ 7.535
2019-Bimestre 3 | $ 852 | -$ 5.901 | -$ 1.493 | -$ 211 | $ 338 | -$ 6.415
2019-Bimestre 4 | $ 2.216 | -$ 5.991 | -$ 2.206 | -$ 15 | -$ 502 | -$ 6.497
2019-Bimestre 5 | -$ 743 | -$ 5.918 | -$ 1.769 | -$ 353 | -$ 680 | -$ 9.464
2019-Bimestre 6 | $ 719 | -$ 6.103 | -$ 1.766 | -$ 333 | -$ 768 | -$ 8.250
2020-Bimestre 1 | $ 685 | -$ 6.356 | -$ 1.823 | -$ 344 | -$ 767 | -$ 8.605
2020-Bimestre 2 | $ 858 | -$ 7.283 | -$ 2.094 | -$ 239 | -$ 788 | -$ 9.547
2020-Bimestre 3 | $ 566 | -$ 6.957 | -$ 2.077 | -$ 433 | -$ 831 | -$ 9.733
2020-Bimestre 4 | $ 326 | -$ 7.187 | -$ 2.201 | -$ 485 | -$ 857 | -$ 10.404
2020-Bimestre 5 | $ 316 | -$ 6.881 | -$ 2.462 | -$ 328 | -$ 864 | -$ 10.219
2020-Bimestre 6 | $ 328 | -$ 7.156 | -$ 2.246 | -$ 469 | -$ 891 | -$ 10.435
2021-Bimestre 1 | $ 76 | -$ 7.744 | -$ 2.342 | -$ 342 | -$ 997 | -$ 11.349
2021-Bimestre 2 | -$ 88 | -$ 8.160 | -$ 2.197 | -$ 656 | -$ 1.053 | -$ 12.154
2021-Bimestre 3 | -$ 1 | -$ 9.705 | -$ 2.936 | -$ 625 | -$ 1.154 | -$ 14.421
2021-Bimestre 4 | $ 257 | -$ 7.183 | -$ 2.699 | -$ 511 | -$ 1.314 | -$ 11.450
2021-Bimestre 5 | $ 15 | -$ 6.535 | -$ 2.382 | -$ 23 | -$ 1.206 | -$ 10.131
2021-Bimestre 6 | -$ 269 | -$ 6.975 | -$ 2.590 | -$ 196 | -$ 1.221 | -$ 11.250
2022-Bimestre 1 | $ 306 | -$ 7.287 | -$ 2.190 | -$ 603 | -$ 1.265 | -$ 11.039
2022-Bimestre 2 | $ 71 | -$ 6.996 | -$ 2.050 | -$ 458 | -$ 1.181 | -$ 10.615
2022-Bimestre 3 | $ 278 | -$ 7.651 | -$ 2.018 | -$ 352 | -$ 1.120 | -$ 10.862
2022-Bimestre 4 | -$ 325 | -$ 8.323 | -$ 2.110 | -$ 230 | -$ 1.597 | -$ 12.584
2022-Bimestre 5 | -$ 33 | -$ 7.861 | -$ 1.646 | -$ 288 | -$ 1.005 | -$ 10.832
2022-Bimestre 6 | -$ 590 | -$ 8.798 | -$ 1.883 | -$ 388 | -$ 1.059 | -$ 12.718

## Slide 92
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Subsidios Y Contribuciones Consolidado De Marzo 2018 A Mayo 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Periodo | ASE1 | ASE2 | ASE3 | ASE4 | ASE5 | Total
2023-Bimestre 1 | -$ 33 | -$ 8.293 | -$ 2.157 | -$ 411 | -$ 1.207 | -$ 12.101
2023-Bimestre 2 | -$ 1.526 | -$ 9.137 | -$ 2.381 | -$ 476 | -$ 1.903 | -$ 15.422
2023-Bimestre 3 | -$ 1.506 | -$ 9.689 | -$ 2.464 | -$ 447 | -$ 1.760 | -$ 15.867
2023-Bimestre 4 | $ 849 | -$ 8.736 | -$ 2.226 | -$ 394 | -$ 877 | -$ 11.385
2023-Bimestre 5 | -$ 2.192 | -$ 10.083 | -$ 2.374 | -$ 351 | -$ 1.871 | -$ 16.870
2023-Bimestre 6 | -$ 1.235 | -$ 10.222 | -$ 2.638 | -$ 462 | -$ 1.480 | -$ 16.037
2024-Bimestre 1 | -$ 1.939 | -$ 11.913 | -$ 3.105 | -$ 861 | -$ 1.657 | -$ 19.475
2024-Bimestre 2 | -$ 1.491 | -$ 11.193 | -$ 3.276 | -$ 866 | -$ 1.775 | -$ 18.601
2024-Bimestre 3 | -$ 626 | -$ 3.972 | -$ 1.639 | -$ 2.102 | -$ 907 | -$ 9.246
Total | $ 2.247 | -$ 266.479 | -$ 76.453 | -$ 13.691 | -$ 38.266 | -$ 392.643

## Slide 93
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Facturación por componentes Vigencia de Mayo 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Componente | Promo. | Lime | Ciudad L. | Bogotá L. | Área L.
TBL - Barrido y Limpieza | $7.877 | $9.395 | $5.481 | $4.623 | $5.139
TLU - Limpieza Urbana | $1.841 | $1.985 | $1.282 | $999 | $1.105
TDF - Disposición Final | $1.750 | $2.703 | $1.574 | $981 | $1.025
TRT - Recolección y Transporte | $4.606 | $5.384 | $3.637 | $2.637 | $3.004
TTL - Tratamiento Lixiviados | $778 | $1.204 | $699 | $435 | $455
TCS - Comercialización | $2.013 | $1.632 | $1.425 | $734 | $1.237
CCSA Prest.Aprovechable | $229 | $186 | $162 | $84 | $141
CCSA Prest. No Aprovechable | $373 | $303 | $265 | $136 | $230
Aprovechamiento | $4.481 | $5.022 | $2.769 | $2.281 | $2.465
TVIAT | $414 | $640 | $373 | $233 | $243
Total General | $24.362 | $28.453 | $17.665 | $13.143 | $15.044

## Slide 94
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo por componentes Vigencia mayo 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Componente | Promo. | Lime | Ciudad L. | Bogotá L. | Área L.
TBL - Barrido y Limpieza | $ 7.807 | $ 7.913 | $ 5.483 | $ 4.852 | $ 5.107
TLU - Limpieza Urbana | $ 1.828 | $ 1.869 | $ 1.287 | $ 1.058 | $ 1.101
TDF - Disposición Final | $ 1.741 | $ 2.022 | $ 1.581 | $ 1.197 | $ 1.022
TRT - Recolección y Transporte | $ 4.575 | $ 4.009 | $ 3.649 | $ 3.210 | $ 2.988
TTL - Tratamiento Lixiviados | $ 770 | $ 895 | $ 698 | $ 530 | $ 451
TCS - Comercialización | $ 2.005 | $ 1.367 | $ 1.415 | $ 773 | $ 1.221
CCSA Prest.Aprovechable | $ 229 | $ 156 | $ 161 | $ 88 | $ 139
CCSA Prest. No Aprovechable | $ 373 | $ 255 | $ 264 | $ 144 | $ 227
Aprovechamiento | $ 4.837 | $ 4.144 | $ 2.763 | $ 2.355 | $ 2.447
TVIAT | $ 409 | $ 475 | $ 374 | $ 282 | $ 242
TOTAL COMPONENTES | $ 24.575 | $ 23.106 | $ 17.676 | $ 14.489 | $ 14.946
Otros conceptos | Promo. | Lime | Ciudad L. | Bogotá L. | Área L.
Servicios Especiales | $ 51 | $ 43 | $ 41 | $ 18 | $ 19
Intereses Servicios Especiales | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0
Intereses Otros | -$ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 0 | -$ 0
Recaudos Otros | -$ 0 | $ 0 | -$ 0 | $ 0 | $ 0
Saldo a Favor Generado | $ 183 | $ 175 | $ 83 | $ 110 | $ 88
TOTAL OTROS CONCEPTOS | $ 234 | $ 218 | $ 124 | $ 128 | $ 107
TOTAL RECAUDO | $ 24.808 | $ 23.324 | $ 17.800 | $ 14.616 | $ 15.053

## Slide 95
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Recaudo Por Ase De abril 2018 a mayo 2024
*Cifras en millones de pesos
El año 2018 corresponde a los meses de abril a diciembre.
El año 2024 corresponde a los meses de enero a mayo.
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| Vr. Recaudo | Vr. Recaudo | Vr. Recaudo | Vr. Recaudo | Vr. Recaudo | ASE 1 | ASE 2 | ASE 3 | ASE 4 | ASE 5
Año 2018 | 84423.2964 | 81396.1505 | 57670.0552 | 47267.6419 | 55438.9521
Año 2019 | 165141.6423 | 170748.673 | 113960.5604 | 91057.5916 | 114278.7384
Año 2020 | 201425.286 | 185954.2286 | 125633.0045 | 102774.3504 | 123177.3397
Año 2021 | 219915.2876 | 207726.1908 | 153125.7512 | 110220.765 | 135451.585
Año 2022 | 221587.2503 | 217588.9453 | 155744.5293 | 118712.4098 | 129658.0319
Año 2023 | 246324.3703 | 243305.6513 | 180788.5264 | 131726.5706 | 152270.4748
Año 2024 | 117501.4661 | 118087.7425 | 85351.4405 | 66892.5487 | 73768.318

## Slide 96
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo Por Localidades de diciembre 2023 a mayo 2024 - Promoambiental
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| USAQUEN | CHAPINERO | SANTA FÉ | SAN CRISTOBAL | USME | CANDELARIA | SUMAPAZ
DICIEMBRE 2023 | 8831.3162 | 4881.1636 | 1942.1279 | 2813.6384 | 2134.6454 | 523.9534 | 1.1384
ENERO 2024 | 9373.8626 | 5234.7392 | 2014.6784 | 2871.1179 | 2167.0781 | 452.015 | 0.7758
FEBRERO 2024 | 10087.4837 | 5831.0027 | 2105.7635 | 2978.6505 | 2283.5132 | 498.936 | 0.6302
MARZO 2024 | 9684.0019 | 4794.2518 | 2146.7033 | 3310.3951 | 2394.6793 | 562.0035 | 0.60445
ABRIL 2024 | 10342.5438 | 5785.1462 | 2020.0178 | 2993.6604 | 2302.2428 | 455.8169 | 0.68204
MAYO 2024 | 10409.7017 | 5654.1445 | 2226.5039 | 3407.503 | 2580.4353 | 529.3501 | 0.83139

## Slide 97
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo Por Localidades de diciembre 2023 a mayo 2024– Limpieza Metropolitana
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| TUNJUELITO | BOSA | TEUSAQUILLO | LOS MARTIRES | ANTONIO NARIÑO | PUENTE ARANDA | RAFAEL URIBE URIBE | CIUDAD BOLIVAR
DICIEMBRE 2023 | 1854.6841 | 4567.8612 | 4823.9924 | 2457.3451 | 1310.3052 | 2814.7937 | 3248.0863 | 3435.2157
ENERO 2024 | 1445.3301 | 5029.8111 | 1234.2908 | 1383.1865 | 1413.461 | 4516.702 | 3066.0919 | 3072.7574
FEBRERO 2024 | 1945.0386 | 5282.2023 | 4946.3735 | 2571.6371 | 1390.7391 | 2113.8008 | 3452.1142 | 4185.2351
MARZO 2024 | 1214.6264 | 4511.9119 | 1027.063 | 1230.4147 | 1403.9161 | 5208.7383 | 3053.6792 | 2778.8653
ABRIL 2024 | 2339.4828 | 5059.544 | 5150.6485 | 2667.704 | 1477.4775 | 3051.5108 | 3638.0128 | 3901.5486
MAYO 2024 | 1480.2363 | 5084.8436 | 1406.2853 | 1543.0104 | 1527.0248 | 5565.4616 | 3551.7776 | 3165.1872

## Slide 98
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo Por Localidades de diciembre 2023 a mayo 2024– Ciudad Limpia
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| KENNEDY | FONTIBON
DICIEMBRE 2023 | 10491.3947 | 5794.3951
ENERO 2024 | 10466.4312 | 5717.1812
FEBRERO 2024 | 11541.6962 | 6013.2489
MARZO 2024 | 10216.0715 | 5725.0762
ABRIL 2024 | 11526.1566 | 6345.7871
MAYO 2024 | 11653.3251 | 6146.4666

## Slide 99
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo Por Localidades de diciembre 2023 a mayo 2024– Bogotá Limpia
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| ENGATIVÁ | BARRIOS UNIDOS
DICIEMBRE 2023 | 7322.0274 | 3994.841
ENERO 2024 | 11546.9566 | 2201.2888
FEBRERO 2024 | 7612.8234 | 5437.8693
MARZO 2024 | 10857.2049 | 1433.0591
ABRIL 2024 | 8826.5 | 4360.4056
MAYO 2024 | 11964.7262 | 2651.7147

## Slide 100
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Recaudo Por Localidades de diciembre 2023 a mayo 2024– Área Limpia
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| SUBA
DICIEMBRE 2023 | 13416.7266
ENERO 2024 | 13736.6091
FEBRERO 2024 | 15364.0569
MARZO 2024 | 13976.8974
ABRIL 2024 | 15637.7985
MAYO 2024 | 15052.9562

## Slide 101
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera por Localidad – Mayo 2024
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-may-2024 descargado del SIGAB el 7-jun-2024.
  CARTERA
  TOTAL $27.756 millones
Chart: 
Chart: 
| USAQUEN | CHAPINERO | SANTA FÉ | SAN CRISTOBAL | USME | CANDELARIA | SUMAPAZ
TOTAL CARTERA | 8993.5275 | 4710.7 | 5280.5373 | 3617.3463 | 3929.0993 | 1220.7027 | 4.4631

## Slide 102
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera por Localidad – Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
  CARTERA
  TOTAL $49.506
  Millones
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-may-2024 descargado del SIGAB el 7-jun-2024.
Chart: 
| TUNJUELITO | BOSA | TEUSAQUILLO | LOS MARTIRES | ANTONIO NARIÑO | PUENTE ARANDA | RAFAEL URIBE URIBE | CIUDAD BOLIVAR
TOTAL CARTERA | 4071.4928 | 7927.566 | 6550.3712 | 6188.3759 | 4113.5236 | 6512.1139 | 8037.5114 | 6105.0258

## Slide 103
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera por Localidad – Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-may-2024 descargado del SIGAB el 7-jun-2024.
  CARTERA TOTAL $13.913 millones
Chart: 
| KENNEDY | FONTIBÓN
TOTAL CARTERA | 8956.0189 | 4956.8852

## Slide 104
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera por Localidad – Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-may-2024 descargado del SIGAB el 7-jun-2024.
  CARTERA TOTAL $23.016
  Millones
Chart: 
| ENGATIVÁ | BARRIOS UNIDOS
 | 16586.9785 | 6429.4027

## Slide 105
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera por Localidad – Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-may-2024 descargado del SIGAB el 7-jun-2024.
  CARTERA TOTAL $11.581
  millones
Chart: 
| SUBA
TOTAL CARTERA | 11580.87

## Slide 106
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera - Vigencia y Vencida – Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-may-2024 descargado del SIGAB el 7-jun-2024.
  CARTERA
  TOTAL $27.756 millones
Chart: 
| CARTERA VIGENCIA | CARTERA VENCIDA
 | 12981.3285 | 14775.0476
 | 0.46769 | 0.53231

## Slide 107
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera - Vigencia y Vencida – Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-may-2024 descargado del SIGAB el 7-jun-2024.
  CARTERA
  TOTAL $49.506 Millones
Chart: 
| CARTERA VIGENCIA | CARTERA VENCIDA
 | 22967.4473 | 26538.5334
 | 0.46393 | 0.53607

## Slide 108
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera - Vigencia y Vencida – Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-may-2024 descargado del SIGAB el 7-jun-2024.
  CARTERA TOTAL $13.913 millones
Chart: 
| CARTERA VIGENCIA | CARTERA VENCIDA
 | 8589.2587 | 5323.6454
 | 0.61736 | 0.38264

## Slide 109
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera - Vigencia y Vencida – Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-may-2024 descargado del SIGAB el 7-jun-2024.
  CARTERA TOTAL $23.016
  Millones
Chart: 
| CARTERA VIGENCIA | CARTERA VENCIDA
 | 8698.2411 | 14318.14
 | 0.37792 | 0.62208

## Slide 110
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera - Vigencia y Vencida – Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-may-2024 descargado del SIGAB el 7-jun-2024.
  CARTERA TOTAL $11.581
  millones
Chart: 
| CARTERA VIGENCIA | CARTERA VENCIDA
 | 7278.2039 | 4302.6661
 | 0.62847 | 0.37153

## Slide 111
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-may-2024 descargado del SIGAB el 7-jun-2024.
CARTERA | FACT. CONJUNTA | FACT. DIRECTA | TOTAL CARTERA
VENCIDA | 10.888 | 3.887 | 14.775
VIGENCIA | 11.975 | 1.007 | 12.981
TOTAL | 22.863 | 4.894 | 27.756
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera Por Edad De Mora – Mayo 2024
Chart: 
| 0 meses | 1 mes | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 24 meses | Más de 24 meses
FACTURACIÓN CONJUNTA | 11080.8808 | 805.7495 | 353.037 | 212.1426 | 175.7882 | 145.0346 | 119.3222 | 668.9485 | 1234.0283 | 8067.8689
FACTURACIÓN DIRECTA | 569.435 | 202.3023 | 439.0425 | 83.7422 | 109.2218 | 114.8318 | 96.3571 | 343.3346 | 482.9132 | 2452.3952

## Slide 112
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera Por Edad De Mora – Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-may-2024 descargado del SIGAB el 7-jun-2024.
CARTERA | FACT. CONJUNTA | FACT. DIRECTA | TOTAL CARTERA
VENCIDA | 15.738 | 10.800 | 26.539
VIGENCIA | 21.311 | 1.657 | 22.967
TOTAL | 37.049 | 12.458 | 49.506
Chart: 
| 0 meses | 1 mes | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 24 meses | Más de 24 meses
FACTURACIÓN CONJUNTA | 19522.2385 | 38.8464 | 2268.4435 | 0.50546 | 882.6236 | 0.38526 | 463.6994 | 955.5632 | 2782.8549 | 10133.7853
FACTURACIÓN DIRECTA | 1258.3104 | 0 | 213.4025 | 1.0597 | 294.0424 | 3.1683 | 82.5229 | 280.1449 | 487.1093 | 9837.2748

## Slide 113
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera Por Edad De Mora – Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-may-2024 descargado del SIGAB el 7-jun-2024.
CARTERA | FACT. CONJUNTA | FACT. DIRECTA | TOTAL CARTERA
VENCIDA | 4.229 | 1.095 | 5.324
VIGENCIA | 7.360 | 1.229 | 8.589
TOTAL | 11.589 | 2.323 | 13.913
Chart: 
| 0 meses | 1 mes | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 24 meses | Más de 24 meses
FACTURACIÓN CONJUNTA | 6741.0451 | 428.1844 | 193.5926 | 109.5562 | 96.187 | 100.4658 | 70.2011 | 521.7028 | 624.4973 | 2704.0095
FACTURACIÓN DIRECTA | 905.0403 | 296.5376 | 128.4907 | 75.1652 | 53.0516 | 15.3852 | 23.3269 | 137.6353 | 238.9294 | 449.9001

## Slide 114
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera Por Edad De Mora – Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-may-2024 descargado del SIGAB el 7-jun-2024.
CARTERA | FACT. CONJUNTA | FACT. DIRECTA | TOTAL CARTERA
VENCIDA | 7.931 | 6.387 | 14.318
VIGENCIA | 7.963 | 735 | 8.698
TOTAL | 15.894 | 7.123 | 23.016
Chart: 
| 0 meses | 1 mes | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 24 meses | Más de 24 meses
FACTURACIÓN DIRECTA | 435.0699 | 0 | 60.632 | 1.0684 | 109.1154 | 0.5003 | 35.5815 | 270.2813 | 438.1909 | 5772.1672
FACTURACIÓN CONJUNTA | 7935.7723 | 3.3153 | 722.2053 | 0.43401 | 275.0172 | 0 | 163.6182 | 389.6748 | 673.9123 | 5729.8249

## Slide 115
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera Por Edad De Mora – Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-may-2024 descargado del SIGAB el 7-jun-2024.
CARTERA | FACT. CONJUNTA | FACT. DIRECTA | TOTAL CARTERA
VENCIDA | 3.173 | 1.129 | 4.303
VIGENCIA | 6.978 | 300 | 7.278
TOTAL | 10.152 | 1.429 | 11.581
Chart: 
| 0 meses | 1 mes | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 24 meses | Más de 24 meses
FACTURACIÓN CONJUNTA | 6617.0287 | 329.9699 | 116.5349 | 73.9013 | 65.5047 | 71.185 | 55.1279 | 293.036 | 436.7409 | 2092.6
FACTURACIÓN DIRECTA | 69.8637 | 65.3077 | 24.8261 | 50.8114 | 22.715 | 27.5168 | 14.3989 | 167.8962 | 144.2017 | 841.7032

## Slide 116
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera – Conjunta y Directa – Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-may-2024 descargado del SIGAB el 7-jun-2024.
  CARTERA FACTURACIÓN DIRECTA $4.893 millones
  CARTERA FACTURACIÓN CONJUNTA $22.863 millones
  CARTERA TOTAL: $ 27.756 millones
Chart: 
| CARTERA VENCIDA | CARTERA VIGENCIA
CARTERA FACTURACIÓN CONJUNTA | 10887.988 | 11974.8125
Chart: 
| CARTERA VENCIDA | CARTERA VIGENCIA
 | 3887.0596 | 1006.516

## Slide 117
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera – Conjunta y Directa – Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-may-2024 descargado del SIGAB el 7-jun-2024.
  CARTERA FACTURACIÓN CONJUNTA $37.049
  CARTERA FACTURACIÓN DIRECTA $ 12.457
  CARTERA TOTAL $ 49.506 Millones
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
FACTURACIÓN CONJUNTA ($) | 15738.2423 | 21310.7031
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
 | 10800.291 | 1656.7442

## Slide 118
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera – Conjunta y Directa – Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-may-2024 descargado del SIGAB el 7-jun-2024.
  CARTERA FACTURACIÓN CONJUNTA $11.589
  CARTERA FACTURACIÓN DIRECTA $2.324
  CARTERA TOTAL $ 13.913 millones
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
FACTURACIÓN CONJUNTA | 4229.1137 | 7360.3281
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
 | 1094.5317 | 1228.9306

## Slide 119
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera – Conjunta y Directa – Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-may-2024 descargado del SIGAB el 7-jun-2024.
  CARTERA FACTURACIÓN CONJUNTA $ 15.894
  CARTERA FACTURACIÓN DIRECTA $ 7.122
  CARTERA TOTAL $ 23.016 Millones
Chart: 
Chart: 
| CARTERA VENCIDA | CARTERA VIGENCIA
FACTURAC CONJUNTA | 7930.8213 | 7962.9529
Chart: 
| CARTERA VENCIDA | CARTERA VIGENCIA
 | 6387.3187 | 735.2882

## Slide 120
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Total Cartera – Conjunta y Directa – Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-may-2024 descargado del SIGAB el 7-jun-2024.
Chart: 
  CARTERA TOTAL $11.581 millones
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
FACTURAC CONJUNTA | 3173.2998 | 6978.3294
Chart: 
| VENCIDA | VIGENCIA
 | 1129.3663 | 299.8744

## Slide 121
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Cartera Total De Diciembre de 2023 a Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-may-2024 descargado del SIGAB el 7-jun-2024.
Chart: 
| 45261 | 45292 | 45323 | 45352 | 45383 | 45413
Cartera Total | 25053247963 | 26638100331 | 26898817283 | 24449854018 | 28552541521 | 27756376135.989
Cartera Vigencia | 10664670236 | 12461314331 | 12642583367 | 10421571621 | 13140426931 | 12981328536.9613
Cartera Vencida | 14388577727 | 14176786000 | 14256233916 | 14028282397 | 15412114590 | 14775047599.0277

## Slide 122
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Cartera Total De Diciembre de 2023 a Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-may-2024 descargado del SIGAB el 7-jun-2024.
Chart: 
| 45261 | 45292 | 45323 | 45352 | 45383 | 45413
Cartera Total | 38634291219 | 41331642379 | 42525276931 | 43513111493 | 44141552049 | 49505980704.937
Cartera Vigencia | 15075148636 | 16736857345 | 17272730597 | 18108832920 | 18354292939 | 22967447309.2154
Cartera Vencida | 23559142583 | 24594785034 | 25252546334 | 25404278574 | 25787259109 | 26538533395.7215

## Slide 123
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Cartera Total De Diciembre de 2023 a Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-may-2024 descargado del SIGAB el 7-jun-2024.
Chart: 
| 45261 | 45292 | 45323 | 45352 | 45383 | 45413
Cartera | 12046027860 | 12720076151 | 12721722353 | 13706806800 | 13938236419 | 13912904038.6281
Cartera Vigencia | 7044394768 | 8186482694 | 8059425391 | 8630153107 | 8789834235 | 8589258657.7978
Cartera Vencida | 5001633092 | 4533593457 | 4662296962 | 5076653693 | 5148402183 | 5323645380.8303

## Slide 124
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Cartera Total De Diciembre de 2023 a Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-may-2024 descargado del SIGAB el 7-jun-2024.
Chart: 
| 45261 | 45292 | 45323 | 45352 | 45383 | 45413
Cartera Total | 22036353490 | 22257369413 | 23032784420 | 23909899562 | 24416427747 | 23016381159.2483
Cartera Vigencia | 8079526921 | 8245262740 | 8774205951 | 9636516866 | 9940364451 | 8698241148.299
Cartera Vencida | 13803239537 | 13956826568 | 14012106672 | 14258578468 | 14273382696 | 14476063296 | 14318140010.9493

## Slide 125
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Valor Cartera Total De Diciembre de 2023 a Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB (Plano Cartera Total)
*Las cifras presentadas en la gráfica están en millones de pesos, por lo cual se realizó un redondeo a cada cifra de manera simple.
*El valor que se relaciona como cartera vigencia corresponde a cobros al usuario que están dentro de su plazo de pago.
*Información del archivo plano de cartera total a corte 31-may-2024 descargado del SIGAB el 7-jun-2024.
Chart: 
| 45261 | 45292 | 45323 | 45352 | 45383 | 45413
Cartera Total | 10613331586 | 10956013534 | 10672454339 | 11507338880 | 11527219492 | 11580869975.2652
Cartera Vigencia | 6753069918 | 7083320689 | 6719592283 | 7145233483 | 7274404411 | 7278203862.0563
Cartera Vencida | 3860261668 | 3872692845 | 3952862056 | 4362105397 | 4252815081 | 4302666113.209

## Slide 126
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  PQR de febrero 2018 a mayo 2024
Total PQR de febrero_18 a mayo_24
1.513.226
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
Chart: 
| Promoambiental | Lime | Ciudad Limpia | Bogota Limpia | Area Limpia
Cantidad PQR | 357612 | 426073 | 262722 | 264992 | 201827

## Slide 127
TOTAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  PQR-solicitudes de escombros domiciliarios Febrero 2018 a Mayo 2024
*Nota. Año 2018: Información desde febrero de 2018
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR
2018 | 8.460 |  | 2018 | 12.067 |  | 2018 | 11.253 |  | 2018 | 10.086 |  | 2018 | 4.531 |  | 2018 | 46.397
2019 | 6.983 |  | 2019 | 8.291 |  | 2019 | 11.153 |  | 2019 | 7.373 |  | 2019 | 3.100 |  | 2019 | 36.900
2020 | 4.426 |  | 2020 | 5.457 |  | 2020 | 5.886 |  | 2020 | 3.790 |  | 2020 | 1.843 |  | 2020 | 21.402
2021 | 3.227 |  | 2021 | 4.839 |  | 2021 | 4.838 |  | 2021 | 2.374 |  | 2021 | 1.634 |  | 2021 | 16.912
2022 | 2.420 |  | 2022 | 3.864 |  | 2022 | 3.495 |  | 2022 | 1.938 |  | 2022 | 1.289 |  | 2022 | 13.006
2023 | 2.762 |  | 2023 | 3.805 |  | 2023 | 3.174 |  | 2023 | 1.846 |  | 2023 | 1.243 |  | 2023 | 12.830
2024 | 975 |  | 2024 | 1.626 |  | 2024 | 1.570 |  | 2024 | 715 |  | 2024 | 552 |  | 2024 | 5.438
Total | 29.253 |  | Total | 39.949 |  | Total | 41.369 |  | Total | 28.122 |  | Total | 14.192 |  | Total | 152.885

## Slide 128
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  PQR-Contenerización Febrero 2018 a Mayo 2024
TOTAL
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
*Nota. Año 2018: Información desde febrero de 2018
MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR
2018 | 71 |  | 2018 | 40 |  | 2018 | 44 |  | 2018 | 7 |  | 2018 | 25 |  | 2018 | 187
2019 | 666 |  | 2019 | 607 |  | 2019 | 356 |  | 2019 | 653 |  | 2019 | 1.043 |  | 2019 | 3.325
2020 | 272 |  | 2020 | 223 |  | 2020 | 460 |  | 2020 | 426 |  | 2020 | 573 |  | 2020 | 1.954
2021 | 266 |  | 2021 | 259 |  | 2021 | 448 |  | 2021 | 569 |  | 2021 | 564 |  | 2021 | 2.106
2022 | 297 |  | 2022 | 230 |  | 2022 | 386 |  | 2022 | 552 |  | 2022 | 437 |  | 2022 | 1.902
2023 | 367 |  | 2023 | 193 |  | 2023 | 336 |  | 2023 | 453 |  | 2023 | 309 |  | 2023 | 1.658
2024 | 127 |  | 2024 | 124 |  | 2024 | 226 |  | 2024 | 135 |  | 2024 | 87 |  | 2024 | 699
Total | 2.066 |  | Total | 1.676 |  | Total | 2.256 |  | Total | 2.795 |  | Total | 3.038 |  | Total | 11.831

## Slide 129
TOTAL
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  PQR-Cestas Publicas Febrero 2018 a Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
*Nota. Año 2018: Información desde febrero de 2018
MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR
2018 | 6 |  | 2018 | 10 |  | 2018 | 2 |  | 2018 | 1 |  | 2018 | 13 |  | 2018 | 32
2019 | 3 |  | 2019 | 213 |  | 2019 | 1 |  | 2019 | 7 |  | 2019 | 1 |  | 2019 | 225
2020 | 11 |  | 2020 | 116 |  | 2020 | 0 |  | 2020 | 5 |  | 2020 | 2 |  | 2020 | 134
2021 | 7 |  | 2021 | 62 |  | 2021 | 12 |  | 2021 | 1 |  | 2021 | 0 |  | 2021 | 82
2022 | 12 |  | 2022 | 16 |  | 2022 | 8 |  | 2022 | 11 |  | 2022 | 1 |  | 2022 | 48
2023 | 4 |  | 2023 | 8 |  | 2023 | 9 |  | 2023 | 48 |  | 2023 | 2 |  | 2023 | 71
2024 | 10 |  | 2024 | 2 |  | 2024 | 8 |  | 2024 | 1 |  | 2024 | 0 |  | 2024 | 21
Total | 53 |  | Total | 427 |  | Total | 40 |  | Total | 74 |  | Total | 19 |  | Total | 613

## Slide 130
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  PQR-Facturación Febrero 2018 a Mayo 2024
TOTAL
Fuente de datos – Concesionario SIGAB
*Nota. Año 2018: Información desde febrero de 2018
MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR |  | MES | PQR
2018 | 18.655 |  | 2018 | 20.502 |  | 2018 | 19.121 |  | 2018 | 13.180 |  | 2018 | 6.019 |  | 2018 | 77.477
2019 | 62.066 |  | 2019 | 66.535 |  | 2019 | 27.397 |  | 2019 | 39.551 |  | 2019 | 27.658 |  | 2019 | 223.207
2020 | 41.399 |  | 2020 | 35.770 |  | 2020 | 24.809 |  | 2020 | 26.857 |  | 2020 | 17.419 |  | 2020 | 146.254
2021 | 36.352 |  | 2021 | 38.582 |  | 2021 | 31.549 |  | 2021 | 29.784 |  | 2021 | 18.579 |  | 2021 | 154.846
2022 | 23.150 |  | 2022 | 33.884 |  | 2022 | 22.608 |  | 2022 | 25.507 |  | 2022 | 14.924 |  | 2022 | 120.073
2023 | 23.296 |  | 2023 | 41.679 |  | 2023 | 21.104 |  | 2023 | 15.323 |  | 2023 | 25.322 |  | 2023 | 126.724
2024 | 12.074 |  | 2024 | 31.644 |  | 2024 | 9.071 |  | 2024 | 12.588 |  | 2024 | 6.141 |  | 2024 | 71.518
Total | 216.992 |  | Total | 268.596 |  | Total | 155.659 |  | Total | 162.790 |  | Total | 116.062 |  | Total | 920.099

## Slide 131
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas A Mayo 2024
*Cifras en millones de pesos
Fuente de datos – Concesionario
Chart: 
| Promo | Lime | Ciudad L. | Bogotá L. | Área L.
Valor Total Reconocido a mayo de 2024 | 236381.4009 | 305823.6655 | 174142.7155 | 116553.6968 | 135141.809

## Slide 132
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas A Mayo 2024
Las toneladas de los comités son las reportadas en SUI de mayo 2024.
Las toneladas a mayo 2024 corresponden a la sumatoria de las toneladas SUI desde febrero 2018 hasta abril 2024.
El máximo número de asociaciones reconocidas por comité corresponde al máximo número de organizaciones reconocidas desde febrero 2018 hasta mayo 2024.
Fuente: http://www.sui.gov.co/web/noticias/
*Cifras en millones de pesos
 | Información Comité a corte del Informe |  |  | Información acumulada desde el primer comité a corte del informe |  | 
Concesionario | Cantidad de Toneladas en mayo 2024 | Numero de asociaciones que se reconocieron en mayo 2024 | Valor reconocido a asociaciones en mayo 2024 | Cantidad de Toneladas en mayo 2024 | Numero máximo de Asociaciones reconocidas por comité a mayo 2024 | Valor total reconocido a las asociaciones a mayo 2024
PROMOAMBIENTAL | 109.828 | 278 | 4.410 | 12.473.920 | 451 | 236.381
LIME | 109.828 | 391 | 6.270 | 12.473.920 | 391 | 305.824
CIUDAD LIMPIA | 109.828 | 388 | 3.565 | 12.473.920 | 388 | 174.143
BOGOTÁ LIMPIA | 109.828 | 392 | 2.382 | 12.473.920 | 392 | 116.554
ÁREA LIMPIA | 109.828 | 245 | 2.568 | 12.473.920 | 455 | 135.142
TOTAL | 109.828 | 392 | 19.196 | 12.473.920 | 455 | 968.043

## Slide 133
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Promoambiental Distrito a Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE MAYO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P. | Comité N° 1 | 17-ago-18 | feb-2018 a jun-2018 | $ 2.437.389.625
 | Comité N°2 | 26-sep-18 | jul-2018 y ago-2018 | $ 3.417.853.269
 | Comité N°3 | 1-nov-18 | sep-18 | $ 1.526.038.665
 | Comité N°4 | 6-dic-18 | oct-18 | $ 1.768.469.976
 | Comité N°5 | 20-dic-18 | nov-18 | $ 1.999.546.586
 | Comité N°6 | 25-ene-19 | dic-18 | $ 2.061.343.409
 | Comité N°7 | 22-feb-19 | ene-19 | $ 1.673.986.922
 | Comité N°8 | 22-mar-19 | feb-19 | $ 1.944.628.182
 | Comité N°9 | 23-abr-19 | mar-19 | $ 1.459.239.862
 | Comité N°10 | 24-may-19 | abr-19 | $ 2.014.378.856
 | Comité N°11 | 25-jun-19 | may-19 | $ 1.873.358.757
 | Comité N°12 | 25-jul-19 | jun-19 | $ 1.887.187.205
 | Comité N°13 | 28-ago-19 | jul-19 | $ 1.821.867.086
 | Comité N°14 | 3-oct-19 | ago-19 | $ 2.323.843.630
 | Comité N°15 | 24-oct-19 | sep-19 | $ 4.534.134.986
 | Comité N°16 | 26-nov-19 | oct-19 | $ 1.127.551.405
 | Comité N°17 | 9-dic-19 | nov-19 | $ 2.674.789.536
 | Comité N°18 | 13-ene-20 | dic-19 | $ 2.661.346.064
 | Comité N°19 | 17-feb-20 | ene-20 | $ 2.978.671.636
 | Comité N°20 | 16-mar-20 | feb-20 | $ 2.678.736.714
 | Comité N°21 | 13-abr-20 | mar-20 | $ 2.697.809.657
 | Comité N°22 | 13-may-20 | abr-20 | $ 2.369.781.077
 | Comité N°23 | 17-jun-20 | may-20 | $ 2.713.341.075
 | Comité N°24 | 17-jul-20 | jun-20 | $ 2.763.954.666
 | Comité N°25 | 18-ago-20 | jul-20 | $ 2.888.063.526
 | Comité N°26 | 15-sep-20 | ago-20 | $ 2.752.930.436
 | Comité N°27 | 19-oct-20 | sep-20 | $ 3.157.626.990
 | Comité N°28 | 17-nov-20 | oct-20 | $ 3.217.150.760
 | Comité N°29 | 17-dic-20 | nov-20 | $ 3.089.450.939
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 134
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Promoambiental Distrito a Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE MAYO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P. | Comité N°30 | 15-ene-21 | dic-20 | $ 3.417.667.933
 | Comité N°31 | 15-feb-21 | ene-21 | $ 3.333.154.615
 | Comité N°32 | 16-mar-21 | feb-21 | $ 3.828.580.204
 | Comité N°33 | 15-abr-21 | mar-21 | $ 4.276.237.386
 | Comité N°34 | 14-may-21 | abr-21 | $ 4.218.283.370
 | Comité N°35 | 15-jun-21 | may-21 | $ 4.278.237.228
 | Comité N°36 | 15-jul-21 | jun-21 | $ 4.246.799.676
 | Comité N°37 | 17-ago-21 | jul-21 | $ 4.381.069.682
 | Comité N°38 | 15-sep-21 | ago-21 | $ 4.038.014.045
 | Comité N°39 | 14-oct-21 | sep-21 | $ 3.235.183.333
 | Comité N°40 | 12-nov-21 | oct-21 | $ 3.512.181.962
 | Comité N°41 | 13-dic-21 | nov-21 | $ 3.724.295.551
 | Comité N°42 | 17-ene-22 | dic-21 | $ 3.980.649.116
 | Comité N°43 | 18-feb-22 | ene-22 | $ 4.179.869.107
 | Comité N°44 | 17-mar-22 | feb-22 | $ 3.828.984.214
 | Comité N°45 | 19-abr-22 | mar-22 | $ 5.292.501.838
 | Comité N°46 | 17-may-22 | abr-22 | $ 2.896.725.908
 | Comité N°47 | 16-jun-22 | may-22 | $ 3.360.329.883
 | Comité N°48 | 15-jul-22 | jun-22 | $ 3.103.102.744
 | Comité N°49 | 17-ago-22 | jul-22 | $ 4.403.968.004
 | Comité N°50 | 16-sep-22 | ago-22 | $ 3.941.093.561
 | Comité N°51 | 18-oct-22 | sep-22 | $ 2.600.023.408
 | Comité N°52 | 18-nov-22 | oct-22 | $ 2.564.742.320
 | Comité N°53 | 16-dic-22 | nov-22 | $ 3.398.514.135
 | Comité N°54 | 19-ene-23 | dic-22 | $ 6.889.824.056
 | Comité N°55 | 16-feb-23 | ene-23 | $ 3.293.009.175
 | Comité N° 56 | 30-mar-23 | feb-23 | $ 3.152.590.440
 | Comité N° 57 | 14-abr-23 | mar-23 | $ 3.711.672.510
 | Comité N° 58 | 26-may-23 | abr-23 | $ 3.422.306.658
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 135
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Promoambiental Distrito a Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE MAYO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP | Comité N° 59 | 23-jun-23 | may-23 | $ 7.066.316.382
 | Comité N° 60 | 24-jul-23 | jun-23 | $ 4.427.531.903
 | Comité N° 61 | 24-ago-23 | jul-23 | $ 4.397.660.520
 | Comité N° 62 | 22-sep-23 | ago-23 | $ 5.155.484.782
 | Comité N° 63 | 23-oct-23 | sep-23 | $ 3.630.419.071
 | Comité N° 64 | 24-nov-23 | oct-23 | $ 4.954.334.029
 | Comité N° 65 | 20-dic-23 | nov-23 | $ 4.137.633.934
 | Comité N° 66 | 24-ene-24 | dic-23 | $ 4.093.913.489
 | Comité N° 67 | 23-feb-24 | ene-24 | $ 4.197.649.522
 | Comité N° 68 | 20-mar-24 | feb-24 | $ 4.410.042.510
 | Comité N° 69 | 23-abr-24 | mar-24 | $ 4.311.452.832
 | Comité N°70 | 23-may-24 | Apr-24 | $ 4.410.308.812
TOTAL |  |  |  | $ 236.381.400.882

## Slide 136
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Limpieza Metropolitana A Mayo 2024
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE MAYO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A.E.S.P. | Comité N° 1 | 23-ago-18 | Feb-2018 a Abr-2018 | $ 2.487.392.833
 | Comité N°2 | 1-oct-18 | 43221 | $ 1.892.328.755
 | Comité N°3 | 30-oct-18 | jun-18 | $ 2.211.910.307
 | Comité N°4 | 29-nov-18 | jul-18 | $ 2.276.230.225
 | Comité N°5 | 17-dic-18 | ago-18 | $ 1.969.677.696
 | Comité N°6 | 24-ene-19 | sep-18 | $ 2.109.030.080
 | Comité N°7 | 18-feb-19 | oct-18 | $ 4.101.693.823
 | Comité N°8 | 14-mar-19 | nov-18 | $ 2.075.164.515
 | Comité N°9 | 17-abr-19 | dic-18 | $ 2.052.107.147
 | Comité N°10 | 17-may-17 | ene-19 | $ 2.167.979.496
 | Comité N°11 | 14-jun-19 | feb-19 | $ 2.293.828.876
 | Comité N°12 | 15-jul-19 | mar-19 | $ 2.281.862.971
 | Comité N°13 | 12-ago-19 | abr-19 | $ 2.431.956.242
 | Comité N°14 | 13-sep-19 | may-19 | $ 2.358.557.757
 | Comité N°15 | 11-oct-19 | jun-19 | $ 2.300.964.903
 | Comité N°16 | 13-nov-19 | jul-19 | $ 3.398.467.744
 | Comité N°17 | 13-dic-19 | ago-19 | $ 3.244.805.324
 | Comité N°18 | 15-ene-20 | sep-19 | $ 3.321.675.520
 | Comité N°19 | 13-feb-20 | oct-19 | $ 3.235.817.923
 | Comité N°20 | 11-mar-20 | nov-19 | $ 3.348.301.361
 | Comité N°21 | 13-abr-20 | dic-19 | $ 3.290.331.921
 | Comité N°22 | 12-may-20 | ene-20 | $ 3.098.279.229
 | Comité N°23 | 18-jun-20 | feb-20 | $ 3.310.678.526
 | Comité N°24 | 10-jul-20 | mar-20 | $ 3.521.211.228
 | Comité N°25 | 14-ago-20 | abr-20 | $ 3.572.230.005
 | Comité N°26 | 14-sep-20 | may-20 | $ 3.320.059.895
 | Comité N°27 | 13-oct-20 | jun-20 | $ 3.590.700.508
 | Comité N°28 | 17-nov-20 | jul-20 | $ 3.776.128.821
 | Comité N°29 | 14-dic-20 | ago-20 | $ 3.942.409.141
(Continúa...) |  |  |  | 
Fuente de datos – Concesionario

## Slide 137
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Limpieza Metropolitana a Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE MAYO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A.E.S.P. | Comité N°30 | 15-ene-21 | sep-20 | $ 4.159.976.218
 | Comité N°31 | 12-feb-21 | oct-20 | $ 4.264.221.459
 | Comité N°32 | 12-mar-21 | nov-20 | $ 4.379.778.253
 | Comité N°33 | 13-abr-21 | dic-20 | $ 4.799.444.665
 | Comité N°34 | 12-may-21 | ene-21 | $ 5.222.036.763
 | Comité N°35 | 11-jun-21 | feb-21 | $ 5.510.406.342
 | Comité N°36 | 13-jul-21 | mar-21 | $ 5.307.516.597
 | Comité N°37 | 13-ago-21 | abr-21 | $ 5.627.666.506
 | Comité N°38 | 13-sep-21 | may-21 | $ 5.659.138.298
 | Comité N°39 | 13-oct-21 | jun-21 | $ 5.922.938.245
 | Comité N°40 | 12-nov-21 | jul y ago -21 | $ 8.353.500.668
 | Comité N°41 | 15-dic-21 | sep-21 | $ 3.943.180.572
 | Comité N°42 | 19-ene-22 | oct-21 | $ 5.704.251.437
 | Comité N°43 | 18-feb-22 | nov-21 | $ 4.542.615.074
 | Comité N°44 | 18-mar-22 | dic-21 | $ 5.322.032.783
 | Comité N°45 | 22-abr-22 | ene-22 | $ 3.796.054.751
 | Comité N°46 | 20-may-22 | feb-22 | $ 3.188.893.631
 | Comité N°47 | 22-jun-22 | may-22 | $ 3.524.483.578
 | Comité N°48 | 18-jul-22 | jun-22 | $ 4.291.552.475
 | Comité N°49 | 16-ago-22 | jul-22 | $ 5.351.120.419
 | Comité N°50 | 16-sep-22 | ago-22 | $ 6.152.105.823
 | Comité N°51 | 14-oct-22 | sep-22 | $ 3.708.605.118
 | Comité N°52 | 18-nov-22 | oct-22 | $ 5.272.953.052
 | Comité N°53 | 9-dic-22 | nov-22 | $ 5.674.395.176
 | Comité N°54 | 13-ene-23 | dic-22 | $ 7.980.269.559
 | Comité N°55 | 10-feb-23 | ene-23 | $ 5.952.107.006
 | Comité N°56 | 9-mar-23 | feb-23 | $ 5.563.040.513
 | Comité N°57 | 10-abr-23 | mar-23 | $ 5.084.213.020
 | Comité N°58 | 8-may-23 | abr-23 | $ 6.335.339.842
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 138
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas – Limpieza Metropolitana a Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE MAYO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A.E.S.P. | Comité N°59 | 9-jun-23 | may-23 | $ 7.268.428.736
 | Comité N° 60 | 11-jul-23 | jun-23 | $ 5.855.495.969
 | Comité N° 61 | 8-ago-23 | jul-23 | $ 5.112.354.570
 | Comité N° 62 | 8-sep-23 | ago-23 | $ 6.102.016.437
 | Comité N° 63 | 9-oct-23 | sep-23 | $ 5.699.527.743
 | Comité N° 64 | 10-nov-23 | oct-23 | $ 6.348.535.489
 | Comité N° 65 | 7-dic-23 | nov-23 | $ 5.386.535.869
 | Comité N° 66 | 12-ene-24 | dic-23 | $ 6.507.442.171
 | Comité N° 67 | 15-feb-24 | ene-24 | $ 5.799.942.672
 | Comité N° 68 | 11-mar-24 | feb-24 | $ 6.497.425.753
 | Comité N° 69 | 8-abr-24 | mar-24 | $ 5.400.121.015
 | Comité N° 70 | 10-may-24 | abr-24 | $ 6.270.218.510
TOTAL |  |  |  | $ 305.823.665.550

## Slide 139
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Ciudad Limpia a Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE MAYO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | Comité N° 1 | 19-jul-18 | Feb-2018 a jun-2018 | $ 2.316.259.427
 | Comité N°2 | 30-ago-18 | jul-18 | $ 879.130.964
 | Comité N°3 | 27-sep-18 | ago-18 | $ 2.035.242.956
 | Comité N°4 | 31-oct-18 | sep-18 | $ 614.168.215
 | Comité N°5 | 30-nov-18 | oct-18 | $ 1.886.578.566
 | Comité N°6 | 20-dic-18 | nov-18 | $ 1.130.518.340
 | Comité N°7 | 31-ene-19 | dic-18 | $ 1.627.460.278
 | Comité N°8 | 21-feb-19 | ene-19 | $ 1.628.186.798
 | Comité N°9 | 21-mar-19 | feb-19 | $ 1.208.153.496
 | Comité N°10 | 22-abr-19 | mar-19 | $ 1.448.272.882
 | Comité N°11 | 23-may-19 | abr-19 | $ 1.364.715.976
 | Comité N°12 | 20-jun-19 | may-19 | $ 1.719.641.547
 | Comité N°13 | 24-jul-19 | jun-19 | $ 1.150.670.570
 | Comité N°14 | 22-ago-19 | jul-19 | $ 1.646.189.092
 | Comité N°15 | 19-sep-19 | ago-19 | $ 1.437.550.831
 | Comité N°16 | 24-oct-19 | sep-19 | $ 1.848.795.720
 | Comité N°17 | 14-nov-19 | oct-19 | $ 1.754.320.615
 | Comité N°18 | 19-dic-19 | nov-20 | $ 2.138.866.345
 | Comité N°19 | 23-ene-20 | dic-19 | $ 1.869.794.231
 | Comité N°20 | 20-feb-20 | ene-20 | $ 2.349.150.773
 | Comité N°21 | 24-mar-20 | feb-20 | $ 1.611.962.834
 | Comité N°22 | 29-abr-20 | mar-20 | $ 2.325.619.906
 | Comité N°23 | 21-may-20 | abr-20 | $ 1.393.611.760
 | Comité N°24 | 30-jun-20 | may-20 | $ 2.181.451.742
 | Comité N°25 | 29-jul-20 | jun-20 | $ 1.787.417.433
 | Comité N°26 | 25-ago-20 | jul-20 | $ 2.629.990.860
 | Comité N°27 | 24-sep-20 | ago-20 | $ 1.406.079.661
 | Comité N°28 | 23-oct-20 | sep-20 | $ 2.990.963.666
 | Comité N°29 | 26-nov-20 | oct-20 | $ 1.476.742.944
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 140
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Ciudad Limpia a Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE MAYO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | Comité N°30 | 17-dic-20 | nov-20 | $ 3.038.645.462
 | Comité N°31 | 22-ene-21 | dic-20 | $ 1.814.676.872
 | Comité N°32 | 24-feb-21 | ene-21 | $ 3.223.009.767
 | Comité N°33 | 24-mar-21 | feb-21 | $ 1.730.235.329
 | Comité N°34 | 22-abr-21 | mar-21 | $ 4.768.020.039
 | Comité N°35 | 26-may-21 | abr-21 | $ 2.848.443.865
 | Comité N°36 | 25-jun-21 | may-21 | $ 3.591.918.753
 | Comité N°37 | 23-jul-21 | jun-21 | $ 3.411.483.258
 | Comité N°38 | 26-ago-21 | jul-21 | $ 3.639.876.079
 | Comité N°39 | 24-sep-21 | ago-21 | $ 3.107.677.398
 | Comité N°40 | 25-oct-21 | sep-21 | $ 2.470.319.799
 | Comité N°41 | 24-nov-21 | oct-21 | $ 2.529.173.517
 | Comité N°42 | 22-dic-21 | nov-21 | $ 2.773.883.943
 | Comité N°43 | 26-ene-22 | dic-21 | $ 2.977.919.106
 | Comité N°44 | 24-feb-22 | ene-22 | $ 3.141.917.251
 | Comité N°45 | 25-mar-22 | feb-22 | $ 2.613.066.977
 | Comité N°46 | 26-abr-22 | mar-22 | $ 2.182.085.044
 | Comité N°47 | 26-may-22 | abr-22 | $ 2.382.296.996
 | Comité N°48 | 24-jun-22 | may-22 | $ 2.357.271.159
 | Comité N°49 | 26-jul-22 | jun-22 | $ 2.309.598.767
 | Comité N°50 | 26-ago-22 | jul-22 | $ 3.386.573.416
 | Comité N°51 | 27-sep-22 | ago-22 | $ 2.826.049.874
 | Comité N°52 | 26-oct-22 | sep-22 | $ 1.991.981.443
 | Comité N°53 | 25-nov-22 | oct-22 | $ 1.932.366.467
 | Comité N°54 | 22-dic-22 | nov-22 | $ 1.992.527.525
 | Comité N°55 | 27-ene-23 | dic-22 | $ 3.106.148.619
 | Comité N°56 | 24-feb-203 | ene-23 | $ 3.235.205.036
 | Comité N°57 | 27-mar-23 | feb-23 | $ 3.003.547.402
 | Comité N°58 | 25-abr-23 | mar-23 | $ 3.800.331.543
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 141
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Ciudad Limpia a Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE MAYO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | Comité N°59 | 26-may-23 | abr-23 | $ 3.286.059.039
 | Comité N° 60 | 23-jun-23 | may-23 | $ 3.746.841.239
 | Comité N° 61 | 26-jul-23 | jun-23 | $ 3.569.680.577
 | Comité N° 62 | 24-ago-23 | jul-23 | $ 3.483.120.026
 | Comité N° 63 | 25-sep-23 | ago-23 | $ 3.631.125.918
 | Comité N° 64 | 24-oct-23 | sep-23 | $ 2.343.012.793
 | Comité N° 65 | 24-nov-23 | oct-23 | $ 4.901.991.230
 | Comité N° 66 | 22-dic-23 | nov-23 | $ 3.645.538.116
 | Comité N° 67 | 25-ene-24 | dic-23 | $ 3.551.626.135
 | Comité N° 68 | 23-feb-24 | ene-24 | $ 3.228.230.262
 | Comité N° 69 | 21-mar-24 | feb-24 | $ 3.587.372.636
 | Comité N° 70 | 24-abr-24 | mar-24 | $ 3.124.358.442
 | Comité N° 71 | 24-may-24 | abr-24 | $ 3.565.273.945
TOTAL |  |  |  | $ 177.707.989.491

## Slide 142
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Bogotá Limpia a Mayo 2024
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE MAYO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | Comité N° 1 | 14-ago-18 | Feb-2018 a jun-2018 | $ 2.409.361.561
 | Comité N°2 | 24-sep-18 | Jul-2018 y ago-2018 | $ 565.315.231
 | Comité N°3 | 18-oct-18 | sep-18 | $ 995.719.148
 | Comité N°4 | 16-nov-18 | oct-18 | $ 716.560.038
 | Comité N°5 | 14-dic-18 | nov-18 | $ 1.232.220.123
 | Comité N°6 | 18-ene-19 | dic-18 | $ 923.763.458
 | Comité N°7 | 15-feb-19 | ene-19 | $ 1.102.226.579
 | Comité N°8 | 18-mar-19 | feb-19 | $ 976.990.745
 | Comité N°9 | 23-abr-19 | mar-19 | $ 931.186.065
 | Comité N°10 | 14-may-19 | abr-19 | $ 923.559.780
 | Comité N°11 | 18-jun-19 | may-19 | $ 1.280.461.743
 | Comité N°12 | 18-jul-19 | jun-19 | $ 811.393.748
 | Comité N°13 | 15-ago-19 | jul-19 | $ 1.240.209.787
 | Comité N°14 | 18-sep-19 | ago-19 | $ 1.059.101.908
 | Comité N°15 | 16-oct-19 | sep-19 | $ 1.351.503.751
 | Comité N°16 | 15-nov-19 | oct-19 | $ 1.591.329.127
 | Comité N°17 | 17-dic-19 | nov-20 | $ 1.253.387.265
 | Comité N°18 | 21-ene-20 | dic-19 | $ 1.766.293.030
 | Comité N°19 | 14-feb-2020 | ene-20 | $ 1.211.134.417
 | Comité N°20 | 17-mar-20 | feb-20 | $ 1.701.085.450
 | Comité N°21 | 17-abr-20 | mar-20 | $ 1.198.747.235
 | Comité N°22 | 19-may-20 | abr-20 | $ 1.539.305.009
 | Comité N°23 | 19-jun-20 | may-20 | $ 1.162.867.335
 | Comité N°24 | 16-jul-20 | jun-20 | $ 1.741.539.828
 | Comité N°25 | 19-ago-20 | jul-20 | $ 1.453.020.546
 | Comité N°26 | 17-sep-20 | ago-20 | $ 1.666.665.464
 | Comité N°27 | 16-oct-20 | sep-20 | $ 1.426.492.958
 | Comité N°28 | 18-nov-20 | oct-20 | $ 2.180.540.384
 | Comité N°29 | 18-dic-20 | nov-20 | $ 1.226.041.656
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 143
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Bogotá Limpia a Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE MAYO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | Comité N°30 | 20-ene-21 | dic-20 | $ 2.373.257.493
 | Comité N°31 | 19-feb-21 | ene-21 | $ 1.291.583.589
 | Comité N°32 | 19-mar-21 | feb-21 | $ 2.108.664.910
 | Comité N°33 | 16-abr-21 | mar-21 | $ 2.349.553.381
 | Comité N°34 | 20-may-21 | abr-21 | $ 2.866.134.807
 | Comité N°35 | 18-jun-21 | may-21 | $ 1.728.182.384
 | Comité N°36 | 21-jul-21 | jun-21 | $ 3.128.245.554
 | Comité N°37 | 18-ago-21 | jul-21 | $ 1.685.839.413
 | Comité N°38 | 17-sep-21 | ago-21 | $ 2.932.840.930
 | Comité N°39 | 14-oct-21 | sep-21 | $ 1.381.297.391
 | Comité N°40 | 17-nov-21 | oct-21 | $ 2.322.150.937
 | Comité N°41 | 13-dic-21 | nov-21 | $ 1.390.425.402
 | Comité N°42 | 18-ene-22 | dic-21 | $ 2.767.357.358
 | Comité N°43 | 18-feb-22 | ene-22 | $ 1.918.915.519
 | Comité N°44 | 18-mar-22 | feb-22 | $ 3.584.691.121
 | Comité N°45 | 18-abr-22 | mar-22 | $ 1.854.690.737
 | Comité N°46 | 18-may-22 | abr-22 | $ 2.055.881.368
 | Comité N°47 | 16-jun-22 | may-22 | $ 1.305.327.748
 | Comité N°48 | 19-jul-22 | jun-22 | $ 2.071.869.642
 | Comité N°49 | 17-ago-22 | jul-22 | $ 1.734.642.680
 | Comité N°50 | 15-sep-22 | ago-22 | $ 2.712.591.949
 | Comité N°51 | 14-oct-22 | sep-22 | $ 1.847.020.943
 | Comité N°52 | 16-nov-22 | oct-22 | $ 1.734.475.739
 | Comité N°53 | 13-dic-22 | nov-22 | $ 1.743.191.801
 | Comité N°54 | 17-ene-23 | dic-22 | $ 2.948.387.529
 | Comité N°55 | 14-feb-23 | ene-23 | $ 2.435.042.900
 | Comité N°56 | 14-mar-23 | feb-23 | $ 2.271.847.652
 | Comité N°57 | 14-abr-23 | mar-23 | $ 2.169.679.500
 | Comité N°58 | 12-may-23 | abr-23 | $ 2.033.424.763
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 144
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Bogotá Limpia a Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE MAYO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | Comité N°59 | 13-jun-23 | may-23 | $ 2.185.667.431
 | Comité N°60 | 18-jul-23 | jun-23 | $ 2.317.367.715
 | Comité N°61 | 15-ago-23 | jul-23 | $ 2.126.176.122
 | Comité N°62 | 13-sep-23 | ago-23 | $ 2.430.475.494
 | Comité N°63 | 13-oct-23 | sep-23 | $ 2.546.000.680
 | Comité N°64 | 14-nov-23 | oct-23 | $ 2.420.054.361
 | Comité N°65 | 12-dic-23 | nov-23 | $ 2.142.716.451
 | Comité N°66 | 15-ene-24 | dic-23 | $ 2.194.348.738
 | Comité N°67 | 13-feb-24 | ene-24 | $ 2.719.746.584
 | Comité N°68 | 12-mar-24 | feb-24 | $ 2.369.848.466
 | Comité N°69 | 15-abr-24 | mar-24 | $ 2.329.301.167
 | Comité N°70 | 14-may-24 | abr-24 | $ 2.381.873.601
TOTAL |  |  |  | $ 128.548.815.316

## Slide 145
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Área Limpia a Mayo 2024
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE MAYO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
ÁREA LIMPIA DISTRITO S.A.S. E.S.P. | Comité N°1 | 5-jun-18 | Feb-2018 a may-2018 | $ 589.280.232
 | Comité N°2 | 27-ago-18 | Jun-2018 y jul-2018 | $ 1.886.711.647
 | Comité N°3 | 28-sep-18 | ago-18 | $ 1.050.739.361
 | Comité N°4 | 19-oct-18 | sep-18 | $ 639.418.517
 | Comité N°5 | 21-nov-18 | oct-18 | $ 1.220.661.709
 | Comité N°6 | 18-dic-18 | nov-18 | $ 1.192.066.676
 | Comité N°7 | 28-ene-19 | dic-18 | $ 946.856.878
 | Comité N°8 | 20-feb-19 | ene-19 | $ 1.676.886.452
 | Comité N°9 | 19-mar-19 | feb-19 | $ 769.139.525
 | Comité N°10 | 25-abr-19 | mar-19 | $ 1.403.774.129
 | Comité N°11 | 21-may-19 | abr-19 | $ 809.282.404
 | Comité N°12 | 19-jun-19 | may-19 | $ 1.761.764.048
 | Comité N°13 | 22-jul-19 | jun-19 | $ 1.527.794.469
 | Comité N°14 | 21-ago-19 | jul-19 | $ 1.494.610.416
 | Comité N°15 | 25-sep-19 | ago-19 | $ 1.393.344.033
 | Comité N°16 | 22-oct-19 | sep-19 | $ 1.622.119.749
 | Comité N°17 | 22-nov-19 | oct-19 | $ 1.715.655.880
 | Comité N°18 | 16-dic-19 | nov-20 | $ 1.572.461.092
 | Comité N°19 | 24-ene-20 | dic-19 | $ 1.725.380.562
 | Comité N°20 | 21-feb-20 | ene-20 | $ 1.850.135.039
 | Comité N°21 | 20-mar-20 | feb-20 | $ 1.850.135.036
 | Comité N°22 | 20-abr-20 | mar-20 | $ 1.768.104.165
 | Comité N°23 | 18-may-20 | may-20 | $ 1.610.222.142
 | Comité N°24 | 16-jun-20 | jun-20 | $ 1.832.983.336
 | Comité N°25 | 17-jul-20 | jun-20 | $ 1.680.619.102
 | Comité N°26 | 18-ago-20 | jul-20 | $ 1.948.095.991
 | Comité N°27 | 16-sep-20 | ago-20 | $ 1.735.609.871
 | Comité N°28 | 19-oct-20 | sep-20 | $ 1.735.444.020
 | Comité N°29 | 17-nov-20 | oct-20 | $ 2.431.929.745
(Continúa...) |  |  |  | 
Fuente de datos – Concesionario

## Slide 146
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Área Limpia a Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE MAYO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
ÁREA LIMPIA DISTRITO S.A.S. E.S.P. | Comité N°30 | 16-dic-20 | nov-20 | $ 1.976.119.905
 | Comité N°31 | 22-ene-21 | dic-20 | $ 2.370.749.418
 | Comité N°32 | 16-feb-21 | ene-21 | $ 2.037.250.118
 | Comité N°33 | 16-mar-21 | feb-21 | $ 2.623.718.591
 | Comité N°34 | 20-abr-21 | mar-21 | $ 2.847.925.514
 | Comité N°35 | 18-may-21 | abr-21 | $ 2.783.335.033
 | Comité N°36 | 18-jun-21 | may-21 | $ 2.852.776.947
 | Comité N°37 | 19-jul-21 | jun-21 | $ 2.807.932.154
 | Comité N°38 | 20-ago-21 | jul-21 | $ 2.923.489.953
 | Comité N°39 | 17-sep-21 | ago-21 | $ 2.527.604.806
 | Comité N°40 | 19-oct-21 | sep-21 | $ 1.999.578.544
 | Comité N°41 | 18-nov-21 | oct-21 | $ 2.086.516.709
 | Comité N°42 | 15-dic-21 | nov-21 | $ 2.264.863.117
 | Comité N°43 | 21-ene-22 | dic-21 | $ 2.437.483.082
 | Comité N°44 | 16-feb-22 | ene-22 | $ 2.477.780.632
 | Comité N°45 | 28-mar-22 | feb-22 | $ 2.101.419.383
 | Comité N°46 | 22-abr-22 | mar-22 | $ 2.538.600.096
 | Comité N°47 | 16-may-22 | abr-22 | $ 1.645.227.023
 | Comité N°48 | 21-jun-22 | may-22 | $ 1.785.982.912
 | Comité N°49 | N.A. | jun-22 | $ 1.860.993.552
 | Comité N°50 | 19-ago-22 | jul-22 | $ 2.522.595.897
 | Comité N°51 | 19-sep-22 | ago-22 | $ 3.871.514.052
 | Comité N°52 | 21-oct-22 | sep-22 | $ 1.579.102.269
 | Comité N°53 | 22-nov-22 | oct-22 | $ 1.554.326.669
 | Comité N°54 | 15-dic-22 | nov-22 | $ 1.614.167.038
 | Comité N°55 | 20-ene-23 | dic-22 | $ 1.925.205.057
 | Comité N°56 | 20-feb-23 | ene-23 | $ 2.123.086.755
 | Comité N°57 | 21-mar-23 | feb-23 | $ 2.014.956.942
 | Comité N°58 | 24-abr-23 | mar-23 | $ 2.402.066.890
(Continúa...) |  |  |  | 

## Slide 147
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités De Conciliación De Cuentas Área Limpia a Mayo 2024
Fuente de datos – Concesionario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS |  |  |  | 
AL 31 DE MAYO DE 2024 |  |  |  | 
REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO |  |  |  | 
CONCESIONARIO | CONCEPTO | FECHA COMITÉ | PERÍODO CONCILIACIÓN | VALOR LIQUIDACIONES
ÁREA LIMPIA DISTRITO S.A.S. E.S.P. | Comité N°59 | 17-may-23 | abr-23 | $ 2.012.341.575
 | Comité N°60 | 23-jun-23 | may-23 | $ 2.618.963.519
 | Comité N°61 | 26-jul-23 | jun-23 | $ 2.833.338.552
 | Comité N°62 | 22-ago-23 | jul-23 | $ 2.408.475.696
 | Comité N°63 | 20-sep-23 | ago-23 | $ 2.632.956.520
 | Comité N°64 | 20-oct-23 | sep-23 | $ 1.688.039.791
 | Comité N°65 | 21-nov-23 | oct-23 | $ 3.234.619.777
 | Comité N°66 | 18-dic-23 | nov-23 | $ 2.537.723.210
 | Comité N°67 | 18-ene-24 | dic-23 | $ 2.609.656.467
 | Comité N°68 | 15-feb-24 | ene-24 | $ 2.568.098.589
 | Comité N°69 | 15-mar-24 | feb-24 | $ 2.831.910.918
 | Comité N°70 | 15-abr-24 | mar-24 | $ 2.588.454.035
 | Comité N°71 | 17-may-24 | abr-24 | $ 2.855.840.592
TOTAL |  |  |  | $ 143.418.014.525

## Slide 148
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités de conciliación de cuentas – pagos aprovechamiento a Mayo 2024
En el Anexo N° 5.1 de cada informe, se puede ver el detalle de la información presentada.
Fuente de datos – Fiduciaria Credicorp.
* Cifras en millones de pesos
Chart: 
| PROMOAMBIENTAL | LIME | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
VALOR BRUTO ($) | 236346988848 | 311181635572.2387 | 173223565232.98 | 125567559491.76 | 146824126168
VALOR NETO ($) | 233792605014 | 304327572669.0986 | 171384945260 | 124195951183.0699 | 145210193994.56

## Slide 149
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Comités de Conciliación de Cuentas – Aprovechamiento a Mayo 2024
Fuente de datos – Fiduciaria Credicorp.
* Cifras en millones de pesos
En el Anexo N° 5.1 de cada informe, se puede ver el detalle de la información presentada.
Concesionario | Cantidad de Pagos en mayo 2024 | Numero de asociaciones pagadas en mayo 2024 | Valor Bruto asociaciones en mayo 2024 | Valor neto asociaciones en mayo 2024 | Cantidad total de Pagos efectuados al 31 de mayo de 2024 | Valor total bruto asociaciones al 31 de mayo de 2024 | Valor total neto asociaciones al 31 de mayo de 2024
PROMOAMBIENTAL | 278 | 252 | $ 4.755 | $ 4.705 | 15.425 | $ 236.347 | $ 233.793
LIME | 267 | 267 | $ 7.015 | $ 6.939 | 14.451 | $ 311.182 | $ 304.328
CIUDAD LIMPIA | 219 | 219 | $ 3.187 | $ 3.157 | 12.015 | $ 173.224 | $ 171.385
BOGOTÁ LIMPIA | 248 | 248 | $ 1.850 | $ 1.828 | 14.440 | $ 125.568 | $ 124.196
ÁREA LIMPIA | 203 | 200 | $ 2.660 | $ 2.633 | 11.863 | $ 146.824 | $ 145.210
TOTAL | 1215 | - | $ 19.468 | $ 19.263 | 68.194 | $ 993.144 | $ 978.911

## Slide 150
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Saldos de las Subbolsas a 31 de mayo de 2024
Los valores fueron tomados de los extractos bancarios remitidos por la Fiduciaria.
Fuente de datos – Fiduciaria Credicorp.
* Cifras en millones de pesos
* Cifras en millones de pesos
SUBBOLSA | VALOR A 31-MAY-2024
DISPOSICION FINAL ASE 1 | 2.332
DISPOSICION FINAL ASE 2 | 1.903
DISPOSICION FINAL ASE 3 | 2.912
DISPOSICION FINAL ASE 4 | 678
DISPOSICION FINAL ASE 5 | 1.526
FCAB 2018 - LIXIVIADOS | 0
LIXIVIADOS ASE 1 | 400
LIXIVIADOS ASE 2 | 242
LIXIVIADOS ASE 3 | 833
LIXIVIADOS ASE 4 | 335
LIXIVIADOS ASE 5 | 550
FCAB 2018 - FONDO DE SOLIDARIDAD ASE 1 | 690
FCAB 2018 - FONDO DE SOLIDARIDAD ASE 2 | 8
FCAB 2018 - FONDO DE SOLIDARIDAD ASE 3 | 1
FCAB 2018 - FONDO DE SOLIDARIDAD ASE 4 | 1
FCAB 2018 - FONDO DE SOLIDARIDAD ASE 5 | 3
SUBBOLSA | VALOR A 31-MAY-2024
FCAB 2018 - APROVECHAMIENTO ASE 1 | 3.154
FCAB 2018 - APROVECHAMIENTO ASE 2 | 3.389
FCAB 2018 - APROVECHAMIENTO ASE 3 | 6.564
FCAB 2018 - APROVECHAMIENTO ASE 4 | 508
FCAB 2018 - APROVECHAMIENTO ASE 5 | 3.101
FCAB 2018 PAGADORA IAT | 1
FCAB 2018 IAT DF ASE 1 | 379
FCAB 2018 IAT DF ASE 2 | 622
FCAB 2018 IAT DF ASE 3 | 459
FCAB 2018 IAT DF ASE 4 | 244
FCAB 2018 IAT DF ASE 5 | 237
RBL ASE 1 | 38
RBL ASE 2 | 10.734
RBL ASE 3 | 3.693
RBL ASE 4 | 3.143
RBL ASE 5 | 0

## Slide 151
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Traslados Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Solidos (IAT) al 31 de mayo de 2024
Fuente de datos – Fiduciaria Credicorp.
* Cifras en millones de pesos
Chart: 
| PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P. | LIMPIEZA METROPOLITANA SA E.S.P. | CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ SA E.S.P. | BOGOTÁ LIMPIA SAS E.S.P. | ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS E.S.P.
VALOR RECAUDO DEL IAT GIRADO AL DISTRITO | 15601.378 | 22364.1603 | 14075.2876 | 9856.0708 | 10187.6617
RENDIMIENTOS DE LA SUBBOLSA IAT GIRADOS AL DISTRITO | 61.6625 | 85.4548 | 52.862 | 37.3992 | 36.5627
IAT GIRADO AL DISTRITO CON RENDIMIENTOS DESDE SEPTIEMBRE 2019 A MAYO 2024 |  |  | 
CONCESIONARIO | VALOR RECAUDO DEL IAT GIRADO AL DISTRITO | RENDIMIENTOS DE LA SUBBOLSA IAT GIRADOS AL DISTRITO | TOTAL GIRADO
PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P. | $ 15.601,38 | $ 61,66 | $ 15.663,04
LIMPIEZA METROPOLITANA SA E.S.P. | $ 22.364,16 | $ 85,45 | $ 22.449,62
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ SA E.S.P. | $ 14.075,29 | $ 52,86 | $ 14.128,15
BOGOTÁ LIMPIA SAS E.S.P. | $ 9.856,07 | $ 37,40 | $ 9.893,47
ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS E.S.P. | $ 10.187,66 | $ 36,56 | $ 10.224,22
TOTAL GIRADO | 72.084,56 | 273,94 | 72.358,50

## Slide 152
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Traslados Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Solidos (IAT) de mayo de 2024
Fuente de datos – Fiduciaria Credicorp.
* Cifras en millones de pesos
FIDEICOMITENTE | DESCRIPCIÓN | MONTO | FECHA TRASLADO | VALOR GIRADO
PROMOAMBIENTAL DISTRITO | RECURSOS RECAUDADOS ABR 2024 | $ 553,72 | 9-may-24 | $ 1.965
PROMOAMBIENTAL DISTRITO | RENDIMIENTOS ABR 2024 | $ 1,19 | 9-may-24 | 
LIMPIEZA METROPOLITANA | RECURSOS RECAUDADOS ABR 2024 | $ 515,33 | 9-may-24 | 
LIMPIEZA METROPOLITANA | RENDIMIENTOS ABR 2024 | $ 1,47 | 9-may-24 | 
CIUDAD LIMPIA | RECURSOS RECAUDADOS ABR 2024 | $ 306,04 | 9-may-24 | 
CIUDAD LIMPIA | RENDIMIENTOS ABR 2024 | $ 0,80 | 9-may-24 | 
BOGOTA LIMPIA | RECURSOS RECAUDADOS ABR 2024 | $ 261,36 | 9-may-24 | 
BOGOTA LIMPIA | RENDIMIENTOS ABR 2024 | $ 0,70 | 9-may-24 | 
ÁREA LIMPIA | RECURSOS RECAUDADOS ABR 2024 | $ 323,97 | 9-may-24 | 
ÁREA LIMPIA | RENDIMIENTOS ABR 2024 | $ 0,67 | 9-may-24 | 

## Slide 153
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Estado De Los Pagos de Las Subbolsas a 31 de mayo 2024
Durante el mes de mayo de 2024 se presentaron las siguientes situaciones de incumplimiento en los tiempos de liberación y pago en las facturas relacionadas con las Subbolsas de Disposición Final, Lixiviados e Interventoría RBL, así:
Liberación de órdenes de pago de facturas (Concesionarios)
ASE​ | Factura​ | Valor fact.​ | Subbolsa​ | Recursos Disponibles: Fecha Máxima de liberación Concesionario:​ | Fecha real de Cargue y Liberación de la OP​ | Días hábiles Vencidos | Comunicado​ Interventoría | Estado de Pago
AREA LIMPIA | CCAP366 | $190.953.476,44 | INTERVENTORÍA RBL ASE 5 | Recursos: 08/05/2024 Liberación: 08/05/2024 | 12/05/2024 07:48:26 PM | 4 | UAESP-CPC-ASE5-5409-24 15/05/2024 | Pago Total
BOGOTÁ LIMPIA | CGR-3928 | $857.104.084 | DISPOSICIÓN FINAL ASE 4 | Recursos: 22/05/2024 Liberación: 22/05/2024 | 24/05/2024 04:28:27 PM | 3 | UAESP-CPC-ASE4-5810-24 27/05/2024 | Primer Abono
BOGOTÁ LIMPIA | CGR-3933 | $428.052.359 | LIXIVIADOS ASE 4 | Recursos: 22/05/2024 Liberación: 22/05/2024 | 24/05/2024 04:29:27 PM | 3 | UAESP-CPC-ASE4-5808-24 27/05/2024 | Primer Abono

## Slide 154
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Estado Informes De Rendición De Cuentas Del Fideicomiso al corte de mayo 2024
- Sin Gestionar: Interventoría envío comunicados a la Fiduciaria, solicitando gestión sobre los hallazgos identificados.
- Cerrado: El hallazgo quedó subsanado.
- Gestionado: La Interventoría tiene en revisión la respuesta de la Fiduciaria.
- Prórroga: La Fiduciaria solicitó prórroga para remitir la respuesta.
- En Trámite: La Interventoría detectó un Hallazgo y está elaborando el Comunicado al Concesionario.
PERIODO | SIN GESTIONAR | CERRADO | EN TRAMITE | PRÓRROGA | GESTIONADO | TOTAL
Agosto a diciembre de 2018 |  | 5 |  |  |  | 5
Enero a diciembre de 2019 |  | 12 |  |  |  | 12
Enero a diciembre de 2020 |  | 12 |  |  |  | 12
Enero a noviembre de 2021 |  | 11 |  |  |  | 11
dic-21 | 1 |  |  |  |  | 1
Enero a diciembre de 2022 |  | 12 |  |  |  | 12
Enero a diciembre de 2023 |  | 12 |  |  |  | 10
Ene-24 |  | 1 |  |  |  | 1
Feb-24 |  | 1 |  |  |  | 1
Mar-24 |  |  |  |  | 1 | 1
Abr-24 |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL | 1 | 66 | 1 | 0 | 1 | 69

## Slide 155
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Estado De Los Pagos de Las Subbolsas a 31 de mayo de 2024
SUBBOLSA | ASE | SITUACIONES
Subsidios y Contribuciones | ASE1 | BSC FEBRERO 2024: El balance fue aprobado el 04/04/2024, y fué pagado el 07/05/2024, además se identificó el traslado de los recursos desde la subbolsa FSRI hacia la subbolsa RBL el 10/05/2024.
 |  | BSC MARZO 2024: El balance fué aprobado el 30/05/2024 y se encuentra pendiente de pago por parte de la SDHT.
 | ASE 2 | BSC I BIMESTRE 2024: El balance fue aprobado el 19/04/2024 fué pagado el 16/05/2024, además se identificó el traslado de los recursos desde la subbolsa FSRI hacia la subbolsa RBL el 20/05/2024.
 |  | BSC II BIMESTRE 2024: El balance se encuentra pendiente de aprobación y pago por parte de la SDHT.
 | ASE 3 | BSC FEBRERO 2024: El balance fue aprobado el 04/04/2024 y fué pagado el 07/05/2024, además se identificó el traslado de los recursos desde la subbolsa FSRI hacia la subbolsa RBL el 10/05/2024.
 |  | BSC MARZO 2024: El balance fué aprobado el 30/04/2024 y se encuentra pendiente el pago por parte de la SDHT.
 | ASE 4 | BSC I BIMESTRE 2024: El balance se encuentra aprobado el 04/04/2024 y fué pagado el 07/05/2024, además se identificó el traslado de los recursos desde la subbolsa FSRI hacia la subbolsa RBL el 20/05/2024.
 |  | BSC II BIMESTRE 2024: El balance se encuentra pendiente de aprobación y pago por parte de la SDHT.
 | ASE 5 | BSC FEBRERO 2024: El balance fue aprobado el 02/05/2024 y fué pagado el 07/05/2024, además se identificó el traslado de los recursos desde la subbolsa FSRI hacia la subbolsa RBL el 14/05/2024.
 |  | BSC MARZO 2024: El balance se encuentra pendiente de aprobación y pago por parte de la SDHT.

## Slide 156
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Estado De Los Pagos de Las Subbolsas a 31 de mayo de 2024
SUBBOLSA | ASE | SITUACIONES
Traslado recursos IAT | Todas las ASE | La Interventoría verificó el giro realizado por la Fiduciaria en abril 2024, el cual fue acorde con las remuneraciones del mes de marzo de 2024 informadas por Proceraseo S.A.S.
Aprovechamiento | ASE 1, ASE 2 ASE 3 y ASE 4 y ASE 5 | La Interventoría en los informes de aprovechamiento presenta el análisis de liquidación y pagos, correspondientes a los comités de conciliación de cuentas que los Concesionarios realizaron en abril 2024, los cuales se encuentran en trámite por parte de la Interventoría.
Interventoría | ASE 1, ASE 2, ASE 3, ASE 4 y ASE 5 | La Interventoría verificó que al corte 31 de mayo de 2024, los recursos eran insuficientes para el pago de las facturas del servicio de abril de 2024.
RBL | Todas las ASE | La Interventoría evidenció que los Concesionarios realizaron de manera oportuna el pago a Proceraseo S.A.S de las facturas del servicio de abril de 2024.

## Slide 157
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Aportes Voluntarios Obligaciones De Hacer
Cifras en millones de pesos
APORTES VOLUNTARIOS OBLIGACIONES DE HACER |  |  |  |  | 
CONTRATO | CONSECIONARIO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS | APORTES PENDIENTES POR CONTRATAR | 
283 | PROMOAMBIENTAL S.A.S. E.S.P. | $ 35.000,00 | $ 35.552,69 | -$ 552,69* | 
284 | LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. | $ 59.577,00 | $ 28.960,83 | $ 30.616,17 | 
285 | CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A.S. E.S.P. | $ 34.000,00 | $ 21.421,73 | $ 12.578,27 | 
286 | BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | $ 18.720,00 | $ 17.815,23 | $ 904,77 | 
287 | ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P. | $ 27.000,00 | $ 21.359,88 | $ 5.640,12 | 
TOTAL EJECUCION DE RECURSOS PROPIOS |  | $ 174.297 | $ 125.110 | $ 49.187 | 71,78%
*Los aportes Contratados Obligaciones de Hacer, superaron los aportes voluntarios ofrecidos por el Concesionario en su propuesta, de acuerdo con el Contrato N° 283 de 2018, Cláusula Quinta - Obligaciones de Hacer

## Slide 158
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Promoambiental Distrito Sas Esp – corte a 31 de mayo de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 1 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 1 | $ 22.214,62 | $ 38.939,35 | $ 61.153,97 |  |  |  | $ 35.000,00 | $ 38.939,35
1.CRÍTICOS | $ 22.214,62 | $ 3.044,64 | $ 25.259,26 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°01 | $ 2.510,08 | $ 0,00 | $ 2.510,08 | $ 2.509,88 | $ 0,20 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°04 | $ 1.555,00 | $ 0,00 | $ 1.555,00 | $ 1.518,39 | $ 36,61 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°08 | $ 691,46 | $ 0,00 | $ 691,46 | $ 593,37 | $ 98,09 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°11 | $ 471,80 | $ 0,00 | $ 471,80 | $ 382,12 | $ 89,68 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°13 | $ 4.221,25 | $ 0,00 | $ 4.221,25 | $ 3.989,87 | $ 231,38 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°16 | $ 1.934,85 | $ 0,00 | $ 1.934,85 | $ 1.934,85 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°18 | $ 1.846,42 | $ 0,00 | $ 1.846,42 | $ 1.615,16 | $ 231,26 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°19 | $ 966,71 | $ 0,00 | $ 966,71 | $ 926,41 | $ 40,30 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°20 | $ 3.044,64 | $ 3.044,64 | $ 6.089,28 | $ 2.786,60 | $ 3.302,68 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°22 | $ 992,38 | $ 0,00 | $ 992,38 | $ 606,00 | $ 386,38 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°24 | $ 649,03 | $ 0,00 | $ 649,03 | $ 649,00 | $ 0,03 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°25 | $ 170,35 | $ 0,00 | $ 170,35 | $ 170,35 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°27 | $ 567,82 | $ 0,00 | $ 567,82 | $ 567,82 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°28 | $ 773,44 | $ 0,00 | $ 773,44 | $ 773,44 | $ 0,00 | EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°30 | $ 1.819,39 | $ 0,00 | $ 1.819,39 | $ 1.819,39 | $ 0,00 | FINALIZADA EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°32 | $ 881,53 | $ 0,00 | $ 881,53 | $ 461,34 | $ 420,19 | VIGENTE |  | 
ADICIÓN N°33 | $ 967,59 | $ 0,00 | $ 967,59 | $ 0,00 | $ 967,59 | VIGENTE |  | 
2. M.F. LAVADO | $ 0,00 | $ 9.014,97 | $ 9.014,97 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°02 | $ 0,00 | $ 1.140,60 | $ 1.140,60 | $ 1.057,14 | $ 83,46 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°14 | $ 0,00 | $ 716,77 | $ 716,77 | $ 607,69 | $ 109,08 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°17 | $ 0,00 | $ 910,46 | $ 910,46 | $ 850,11 | $ 60,35 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°21 | $ 0,00 | $ 1.431,92 | $ 1.431,92 | $ 1.300,50 | $ 131,42 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°23 | $ 0,00 | $ 1.428,56 | $ 1.428,56 | $ 1.150,03 | $ 278,53 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°26 | $ 0,00 | $ 727,77 | $ 727,77 | $ 727,77 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°29 | $ 0,00 | $ 960,75 | $ 960,75 | $ 960,75 | $ 0,00 | FINALIZADA EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°31 | $ 0,00 | $ 1.698,13 | $ 1.698,13 | $ 852,00 | $ 846,13 | VIGENTE |  | 

## Slide 159
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Promoambiental Distrito Sas Esp – corte a 31 de mayo de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 1 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 1 | $ 22.214,62 | $ 38.939,35 | $ 61.153,97 |  |  |  | $ 35.000,00 | $ 38.939,35
2. M.F. LAVADO ESP | $ 0,00 | $ 10.435,59 | $ 10.435,59 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°12 | $ 0,00 | $ 10.435,59 | $ 10.435,59 | $ 9.933,86 | $ 501,73 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
3. CÉSPED | $ 0,00 | $ 4.600,16 | $ 4.600,16 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°03 | $ 0,00 | $ 1.474,41 | $ 1.474,41 | $ 700,78 | $ 773,63 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°06 | $ 0,00 | $ 3.125,75 | $ 3.125,75 | $ 2.595,79 | $ 529,96 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
4. CESTAS M-121 | $ 0,00 | $ 5.447,54 | $ 5.447,54 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°05 | $ 0,00 | $ 5.447,54 | $ 5.447,54 | $ 5.447,54 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
5. INS. CESTAS | $ 0,00 | $ 441,48 | $ 441,48 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°10 | $ 0,00 | $ 441,48 | $ 441,48 | $ 441,48 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
6. CESTAS M-123 - M-124 | $ 0,00 | $ 2.210,82 | $ 2.210,82 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°09 | $ 0,00 | $ 2.210,82 | $ 2.210,82 | $ 2.210,82 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
7. SOTERRADOS ** | $ 0,00 | $ 3.033,19 | $ 3.033,19 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°07 | $ 0,00 | $ 3.033,19 | $ 3.033,19 | $ 1.898,78 | $ 1.134,41 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
8. CONTENEDORES SUPER ** | $ 0,00 | $ 710,96 | $ 710,96 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°15 | $ 0,00 | $ 710,96 | $ 710,96 | $ 710,96 | $ 0,00 | A CARGO DE UAESP |  | 

## Slide 160
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Limpieza Metropolitana sa Esp - corte a 31 de mayo de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 2 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 2 | $ 58.831,07 | $ 30.370,02 | $ 89.201,09 |  |  |  | $ 59.577,00 | $ 30.370,02
1. CRÍTICOS | $ 58.831,07 | $ 8.573,83 | $ 67.404,90 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°01 | $ 5.679,60 | $ 0,00 | $ 5.679,60 | $ 5.628,82 | $ 50,78 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°02 | $ 5.264,33 | $ 0,00 | $ 5.264,33 | $ 5.221,71 | $ 42,62 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°07 | $ 993,79 | $ 0,00 | $ 993,79 | $ 981,08 | $ 12,71 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°08 | $ 9.601,96 | $ 0,00 | $ 9.601,96 | $ 9.528,46 | $ 73,50 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°11 | $ 6.090,93 | $ 0,00 | $ 6.090,93 | $ 6.090,86 | $ 0,07 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°13 | $ 4.336,10 | $ 0,00 | $ 4.336,10 | $ 4.317,24 | $ 18,86 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°14 | $ 4.686,50 | $ 0,00 | $ 4.686,50 | $ 4.608,46 | $ 78,04 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°15 | $ 0,00 | $ 8.573,83 | $ 8.573,83 | $ 8.528,42 | $ 45,41 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°17 | $ 5.913,06 | $ 0,00 | $ 5.913,06 | $ 5.897,81 | $ 15,25 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°19 | $ 3.898,11 | $ 0,00 | $ 3.898,11 | $ 3.839,56 | $ 58,55 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°20 | $ 1.053,89 | $ 0,00 | $ 1.053,89 | $ 1.053,89 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°22 | $ 3.314,17 | $ 0,00 | $ 3.314,17 | $ 3.291,03 | $ 23,14 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°23 | $ 4.532,71 | $ 0,00 | $ 4.532,71 | $ 4.532,70 | $ 0,01 | FINALIZADA EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°25 | $ 3.465,92 | $ 0,00 | $ 3.465,92 | $ 3.465,91 | $ 0,01 | FINALIZADA EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°27 | $ 2.367,90 | $ 0,00 | $ 2.367,90 | $ 2.137,87 | $ 230,03 | VIGENTE |  | 
2. M.F. LAVADO | $ 0,00 | $ 3.484,95 | $ 3.484,95 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°04 | $ 0,00 | $ 147,57 | $ 147,57 | $ 132,69 | $ 14,88 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°10 | $ 0,00 | $ 367,70 | $ 367,70 | $ 345,51 | $ 22,19 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°12 | $ 0,00 | $ 425,58 | $ 425,58 | $ 425,58 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°16 | $ 0,00 | $ 514,42 | $ 514,42 | $ 497,52 | $ 16,90 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°18 | $ 0,00 | $ 620,50 | $ 620,50 | $ 506,48 | $ 114,02 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°21 | $ 0,00 | $ 315,07 | $ 315,07 | $ 315,07 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°24 | $ 0,00 | $ 411,45 | $ 411,45 | $ 411,45 | $ 0,00 | FINALIZADA EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°26 | $ 0,00 | $ 682,66 | $ 682,66 | $ 428,51 | $ 254,15 | VIGENTE |  | 

## Slide 161
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Limpieza Metropolitana sa Esp - corte a 31 de mayo de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 2 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 2 | $ 58.831,07 | $ 30.370,02 | $ 89.201,09 |  |  |  | $ 59.577,00 | $ 30.370,02
2. M.F. LAVADO ESP | $ 0,00 | $ 3.988,84 | $ 3.988,84 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°09 | $ 0,00 | $ 3.988,84 | $ 3.988,84 | $ 3.732,46 | $ 256,38 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
4. CESTAS M-121 | $ 0,00 | $ 9.632,86 | $ 9.632,86 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°03 | $ 0,00 | $ 9.632,86 | $ 9.632,86 | $ 9.632,86 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
5. INS. CESTAS | $ 0,00 | $ 780,67 | $ 780,67 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°05 | $ 0,00 | $ 780,67 | $ 780,67 | $ 780,67 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
6. CESTAS M-123 - M-124 | $ 0,00 | $ 3.908,87 | $ 3.908,87 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°06 | $ 0,00 | $ 3.908,87 | $ 3.908,87 | $ 3.908,87 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 

## Slide 162
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Ciudad Limpia Bogota Sa Esp - corte a 31 de mayo de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 3 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 3 | $ 24.853,92 | $ 22.339,75 | $ 47.193,67 |  |  |  | $ 34.000,00 | $ 22.339,75
1. CRÍTICOS | $ 24.853,92 | $ 2.760,87 | $ 27.614,79 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°01 | $ 2.806,02 | $ 0,00 | $ 2.806,02 | $ 2.805,86 | $ 0,16 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°05 | $ 1.410,00 | $ 0,00 | $ 1.410,00 | $ 1.366,53 | $ 43,47 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°07 | $ 596,21 | $ 0,00 | $ 596,21 | $ 550,50 | $ 45,71 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°09 | $ 402,27 | $ 0,00 | $ 402,27 | $ 402,27 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°10 | $ 4.748,33 | $ 0,00 | $ 4.748,33 | $ 4.578,18 | $ 170,15 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°13 | $ 2.226,04 | $ 0,00 | $ 2.226,04 | $ 2.066,56 | $ 159,48 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°15 | $ 2.021,38 | $ 0,00 | $ 2.021,38 | $ 1.875,50 | $ 145,88 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°16 | $ 1.838,15 | $ 0,00 | $ 1.838,15 | $ 1.838,06 | $ 0,09 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°17 | $ 0,00 | $ 2.760,87 | $ 2.760,87 | $ 2.760,86 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°19 | $ 1.882,88 | $ 0,00 | $ 1.882,88 | $ 1.703,13 | $ 179,75 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°21 | $ 1.477,44 | $ 0,00 | $ 1.477,44 | $ 1.477,43 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°22 | $ 398,37 | $ 0,00 | $ 398,37 | $ 398,36 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°24 | $ 1.231,45 | $ 0,00 | $ 1.231,45 | $ 1.231,45 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°25 | $ 1.510,80 | $ 0,00 | $ 1.510,80 | $ 1.510,80 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°27 | $ 2.304,58 | $ 0,00 | $ 2.304,58 | $ 2.304,58 | $ 0,00 | VIGENTE |  | 
ADICIÓN N°29 | $ 1.518,99 | $ 0,00 | $ 1.518,99 | $ 0,00 | $ 1.518,99 | VIGENTE |  | 
2. M.F. LAVADO | $ 0,00 | $ 2.444,03 | $ 2.444,03 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°02 | $ 0,00 | $ 59,68 | $ 59,68 | $ 54,44 | $ 5,24 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°11 | $ 0,00 | $ 294,55 | $ 294,55 | $ 258,60 | $ 35,95 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°14 | $ 0,00 | $ 354,76 | $ 354,76 | $ 334,98 | $ 19,78 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°18 | $ 0,00 | $ 435,77 | $ 435,77 | $ 435,77 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°20 | $ 0,00 | $ 381,25 | $ 381,25 | $ 352,19 | $ 29,06 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°23 | $ 0,00 | $ 197,44 | $ 197,44 | $ 197,44 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°26 | $ 0,00 | $ 259,89 | $ 259,89 | $ 259,77 | $ 0,12 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°28 | $ 0,00 | $ 460,69 | $ 460,69 | $ 255,62 | $ 205,07 | VIGENTE |  | 

## Slide 163
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Ciudad Limpia Bogota Sa Esp - corte a 31 de mayo de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 3 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 3 | $ 24.853,92 | $ 22.339,75 | $ 47.193,67 |  |  |  | $ 34.000,00 | $ 22.339,75
2. M.F. LAVADO ESP | $ 0,00 | $ 2.682,75 | $ 2.682,75 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°12 | $ 0,00 | $ 2.682,75 | $ 2.682,75 | $ 2.682,25 | $ 0,50 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
3. CÉSPED | $ 0,00 | $ 5.900,49 | $ 5.900,49 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°03 | $ 0,00 | $ 1.411,60 | $ 1.411,60 | $ 266,10 | $ 1.145,50 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°06 | $ 0,00 | $ 4.488,89 | $ 4.488,89 | $ 1.710,41 | $ 2.778,48 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
4. CESTAS M-121 | $ 0,00 | $ 6.083,65 | $ 6.083,65 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°04 | $ 0,00 | $ 6.083,65 | $ 6.083,65 | $ 6.083,65 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
6. CESTAS M-123 - M-124 | $ 0,00 | $ 2.467,96 | $ 2.467,96 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°08 | $ 0,00 | $ 2.467,96 | $ 2.467,96 | $ 2.467,96 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 

## Slide 164
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Bogotá Limpia Sas Esp - corte a 31 de mayo de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 4 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 4 | $ 18.266,32 | $ 19.579,80 | $ 37.846,12 |  |  |  | $ 18.720,00 | $ 19.579,80
1. CRÍTICOS | $ 18.266,32 | $ 0,00 | $ 18.266,32 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°01 | $ 2.367,58 | $ 0,00 | $ 2.367,58 | $ 2.343,43 | $ 24,15 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°04 | $ 1.585,14 | $ 0,00 | $ 1.585,14 | $ 1.454,17 | $ 130,97 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°09 | $ 333,80 | $ 0,00 | $ 333,80 | $ 202,30 | $ 131,50 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°11 | $ 3.053,37 | $ 0,00 | $ 3.053,37 | $ 2.728,12 | $ 325,25 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°15 | $ 1.018,87 | $ 0,00 | $ 1.018,87 | $ 1.017,93 | $ 0,94 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°16 | $ 1.120,86 | $ 0,00 | $ 1.120,86 | $ 1.115,08 | $ 5,78 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°17 | $ 2.093,21 | $ 0,00 | $ 2.093,21 | $ 2.064,70 | $ 28,51 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°19 | $ 1.669,65 | $ 0,00 | $ 1.669,65 | $ 1.667,56 | $ 2,09 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°21 | $ 1.472,42 | $ 0,00 | $ 1.472,42 | $ 1.462,92 | $ 9,50 | EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°22 | $ 296,96 | $ 0,00 | $ 296,96 | $ 296,96 | $ 0,00 | EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°24 | $ 976,90 | $ 0,00 | $ 976,90 | $ 976,90 | $ 0,00 | EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°25 | $ 1.209,69 | $ 0,00 | $ 1.209,69 | $ 1.209,63 | $ 0,06 | FINALIZADA EN LIQUIDACION |  | 
ADICIÓN N°27 | $ 1.067,87 | $ 0,00 | $ 1.067,87 | $ 1.067,76 | $ 0,11 | VIGENTE |  | 
ADICIÓN N°29 | $ 1.060,69 | $ 0,00 | $ 1.060,69 | $ 49,93 | $ 1.010,76 | VIGENTE |  | 
2. M.F. LAVADO | $ 0,00 | $ 4.228,17 | $ 4.228,17 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°02 | $ 0,00 | $ 200,38 | $ 200,38 | $ 191,26 | $ 9,12 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°12 | $ 0,00 | $ 381,64 | $ 381,64 | $ 364,00 | $ 17,64 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°14 | $ 0,00 | $ 387,21 | $ 387,21 | $ 378,38 | $ 8,83 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°18 | $ 0,00 | $ 689,68 | $ 689,68 | $ 681,62 | $ 8,06 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°20 | $ 0,00 | $ 804,69 | $ 804,69 | $ 804,69 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°23 | $ 0,00 | $ 379,23 | $ 379,23 | $ 379,23 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°26 | $ 0,00 | $ 500,48 | $ 500,48 | $ 500,47 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°28 | $ 0,00 | $ 884,86 | $ 884,86 | $ 501,42 | $ 383,44 | VIGENTE |  | 

## Slide 165
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Bogotá Limpia Sas Esp - corte a 31 de mayo de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 4 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 4 | $ 18.266,32 | $ 19.579,80 | $ 37.846,12 |  |  |  | $ 18.720,00 | $ 19.579,80
2. M.F. LAVADO ESP | $ 0,00 | $ 4.521,83 | $ 4.521,83 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°10 | $ 0,00 | $ 4.521,83 | $ 4.521,83 | $ 4.521,82 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
3. CÉSPED | $ 0,00 | $ 3.095,54 | $ 3.095,54 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°03 | $ 0,00 | $ 740,56 | $ 740,56 | $ 548,87 | $ 191,69 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°06 | $ 0,00 | $ 2.354,98 | $ 2.354,98 | $ 1.879,45 | $ 475,53 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
4. CESTAS M-121 | $ 0,00 | $ 4.295,29 | $ 4.295,29 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°05 | $ 0,00 | $ 4.295,29 | $ 4.295,29 | $ 4.295,29 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
5. INS. CESTAS | $ 0,00 | $ 348,10 | $ 348,10 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°07 | $ 0,00 | $ 348,10 | $ 348,10 | $ 345,27 | $ 2,83 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
6. CESTAS M-123 - M-124 | $ 0,00 | $ 1.742,18 | $ 1.742,18 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°08 | $ 0,00 | $ 1.742,18 | $ 1.742,18 | $ 1.742,18 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
8. CONTENEDORES SUPERFICIALES ** | $ 0,00 | $ 1.348,69 | $ 1.348,69 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°13 | $ 0,00 | $ 1.348,69 | $ 1.348,69 | $ 1.348,69 | $ 0,00 | A CARGO DE UAESP |  | 

## Slide 166
  COMERCIAL Y FINANCIERO
  Adiciones Área Limpia Distrito Capital Sas Esp - corte a 31 de mayo de 2024
*Cifras en millones de pesos
VIGENTE: No ha finalizado la ejecución financiera del Contrato.
FINALIZADO-EN LIQUIDACIÓN: Finalizó la ejecución financiera del Contrato y la Interventoría está en elaboración de los informes finales y proyección del acta.
EN LIQUIDACIÓN: La proyección del acta y el informe final del Contrato está radicado ante la UAESP.
Está pendiente para las Adiciones de Puntos Críticos identificar cual es la fuente de pago de los recursos, si son del distrito o recursos de las obligaciones de hacer.
** Hace referencia las Adiciones que no se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría.
CONTRATOS DE ADICIÓN - ASE 5 ($ millones) |  |  |  |  |  |  |  | 
ADICIONES | RECURSOS DISTRITO | APORTES VOLUNTARIOS - OH | TOTAL | VR APROBADO POR LA INTERVENTORIA PARA PAGO POR LA UAESP | SALDO DE ADICIÓN | ESTADO DEL CONTRATO | APORTE VOLUNTARIO | APORTES CONTRATADOS
ASE 5 | $ 22.215,26 | $ 21.942,81 | $ 44.158,07 |  |  |  | $ 27.000,00 | $ 21.942,81
1.CRÍTICOS | $ 22.215,26 | $ 2.782,47 | $ 24.997,73 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°01 | $ 4.529,92 | $ 0,00 | $ 4.529,92 | $ 4.529,92 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°11 | $ 2.798,31 | $ 0,00 | $ 2.798,31 | $ 2.530,95 | $ 267,36 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°14 | $ 1.895,01 | $ 0,00 | $ 1.895,01 | $ 1.750,07 | $ 144,94 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°17 | $ 1.772,36 | $ 0,00 | $ 1.772,36 | $ 1.551,48 | $ 220,88 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°18 | $ 1.549,29 | $ 0,00 | $ 1.549,29 | $ 1.533,81 | $ 15,48 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°19 | $ 0,00 | $ 2.782,47 | $ 2.782,47 | $ 2.691,71 | $ 90,76 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°23 | $ 2.725,36 | $ 0,00 | $ 2.725,36 | $ 2.703,82 | $ 21,54 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°25 | $ 1.727,34 | $ 0,00 | $ 1.727,34 | $ 1.727,33 | $ 0,01 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°26 | $ 561,84 | $ 0,00 | $ 561,84 | $ 561,84 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°28 | $ 1.485,56 | $ 0,00 | $ 1.485,56 | $ 1.485,56 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°29 | $ 2.066,38 | $ 0,00 | $ 2.066,38 | $ 2.066,38 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°32 | $ 1.103,89 | $ 0,00 | $ 1.103,89 | $ 1.103,89 | $ 0,00 | VIGENTE |  | 
ADICIÓN N°33 | $ 1.594,02 | $ 0,00 | $ 1.594,02 | $ 341,36 | $ 1.252,66 | VIGENTE |  | 
2. M.F. LAVADO | $ 0,00 | $ 1.907,03 | $ 1.907,03 |  |  |  |  | 
ADICIÓN N°02 | $ 0,00 | $ 189,85 | $ 189,85 | $ 165,17 | $ 24,68 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°10 | $ 0,00 | $ 200,54 | $ 200,54 | $ 196,76 | $ 3,78 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°15 | $ 0,00 | $ 132,14 | $ 132,14 | $ 130,02 | $ 2,12 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°16 | $ 0,00 | $ 280,51 | $ 280,51 | $ 268,13 | $ 12,38 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°21 | $ 0,00 | $ 266,21 | $ 266,21 | $ 265,92 | $ 0,29 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°24 | $ 0,00 | $ 254,85 | $ 254,85 | $ 229,02 | $ 25,83 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°27 | $ 0,00 | $ 125,27 | $ 125,27 | $ 125,27 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°30 | $ 0,00 | $ 165,37 | $ 165,37 | $ 165,37 | $ 0,00 | EN LIQUIDACIÓN |  | 
ADICIÓN N°31 | $ 0,00 | $ 292,29 | $ 292,29 | $ 215,07 | $ 77,22 | VIGENTE |  | 

## Slide 167
  ASUNTOS LEGALES

## Slide 168
  solicitudes de acción correctiva
Balance general sac´s
Total SAC: 1063
*Nota: las SAC anuladas no se tiene en cuenta en el total de SAC
Chart: CONSOLIDADO SAC - MAYO 2024
| PROMOAMBIENTAL | LIME | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
ABIERTA | 14 | 5 | 6 | 5 | 8
ABIERTA CON INFORME DE INCUMPLIMIENTO | 13 | 3 | 1 | 11
ANULADA | 5 | 5 | 1 | 3 | 1
CERRADA | 312 | 185 | 145 | 193 | 152
ABIERTA CON INFORME DESESTIMADO | 4 | 1 | 2
ABIERTA CON INFORME DE CESE INCUMPLIMIENTO | 3

## Slide 169
  solicitudes de acción correctiva
Tipologías Abril
Total SAC: 1063
Chart: 
| VEHÍCULOS | SIGAB | RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE | PUNTOS CRITICOS Y ARROJOS CLANDESTINOS | PAGINA WEB | INFORMACIÓN | FINANCIERO | DOTACIÓN | DERRAME DE LIXIVIADOS | CONTENERIZACIÓN | CLUS | CESTAS | CARACTERISTICAS DE LAS BASES DE OPERACIÓN | CARACTER AMBIENTAL | BARRIDO Y LIMPIEZA | APLICACIÓN TARIFA RURAL | ANULADA
Total | 120 | 30 | 260 | 18 | 8 | 163 | 19 | 1 | 88 | 148 | 49 | 1 | 4 | 5 | 148 | 1 | 15

## Slide 170
  solicitudes de acción correctiva
Total por año
Total SAC: 1063
Chart: CONSOLIDADO POR AÑO
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
PROMOAMBIENTAL | 30 | 47 | 36 | 35 | 50 | 100 | 48
LIME | 24 | 33 | 29 | 24 | 22 | 35 | 23
CIUDAD LIMPIA | 14 | 23 | 22 | 23 | 24 | 34 | 14
BOGOTÁ LIMPIA | 18 | 35 | 48 | 30 | 16 | 36 | 17
ÁREA LIMPIA | 29 | 26 | 24 | 15 | 24 | 32 | 23

## Slide 171
  Recomendaciones de Incumplimiento - MULTAS
ESTADO
Total : 72
Chart: ESTADO DE INFORMES DE INCUMPLIMIENTO POR CONCEPTO DE MULTAS - MAYO
| PROMOAMBIENTAL | LIME | CIUDAD LIMPIA | BOGOTÁ LIMPIA | ÁREA LIMPIA
AB. INFORME DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO | 13 | 3 | 1 | 11
CERRADA POR ACTO ADMINISTRATIVO | 9 | 1 | 1
CESE INCUMPLIMIENTO | 16 | 6
DESESTIMADO | 7 | 1 | 3

## Slide 172
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 197 | Hallazgos de mantenimiento de vehículos | Incumplimiento conforme a lo establecido en el numeral 2.15. del Anexo 3 –Reglamento Técnico Operativo | 23/06/2023 | La Interventoría recomendó a la Unidad iniciar Proceso 23.06.2023
SAC 216 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de agosto de 2022 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 24/09/2023 | Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-7399-23 del 22/12/2023 la Interventoría se pronunció respecto del Comunicado UAESP N° 20232000249411 del 23/10/2023
Total : 13
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 173
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 217 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de septiembre de 2022 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 24/09/2023 | Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-7399-23 del 22/12/2023 la Interventoría se pronunció respecto del Comunicado UAESP N° 20232000249411 del 23/10/2023
Total : 13
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 174
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 218 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de octubre de 2022 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 24/09/2023 | Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-7399-23 del 22/12/2023 la Interventoría se pronunció respecto del Comunicado UAESP N° 20232000249411 del 23/10/2023
SAC 228 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de noviembre de 2022 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 24/09/2023 | Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-7399-23 del 22/12/2023 la Interventoría se pronunció respecto del Comunicado UAESP N° 20232000249411 del 23/10/2023
Total : 13
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 175
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 229 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de diciembre de 2022 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 26/10/2023 | Mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-7647-24 del 22/02/2024 la Interventoría atendió las observaciones realizadas por la Unidad mediante el 20232000309091 del 29/12/2023
SAC 241 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de enero de 2023 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 6/12/2023 | Mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-7647-24 del 22/02/2024 la Interventoría atendió las observaciones realizadas por la Unidad mediante el 20232000309091 del 29/12/2023
Total : 13
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 176
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 251 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de marzo de 2023 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 15/12/2023 | Mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-7647-24 del 22/02/2024 la Interventoría atendió las observaciones realizadas por la Unidad mediante el 20232000309091 del 29/12/2023
SAC 242 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de febrero de 2023 y el PGIRS | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 16/12/2023 | Mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-7647-24 del 22/02/2024 la Interventoría atendió las observaciones realizadas por la Unidad mediante el 20232000309091 del 29/12/2023
Total : 13
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 177
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 292 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de abril de 2023 y el PGIRS - SAC 292 | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 8/03/2024 | La Interventoría recomendó a la Unidad iniciar Proceso 23.06.2023
SAC 294 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de JUNIO de 2023 y el PGIRS - SAC 294 | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 25/04/2024 | La Interventoría recomendó a la Unidad iniciar Proceso 25.04.2024
Total : 13
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 178
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 293 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de mayo de 2023 y el PGIRS - SAC 293 | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 26/04/2024 | La Interventoría recomendó a la Unidad iniciar Proceso 26.04.2024
SAC 295 | Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de julio de 2023 y el PGIRS - SAC 295 | Incumplimiento conforme a lo establecido en el sub numeral 3.1 Alcance, del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y de igual forma a lo determinado en el Artículo 2.3.2.2.2.4.51 y lo estipulado en el Parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 14/05/2024 | La Interventoría recomendó a la Unidad iniciar Proceso 14.05.2024
Total : 13
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 179
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 81 | Calidad en la ejecución de la actividad de barrido y limpieza mecánico. | El Concesionario no cumple con el criterio del Área Limpia | 30/06/2022 | La Interventoría recomendó iniciar proceso 30-06-22
SAC 86 | Capacidad Nominal Contenerización | El Concesionario presuntamente incumple con lo establecido en el numeral 2.4 “capacidad nominal a contenerizar en cada una de las ASE en el Distrito Capital” | 30/09/2022 | La Interventoría recomendó iniciar proceso 30-09-2022
SAC 125 | No Atención aumento de frecuencia y garantía del área limpia en el sector de Catalina I de la localidad de Kennedy | El Concesionario presuntamente incumple con lo establecido el numeral 2.4. Frecuencia del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo para la prestación del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá D.C | 21/03/2024 | La Interventoría recomendó iniciar proceso 21.03.2024
Total : 3
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 180
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 152 | Contenerización | El Concesionario no cuenta con la totalidad de vehículos de cargue lateral operativos dispuestos para la recolección de residuos contenerizados desatendiendo lo establecido en el numeral 3.1 “Vehículo de cargue lateral del Anexo 11” | 7/10/2023 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 7/10/2022
Total : 1
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 181
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 71 | Prestación del servicio de barrido y limpieza mecánica en el marco del Anexo No. 9. | El Concesionario no realiza Barrido mecánico en todas las Frecuencias en las vías del Anexo 9 | 25/05/2021 | Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3805-21 del 21/10/2021 la Interventoría presentó actualización.
SAC 77 | Recolección y transporte de residuos contenerizados | EL Concesionario no realiza la recolección de residuos en Contenedores acorde con el numeral 3 del Anexo 11 | 27/05/2021 | Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3805-21 del 21/10/2021 radicó segunda actualización del informe.
SAC 85 | Capacidad nominal contenerización | El Concesionario no cuenta con la totalidad de los Contenedores No Aprovechables acorde con el Numeral 2.4 del Anexo 11 | 12/05/2022 | Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5273-22del 14/10/2022 la Interventoría presentó Informe de Actualización
SAC 94 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte | El Concesionario no realizó el ajuste en el diseño de las microrrutas conforme a lo establecido en el subnumeral 2.6 del Reglamento Técnico operativo | 10/11/2022 | La Interventoría recomendó iniciar proceso.
Total : 11
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 182
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 101 | Almacenamiento de residuos en la base de operaciones | El Concesionario no cumplió con la restricción de almacenar residuos ordinarios en la base de operaciones conforme a lo establecido en el parágrafo del numeral 5 – Características de las bases de operación del Reglamento Técnico operativo | 29/12/2022 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 29/12/2022
SAC 103 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte | El Concesionario no realizó el ajuste en el diseño de las microrrutas conforme a lo establecido en el subnumeral 2.6 del Reglamento Técnico operativo | 05/05/2023 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 05/05/2023
SAC 123 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte | El Concesionario no realizó el ajuste en el diseño de las microrrutas conforme a lo establecido en el subnumeral 2.6 del Reglamento Técnico operativo | 24/07/2023 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 24.07.23
Total : 11
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 183
SAC | TEMA | DESCRIPCIÓN | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
SAC 124 | Trasbordo en la actividad de recolección de residuos en el sector de San Pedro localidad Suba | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el numeral 2.17 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | 24/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 24/08/2023
SAC 127 | Balance de cargas microrrutas de recolección y transporte | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el Subnumeral 2.6 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | 25/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 25/08/2023
SAC 145 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte. Enero a junio de 2023 | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el Subnumeral 2.6 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | 5/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 5/12/2023
SAC 156 | Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte. Julio a diciembre de 2023 - SAC 156 | Presunto incumplimiento conforme a lo establecido en el Subnumeral 2.6 del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo | 27/05/2024 | La Interventoría recomendó iniciar proceso. 27/05/2024
Total : 11
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso

## Slide 184
  Recomendaciones de penal pecuniaria
ESTADO
Total : 105
Chart: PENAL PECUNIARIA MAYO 2024
| Promoambiental | LIME | Ciudad Limpia | Bogotá Limpia | Área Limpia
ABIERTA | 25 | 5 | 11 | 19 | 21
CERRADA POR ACTO ADMINISTRATIVO | 4 | 14

## Slide 185
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
1 | Fuga de lixiviados del mes de marzo de 2021 - PP N° 2 | 24/06/2021 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 24-06-21
2 | Fuga de lixiviados del mes de abril de 2021 - PP N° 4 | 29/10/2021 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 29-10-21
3 | Fuga de lixiviados del mes de mayo de 2021- PPN° 5 | 29/10/2021 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 29-10-21
4 | Fuga de lixiviados del mes de junio de 2021- PPN° 6 | 29/10/2021 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 29-10-21
Total : 25
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 186
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
5 | Fuga de lixiviados del mes de julio de 2021 – PP N°7 | 29/10/2021 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 29-10-21
6 | Fuga de lixiviados del mes de agosto de 2021 – PP N° 8 | 19/01/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 19-01-21
7 | Fuga de lixiviados del mes de diciembre de 2021 – PP N° 10 | 10/03/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 11-03-22
8 | Fuga de lixiviados del mes de noviembre de 2021 – PP N°11 | 30/03/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 30-03-22
9 | Fuga de lixiviados del mes de enero de 2022 – PP N° 13 | 31/03/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 31-03-22
10 | Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2021 - PP N°14 | 2/06/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 2-06-2022
Total : 25
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 187
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
11 | Fuga de Lixiviados - Marzo 2022 – PP N° 15 | 1/06/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 01-06-22
12 | Actividad de Barrido Manual y Garantía del Concepto de Área Limpia - Julio 2022 – PP N°19 | 17/08/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 17-08-22
13 | Lavado de Puentes Peatonales - Primer Semestre 2022 - PP N° 20 | 28/10/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso 28-10-2022
14 | Fuga de Lixiviados - Agosto - PP N° 21 | 30/10/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso 30 -10-2022
15 | Informe sobre posible Incumplimiento por Fuga de Lixiviados – abril 2023 - PP N°23 | 4/07/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 4.07.2023
Total : 25
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 188
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
16 | Informe sobre posible Incumplimiento por Fuga de Lixiviados - Julio 2023 - PP N° 24 | 25/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 25/08/2023
17 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – junio 2023 - PP N° 25 | 30/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 30/08/2023
18 | Informe posible Incumplimiento Fuga de Lixiviados - Agosto - PP N° 26 | 11/10/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 11/10/2023
19 | Actividad de barrido y Limpieza. - septiembre 2023 - PP N°27 | 15/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 15/12/2023
20 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – septiembre 2023 - PP N° 28 | 22/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 22/12/2023
Total : 25
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 189
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
21 | Informe posible Incumplimiento - Fuga de Lixiviados – octubre 2023 - PP N°29 | 29/01/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 29/01/2024
22 | Fuga de Lixiviados – diciembre 2023 - PP N°30 | 14/02/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 14/02/2024
23 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - noviembre de 2023 - PP N° 31 | 7/03/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 7/03/2024
24 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – enero 2024 - PP N° 32 | 21/03/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 21/03/2024
25 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – febrero 2024 - PPN°33 | 24/05/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 24/05/2024
Total : 25
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 190
TEMA | CONCEPTO | ESTADO
Acuerdos de Niveles (ANS) de Tecnología en el mes de Julio | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 29/08/2023
Total : 1
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso - ANS

## Slide 191
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
1 | Fuga de lixiviados del mes de agosto de 2021 – PP N° 1 | 21/01/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 21-01-22
2 | Actividad de barrido y limpieza – septiembre de 2023. – PP N°2 | 19/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 19/12/2023
3 | Actividad de barrido y limpieza mecánica – noviembre de 2023.- PP N° 3 | 29/01/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 29/01/2024
4 | Actividad de barrido y limpieza – diciembre de 2023.- PP N° 4 | 7/03/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 7/03/2024
Total : 5
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 192
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
5 | Actividad de barrido y limpieza – enero de 2024.- PP N° 5 | 25/04/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 25/04/2024
Total : 5
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 193
TEMA | CONCEPTO | ESTADO
Acuerdos de Niveles (ANS) de Tecnología en el mes de Febrero | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 5/04/2022
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de mayo de 2023 | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 14/08/2023
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de junio de 2023 | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 14/08/2023
Total : 3
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso - ANS

## Slide 194
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
1 | Fuga de Lixiviados – Febrero de 2023 - PP N° 17 | 05/05/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 05/05/2023
2 | Actividad de Barrido y Limpieza Manual - Incumplimiento de frecuencia -Enero - PP N° 18 | 22/05/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 22/05/2023
3 | Informe sobre posible incumplimiento por fuga de Lixiviados – mayo de 2023 - PP N° 19 | 10/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 10/08/2023
4 | Actividad de barrido y limpieza - Incumplimiento de frecuencias - Julio - PP N° 20 | 25/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 25/08/2023
5 | Actividad de barrido y limpieza - Incumplimiento de frecuencias - Julio - PP N° 21 | 25/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 25/08/2023
Total :11
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 195
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
6 | Actividad de barrido y limpieza - Incumplimiento de frecuencias - Agosto 2023 - PP N° 22 | 11/10/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 11/10/2023
7 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - septiembre de 2023 - PP N°23 | 6/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 6/12/2023
8 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - octubre de 2023 - PP N°24 | 22/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 22/12/2023
9 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - noviembre de 2023 - PP N°25 | 7/03/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 7/03/2024
10 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - diciembre de 2023 - PP N°26 | 21/03/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 21/03/2024
Total :11
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 196
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
11 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - febrero de 2024 - PP N°27 | 25/04/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 25/04/2024
Total :11
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 197
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
1 | Fuga de lixiviados del mes de mayo de 2021 – PP N°1 | 29/10/2021 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 29-10-21
2 | Actividad de Barrido Manual y Garantía del Concepto de Área Limpia - Abril 2022 - PP N°2 | 20/09/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 20/09/2022
3 | Actividad de Barrido Manual y Garantía del Concepto de Área Limpia - Mayo 2022 - PP N°3 | 20/09/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 20/09/2022
4 | Actividad de Barrido Manual y Garantía del concepto de Área Limpia. - junio 2022 - PP N° 4 | 21/10/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 21/10/2022
Total : 19
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 198
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
5 | Actividad de barrido y limpieza meses agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022 - PP N° 5 | 13/03/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 13/03/2023
6 | Actividad de Barrido y Limpieza - Incumplimiento de frecuencia -Enero - PP N° 6 | 27/03/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 27/03/2023
7 | Actividad de barrido y Limpieza - febrero 2023 - PP N°7 | 9/05/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 9/05/2023
8 | Informe Presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza. - abril 2023 - PP N° 8 | 10/07/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 10/07/2023
Total : 19
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 199
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
9 | Informe de Presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza. - mayo 2023 - PP N° 9 | 7/07/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 7/07/2023
10 | Informe Presunto Incumplimiento de la Actividad de Barrido y Limpieza - Marzo 2023 - PP N°10 | 24/07/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso 24/07/2023
11 | Informe de presunto incumplimiento de la actividad de barrido y limpieza - Junio - PP N° 11 | 25/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso 25/08/2023
12 | Informe presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza.- julio 2023 -PP N°12 | 11/10/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 11/10/2023
Total : 19
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 200
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
13 | Informe presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza.- Agosto 2023 -PP N°13 | 11/10/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 11/10/2023
14 | Actividad de barrido y Limpieza. - septiembre 2023 – PP N°14 | 15/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 15/12/2023
15 | Actividad de Barrido y Limpieza - Octubre 2023 - PP N°15 | 29/01/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 29/01/2024
16 | Actividad de barrido y limpieza – noviembre de 2023 - PP N°16 | 1/02/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso. 1/02/2024
Total : 19
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 201
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
17 | Actividad de barrido y limpieza – diciembre de 2023 - PP N°17 | 7/03/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso 7/03/2024
18 | Actividad de barrido y limpieza – enero de 2024 - PP N°18 | 19/03/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso 19/03/2024
19 | Informe de Presunto Incumplimiento de la Actividad de barrido y Limpieza. Manual - febrero 2024 - PP N°19 | 22/04/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso 22/04/2024
Total : 19
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 202
TEMA | CONCEPTO | ESTADO
Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de Tecnología en el mes de Septiembre de 2022 | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 30/11/2022
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de enero de 2023 | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 17/08/2023
Total : 2
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso - ANS

## Slide 203
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
1 | Fuga de lixiviados del mes de enero de 2022 | 31/03/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 31-03-22
2 | Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2021 | 01/06/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 01-06-22
3 | Fuga de Lixiviados - Marzo 2022 | 01/06/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 01-06-22
4 | Fuga de Lixiviados - Mayo | 3/08/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 03-08-22
5 | Actividad de barrido y limpieza manual - Mayo | 17/08/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso 17-08-22
6 | Actividad de barrido y limpieza mecánica – Incumplimiento de frecuencias – Octubre 2022 - PP N°6 | 15/11/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso 15-11-2022
Total : 21
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 204
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
7 | Actividad de barrido y limpieza mecánica – Incumplimiento de frecuencias – Noviembre 2022 | 29/12/2022 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 29.12.2022
8 | Actividad de Barrido y Limpieza Mecánica – Incumplimiento de frecuencias Dic2022 - PP N° 8 | 13/03/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 13/03/2023
9 | Actividad de Barrido y Limpieza Manual . Enero 2023 - PP N°9 | 27/03/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 27/03/2023
10 | Actividad de Barrido y Limpieza - Incumplimiento de frecuencia - Febrero 2023 - PP N° 10 | 13/04/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 13/04/2023
11 | Actividad de Barrido y Limpieza – Incumplimiento de frecuencia – marzo de 2023. - PP N° 11 | 18/05/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 18/05/2023
Total : 21
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 205
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
12 | Actividad de Barrido y Limpieza – Incumplimiento de frecuencia – Abril de 2023 - PP N° 12 | 10/07/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 10/07/2023
13 | PP N° 13 – Actividad de Barrido y Limpieza – Incumplimiento de frecuencia – junio de 2023. | 22/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 22/08/2023
14 | PP N° 14 – Actividad de Barrido y Limpieza – Incumplimiento de frecuencia – julio de 2023. | 25/08/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 25/08/2023
15 | Fuga de Lixiviados – septiembre 2023 - PP N°15 | 6/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 6/12/2023
16 | Actividad de barrido y limpieza – septiembre de 2023 - PP N°16 | 11/12/2023 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 11/12/2023
17 | Fuga de Lixiviados – noviembre 2023 - PP N°17 | 29/01/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 29/01/2024
Total : 21
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 206
N° | TEMA | FECHA INFORME DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO
18 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - octubre de 2023 - PP N°18 | 1/02/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 1/02/2024
19 | Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - diciembre de 2023 - PP N°19 | 26/02/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 26/02/2024
20 | Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – febrero 2024 - PPN°20 | 22/04/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 22/04/2024
21 | Actividad de Barrido y Limpieza – Incumplimiento de frecuencia – febrero de 2024.- PP N°21 | 24/05/2024 | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 24/05/2024
Total : 21
  Recomendaciones de Penal Pecuniaria
en Proceso

## Slide 207
TEMA | CONCEPTO | ESTADO
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de mayo de 2023 | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | Mediante el comunicado UAESP N° 20232000271931 radicado el 15/11/2023 la Unidad conceptuó respecto del tratamiento que a nivel sanción se le debe dar a los ANS. En análisis de respuesta
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de junio de 2023 | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | Mediante el comunicado UAESP N° 20232000271931 radicado el 15/11/2023 la Unidad conceptuó respecto del tratamiento que a nivel sanción se le debe dar a los ANS. En análisis de respuesta
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de diciembre de 2023 | Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, relacionados con la entrega de información por parte de los operadores | La Interventoría recomendó iniciar con proceso el 14/05/2024
Total : 3
  Recomendaciones de Incumplimiento en proceso - ANS

## Slide 208
  solicitudes de descuento
Balance general Solicitudes de descuento – abril de 2024
Total : 13.680
Chart: 
| PROMOAMBIENTAL 13.030 | LIME 4 | CIUDAD LIMPIA 367 | BOGOTÁ LIMPIA 131 | ÁREA LIMPIA 148
ABIERTO - ESCALADO A LA UNIDAD Y LA SSPD | 12789 | 1 | 218 | 35 | 23
ABIERTO - REVISIÓN INTERVENTORÍA | 94 | 113 | 6
CERRADO | 127 | 3 | 1 | 1 | 119
ABIERTO - GESTION CONCESIONARIO | 20 | 35 | 95

## Slide 209
  gestión de calidad

## Slide 210
  gestión de calidad

## Slide 211
ESTADO DE CERTIFICACIONES DE CALIDAD
NORMA | ESTADO DEL CRONOGRAMA | FECHA DE VENCIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN
ISO 9001:2015 | Certificado por Bureau Veritas | 19 de octubre de 2025
ISO 14001:2015 | Certificado por Bureau Veritas | 19 de octubre de 2025
ISO 45001:2018 | Certificado por Bureau Veritas | 19 de octubre de 2025
ISO 27001:2013 | Certificado por Bureau Veritas | 28 de enero de 2026
DOCUMENTO | ESTADO
Plan de Continuidad del negocio (ISO 22301:2012) | CONFORME*
.

## Slide 212
  gestión de calidad

## Slide 213
  ESTADO DE LAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD
NORMA | ESTADO DE LA CERTIFICACIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN
ISO 9001:2015 | Certificado por Bureau Veritas | 12 de junio de 2026
ISO 14001:2015 | Certificado por Bureau Veritas | 19 de septiembre de 2024
ISO 45001:2018 | Certificado por Bureau Veritas | 19 de septiembre de 2024
ISO 27001:2013 | Certificado por Bureau Veritas | 28 de enero de 2026
DOCUMENTO | ESTADO
Plan de Continuidad del negocio (ISO 22301:2019) | CONFORME

## Slide 214
  gestión de calidad

## Slide 215
ESTADO DE CERTIFICACIONES DE CALIDAD
NORMA | ENTE CERTIFICADOR | FECHA DE VENCIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN
ISO 9001:2015 | Bureau Veritas | 23 de enero de 2027
ISO 14001:2015 | Bureau Veritas | 23 de enero de 2027
ISO 45001:2018 | Bureau Veritas | 23 de enero de 2027
ISO 27001:2013 | ICONTEC | 30 de enero 2026
DOCUMENTO | ESTADO
Plan de Continuidad del negocio (ISO 22301:2019) | CONFORME

## Slide 216
  gestión de calidad

## Slide 217
  ESTADO DE LAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD
NORMA | ENTE CERTIFICADOR | FECHA DE VENCIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN
ISO 9001:2015 | ICONTEC | 30 de diciembre de 2025
ISO 14001:2015 | ICONTEC | 30 de diciembre de 2025
OHSAS 45001:2018 | ICONTEC | 30 de diciembre de 2025
ISO 27001:2013* | ICONTEC | 16 de enero de 2026
DOCUMENTO | ESTADO
Plan de Continuidad del negocio (ISO 22301:2019) | CONFORME

## Slide 218
  gestión de calidad

## Slide 219
Estado de certificaciones de calidad
NORMA | ENTE CERTIFICADOR | FECHA DE VENCIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN
ISO 9001:2015 | AENOR | 1 de diciembre de 2024
ISO 14001:2015 | AENOR | 4 de diciembre de 2024
ISO 45001:2018* | SGS | 18 de enero de 2025
ISO 27001:2013 | AENOR | 31 de octubre de 2025
DOCUMENTO | ESTADO
Plan de Continuidad del negocio (ISO 22301:2019) | CONFORME
*El documento se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

## Slide 220
  Gracias