## Slide 1
INFORME PROYECTO NUEVA SEDE
Semana: 3 al 7 de febrero 2025

## Slide 2
Avances
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN ESTRUCTURACION PRECONTRACTUAL
Primero: Del ejercicio técnico de construcción en cuanto a los ESTUDIOS PRECONTRACTUALES se ha identificado:
Acreditación de experiencia: Para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente deberán acreditar con mínimo tres (3) contratos con las siguientes características:
Acreditar la ejecución de un contrato de consultoría a edificaciones institucionales clasificadas dentro del subgrupo K.2.6.5 - SUBGRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (I-4) del grupo K.2.6 GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL (I).
Acreditar ejecución de i) Estudios de vulnerabilidad Sísmica y ii) Estudios de Reforzamiento Estructural; para edificaciones con área igual o superior al área construida del edificio de la Nueva Sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo (4.632 m2) y con un mínimo de tres (3) sótanos.
Acreditar haber realizado como mínimo las siguientes actividades: i) Estudio de Patología y ii) Estudio de suelos
NOTA: Lo anterior para edificaciones con área igual o superior al área construida del edificio de la Nueva Sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo (4.632 m2) y con un mínimo de doce (12) pisos de altura.

## Slide 3
Personal y/o equipo de trabajo: Se ha determinado las exigencias mínimas de experiencia y formación académica del equipo de trabajo
- DIRECTOR DE CONSULTORIA (1)
- ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (1)
- INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA (1)
- ARQUITECTO (1)
- ESPECIALISTA EN REDES (1)
- ESPECIALISTA HIDROSANITARIO (1)
Criterios de evaluación y ponderación:
Concepto | Puntaje máximo
Experiencia del Proponente | 67,5
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) | 10
Factor de sostenibilidad | 1
Apoyo a la industria nacional | 20
Vinculación de personas con discapacidad | 1
Emprendimientos y empresas de mujeres | 0.25
MiPymes | 0.25
Total | 100
Avances

## Slide 4
Segundo: Del ejercicio jurídico-técnico en cuanto a los documentos precontractuales se ha identificado:
Estructuración paralela del proceso de interventoría, dada la especialidad de la consultoría contratada, se hace necesario contar con un seguimiento técnico especializado al requerir conocimientos supremamente especializados, complejos y extensos en materia de:
Evaluación de Propiedades de los Materiales / Modelación Estructural / Determinación del Desempeño Sísmico / Estudio Geotécnico / Patología de suelos
Estructuración y avance del ANÁLISIS DEL SECTOR en los siguientes aspectos:
Aspectos Generales
Necesidad a satisfacer / Antecedentes contractuales e históricos
Identificación de requerimientos técnicos / Productos del sector
Análisis del valor del presupuesto
B. Estudio de la Oferta
Búsqueda en datos abiertos de SECOP y análisis de criterios diferenciales sociales, ambientales, población vulnerable y/o MiPymes
C. Estudio de la Demanda
- Identificación de como se ha adquirido la presente necesidad en el pasado y como contratan otras entidades.

## Slide 5
Tercero: Se ha recibido una (1) propuesta por parte de la empresa MJS | Ingeniería Vial indicando:

## Slide 6
Cuarto: Se radicó solicitud de traslado presupuestal, por la suma de $725.061.610.
En cuanto a los recursos existentes en el Fondo, se encuentran los certificados de disponibilidad presupuestal No. 85 por la suma de $558.000.000 y No. 88 por la suma de $167.061.610 destinados al pago del valor del contrato de interventoría CI-096-2016 que tenía por objeto “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, Y SISOMA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO No. FDLT-LP-019- 2016 CUYO OBJETO ES LA “REALIZACIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”.
El contrato venció su plazo sin liquidación el pasado 19 de enero de 2022
El 1 de diciembre de 2021 el Consorcio Velnec GNG 2017, contratista de interventoría, radicó demanda en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, pretendiendo la liquidación judicial y el pago del valor del contrato.

## Slide 7
GRACIAS