INFORME DE GESTIÓN MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2023

- MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Para la vigencia 2023 el subproceso de Mantenimiento e Infraestructura realizó la programación y ejecución de las actividades de tipo preventivo en las diferentes unidades de atención y sedes administrativas de la Subred, consolidadas en el Plan Anual de Mantenimiento Preventivo, así como las diferentes acciones de mantenimiento correctivo derivadas de las solicitudes realizadas por los colaboradores en el aplicativo de mesa de ayuda.

Como logro importante de las actividades desarrolladas del subproceso de Mantenimiento e Infraestructura para la vigencia 2023, se encuentran las adecuaciones e intervenciones realizadas en los servicios de las unidades asistenciales para dar cumplimiento al estándar de infraestructura definido en la resolución 3100 de 2019, así como aquellas intervenciones que han contribuido a la reorganización de los espacios y los servicios.

- Hospital Tunal

Se realizaron actividades de mantenimiento general e intervenciones en los diferentes servicios del Hospital el Tunal como Hospitalización, UCI, Urgencias, Consulta Externa, Clínica de Heridas, Hemodinamia, Salas de Cirugía, Unidad Renal y demás servicios, esto con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente de los criterios exigidos para el Sistema Único de Habilitación.

Adicional a ello, se realizaron actividades de mantenimiento general en áreas comunes, accesibilidad al Hospital, intervención en la entrada servicios de Gastroenterología y cafetería, adecuaciones al área de Gestión del Conocimiento, APH, ambiente donde se encuentra ubicado el manifold y planta de gases medicinales.

Ilustración No. 1, Adecuaciones Hospital Tunal

Fuente: Archivo fotográfico subproceso de Mantenimiento e Infraestructura vigencia 2023

- Hospital Meissen

En la vigencia 2023 se realizó el traslado de áreas y reorganización de los servicios de Ginecología y Urgencias, se realizaron adecuaciones a la Central de Esterilización, Sala de Bienestar en el sótano y Salas de Partos.

De igual manera, en torre I y II se realizó mantenimiento general a los diferentes servicios dando cumplimiento a las actividades programadas en el plan de mantenimiento anual y se dio continuidad a las adecuaciones requeridas, derivadas de la ejecución del proyecto “Adecuación, ampliación, reforzamiento y reordenamiento de la Torre I de la Unidad de Servicios de Salud Meissen”. Adicional a ello se realizó mantenimiento al ambiente en el cual se encuentra el manifold y planta de gases medicinales, con el fin de obtener el certificado de Gases medicinales.

Ilustración No. 2, Adecuaciones Hospital de Meissen

Fuente: Archivo fotográfico subproceso de Mantenimiento e Infraestructura vigencia 2023

- Unidades de Vista Hermosa

Se realizó el mantenimiento general a las unidades la localidad de Ciudad Bolívar dando cumplimiento al plan establecido, sin embargo, se priorizaron intervenciones en los Centros de Salud de Pasquilla, Mochuelo y Hospital Vista Hermosa en el cumplimiento de los estándares superiores de calidad. De igual manera se llevaron a cabo adecuaciones en cumplimiento de los criterios de infraestructura para la obtención del certificado de habilitación de los Centros de Salud Manuela Beltrán y Candelaria La Nueva.

Adicional a ello, se llevaron a cabo intervenciones importantes como la adecuación de la Sede Candelaria para ubicación del Talento Humano de Gestión del Riesgo, mantenimiento general a las unidades de Manuela Beltrán y San Isidro, para realizar la devolución al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP.

Ilustración No. 3, Adecuaciones Hospital Vista Hermosa

Fuente: Archivo fotográfico subproceso de Mantenimiento e Infraestructura vigencia 2023

- Unidades de Tunjuelito

Se llevó a cabo el mantenimiento preventivo a todas las unidades de la Localidad de Tunjuelito según las actividades definidas para el periodo, adicional a ello, se dio cumplimiento al mantenimiento correctivo de acuerdo a las necesidades registradas en la mesa de ayuda y por diferentes medios de comunicación de la Subred.

Dentro de las intervenciones importantes en las unidades de Tunjuelito se encuentran las adecuaciones requeridas para realizar entrega al arrendador del predio Abraham Lincoln.

Ilustración No 4, Adecuaciones Unidades de Tunjuelito

Fuente: Archivo fotográfico subproceso de Mantenimiento e Infraestructura vigencia 2023

- Unidades de Usme

Se ejecutaron las actividades de mantenimiento programadas en las unidades de la Localidad de Usme conforme a lo definido en el Plan, no obstante, se priorizaron las adecuaciones en el centro de salud de Destino para lograr el cumplimiento de los estándares superiores de calidad.

Adicional a ello, se dio cumplimiento al mantenimiento correctivo de acuerdo a las necesidades registradas en la mesa de ayuda y por diferentes medios de comunicación de la Subred.

Ilustración No. 5, Adecuaciones Unidades de Usme

Fuente: Archivo fotográfico subproceso de Mantenimiento e Infraestructura vigencia 2023

- Unidades de Sumapaz

Se ejecutaron las actividades de mantenimiento programadas conforme a lo definido en el Plan, en las unidades de la Localidad de Sumapaz, dentro de las cuales se destaca el mantenimiento en las Unidades de Nazareth y San Juan de Sumapaz para dar cumplimiento a los estándares máximos de calidad.

Ilustración No. 6, Adecuaciones Unidades de Sumapaz

Fuente: Archivo fotográfico subproceso de Mantenimiento e Infraestructura vigencia 2023

1.1  MANTENIMIENTO PREVENTIVO

De acuerdo al plan de mantenimiento preventivo para la vigencia 2023, se programaron 9944 actividades preventivas de las cuales se ejecutaron 9722, dando así un porcentaje de cumplimento general de dicho plan del 98%, logrando la meta establecida del 96%.

Gráfico No. 1, Mantenimiento preventivo de infraestructura vigencia 2023

Fuente: Plan de mantenimiento preventivo vigencia 2023

1.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Se continua con el uso del aplicativo – Mesa de Ayuda para la notificación de las necesidades correctivas respecto al mantenimiento de la infraestructura de las diferentes unidades de atención y sedes administrativas de la Subred Sur.

Desde la vigencia 2022 se ajustaron los indicadores relacionados con el cumplimiento en la oportunidad de respuesta a los requerimientos de mantenimiento correctivo de infraestructura, conforme a la clasificación de las incidencias estipulada en la guía administrativa de mesa de ayuda GA-MAN-GA-01 V2, buscando mejorar la efectividad y la oportunidad en la respuesta y obteniendo para esta vigencia los siguientes resultados:

Incidencias urgentes. Para la vigencia 2023, se reportaron 99 incidencias clasificadas como urgentes, de las cuales se atendieron oportunamente 99 para un cumplimiento del 100%, logrando la meta propuesta del 90%.

Gráfico No. 2, Mantenimiento correctivo de infraestructura vigencia 2023

Fuente: Informe mesa de ayuda, vigencia 2023

Incidencias prioritarias. Para la vigencia 2023, se reportaron 346 incidencias clasificadas como prioritarias, de las cuales se atendieron oportunamente 346 para un cumplimiento del 100%, logrando la meta propuesta del 90%.

Gráfico No. 3, Mantenimiento correctivo de infraestructura vigencia 2023

Fuente: Informe mesa de ayuda, vigencia 2023

Incidencias programables. Para la vigencia 2023, se reportaron 3344 incidencias clasificadas como programables, de las cuales se atendieron oportunamente 30347 para un cumplimiento del 91%, logrando la meta propuesta del 90%.

Gráfico No. 4, Mantenimiento correctivo de infraestructura vigencia 2023

Fuente: Informe mesa de ayuda, vigencia 2023