Respuesta Subred Sur:

Durante las vigencias 2023, 2024 y 2025, la Subred Sur ha ejecutado su gestión de infraestructura basada en dos ejes: el Plan Anual de Mantenimiento Preventivo y la atención de solicitudes de mantenimiento correctivo a través de la mesa de servicios (aplicativo Asystech).

A. Gestión 2023:

- Hospital Tunal: Mantenimiento general en Hospitalización, UCI, Urgencias, Consulta Externa, Clínica de Heridas, Hemodinamia, Salas de Cirugía y Unidad Renal. Adecuaciones en accesibilidad, entrada de Gastroenterología, cafetería, área de Gestión del Conocimiento, APH y planta de gases medicinales.

- Hospital Meissen: Traslado y reorganización de Ginecología y Urgencias. Adecuaciones en Central de Esterilización, Sala de Bienestar (sótano) y Salas de Partos. Continuidad del proyecto de reforzamiento de la Torre I. Mantenimiento de planta de gases para certificación.

- Unidades Vista Hermosa (Ciudad Bolívar): Mantenimiento en Pasquilla, Mochuelo y Hospital Vista Hermosa. Adecuaciones para habilitación en Manuela Beltrán y Candelaria La Nueva. Intervención en Sede Candelaria (Talento Humano) y mantenimiento en Manuela Beltrán y San Isidro para entrega al DADEP.

- Unidades Tunjuelito: Mantenimiento preventivo integral y adecuaciones para entrega del predio Abraham Lincoln al arrendador.

- Unidades Usme: Priorización de adecuaciones en el centro de salud Destino para estándares de calidad.

- Unidades Sumapaz: Mantenimiento en Nazareth y San Juan para estándares de calidad.

B. Gestión 2024:

- Hospital Tunal: Mantenimiento preventivo general. Intervenciones en central de diluciones, unidad sanitaria APH, ambiente de investigación, toma de muestras y área controlada de medicamentos. Cambio de puertas de madera a acero inoxidable en Urgencias y Sala 4 de Cirugía. Mantenimiento de planta de aire medicinal.

- Hospital Meissen: Adecuación del área de Bienestar en sótano. Continuidad del proyecto de reforzamiento de Torre I y mantenimiento de planta de gases.

- Unidades Vista Hermosa: Priorización de mantenimiento preventivo y correctivo en Pasquilla, Mochuelo, Hospital Vista Hermosa, Manuela Beltrán y Candelaria La Nueva, enfocado en la visita de acreditación de diciembre.

- Unidades Tunjuelito: Mantenimiento preventivo general en todas las unidades.

- Unidades Usme: Priorización de adecuaciones en los centros de salud Destino y Danubio para estándares de calidad.

- Unidades Sumapaz: Mantenimiento en Nazareth y San Juan.

C. Gestión 2025:

- Hospital Tunal: Mantenimiento preventivo en patología, unidad renal (2° piso), manifold, pasillo de radiología, área de bienestar CAPS, depósito de cilindros y cuartos de residuos. Logros destacados: Entrega de nueva cafetería, adecuación del Centro de Fe y puesta en funcionamiento del nuevo auditorio (Gestión del Conocimiento).

- Hospital Meissen: Mantenimiento preventivo en UCI pediátrica, UCI neonatal, consulta externa (proceso de habilitación), áreas comunes, sótano, depósito de cadáveres, radiología y hospitalización. Logros destacados: Puesta en funcionamiento del nuevo ambiente de esterilización y cambio de imagen de fachada.

- Unidades Vista Hermosa: Mantenimiento general con priorización en Pasquilla, Mochuelo, Hospital Vista Hermosa, Manuela Beltrán, La Estrella y Candelaria La Nueva, enfocado en estándares de acreditación.

- Unidades Tunjuelito: Mantenimiento preventivo y correctivo según necesidades registradas en mesa de ayuda.

- Unidades Usme: Priorización de adecuaciones en centros de salud Destino y Danubio. Logro destacado: Adecuación del espacio "Casa + Bienestar" en la unidad de Usme Pueblo, para albergar a la comunidad.

- Unidades Sumapaz: Mantenimiento en Nazareth y San Juan.